# Štúdia uskutočniteľnosti

projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj

Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni

# Elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí

pre

# MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

od

# Capgemini Slovensko, s.r.o.

# Bratislava, 22. január 2010 – Verzia 5.0

Časť podkladov a údajov použitých pri vypracovaní štúdie bola poskytnutá tretími stranami, pričom Capgemini vychádza z ich pravdivosti. Capgemini nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú chybou, neúplnosťou, nepravdivosťou alebo čiastočnou nepravdivosťou poskytnutých údajov a podkladov ak takáto chyba, neúplnosť, nepravdivosť nebola zistiteľná s požitím bežnej starostlivosti a bez osobitného preverovania .

Štúdia je vypracovaná s využitím informácií vychádzajúcich zo  známeho stavu skutočností ku dňu jej vypracovania. Capgemini nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú využitím Štúdie bez zohľadnenia prípadnej zmeny skutočností, z ktorých Capgemini pri vypracovaní Štúdie vychádza. V prípade takýchto zmien môže byť na základe požiadania adresáta Štúdie táto  po dohode zo strany Capgemini modifikovaná  tak aby odzrkadľovala zmeny, ku  ktorým došlo.

V prípade ak počas implementácie projektov na základe Štúdie adresátom a/alebo treťou osobou bude Štúdia alebo jej časti zmenené alebo pri realizácii opatrení v rámci prioritnej osi č. 2 Operačného programu Bratislavský kraj sa nebude postupovať v súlade s informáciami obsiahnutými v Štúdii, Capgemini nebude zodpovedať za škodu, ktorá vznikne pri takejto  implementácii alebo postupe s výnimkou prípadov, že zmeny alebo postup boli Capgemini vopred odsúhlasené písomnou formou.

Štúdia je autorským dielom, a ako adresát tak aj ďalšie osoby, ktoré budú Štúdiu alebo jej jednotlivé časti využívať bez ohľadu na to, či s vedomím alebo bez vedomia Capgemini sú povinné rešpektovať príslušné ustanovenia autorského zákona.

Obsah

1	Základné informácie	6

1.1	Prehľad a predstavenie dokumentu	6

1.2	Dôvod	7

1.3	Rozsah	7

1.4	Rámec projektu	8

2	Manažérske zhrnutie a odporúčania	9

3	Strategické ciele eGovernmentu pre Hlavné mesto SR Bratislavu a jeho mestské časti	11

3.1	Definícia strategických cieľov	11

3.2	Hlavné princípy budovania eGovernmentu pre Bratislavu	12

4	Popis aktuálneho stavu	13

4.1	Špecifiká samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí	13

4.2	Organizačná analýza	13

4.3	Rozdelenie kompetencií	13

4.4	Popis aktuálneho stavu z pohľadu poskytovania služieb verejnej správy	14

4.4.1	Organizačná analýza	14

4.4.2	Procesná analýza	15

4.4.3	Legislatívna analýza	16

4.5	Aktuálny stav informačno-komunikačných technológií	21

4.5.1	Stav využitia IKT v miestnej samospráve mesta Bratislava	22

4.5.2	Špecifiká IKT miestnej samospráve mesta Bratislava	24

4.5.3	Súčasná architektúra	25

4.5.4	Oblasti rozvoja informačných systémov	26

4.6	Hodnotenie aktuálneho stavu	26

4.7	Návrh na zmeny	27

5	Návrh cieľového stavu	29

5.1	Oprávnený žiadateľ	29

5.2	Životné situácie	31

5.3	Poskytovanie eGovernment služieb	33

5.3.1	Organizačné dopady	33

5.3.2	Procesné dopady (generický procesný model)	33

5.3.3	Legislatívne dopady	60

5.4	Poskytovanie služieb informačných systémov (IS služieb) prostredníctvom informačných technológií	66

5.4.1	Architektúra informačných systémov (referenčná architektúra mesta)	66

5.4.2	Alternatívy pripojenia mestských častí	66

5.4.3	Model architektúry integrovaného informačného systému mesta Bratislava a jeho mestských častí (IIS BA)	67

5.4.4	Popis referenčného riešenia architektúry mesta	71

5.4.5	Mapovanie krokov generického procesu na architektonické komponenty	87

5.4.6	Stratégia vývoja architektúry pre mesto	93

5.5	Ostatné dopady riešenia	99

5.5.1	Dopad na technické a softwarové vybavenie	99

5.5.2	Prevádzkové dopady	99

5.5.3	Dopady na lokalitu a stavebnú činnosť	100

5.5.4	Bezpečnostné dopady	100

5.5.5	Vývoj riešenia	100

5.5.6	Nasadenie riešenia	101

5.5.7	Cena riešenia	102

5.5.8	Marketingové požiadavky	103

5.6	Ekonomická analýza nákladov a prínosov	104

5.6.1	Predpoklady pre výpočet analýzy nákladov a prínosov (CBA)	104

5.6.2	Predpoklady ekonomickej analýzy	104

5.6.3	Analýza nákladov	105

5.6.4	Analýza prínosov	107

5.6.5	Čistá súčasná hodnota	109

6	Požiadavky na projektovú metodológiu	110

6.1	Riadenie projektu na úrovni Operačného programu	111

6.1.1	Metodika riadenia projektov	111

6.1.2	Projektová organizácia	112

6.1.3	Programové riadenie	115

6.2	Riadenie projektu na úrovni prijímateľa	117

6.2.1	Riadenie projektovej organizácie	117

6.2.2	Riadenie vývoja a implementácie informačných systémov	117

6.3	Nadväznosť na iné projekty	121

7	Riziká a odporúčania	122

7.1	Pred-implementačné riziká	122

7.2	Implementačné riziká	123

7.3	Post-implementačné riziká	126

PRÍLOHY	128

Príloha 1: Zoznam použitých skratiek a prehľad používaných pojmov	129

Príloha 2: Špecifikácia eGovernment služieb	133

Príloha 3: Špecifikácia služieb informačných systémov (IS služieb)	144

Príloha 4: Prehľad dotknutej legislatívy v oblasti elektronizácie služieb Hlavného mesta SR Bratislavy a jeho MČ	157

Príloha 5: Princípy pre architektúru samospráv	159

Príloha 6: Princípy pre modelovanie procesov	167

Príloha 7: Príklad znázornenia komplexnosti zavedenia eGovernment služby	169

Príloha 8: Rozdelenie kompetencií hlavného mesta Bratislavy a jeho mestských častí vzhľadom na eGovernment služby	177

Príloha 9: Špecifikácia procesov – grafické znázornenie	182

# Základné informácie

## Prehľad a predstavenie dokumentu

Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj - Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni - Elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí (ďalej len „Štúdia“) bola vytvorená spoločnosťou Capgemini Slovensko, s.r.o. (ďalej len „Capgemini“) v spolupráci s odborníkmi z MVRR SR, vybranými odborníkmi Hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „Hlavné mesto“) a jeho mestských častí (ďalej len „MČ“) a konzultovaná s príslušnými odborníkmi na úrovni štátnej správy (napr. ústredný orgán pre informatizáciu spoločnosti (MF SR), Úrad splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu a Úrad splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť).

Štúdia sa zameriava na vyhodnotenie možností implementácie vybraných elektronických služieb (ďalej „eGovernment služby“ alebo „eGov služby“, alebo „e-služby“) poskytovaných miestnou samosprávou pre potreby verejnosti (a to najmä občanom a podnikateľským subjektom), pričom definuje prioritné oblasti eGovernment služieb, zodpovedajúci procesný model a nevyhnutné požiadavky na architektúru cieľových IT riešení.

Samotný dokument Štúdie predstavuje sumár výsledkov aktivít, ktoré boli počas jej prípravy vykonané, a to:

- Manažérske zhrnutie – sumarizuje splnenie cieľa a hlavné výstupy Štúdie

- Zber údajov - cieľom tejto aktivity bolo zozbierať relevantné informácie najmä od povinných osôb a vytvoriť údajovú základňu potrebnú pre dopracovanie rámcového modelu efektívnej a najúčinnejšej implementácie projektov opatrenia 2.2 OPBK so zameraním na služby eGovernmentu na úrovni samospráv. V rámci Štúdie sa nachádzajú odkazy na relevantné strategické dokumenty, ktoré tvorili vstupy pre Štúdiu.

- Analýza podmienok realizácie (Analýza súčasného stavu) – zameriava sa na komplexnú analýzu existujúceho stavu a podmienok zavádzania eGovernment služieb. Výstupy z tejto aktivity sú popísané v kapitole 4 Štúdie (Popis aktuálneho stavu).

- Model implementácie projektov (Návrh cieľového stavu) – zameriava sa na komplexnú analýzu budúceho stavu a podmienok zavádzania eGovernment služieb. Výstupy z tejto aktivity sú bližšie popísané v kapitolách 5 (Návrh budúceho stavu), 6 (Požiadavky na projektovú metodológiu) a 7 (Riziká a odporúčania), ako aj v jednotlivých prílohách.

Súčasťou Štúdie sú aj nevyhnutné podklady pre vyhlásenie výziev, a to:

- Identifikácia a pomenovanie oprávnených žiadateľov (kapitola 5.1.),

- Definovanie oprávnených aktivít prostredníctvom identifikovaných služieb (príloha 2 a príloha 3),

- Určenie minimálneho rozsahu projektu prostredníctvom definovania súboru služieb povinných pre elektronizáciu (príloha 2),

- Stanovenie technologického (kapitola 5.4), procesného (kapitola 5.3.2), finančného (kapitola 5.5.7, kapitola 5.6), legislatívneho (kapitola 5.3.3, príloha 4) a organizačného (kapitola 5.3.1, kapitola 6) rámca projektu.

Štúdia je určená predovšetkým žiadateľom podľa výzvy „Elektronizácia služieb Hlavného mesta Bratislavy a jeho mestských častí“.

## Dôvod

Elektronizácia miestnej samosprávy je vládou Slovenskej republiky vnímaná ako jedna z prioritných oblastí v rámci procesu informatizácie spoločnosti. Požiadavka elektronizácie služieb miest vyplýva z dokumentu Stratégia informatizácie verejnej správy (ďalej „SIVS“) schváleného uznesením vlády SR č. 131/2008. Vládna vízia eGovernmentu do roku 2013 je dosahovať neustály rast spokojnosti občanov s verejnou správou a samosprávou prostredníctvom poskytovania služieb atraktívnym a jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti a znižovania nákladov na verejnú správu a samosprávu.

Na dosiahnutie tejto vízie vláda SR definuje nasledovné štyri hlavné strategické ciele:

- Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou a samosprávou;

- Elektronizácia procesov verejnej správy a samosprávy;

- Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy a samosprávy;

- Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy a samosprávy.

Dôvodom vykonania tejto štúdie je vyhodnotenie uskutočniteľnosti zámeru elektronizovať služby Hlavného mesta a jeho MČ prostredníctvom vybudovania integrovaného informačného systému mesta Bratislava ako súčasti integrovaného informačného systému verejnej správy, ktorý je definovaný v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (ďalej len "NKIVS"). Štúdia zohľadňovala aj dostupné Koncepcie rozvoja informačných systémov hlavného mesta a jeho mestských častí (ďalej „KRIS“).

Vyššie uvedené ciele majú prispieť k dosiahnutiu cieľa prioritnej osi 2 Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej „OPBK“), ktorým je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP.

Vďaka prostriedkom, ktoré sa v rámci OPBK vyčlenili na účel elektronizácie služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí sa tento segment samospráv stane integrálnou súčasťou eGovernmentu, ktorý sa začal koordinovane budovať v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“)

## Rozsah

Táto štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav a rámcovo navrhuje budúce riešenie pre budovanie integrovaného informačného systému mesta Bratislava, ktorý bude využívať služby poskytované základnými komponentmi architektúry eGovernmentu podľa NKIVS. Hlavnou úlohou spomínaného integrovaného informačného systému bude zabezpečenie poskytovania elektronických služieb , ktoré miestna samospráva v rámci svojich originálnych kompetencií poskytuje verejnosti (občanom a podnikateľom).

Štúdia analyzuje a popisuje kompetencie miestnej územnej samosprávy v rámci výkonu ich originálnej samosprávnej pôsobnosti, nerieši však prenesený výkon štátnej správy, ktorý je predmetom štúdií a následne projektov v rámci OPIS.

Informácie, návrhy a závery uvedené štúdii sú úzko previazané a závislé na výsledkoch jednotlivých štúdií vyplývajúcich z opatrení v rámci prioritnej osi č. 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti:

1.1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni,

1.2 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.

Ide najmä o väzbu na výstupy štúdií definujúcich celkovú architektúru eGovernmentu, elektronické služby na centrálnej úrovni a elektronické služby na samosprávnej úrovni, nakoľko tie generujú požiadavky na elektronické služby, ktoré by malo poskytovať mesto Bratislava. Identifikácia týchto väzieb a závislostí je nevyhnutným predpokladom na vytvorenie integrovaného riešenia eGovernmentu na Slovensku. Služby pre samosprávnu úroveň, ktoré už boli navrhnuté v rámci projektov OPIS, poslúžia ako vzor pre služby v rámci projektu OPBK, kým výstupy služieb na centrálnej úrovni sú často vstupmi do služieb samosprávy, spravidla ako prílohy podaní.

Štúdia reflektuje súvislosti s inými štúdiami, ktoré boli známe v čase jej prípravy. Ide najmä o súvislosti s projektmi, ktoré boli navrhnuté a realizované v rámci OPIS. Nakoľko sú jednotlivé štúdie pripravované paralelne, môže vzniknúť potreba spätného spresnenia alebo doplnenia niektorých aspektov definovaných v tejto štúdii.

## Rámec projektu

Táto štúdia uskutočniteľnosti sa opiera o nasledujúce dokumenty:

- Operačný program Bratislavský kraj,

- Stratégia informatizácie verejnej správy,

- Národná koncepcia informatizácie verejnej správy,

- Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,

- Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS),

- Koncepcia modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike (Koncepcia informatizácie).

# Manažérske zhrnutie a odporúčania

Úlohou tejto štúdie uskutočniteľnosti je navrhnúť čo možno najlepší spôsob implementácie eGovernment projektu pre hlavné mesto SR Bratislavu a jeho mestské časti.

Rozsah štúdie je vymedzený službami, ktoré miestna samospráva v rámci svojich originálnych kompetencií poskytuje verejnosti (občanom a podnikateľom). Prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy je obsahom štúdií uskutočniteľnosti v rámci OPIS.

Je realistické pri výkone verejnej správy očakávať počas programovacieho obdobia OPBK a OPIS značné technologické zmeny. Technológie sú z pohľadu budovania eGovernmentu podstatným, avšak len jedným z blokov nevyhnutných pri budovaní eGovernmentu na Slovensku. Pred samotným implementovaním technických riešení musíme vedieť, čo je účelom týchto technológií, prečo ich potrebujeme a načo majú slúžiť. Inými slovami potrebujeme definovať, aké služby sa majú poskytovať a aké úlohy riešiť, aby sa zefektívnil chod verejnej správy. eGovernment je skôr elektronizácia súčasného stavu vybavovania agend. Zahŕňa v sebe aj procesné riadenie, optimalizáciu a zefektívňovanie procesov. Do popredia sa dostáva klient verejnej správy, najmä občan a podnikateľ, ktorému sú dané služby poskytované. To je hlavnou myšlienkou aj doteraz prijatých strategických a koncepčných materiálov pre eGovernment na Slovensku (SIVS, NKIVS). Takýto pohľad na eGovernment podporuje reformuláciu spravovaných agend na služby verejnej správy a je v súlade s overenými medzinárodnými spôsobmi.

Okrem eGovernmentu, ktorý pokrýva potreby v oblasti elektronizácie, samosprávy môžu mať ďalšie potreby, ale tie sa týkajú širšieho okruhu informatizácie, ktorý nebol predmetom riešenia tejto štúdie.

V oblasti netechnickej, niekedy nazývanej aj „biznis“ stránke eGovernmentu je dôraz kladený na tieto kľúčové oblasti:

- Nevyhnutnosť pochopiť základné charakteristiky poskytovania služieb pre občanov a podnikateľov. Túto oblasť adresuje generický procesný model a rozdelenie služieb do skupín, ktoré nazývame tematické bloky. V nasledujúcich častiach štúdie do detailu rozpracovávame jednotlivé komponenty, alebo základné kroky generického procesu, ktoré sú súčasťou každej poskytovanej služby. Generický procesný model umožňuje zrýchliť rozvoj eGovernmentu tým, že určuje druh a poradie krokov, a teda infraštruktúru potrebnú pre elektronizáciu jednej služby je možné priamo aplikovať na elektronizáciu všetkých ostatných služieb.

- Dôležitosť prioritizácie. Miestna samospráva má podľa platných predpisov vo svojej správe veľké množstvo úsekov a agend, ktoré určujú aké služby má samospráva poskytovať verejnosti. Niektoré z týchto služieb sú vhodnejšie pre elektronizáciu ako ostatné. Detailná analýza služieb nám umožnila identifikovať tie služby, ktoré majú najväčšiu pridanú hodnotu pre občanov a podnikateľov, ako aj pre samotnú samosprávu a následne určiť prioritu pre implementáciu služby. Podkladom pre túto časť analýzy bol zber údajov, ktorý zahŕňal rozhovory s odbornými pracovníkmi Magistrátu a jednotlivých miestnych úradov. Štandardným postupom bola verifikácia jednotlivých služieb v rámci konkrétneho odboru a jeho agend a následné zisťovanie atribútov služieb.

Architektúra navrhnutá pre pokrytie týchto služieb a procesov informačnými technológiami vychádza z národných dokumentov upravujúcich elektronizáciu a zahraničných skúseností z krajín, v ktorých sa podarilo dosiahnuť vysoký stupeň rozvoja eGovernmentu. Hlavným cieľom bolo navrhnúť modulárnu architektúru s podporou efektívneho využívania existujúcich a pripravovaných komponentov tak z centrálnej úrovne, ako aj informačných systémov na úrovni samospráv. Modularita architektúry a jej orientácia na služby (v zmysle SOA) je dobrým predpokladom na jej následnú efektívnu správu a flexibilitu.

Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je katalóg eGov služieb na úrovni miestnej samosprávy, katalóg služieb informačných systémov, detailný pohľad na procesnú stránku eGovernment služieb, analýza nákladov a prínosov (CBA), prioritizácia služieb pre budúcu implementáciu, a v neposlednom rade aj návrh referenčnej architektúry a stratégia vývoja integrovaného informačného systému pre mesto s ohľadom na cieľovú referenčnú architektúru.

Katalóg služieb je súhrnným dokumentom, ktorý agreguje zozbierané údaje o eGovernment službách a ich atribútoch. Pri jeho tvorbe sme vychádzali z analýzy súčasného legislatívneho stavu miestnej samosprávy na Slovensku, ktorá bola vstupom pre identifikáciu eGovernment služieb. Tieto boli následne verifikované pri stretnutiach s expertmi hlavného mesta a jeho mestských častí v jednotlivých oblastiach. V ďalšom kroku boli spracované údaje o jednotlivých atribútoch eGovernment služieb na základe historických dát. Z pohľadu mesta sú výsledky tejto štúdie kľúčové pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK.

# Strategické ciele eGovernmentu pre Hlavné mesto SR Bratislavu a jeho mestské časti

## Definícia strategických cieľov

Budúca elektronizácia služieb miest, ako aj Hlavného mesta a jeho MČ prispieva k naplneniu vízie eGovernmentu v Slovenskej republike.

Elektronizácia služieb smeruje k plneniu nasledovných strategických cieľov:

Tabuľka č. 1: Prehľad strategických cieľov – dopad na klienta a poskytovateľa

| Strategické ciele s dopadom na klienta | Strategické ciele s dopadom na samosprávu |
| --- | --- |
| Zlepšenie dostupnosti informácií pre klienta Zvýšenie transparentnosti využívaných služieb Zvýšenie transparentnosti miestnej samosprávy voči verejnosti Zvýšenie miery kontroly verejnej správy občanmi Zvýšenie prístupnosti služieb miest pre klientov s obmedzenou možnosťou osobných návštev Zvýšenie interakcie medzi mestom a verejnosťou Zníženie administratívneho zaťaženia Poskytnutie nových e-služieb obyvateľom Zvýšenie participácie občanov na správe vecí verejných Skrátenie času vybavovania jednotlivých služieb | Zníženie administratívnej náročnosti vybavovania podaní (spracovania služieb) Zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní služieb Zlepšenie kvality dostupných údajov o službách a ich používateľoch Zníženie nákladov na fungovanie miestnej samosprávy Zvýšenie zodpovednosti verejnej správy voči občanom a podnikateľom Zefektívnenie výkonu riadiacich a administratívnych procesov, zavedenie kvantitatívnych ukazovateľov kvality Prepojenie IS mesta na referenčné registre a ostatné databázy ústredných orgánov štátnej správy |

Na strane klienta prispieva elektronizácia k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu vybavovaniu úradných úkonov, čo v konečnom dôsledku znižuje administratívnu záťaž, štandardizácia procesov prispeje k transparentnosti interakcie medzi klientom a  samosprávou a elektronická forma komunikácie ju sprístupní širšej cieľovej skupine (pri zachovaní existujúcich možností). Tieto ciele v konečnom dôsledku prinesú aj zvýšenie interakcie medzi verejnosťou a hlavným mestom respektíve MČ. Pre lepšiu orientáciu verejnosti v ponuke služieb navrhujeme využiť pohľad cez životné situácie klienta, ktoré mu umožňujú vidieť ponuku služieb z jeho perspektívy a z hľadiska jeho potrieb.

Z pohľadu hlavného mesta a jeho MČ smerujú hlavné ciele sledované v tejto štúdii k znižovaniu administratívnej náročnosti vybavovania podaní prostredníctvom modernizácie a elektronizácie procesov ich poskytovania. Zároveň sa zvyšuje transparentnosť poskytovania týchto služieb a elektronizácia jednotlivých krokov zlepšuje možnosti informovanosti a kvalitu samotných údajov, ktoré sú k dispozícii v rámci magistrátu a jednotlivých mestských častí (informácie o využívaní služieb, o aktuálnom stave rozpracovaných úloh, o používateľoch služieb a podobne). Elektronizácia zabezpečí prepojenie na referenčné registre a povedie k zníženiu nákladov a zlepšeniu manažérskej kontroly vo výkone správy.

## Hlavné princípy budovania eGovernmentu pre Bratislavu

Budovanie eGovernmentu a elektronizácia služieb verejnej správy sa často mylne a zjednodušene stotožňuje s informačno-komunikačnými technológiami (ďalej IKT), pričom IKT je dôležitým, ale len jedným z predpokladov úspechu tohto zložitého procesu. Vývoj eGovernmentu treba chápať ako komplexný proces, ktorý sa skladá z množstva aktivít prebiehajúcich vo viacerých oblastiach. V tomto kontexte je nutné zvýrazniť princíp „ľudia – procesy - technológie“, ktorý je podmienkou úspešného zavádzania eGovernmentu. Tento aspekt treba zohľadniť ako na všeobecnej úrovni, tak aj v jednotlivých projektoch. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP predovšetkým definujú ciele miest pre zlepšenie poskytovania ich služieb a vyžadujú návrhy projektov založené na integrovanom prístupe, ktorý zahŕňa všetky z nasledujúcich aspektov:

- ľudský (kultúra organizácie a organizačný aspekt),

- procesný (spôsob organizácie a kontroly práce),

- technologický (IKT).

IKT má umožniť tvorbu „bezpapierového“ prostredia, rýchlejšieho priebehu procesu, automatizácie jednotlivých krokov procesu a všeobecné zvýšenie efektivity. IKT sa, tým pádom, dá považovať za podporný nástroj realizácie eGovernmentu. Procesy sú exekučné činnosti súvisiace s poskytovaním služieb občanom, kým ľudia sú správcovia a používatelia celého systému. Nasadenie nových procesov môže znamenať aj zmeny v organizačnej štruktúre a spôsobe fungovania jednotlivých organizačných jednotiek. Náročnosť a charakter práce v dotknutých organizačných jednotkách sa upraví podľa aktuálnej situácie. Pre bezbariérové zavedenie novej filozofie verejnej správy je nutné, aby zmeny boli podporené aj zvnútra, teda zo strany ľudí, ktorý daný proces majú vo svojej kompetencii.

# Popis aktuálneho stavu

## Špecifiká samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí

V tejto časti štúdie je uvedený rámcový popis špecifického postavenia hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí. Pre vybudovanie navrhovaného eGovernment riešenia v Bratislave je potrebné zohľadniť rozdelenie kompetencií medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ako aj potrebu prepojenia mestských častí na informačný systém pre mestské časti a následnú  integráciu s informačným systémom mesta. Riešenie umožní všetkým obyvateľom Bratislavy využívať služby miestnej samosprávy rovnakým spôsobom a v rovnakej kvalite bez ohľadu na to, z ktorej mestskej časti pochádzajú, resp. či používajú služby hlavného mesta, alebo príslušnej mestskej časti.

## Organizačná analýza

Hlavné mesto SR Bratislava sa člení na nasledujúce mestské časti:

- Čunovo

- Devín

- Devínska Nová Ves

- Dúbravka

- Jarovce

- Karlova Ves

- Lamač

- Nové Mesto

- Petržalka

- Podunajské Biskupice

- Rača

- Rusovce

- Ružinov

- Staré Mesto

- Vajnory

- Vrakuňa

- Záhorská Bystrica

## Rozdelenie kompetencií

Kompetencie bratislavskej samosprávy sú rovnaké ako u ostatných obcí a sú upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v ďalších zákonoch, ktoré sú uvedené v kapitole 4.4.3 Legislatívna analýza. Na mestskej úrovni sú poskytované služby, ktoré sú relevantné vo veciach celomestskej povahy, pričom mesto zabezpečuje aj výkon prenesených právomocí štátnej správy a niektoré kompetencie, ktoré je neefektívne poskytovať na úrovni mestských častí. Mestské časti majú kompetencie hlavne v oblastiach miestneho významu, vrátane výkonu prenesenej pôsobnosti, a tam, kde pôsobnosti nie sú vyhradené mestu. Rozdelenie kompetencií medzi mesto a mestské časti upravuje zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prijatý uznesením Mestského zastupiteľstva v hlavného mesta SR Bratislavy dňa 3. Júla 2008 č. 444/2008, ktorý nadobudol účinnosť 1. Septembra 2008.

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy upravuje podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, orgánov samosprávy mestských častí a vzťahy medzi týmito orgánmi, zriaďovanie a úlohy orgánov mestského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev, hlasovanie obyvateľov hlavného mesta a mestských častí, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie hlavného mesta a mestských častí s ich majetkom, povinnosti a oprávnenia poslancov a niektoré ďalšie záležitosti.

Rozdelenie kompetencií v zmysle poskytovania elektronických služieb definovaných touto štúdiou v katalógu eGovernment služieb  je uvedené v časti Príloha 8: Rozdelenie kompetencií hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí vzhľadom na eGovernment služby. Služby môžu byť poskytované buď hlavným mestom, alebo mestskou časťou, avšak existujú aj také služby, ktoré môžu byť poskytované hlavným mestom aj mestskou časťou zároveň. Z povahy služieb vyplýva, že služby celomestského charakteru poskytuje mesto a lokálne služby spravuje príslušná mestská časť. Duality vyplývajú z organizácie výkonu samosprávy. Napríklad služby z oblasti verejného obstarávania sú poskytované všetkými samosprávami nezávisle, keďže hospodárenie s majetkom je základným princípom samosprávy.

## Popis aktuálneho stavu z pohľadu poskytovania služieb verejnej správy

### Organizačná analýza

Organizačné štruktúry Magistrátu a jednotlivých miestnych úradov sú nastavené tak, aby pokrývali všetky úseky správy, ktoré má miestna samospráva vo svojej kompetencii a ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 2: Zoznam úsekov správy v pôsobnosti miest

| Názov úseku |
| --- |
| Bezpečnosť štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu Cestná doprava Cestovný ruch Civilná ochrana Civilné letectvo Dane a poplatky Evidencia obyvateľov Financie a rozpočet Finančná kontrola a vnútorný audit Hazardné hry Hospodárska mobilizácia Informačné systémy Kontrola plnenia úloh z uznesení, nariadení a predpisov Kontrola vybavovania petícií a sťažností Koordinácia štátnej pomoci Matričné veci Medzinárodná spolupráca Obrana štátu Odpadové hospodárstvo Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo Ochrana pred povodňami Ochrana pred požiarmi Ochrana spotrebiteľa Organizačné zabezpečenie volieb Osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba Poštové služby | Používanie štátneho jazyka SR Pozemné komunikácie Premávka na pozemných komunikáciách Prevádzka vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách Regionálny rozvoj Rybárstvo Sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov Školstvo a školské zariadenia Štátna starostlivosť o mládež a šport Štátna vodná správa Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi Štátne symboly, heraldický register Telekomunikácie Tvorba a ochrana životného prostredia Tvorba a uskutočňovanie bytovej politiky Umenie Verejné vodovody a verejné kanalizácie Verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku Vnútrozemská plavba Vojnové hroby Všeobecná vnútorná správa Vydávanie nariadení Zdravotná starostlivosť a ochrana zdravia Zhromažďovanie a združovanie |

Zdroj : Ministerstvo financií Slovenskej republiky (uvedený zoznam obsahuje úseky správy pokrývajúce originálne ako aj prenesené kompetencie miestnej samosprávy)

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nepredpisuje organizačnú štruktúru pre  jednotlivé samosprávy. Tá je plne v samosprávnej pôsobnosti každej samosprávy, pokiaľ je v súlade s legislatívnymi požiadavkami pre danú oblasť a zastrešuje všetky hore uvedené úseky správy.

### Procesná analýza

Z pohľadu vypracovania štúdie uskutočniteľnosti bolo dôležité urobiť procesnú analýzu súčasného stavu procesov poskytovania služieb v rámci miestnej samosprávy. Procesnú analýzu sme vytvorili na základe analýzy legislatívy upravujúcej kompetencie a pôsobnosť obcí a informácií získaných zo stretnutí s odborníkmi vo vybraných miestnych úradoch a na Magistráte. Pri mapovaní procesov poskytovania služieb sme viedli pohovory so zástupcami rôznych útvarov pokrývajúcich analyzované úseky správy.

Na základe analýzy súčasného stavu procesov poskytovania služieb bolo možné vytvoriť budúci požadovaný stav procesov, ktorý slúžil ako primárny zdroj pre definovanie zoznamu služieb informačných systémov (ďalej IS služby), ktoré sú uvedené v prílohe 3 Špecifikácia služieb informačných systémov (IS služieb).

Proces vo všeobecnosti chápeme ako súhrn štruktúrovaných aktivít a úloh, ktorých vykonanie vo vopred určenom poradí má za účel vytvoriť ucelenú službu, ktorá je v konečnom dôsledku poskytnutá klientovi. Počas procesnej analýzy sme získali informácie o procesoch poskytovania služieb, ktoré sú vykonávané na úrovni miestnej samosprávy. Činnosti v rámci procesnej analýzy zahŕňali najmä:

- legislatívnu analýzu povinností a činností Hlavného mesta a jeho MČ,

- prípravu zoznamu služieb a procesov jednotlivých subjektov na základe legislatívy,

- modelovanie procesov súčasného stavu,

- diskusiu so zamestnancami Magistrátu a jednotlivých miestnych úradov o ich činnostiach a úlohách, vrátane zberu ďalších potrebných atribútov pre konkrétne služby,

- úpravu pripravených procesov na základe informácií získaných z rozhovorov so zamestnancami Magistrátu a miestnych úradov.

V rámci analýzy súčasného stavu procesov poskytovania služieb sme získali najmä nasledujúce výstupy:

- zoznam služieb a procesov Hlavného mesta a MČ,

- model toku informácií a úloh v rámci Hlavného mesta a MČ pre jednotlivé služby,

- hodnoty sledovaných atribútov pre jednotlivé služby mesta.

Analýza súčasného stavu procesov poskytovania služieb prispela k väčšiemu pochopeniu a príprave ďalších podkladov k štúdii uskutočniteľnosti, a to najmä k:

- identifikácii tematických blokov procesov eGovernment služieb,

- priradeniu jednotlivých procesov do príslušných tematických procesných skupín,

- vytvoreniu budúceho požadovaného stavu procesov,

- K návrhu optimalizácie procesov poskytovania služieb.

Analýzou súčasného stavu procesov poskytovania služieb sme identifikovali niekoľko faktorov, ktoré opodstatňujú implementáciu zmien:

- V súčasnom stave nemajú všetky služby rozdelenú vstupnú časť, časť spracovania a výstupnú časť. Dôsledkom je, že v mnohých prípadoch je klient nútený podať rôzne dokumenty i viackrát, respektíve vyžiadané výstupy služby nedostane naraz, čo má za následok väčšiu záťaž pre klienta mesta a znižuje prehľadnosť a efektívnosť vybavovania s dopadom na spokojnosť klienta.

- Kvôli rôznorodosti procesov je optimalizácia procesov v súčasnom stave zložitá a neumožňuje koncepčný prístup založený na analýze skupín procesov.

- Procesy poskytovania služieb sú do určitej miery podporované informačnými technológiami. Je to predovšetkým na úrovni elektronických formulárov na webových stránkach samospráv. Súčasná úroveň informatizácie neodbúrava to, že občan v konečnom dôsledku musí po vytlačení formuláru z internetovej stránky zabezpečiť k nemu potrebné prílohy a doručiť buď osobne alebo poštou na príslušný mestský úrad. Spoluúčasť občana sa síce zrejme v procesoch nebude dať úplne eliminovať, ale práve implementácia technológií, ktoré by zabezpečili celý work-flow dokumentov vrátane ich elektronického schvaľovania, obmedzí „zaťažovanie“ občana vybavovaním príloh na jednotlivých úradoch, respektíve osobnými návštevami týchto úradov.

Zmeny v procesoch ovplyvnia významným spôsobom postup výkonu úloh v rámci náplne práce úradníkov. Vzhľadom na rozdiel medzi súčasným a cieľovým stavom, bez ohľadu na aktuálny stupeň počítačovej gramotnosti jednotlivých úradníkov, je nevyhnutné podporiť spustenie nového spôsobu výkonu úloh s podporou adekvátne nastaveného programu školení pre používateľov systému na strane Magistrátu, ako aj jednotlivých miestnych úradov, ktoré budú zapojené do projektu.

### Legislatívna analýza

Hlavné mesto SR Bratislava má špecifické inštitucionálne postavenie v rámci samospráv v SR, ktoré je upravené zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona má mesto dvojúrovňovú štruktúru, ktorá sa skladá z  Bratislavy a 17 mestských častí. Na obidvoch úrovniach je samospráva zastupovaná volenými zástupcami občanov. Bratislava je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, s vlastnými príjmami a s majetkom, ktorý jej bol zverený (§ 2 ods. 1).

Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom samostatne hospodária s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi, ako aj s majetkom, ktorý im bol zverený (§ 2 ods. 2).

Keďže rámec tejto štúdie bol vymedzený výkonom služieb v rámci originálnych právomocí obcí voči verejnosti, služby definované v tejto štúdii sú najmä službami vo verejnom záujme. Prenesený výkon štátnej správy, ktorý zabezpečujú služby verejnej správy na jednej strane, ako aj verejné služby, ktoré predstavujú aktivity komerčného a iného charakteru na strane druhej, nie sú riešené v rámci tejto štúdie.

Kompetencie obcí sú určené predovšetkým zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Z pohľadu tejto štúdie uskutočniteľnosti je dôležité rozlišovať medzi originálnymi kompetenciami miest a preneseným výkonom štátnej správy, ktorý je mimo rámca tejto štúdie. Pre potreby tejto štúdie sme pri určovaní typu kompetencie vychádzali predovšetkým z platnej legislatívy, a teda kompetencia bola priradená tomu subjektu, ktorý ju má zákonne definovanú ako originálnu.

Mesto má kompetencie a poskytuje služby vo viacerých oblastiach. Základné rozdelenie úsekov v správe miest poskytuje už spomenutý zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Každý úsek je spravovaný v zmysle jedného alebo viacerých zákonov. V nasledujúcom prehľade sumarizujeme legislatívny rámec z pohľadu jednotlivých oblastí kompetencií miest. Keďže predmetom legislatívnej analýzy bolo viac ako 600 právnych predpisov, na utvorenie predstavy sme vypísali v tejto časti štúdie tie, ktoré sú najdôležitejšie z pohľadu relevantnosti realizácie štúdie.

Kompetencie v oblasti dopravy predstavujú predovšetkým nasledovné zákony:

- Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Kompetencie v oblasti sociálnych vecí predstavujú predovšetkým nasledovné zákony:

- Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja predstavujú predovšetkým nasledovné zákony:

- Zákon č. 416/2001 Z.z. prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Kompetencie v oblasti územného plánovania predstavujú predovšetkým nasledovné zákony:

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Kompetencie v oblasti civilnej ochrany predstavujú predovšetkým nasledovné zákony:

- Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany;

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kompetencie v oblasti školstva, mládeže a športu predstavujú predovšetkým nasledovné zákony:

- Zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Postupy pri verejnom obstarávaní určuje zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompetencie v oblasti životného prostredia určujú predovšetkým nasledovné zákony:

- Zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z.z.;

- Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší);

- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Kompetencie v oblasti cestovného ruchu určujú predovšetkým nasledovné zákony:

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Kompetencie v oblasti kultúry určujú predovšetkým nasledovné zákony:

- Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

Táto oblasť je však regulovaná najmä prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení jednotlivých miest.

Oblasť sťažností a podnetov reguluje najmä:

- Zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z.z.;

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Špeciálnym prípadom podania sú petície, ktoré patria medzi základné ľudské práva a zaručuje ich Ústava SR a niektoré ďalšie zákony.

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Ďalšie zákony, ktoré ukladajú povinnosti miest voči verejnosti sú nasledujúce:

- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;

- Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Inou perspektívou pri analyzovaní súčasného legislatívneho rámca je stav právnej úpravy informatizácie verejnej správy. Z tohto pohľadu sú rozhodujúce najmä nasledujúce právne normy:

- Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výnos MF č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy ;

- Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.;

- Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov a prislúchajúce vyhlášky NBÚ č.:

  - 136/2009. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku,

  - 135/2009. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky),

  - 134/2009. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu),

  - 133/2009. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou a o bezpečnostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných činností,

  - 132/2009. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov,

  - 131/2009. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch).

Ďalšie súvisiace predpisy sú:

- Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane príslušných vyhlášok NBU SR.

Tento prehľad legislatívy nie je vyčerpávajúcim prehľadom všetkých zákonov, ktoré sa týkajú miest, čo ani nebolo účelom tejto kapitoly. V uvedených zákonoch však boli identifikované jednotlivé služby, ktoré mesto a jeho mestské časti poskytujú verejnosti. V tejto fáze budovania eGovernmentu sa v súlade s koncepčnými materiálmi schválenými Vládou SR kladie dôraz na vybudovanie elektronických služieb pre občana a podnikateľa (služby typu G2C, G2B) a taký bol aj metodický prístup k tejto štúdii uskutočniteľnosti. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že obce v rámci svojich právomocí môžu tvoriť vlastné legislatívne normy (všeobecne záväzné nariadenia), ktoré môžu rozširovať a upravovať rozsah ich pôsobnosti, ale len v medziach príslušného zákona. Oblasť formovania právneho rámca je detailnejšie popísaná v kapitole 5.3.3 - Legislatívne dopady, ako aj v časti Príloha 4: Prehľad dotknutej legislatívy v oblasti elektronizácie miest.

## Aktuálny stav informačno-komunikačných technológií

Miera elektronizácie a sofistikácie služieb poskytovaných informačnými systémami, využívaných miestnou samosprávou na Slovensku, je na základe analýz koncepcií rozvoja informačných systémov vypracovaných jednotlivými mestami rozdielna. Vzhľadom na to, že informačné systémy boli a stále sú rozvíjané na základe rôznych koncepcií a vplyvov, ich kvalita a stupeň rozvoja sú rôzne. Stav rozvoja informačných systémov miest na Slovensku zväčša závisí od jeho veľkosti (z pohľadu počtu obyvateľov). Väčšie mestá majú rozvinutejšie systémy hlavne z dôvodu finančného a personálneho zabezpečenia. Stav IKT v Hlavnom meste Bratislava a jeho mestských častiach reflektuje stav IKT v iných regiónoch.

Posunom smerom k využívaniu elektronických služieb je zapojenie niektorých Bratislavských mestských častí do informačného systému pre Elektronické služby samospráv (skratka ESPS), ktorý je realizovaný Úradom vlády a Ministerstvom financií v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). ESPS je implementovaný v rámci projektu "Elektronické služby samospráv s využitím modulov Ústredného portálu verejnej správy“. Mestské časti môžu využiť informačný systém ESPS za účelom urýchlenia a elektronizácie komunikačných tokov medzi samosprávou a verejnosťou. Informačný systém ESPS zabezpečuje elektronickú formu doručenia podaní a ich vybavenia vo všetkých prípadoch podania, pri ktorých nie je zákonom požadovaný overený podpis podávajúceho. Samosprávy majú možnosť voľby rozsahu poskytovaných služieb, prispôsobenia služby, štandardizácie formulárov podania, elektronické spracovanie agend (nevyžadujúcich elektronický podpis), sprístupnenie centrálneho komponentu Elektronickej komunikačnej schránky (eDesktopu).

### Stav využitia IKT v miestnej samospráve mesta Bratislava

Správa IKT v miestnej samospráve mesta Bratislava je organizovaná podľa územného rozdelenia mesta. Magistrát hlavného mesta a 17 miestnych úradov mestských častí (MČ) si zabezpečuje správu svojich informačných systémov a infraštruktúry.

Prevádzkované informačné systémy podporujú plnenie úloh vymedzených kompetenciami hlavného mesta a mestských častí daných legislatívou. Magistrát hlavného mesta ako aj miestne úrady mestských častí Bratislavy využívajú informačné systémy, ktoré boli nasadzované každou samosprávou samostatne. Rozsah systémov závisí od potrieb úradu a je determinovaný hlavne výškou prostriedkov vyčlenených na nákup a prevádzku softvéru, hardvéru a licencií.

Informačné systémy hlavného mesta a mestských častí sú tvorené zväčša nasledovnými typmi systémov:

- Integrovaný systém samosprávy

- Portál a systém správy obsahu (CMS)

- Geografický informačný systém

- Evidencia obyvateľov

- Špecializované aplikácie

- Systémové aplikácie

- Integrovaný systém samosprávy (ISS)

ISS obsahuje administratívne, ekonomické a evidenčné funkcie, a je najčastejšie poskytovaný jedným dodávateľom (najčastejšie Corageo, Euroaltis, Intelsoft, Trimel a Topset). V niektorých prípadoch (napr. prechod na iný ISS), MČ používa dva integrované systémy.  Integrovaný systém samosprávy zabezpečuje podporu vnútorných činností úradu a nie je určený pre interakciu s verejnosťou. Moduly integrovaného systému sú zväčša účtovníctvo, správa majetku, miestne dane a poplatky, príprava rozpočtu, plánovanie, fakturácia a iné. Niektoré MČ využívajú pre zabezpečenie svojej činnosti aj kombináciu integrovaného systému samosprávy s iným špecializovaným autonómnym systémom. Podiel dodávateľov informačných systémov pre samosprávy mesta Bratislavy (vrátane magistrátu) je nasledovný:

Obrázok č.1: Podiel dodávateľov informačných systémov pre samosprávy (IIS) v meste Bratislava

- Portál

Elektronické zverejňovanie informácií, dokumentov a formulárov pre verejnosť je zabezpečované pomocou jednoduchých internetových portálov, ktorých súčasťou je internetová stránka mestskej časti a systém správy obsahu. Portál využíva každá mestská časť, keďže poskytuje efektívny nástroj na publikovanie informácií pre verejnosť. Publikovanie obsahu je zväčša zabezpečované administrátorom internetovej stránky alebo poverenou osobou. Hlavné mesto a jednotlivé mestské časti spravujú samostatné portálové riešenia, ktoré nie sú integrované s inými systémami. Prevádzka systému býva zabezpečovaná externou formou pričom v tomto prípade spravujú samosprávy len obsah a nie technickú prevádzku.

- Geografické informačné systémy

Hlavnou úlohou GIS je správa a prezentácia priestorových údajov na území celého mesta Bratislava. Údaje sú spravované hlavne pre potreby stavebného konania, pasportizácie zelene, cestné komunikácie, lokalizáciu majetku, územné plánovanie, údaje o pozemkoch a budovách  a ďalšie činnosti. Hlavné mesto spravuje mapu celého mesta v rôznych vrstvách, MČ spravujú vrstvy napr. kanalizácie.

- Evidencia obyvateľov

Mestské časti majú zo zákona povinnosť evidovať obyvateľov, ktorá zahŕňa hlásenie pobytu a matričnú agendu. Údaje o obyvateľoch sú zadávané do externého IS Registra obyvateľov, spravovaného Ministerstvom vnútra SR. Mestské časti evidujú obyvateľov aj pre interné účely do separátneho systému spravovaného mestskou časťou. Väčšina mestských častí nemá zabezpečenú synchronizáciu údajov medzi internou a externou evidenciou obyvateľov.

- Špecializované a kancelárske aplikácie

Tieto aplikácie zahŕňajú predovšetkým aplikácie, ktoré sú prevádzkované na lokálnych staniciach pre podporu práce zamestnancov úradov pri vybavovaní a rozhodovaní napr. textové editory, tabuľkové procesory, právne informácie, mestská polícia a podobne. Tieto aplikácie uľahčujú niektoré čiastkové úlohy pri rozhodovaní resp. evidencii, ale priamo nezabezpečujú vybavovanie podaní, z toho dôvodu nie je potrebná ich integrácia do spoločného mestského systému.

- Systémové aplikácie

Sú to aplikácie, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie podpory prevádzky infraštruktúry a bezpečnosti informačných systémov. Napr. antivírusové programy, operačné systémy, diagnostické nástroje. Tieto systémy zabezpečujú aj chod,  diagnostiku, zálohovanie a ochranu serverov.

### Špecifiká IKT miestnej samospráve mesta Bratislava

V rámci štúdie uskutočniteľnosti bol uskutočnený prieskum vybavenosti IKT na jednotlivých samosprávnych úradoch. Špecifiká vybavenosti magistrátu a mestských častí sú popísané v nasledujúcom texte.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Z dôvodu kompetencií určených v štatúte hlavného mesta má magistrát špecifické postavenie v samospráve mesta Bratislavy. Na rozdiel od mestských častí spravuje iné typy údajov a spravuje údaje pokrývajúce celé územie mesta Bratislavy napr. daň z nehnuteľnosti alebo územný plán mesta. Oddelenie informatiky spravuje IKT a je rozdelené na referáty pre mestský informačný systém a geoinformatiku. Počet IT špecialistov je 8, kým správou geoniformatiky sa zaoberá ďalších 8 zamestnancov. Oddelenie spravuje viac ako 580 používateľských staníc rozdelených v siedmich budovách.

Najrozsiahlejším systémom na Magistráte je integrovaný systém pre samosprávu, ktorý je používaný na činnosti pre tvorbu rozpočtu, účtovníctvo, fakturáciu, pokladňu, banku, sklady, správu majetku, zmluvy, dane a manažérske vyhodnocovanie.

Magistrát využíva informačný systém pre správu dokumentov, ktorý zabezpečuje elektronickú prípravu mestského zastupiteľstva, mestskej rady, registratúry a funkcie podateľne vrátané elektronickej. Magistrát je v súčasnosti spôsobilý prijímať elektronické podanie potvrdené elektronickým podpisom s kvalifikovaným certifikátom.

Magistrát nemá v kompetencii udržiavanie evidencie obyvateľov pre účely hlásenia pobytu a matriky a preto nevyužíva systém registra obyvateľov, ktorý je poskytovaný MV SR. Údaje o trvalom pobyte v súčasnosti nie sú poskytované magistrátu ani z miestnych úradov. Magistrát však eviduje obyvateľov pre účel výkonu svojich kompetencií (napr. daň z nehnuteľnosti).

Elektronická výmena údajov s miestnymi úradmi je zväčša riešená emailom alebo záznamovými médiami. Okrem bežnej komunikácie sú najčastejšie prenášané priestorové informácie slúžiace na evidenciu stavieb a stavebné konanie.

Serverová infraštruktúra na Magistráte, obsahuje 20 serverov a v súčasnosti je plánovaná  virtualizácia. Pripojenie na internet je 100 Mbit/s.

Miestne úrady

Najrozsiahlejšími a najpoužívanejšími systémami na miestnych úradoch sú integrované systémy pre samosprávu. Tieto systémy obsahujú špecializované moduly, ktorých výber závisí od požiadaviek jednotlivých úradov. Príkladom používaných modulov sú: účtovníctvo, fakturácia, objednávky, pokladňa, banka, rozpočet, daň z nehnuteľnosti, miestne dane a poplatky, majetok/sklad, evidencia obyvateľov, evidencia podnikateľov, evidencia žiadostí, povoľovacie procesy, správne konanie, kataster nehnuteľností, voľby a referendum, evidencia hrobových miest, evidencia zmlúv, sociálna agenda, exekučné konanie, registratúra, pošta a archív, podateľňa, uznesenia, VZN, poslanci, porady, úlohy, žiadosť o informácie, sťažnosti a petície, podpora workflow a pod.

Väčšina miestnych úradov nevyužíva geografické informačné systémy vo veľkom rozsahu. Tieto systémy sú využívané asi polovicou úradov len lokálne špecializovanými oddeleniami na správu základných priestorových údajov, napr. adries, zelene, atď.

Personálne zabezpečenie správy informačných systémov a infraštruktúry je spravidla riešená v závislosti od veľkosti miestneho úradu. Niektoré úrady majú správu IKT riešenú externým poskytovateľom služieb, pričom zamestnávajú najviac štyroch IKT špecialistov.

Počet používateľov IKT na úradoch sa pohybuje v rozmedzí od 6 do 150. Pripojenie na internet je v rozmedzí od 2 MB/s do 20MB/s.

Miestne úrady veľkých MČ (s počtom používateľov IT viac ako 40) disponujú s rozvinutou infraštruktúrou zloženou z lokálnej siete, špecializovaných serverov. Podľa organizačnej štruktúry úradu je správa IKT v kompetencii referátu informatiky.

Oproti veľkým MČ miestne úrady malých mestských častí (s počtom používateľov IT menej ako 40) využívajú menší počet modulov, keďže v dôsledku menšieho počtu vybavovaných podaní sú menej tlačené k automatizácií procesov. Tieto MČ disponujú infraštruktúrou a aplikáciami nevyhnutnými na automatizáciu základných evidenčných činností. Správa informačných technológií je často zabezpečovaná externým dodávateľom.

### Súčasná architektúra

V súčasnom stave má verejnosť výrazne obmedzenú možnosť vykonávať úkony elektronicky (napr. podania, žiadosti atď.). Užívatelia zväčša využívajú webové stránky miest na získanie informácií o spôsobe realizácie danej služby. Okrem získania informácií môžu žiadatelia danej služby získať potrebné formuláre, na ktorých treba konkrétnu požiadavku predložiť a ktoré je potrebné následne vytlačiť. Takže samotné úkony spojené s podaním v konečnom dôsledku musia riešiť osobnou návštevou kancelárie prvého kontaktu prípadne príslušnej organizačnej jednotky mesta, alebo odovzdaním požiadavky na podateľňu. Korešpondencia prebieha klasickou poštou alebo e-mailom.

Súčasná architektúra informačných systémov v meste nevyužíva spoločné komponenty ÚPVS, avšak mnohé z nich plánujú integráciu s týmito modulmi v blízkej budúcnosti. Systémy pre správu dokumentov väčšinou nie sú implementované, a ak sú, tak bez prepojenia na ostatné systémy.

Architektúra súčasných informačných systémov spravidla neobsahuje tzv. middleware komponenty, ktoré zabezpečujú vzájomnú spoluprácu (interoperabilitu) vnútorných systémov miest, ako aj externých systémov verejnej správy, respektíve prístup k spoločným údajom a procesom. Iniciatívy smerujúce k nasadeniu komponentov pre zabezpečenie prepojenia jednotlivých systémov (tzv. middleware) sú vo väčšine prípadov orientované na nasadenie technológií založených na Webových službách a elektronickom riadení procesov (tzv. BPM).

V rámci umožnenia elektronického styku s občanom Hlavné mesto a niektoré MČ implementovali, resp. implementujú ďalšie technologické prostriedky spravidla smerujúce k zefektívneniu osobného styku občana s Magistrátom, respektíve miestnym úradom, alebo k podpore elektronického poskytovania informácií (napr. infokiosky).

### Oblasti rozvoja informačných systémov

Rozvoj a správa informačných systémov na úrovni miestnej samosprávy v Bratislave nie sú v súčasnosti centrálne koordinované. Z pohľadu eGovernmentu to má za následok rozdielnu úroveň pripravenosti systémov na ich ďalší rozvoj. Elektronizácia služieb verejnosti vyžaduje vybudovanie integrovaného systému, ktorý zabezpečí prepojenie IS všetkých miestnych úradov a Magistrátu do jedného celku. V súčasnosti identifikujeme najmä nasledujúce oblasti rozvoja:

- perspektívne vzájomné prepojenie informačných systémov v Bratislavskej samospráve a umožnenie elektronickej výmeny údajov medzi úradmi,

- Sprístupnenie elektronických služieb verejnosti, akými sú elektronické podania, sledovanie stavu podania napr. žiadosti prostredníctvom portálu, elektronické doručovanie a podobne,

- Integrácia systémov v rámci jednotlivých úradov samosprávy, ktorá prospeje k efektívnemu využívaniu, správy a zdieľaniu údajov,

- Automatizácia procesu spracovania podaní na jednotlivých úradov prostredníctvom nasadenia systémov elektronického riadenia procesov (napr. BPM), ktorými sa docieli optimalizácia a automatizácia rutinných činností, zefektívni sa využitie pracovného času a tým pádom sa dospeje k skvalitneniu a zrýchleniu rozhodovacích procesov,

- Zvýšiť rýchlosť pripojenia na internet na miestnych úradoch, ktorá v súčasnosti nie je dimenzovaná na nároky pre prevádzku elektronických služieb.

Táto štúdia sa zameriava primárne na potreby rozvoja informačných systémov za účelom elektronizácie služieb, ktoré samospráva poskytuje verejnosti v rámci výkonu svojich originálnych kompetencií. Nevylučujeme však existenciu ďalších potrieb rozvoja IS, ktoré však neboli zahrnuté do štúdie vzhľadom na to, že nie sú podmienkou budovania eGovernmentu a poskytovania služieb verejnosti v rámci výkonu originálnych kompetencií samosprávy.

## Hodnotenie aktuálneho stavu

Hlavné mesto a jeho MČ majú individuálny prístup k rozvoju informačných systémov a elektronizácii služieb poskytovaných verejnosti. Keďže hlavné mesto, ako aj jednotlivé mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom, v prípade mestských častí aj štatútom, samostatne hospodária s vlastným majetkom, s vlastnými príjmami a majetkom, ktorý jej bol zverený, informatizácia týchto subjektov doteraz bola riadená autonómne.

Znamená to, že niektoré subjekty doteraz vynaložili značné množstvo finančných prostriedkov na rozvoj IS, pričom každý z nich rozvíjal IS s prihliadnutím na vlastné priority a záujmy a s množstvom prostriedkov, ktoré mali na tento účel vyčlenené.

Podľa typu informačných systémov používaných v samosprávach je zrejmé, že systémy sú orientované najmä na vnútornú správu úradov, evidenčnú činnosť a prezentáciu vybraných informácií verejnosti. Systémy nie sú v súčasnosti integrované do jedného celku a prezentácia údajov nie je automatizovaná. Informačné systémy využívané na mestských úradoch sú integrované len v rámci dodávaných produktových balíkov. To znamená, že moduly rôznych dodávateľov nie sú vzájomne technologicky prepojené.

Magistrát a miestne úrady poskytujú zväčša elektronické služby verejnosti zamerané na publikovanie informácií o činnosti úradu, všeobecne záväzných nariadení, rozpočte, adresách organizácií a podobne. Systémy na úradoch neposkytujú služby typu odosielania elektronických formulárov, elektronického podania, či riešenia prípadov prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Zavádzaním eGovernmentu však spravidla pôjde v zásade o nové smerovanie v elektronizácii úradov s relatívne širokými dopadmi nielen v oblasti informačných technológií. Tieto dopady sú ďalej popisované v nasledovných kapitolách.

## Návrh na zmeny

Analýza súčasného stavu, ktorá bola uskutočnená na základe podkladov, ktoré sme získali v spolupráci so zástupcami Magistrátu a miestnych úradov a z prieskumov legislatívneho prostredia, ukázala, že pre úspešnú elektronizáciu služieb na úrovni miestnej samosprávy je nutné vykonať najmä tieto zmeny (v členení podľa oblastí):

- Legislatívny rámec

Legislatívne zmeny majú predovšetkým umožniť bezbariérovú existenciu „bezpapierového“ prostredia a elektronického prostredia na účely vykonávania služieb a úkonov na úrovni samospráv. Bližšia špecifikácia je vypracovaná v kapitole 5.3.3 - Legislatívne dopady.

- Architektúra IKT

Zmeny v architektúre sú pomerne zásadné a smerujú k zavedeniu niekoľkých doteraz spravidla neexistujúcich vrstiev architektúry, integráciu na definované centrálne komponenty a smerovanie v zmysle architektúry orientovanej na služby (SOA). Bližšia špecifikácia je vypracovaná v kapitole 5.4 - Poskytovanie služieb informačných systémov (IS služieb) prostredníctvom informačných technológií.

- Procesy

Na základe identifikovaných bodov na zlepšenie súčasného stavu sme vytvorili zoznam zmien, ktoré navrhujeme implementovať v požadovanom stave procesov. Identifikovali sme najmä nasledujúce obohatenia procesov pre cieľový stav oproti súčasnému stavu:

- Procesy v cieľovom stave majú byť podporované systémom pre riadenie podaní. Riadenie podaní spravuje životný cyklus podania žiadosti klientom až po uzavretie prípadu. Aktivity týkajúce sa riadenia podaní podporujú lepšie zdieľanie údajov o klientovi, monitoring kvality poskytnutia služieb a evidenciu o vykonaných podaniach klienta.

- Je potrebné rozdelenie procesu na vstupnú časť, časť spracovania a výstupnú časť.

- Vytvorenie generického procesu, ktorý umožní optimalizáciu procesov a koncepčný prístup k zmenám.

Cieľový stav procesov poskytuje vstupy do tvorby zoznamu IS služieb. Na základe procesnej analýzy sme identifikovali aktivity v rámci procesov, zodpovedajúce IS službám, ktoré sú predmetom automatizácie.

Bližšia špecifikácia je vypracovaná v kapitole 5.3.2 - Procesné dopady (generický procesný model).

# Návrh cieľového stavu

## Oprávnený žiadateľ

Štúdia je určená pre Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti. Keďže podľa zákona o Hlavnom meste SR Bratislave, aj Hlavné mesto aj jeho mestské časti majú právnu subjektivitu, optimálny model implementácie je taký, ktorý zabezpečí účasť všetkých 18 subjektov, pre ktoré je táto štúdia určená, a to podľa modelu „1 žiadateľ a 17 partnerov“.

Oprávnenosť jednotlivých subjektov (Hlavného mesta a jeho jednotlivých mestských častí) bola navrhnutá tak, aby odzrkadľovala  odporúčaný model implementácie a následnej prevádzky IIS Hlavného mesta a jeho mestských častí, ktorý je bližšie popísaný v časti 5.4 štúdie.

Model implementácie bol navrhnutý s prihliadnutím na nasledujúce skutočnosti:

- výkon správy je distribuovaný medzi Magistrátom (Hlavné mesto) a miestnymi úradmi (mestské časti), čo znamená, že všetkých 18 subjektov sa spolupodieľa na poskytovaní služieb verejnosti v rámci svojich originálnych právomoci;

- je nerealizovateľné navrhnúť 18 IS, vzhľadom na významný prienik v charaktere služieb a požiadavkách na budúci systém a vzhľadom na celkový rozpočet OP BK, dodržanie princípov účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti;

- pri vývoji IIS Bratislavy je nutné zabezpečiť aktívnu spoluúčasť všetkých 18 subjektov, ktoré podľa vykonaných analýz a rozhovorov, majú záujem spolupodieľať sa vo všetkých fázach budovania riešenia a následnej prevádzky;

- jeden subjekt bude primárne zodpovedný za realizáciu riešenia a jeho sprístupnenie ostatným subjektom, kým ostatným subjektom vznikne zodpovednosť za adaptáciu ich existujúcich riešení a pripojenie sa na centrálny IS.

Na obrázku č.2 je zjednodušené znázornenie riešenia, ktoré zabezpečí konzistentnú a unikátnu implementáciu projektu v rámci jediného technologického centra, a zároveň zabezpečí maximálnu mieru participácie všetkých 18 subjektov vo všetkých fázach návrhu, implementácie a následnej prevádzky projektu.

Na obrázku je rámcovo navrhnuté rozdelenie oprávnených aktivít projektu medzi jednotlivými subjektmi. V súlade s výsledkami analýz a prieskumov súčasného stavu, konzistentné budovanie riešenia sa zabezpečí vývojom riešenia v rámci jediného technologického centra, pričom navrhujeme, aby ho zastrešoval Magistrát podľa analýz zahrnutých v časti 5.4.2 tejto štúdie. V zmysle týchto analýz odporúčame, aby sa súčasťou projektu a jeho oprávnených aktivít stali adaptácie IS na jednotlivých miestnych úradoch za účelom integrácie IS MČ na IIS Hlavného mesta. Odporúčame, aby integrácia IIS na externé systémy bola zabezpečená centrálne z Magistrátu pre všetkých 18 subjektov podľa odporúčaného a odsúhlaseného modelu implementácie (kapitola 5.4.2).

# Obrázok č.2: Rámcové znázornenie riešenia pre Hlavné mesto SR Bratislavu

Z uvedených dôvodov a vzhľadom na charakter implementácie riešenia, ktorý je podrobnejšie popísaný v nasledujúcich častiach, navrhujeme, aby oprávneným žiadateľom bolo Hlavné mesto. Keďže mestským častiam vzniknú náklady spojené s integráciou ich systémov na systém Hlavného mesta, odporúčame tieto aktivity zahrnúť do projektu a do zoznamu oprávnených aktivít podľa výzvy, a teda umožniť mestským častiam participovať vo forme partnerov žiadateľa.

## Životné situácie

Pohľad na eGovernment cez životné situácie je uhlom pohľadu občanov a podnikateľských subjektov, prostredníctvom ktorého tieto subjekty pristupujú a komunikujú s verejnou správou.

Verejná správa poskytuje služby pomerne veľkej skupine klientov, ktorí na služby majú rôzne požiadavky. Najčastejšie musia zápasiť s nasledujúcimi ťažkosťami:

- používateľom služieb verejnej správy chýbajú informácie,

- v interakcii s verejnou správou nedostanú jasné a jednoduché odpovede,

- služby verejnej správy pre žiadateľov nie sú vždy jednoznačne zadefinované a ľahko dostupné.

Okrem skutočnosti, že budovanie eGovernmentu má prispieť k zefektívneniu procesov verejnej správy, má tiež prispieť k budovaniu pohodlnejšieho prostredia pre používateľov jej služieb.

Zoznam životných situácií má rámcovo vystihovať okolnosti, v ktorých sa občan, resp. podnikateľ môže ocitnúť a jej riešenie, pokiaľ súvisí so službami verejnej správy, resp. samosprávy. eGovernment služba je operatívnou súčasťou životnej situácie, ktorá umožňuje klientovi uplatniť nárok, resp. vzniesť požiadavku voči verejnej správe.

Pri tvorbe katalógu životných situácií sme zohľadnili potreby klienta, pre ktorého sú životné situácie primárne určené, a možnosti a kompetencie verejnej správy. Preto bolo nutné vykonať prieskum dvoma rôznymi prístupmi, a to z pohľadu verejnosti a pohľadu verejnej správy

# Obrázok č.3: Životné situácie v kontextuálnom znázornení

# Prístup zhora – nadol

Vychádzali sme z potrieb, respektíve povinností občana a podnikateľa voči verejnej správe, teda z dopytu po službách verejnej správy. Analyzovali sme konkrétne situácie, v ktorých občan alebo podnikateľ môže mať voči štátu nároky, alebo povinnosti. Výstupom tejto fázy bol zoznam situácií, v ktorých sa klient verejnej správy (občan alebo podnikateľ) mohol ocitnúť, usporiadaný podľa životných etáp, okruhov a pod-okruhov.

# Prístup zdola - nahor

Zámerom tohto prístupu bolo identifikovať skupinu služieb, ktoré je verejná správa schopná ponúknuť občanovi alebo podnikateľovi podľa úsekov správy a agend. Tento prístup v procese tvorby katalógu životných situácií mal kontrolný a doplňujúci charakter.

Zoznam životných situácií sa považuje za „živý“ dokument, ktorý v prípade nutnosti, bude možné dopĺňať.

## Poskytovanie eGovernment služieb

### Organizačné dopady

Realizácia projektov na rozvoj eGovernmentu neovplyvní len procesy poskytovania služieb a IKT základňu Magistrátu a miestnych úradov, ale bude mať čiastočný dopad aj na ich organizačnú štruktúru.

Keďže sa služby aj naďalej budú poskytovať tradičným spôsobom, v strednodobom horizonte sa nepredpokladá, že príde k dramatickým zmenám, ale očakávame potrebu prispôsobiť organizáciu a  pracovné postupy podľa aktualizovaných procesov poskytovania služieb.

Dôležitým cieľom pre Magistrát a miestne úrady bude pokryť riadenie zmeny (change management), ktoré sa v dôsledku silného zamerania na implementáciu technológií často neprávom dostáva do úzadia.   Práve zamestnanci budú kľúčovými používateľmi, ktorí budú obsluhovať nový systém, a ktorých sa zmeny v pracovných postupoch najviac dotknú. Predpokladá sa, že situácie medzi úradmi sa budú natoľko líšiť, že jednotné odporúčanie na riadenie zmien by nemalo svoje opodstatnenie. V cieľovom stave sa očakáva, že sa zamestnanci Magistrátu a jednotlivých miestnych úradov stanú neoddeliteľnou súčasťou modernizovaného prostredia a nadobudnú schopnosť podporovať a poskytovať služby na zodpovedajúcej úrovni.

Ďalším aspektom organizačných dopadov bude definícia zodpovedností za jednotlivé komponenty architektúry miest. V tomto kontexte je dôležite vymedziť rolu IT útvaru v rámci budovania, správy a prevádzky budúceho integrovaného informačného systému a rolu špecifických útvarov zameraných na konkrétne služby. Tie by mali byť prítomné pri definícii detailných požiadaviek, prevziať zodpovednosť za správu údajov jednotlivých komponentov a spolupracovať na definícii implementačných procesov, pričom v týchto oblastiach by sa mali ďalej podieľať na životnom cykle týchto artefaktov.

### Procesné dopady (generický procesný model)

Koncepčné riešenie elektronizácie verejnej správy na úrovni miestnej samosprávy si vyžadovalo vytvorenie generického procesu budúcej eGovernment služby. Informatizácia podľa dokumentov schválených vládou SR (SIVS, NKIVS) neznamená len elektronizáciu existujúcich procesov, ale zahŕňa aj ich optimalizáciu a zefektívnenie. Generický proces adresuje práve tieto otázky. Jeho existencia je žiaduca aj z nasledovných aspektov:

- poskytuje štruktúrovaný pohľad na procesy a ich popis,

- poskytuje celkový obraz, vzájomné súvislosti a interakcie medzi procesnými aktivitami a komponentmi informačného systému,

- napomáha pri zjednocovaní procesov, a tým k ich optimalizácii,

- je dôležitým referenčným rámcom pre prioritizáciu služieb a prepracovanie procesov.

Na najvyššej úrovni abstrakcie sa typický proces eGovernment služby dá rozdeliť na tri fázy a to tak, ako vystihuje nasledujúci obrázok č. 2:

- Vstupnú

- Produkčnú

- Výstupnú

Vo vstupnej fáze formuluje klient prostredníctvom vybraného komunikačného kanálu (poštou, osobne alebo elektronicky) svoje požiadavky na samosprávu, ktoré sú spracované samosprávou a spolupracujúcimi organizáciami v produkčnej fáze. Samotný výstup služby je dodaný v priebehu výstupnej fázy procesu.

# Obrázok č.4: Proces eGov služby

Po zvážení už prijatých strategických a koncepčných materiálov a napriek všeobecnosti tohto modelu už v tejto fáze analýzy je zrejmé, že obsahom štandardizácie a elektronizácie bude predovšetkým vstupná a výstupná časť procesu.

Stratégia informatizácie verejnej správy stavia do centra eGovernmentu klienta verejnej správy, ktorý elektronicky požiada o službu a je schopný jej výstupy aj elektronicky prijať. Pre úspešné napredovanie informatizácie verejnej správy je nevyhnutné začať so štandardizáciou tých fáz, ktoré sú dôležité pre interakciu klienta so samosprávou. Spôsob komunikácie by mal byť vo všeobecnosti rovnaký bez ohľadu na to s akou inštitúciou verejnej správy klient komunikuje. Vstupná a výstupná fáza by mali v čo najväčšej miere podliehať dohodnutým pravidlám, respektíve architektonickým princípom pre samosprávu. Na druhej strane generický popis produkčnej fázy je v prípade samospráv zložitejší ako, napríklad u centrálnych inštitúcií štátnej správy. Kým každá centrálna inštitúcia štátnej správy poskytuje konkrétnu službu ako jeden subjekt a vždy tým istým spôsobom, tú istú službu napríklad rôzne miestne úrady poskytovať rôznymi spôsobmi v závislosti od všeobecne záväzných nariadení. Kompetencie miestnej samosprávy, ktoré majú oporu v príslušnej legislatíve vymedzujú konkrétne samosprávne služby, ale spôsob ich výkonu je na zvážení jednotlivých miest. Každé mesto môže pre ich spracovanie používať rozličné informačné systémy a pracovné postupy.

Toto pozorovanie samozrejme neznamená, že produkčná fáza nebude predmetom elektronizácie. Práve naopak, v tejto fáze však rešpektujeme možnosti rozdielneho prístupu k riešeniu u jednotlivých miest.

Pri zohľadnení definovaných architektonických princípov a zabezpečení interoperability riešení tento prístup bude pozitívne podporovať inovatívnosť, a teda budúci rozvoj eGovernmentu a jeho udržateľnosť na úrovni miest.

V rámci nasledujúcej analýzy sme rozdelili jednotlivé fázy generického procesu budúcej eGovernment služby do nižšie uvedených procesných krokov:

- Vstupná fáza

  - Objasnenie otázky

  - Poskytnutie informácie

  - Výber služby

  - Autentifikácia klienta

  - Vyplnenie formulára a priloženie dokumentov

  - Kontrola kompletnosti a správnosti

  - Platba za službu

  - Potvrdenie pre klienta o vyžiadaní služby

- Produkčná fáza

  - Spracovanie a príprava výstupu služby

- Výstupná fáza

  - Určenie komunikačného kanála pre dodanie výstupu služby

  - Notifikácia klienta o tom, že výstup služby je pripravený

  - Dodanie výstupu služby prostredníctvom vybraného kanála komunikácie

  - Informovanie o nadväzujúcich službách

  - Archivovanie

  - Uzavretie prípadu, respektíve podania

# Obrázok č.5: Generický procesný model

Tento model generického procesu eGovernment služby zachytáva všetky štádiá nevyhnutné pre poskytnutie služby. V konkrétnych prípadoch služieb budú niektoré kroky vynechané v prípade, že nie sú potrebné. Príkladom môže byť platba, ktorú zákon mnohokrát vyslovene zakazuje. Vtedy bude krok „platba za službu“ vynechaný.

Samotný obrázok obsahuje niekoľko vrstiev. Pozícia klienta, ako kľúčovej postavy v celom procese, je podporená aj grafickým znázornením. So samosprávou klient komunikuje prostredníctvom zvoleného komunikačného kanála (vrstva označená na obrázku žltou farou). Ďalšou vrstvou sú samotné kroky generického procesu. Posledná vrstva predstavuje IT podporu. Táto vrstva je detailne popísaná spolu s mapovaním krokov generického procesu na architektonické komponenty v časti štúdie uskutočniteľnosti o architektúre.

# Vstupná fáza procesu eGovernment služby

V tejto fáze klient uskutočňuje prvý kontakt s miestnou samosprávou a realizuje úkony vedúce k nadefinovaniu svojej požiadavky a podaniu vstupov nevyhnutných pre poskytnutie služby mestom. Samospráva mu pomáha pri formulovaní a spresnení jeho žiadosti. Táto fáza sa končí podaním žiadosti a získaním potvrdenia pre klienta, o tom, že jeho žiadosť o službu bola zaznamenaná. Klient si má možnosť zvoliť spôsob komunikácie so samosprávou, pričom môže využívať nasledovné komunikačné kanály:

- elektronicky - prostredníctvom internetu,

- osobná návšteva na úrade,

- telefonicky,

- pošta.

# Obrázok č.6: Vstupná fáza znázornená v celkovom procese

Generický procesný model predpokladá existenciu nasledujúcich etáp v realizácii vstupnej fázy procesu:

# 1a. Objasnenie otázky

V tomto kroku klient formuluje svoju požiadavku voči samospráve.

# 1b. Poskytnutie informácie

Na základe požiadavky klient získa všetky potrebné informácie, prípadne usmernenia, ktoré vedú k riešeniu jeho potreby. Pokiaľ klientova potreba spočívala len v získaní informácií, proces sa končí okamihom, keď klient informáciu získa.

V mnohých prípadoch klient síce pozná svoju potrebu, avšak nie je schopný ju naformulovať. Samospráva v závislosti od zvoleného kanála komunikácie pomáha občanovi vyjadriť sa, o akú službu má záujem, a to napríklad formou navigácie pri informovaní sa na portáli alebo formou kladenia a odpovedania na otázky pokiaľ občan komunikuje so samosprávou telefonicky alebo osobne. Poskytnutie informácie a objasnenie otázky sú závislé kroky, ktoré sa môžu iteratívne niekoľkokrát opakovať.

# 1c. Výber služby

Po získaní potrebných informácií sa klient rozhodne vybrať si konkrétnu službu a požiadať o jej poskytnutie.

# 1d. Autentifikácia klienta

Tento krok je nutný v prípadoch, keď je potrebné overiť identitu klienta, príp. overiť prístupové práva klienta k zvolenej službe. Potreba autentifikácie je rôzna v závislosti na konkrétnej službe. Krok autentifikácie musí zohľadňovať aj prípadné zastupovanie klienta (občana alebo podnikateľa) pri vybavovaní podania inou osobou.

# 1e. Vyplnenie formulára a priloženie dokumentov

Formuláre, ktoré tvoria súčasť žiadosti o službu, je možné vyplniť elektronicky alebo papierovo. Po autentifikácii môžu byť v prípade elektronického podania automaticky predvyplnené tie prvky formulára, ktoré obsahujú údaje prístupné v informačnom systéme mesta. Pokiaľ súčasná legislatíva požaduje ako prílohy k žiadosti také doklady, na ktorých získanie bude treba udeliť súhlas žiadateľa (ako napríklad výpis z registra trestov), formulár bude vyžadovať súhlas so spracovaním týchto informácií od žiadateľa služby. Klient si zároveň bude môcť vybrať preferovaný komunikačný kanál, ktorým mu bude výstup služby doručený.

Pre dosiahnutie cieľov tejto štúdie uskutočniteľnosti vnímame ako kritické pripojenie príloh k podaniu. Mnoho príloh je výstupom príslušného orgánu štátnej správy alebo samosprávy, avšak len málo z nich je dostupných v elektronickej forme, a to i v prípade budúcej dostupnosti základných registrov. Veľké množstvo z týchto príloh je potrebné získať vopred a sú súčasťou viacerých správnych konaní, ktoré sú v súčasnosti ponímané ako samostatná služba.

# 1f. Kontrola kompletnosti a správnosti

Aby žiadosť o poskytnutie služby bola právoplatná, musí byť vyplnená správne a musia byť priložené všetky potrebné dokumenty, respektíve prílohy.

# 1g. Platba za službu

V prípade, že služba, o ktorú klient žiada je spoplatnená (správny poplatok), v tomto kroku je klient povinný vykonať úhradu.

# 1h. Potvrdenie pre klienta o vyžiadaní služby

Ak všetky predchádzajúce kroky prebehli správne, klient získa potvrdenie o tom, že jeho žiadosť bola prijatá na spracovanie. V prípade, že žiadosť bola zaradená do systému riadenia podaní, klientovi je pridelené poradové číslo, vďaka ktorému má možnosť sledovať priebeh produkčnej fázy procesu.

# Produkčná fáza procesu eGovernment služby

V produkčnej fáze dochádza k spracovaniu požiadavky klienta. Tam, kde to vnútorné procesy dovoľujú, bude požiadavka spracovaná plne automaticky. Znamená to, že klient dostane výstup služby okamžite, avšak stále existujú také služby, ktorých spracovanie sa nedá plne automatizovať a bude nutné zahŕňať i manuálne kroky.

Obrázok č.7: Produkčná fáza znázornená v celkovom procese

Produkčná fáza procesu je spravidla priamo podporovaná konkrétnymi modulmi informačného systému mesta v závislosti na špecifikách danej služby. Popri týchto systémoch je potrebné zapojiť aj ostatné komponenty navrhované v tejto štúdii, a to najmä prepojenie na správu procesov, ktoré by okrem vstupnej a výstupnej fázy mali pokrývať aj riadenie toku udalostí v produkčnej fáze, na front-office komponenty, napr. notifikáciu žiadateľa služby o aktuálnom stave jej spracovávania, väzbu na správu dokumentov, riadenie podaní, ako aj ďalšie komponenty.

S posilnením a dopracovaním back-office systémov a implementáciou ostatných vrstiev podľa tejto štúdie vznikne vhodné IKT zázemie pre digitalizáciu procesov úsekov správy aj na úrovni produkčnej fázy a dosiahnutie elektronizácie celého cyklu služby.

Elektronizáciou back-office systémov sa produkčná fáza môže posunúť do takej úrovne sofistikovanosti, že pre občana nebude existovať potreba separátne vybavovať na miestnom úrade a Magistráte na seba nadväzujúce služby s cieľom získať jeden finálny výstup. Eventuálne zjednotenie takýchto služieb medzi Magistrátom a jednotlivými miestnymi úradmi vyvolá potrebu nadefinovať procesné kroky tak, aby bolo jasné zadelenie kompetencií a čas reakcie medzi dvoma úradmi.  V tom prípade je okrem integrácie procesov a formulárov potrebné vyriešiť aj otázku platieb tak, aby občan platil jedenkrát predpísanú sumu a táto bola následne rozdelená medzi zúčastnené úrady.Výstupná fáza procesu eGovernment služby

Po spracovaní požiadavky sa začína výstupná fáza, v rámci ktorej klient samosprávy získa výsledok produkčnej fázy (rozhodnutie, udelenie povolenia, licencie, zaregistrovanie a podobne). Celý proces eGovernment služby sa ukončením tejto fázy uzatvorí. V niektorých prípadoch dochádza po ukončení samotnej eGovernment služby k plneniu nároku vyplývajúceho z tejto služby, teda k fyzickej realizácii (napríklad samotné poskytnutie sociálnej opatery).

# Obrázok č.8: Výstupná fáza znázornená v celkovom procese

Generický procesný model predpokladá existenciu nasledujúcich etáp v realizácií výstupnej fázy procesu:

# 3a. Určenie komunikačného kanála pre dodanie výstupu služby

Tento krok úzko nadväzuje na výsledok produkčnej fázy. Zatiaľ čo v produkčnej fáze samospráva vykoná úkon (napr. rozhodnutie), v tomto kroku je procesne určené, akým fyzickým spôsobom bude výsledok tejto služby dodaný (osobným prevzatím, poštou, elektronicky). Zvolený komunikačný kanál podmieňuje spracovanie samotnej služby, ako aj formu výstupu tejto služby. Z tohto hľadiska je tento krok zaradený na začiatok výstupnej fázy generického procesu i keď klient rozhoduje o preferovanom komunikačnom kanály ešte v kroku vyplnenia formulára.

3b. Notifikácia klienta o tom, že výstup služby je pripravený

Klient je oboznámený so skutočnosťou, že výstup služby je pripravený, a akým komunikačným kanálom môže očakávať dodanie, prípadne je vyzvaný, aby si výstup vyzdvihol na vopred určenom mieste.

# 3c. Dodanie výstupu služby prostredníctvom vybraného kanála

V tomto kroku ide o samotné dodanie, respektíve prevzatie výstupu služby, o ktorý klient požiadal. V prípade elektronického podania si klient vyzdvihne výstup služby vo svojom elektronickom priečinku (eDesk).

# 3d. Informovanie o nadväzujúcich službách

V istých prípadoch predchádza poskytnutiu žiadanej služby iná súvisiaca služba, prípadne konkrétny výstup požadovanej služby je podmienený získaním výstupov iných služieb. O tejto skutočnosti musí byť klient bezpodmienečne informovaný. Typickým prípadom je informovanie o možnosti odvolania sa voči výsledku správneho konania. V iných prípadoch je možné týmto krokom proaktívne navrhovať klientovi relevantné služby, pričom tento prístup korešponduje s najvyšším piatym stupňom elektronizácie služby podľa metodiky EK.

# 3e. Archivovanie

Archivovanie bude zabezpečené vybraným modulom (DMS alebo modulom dlhodobej archivácie dát), v závislosti od typu archivovaných údajov.

# 3f. Uzavretie prípadu a podania

Po úspešnom ukončení všetkých krokov procesu, prípadne podprocesov, sa prípad môže uzatvoriť.

#### Vzťah generického procesu a podprocesov

Napriek tomu, že generický proces bol navrhnutý s prihliadnutím na vysokú úroveň detailu, nie vždy je možné spracovať požiadavku klienta v priebehu jediného generického procesu.

# Obrázok č.9: Znázornený vzťah procesu s podprocesmi

Proces, ktorý zabezpečuje finálny výstup služby sa považuje za hlavný. Podprocesy zabezpečujú podporné vstupy do hlavného procesu (napr. dodatočné výpisy z registra, povolenia, autorizácie, odvolania a podobne, ktoré sú nutné pre pokračovanie hlavného procesu).

Podproces znázornený na obrázku vychádza z výstupnej fázy hlavného procesu. Môže však rovnako vyplývať aj z prvých dvoch fáz hlavného procesu, a to vstupnej, respektíve produkčnej. V priebehu hlavného procesu sa môže vyskytnúť viac ako jeden podproces, s cieľom zabezpečiť konzistenciu vybavovania žiadosti klienta.

Klient bude navigovaný hlavným procesom tak, aby v každom kroku bol včas a správne informovaný o nutnosti vykonať ďalší proces (ktorý má taktiež formu generického procesu), aby splnil podmienky hlavného procesu. Takýto komplexný spôsob riešenia generického procesu má zabezpečiť:

- zvýšenie transparentnosti procesov poskytovania služieb,

- včasnú informovanosť klienta o všetkých krokoch potrebných pre získanie výstupu služby,

- včasnú informovanosť klienta o všetkých krokoch súvisiacich s vykonaním hlavného procesu,

- komplexné a jednoznačné vybavenie žiadosti klienta.

#### Úroveň informatizácie eGovernment služieb

Pri formulovaní generického procesného modelu sme vychádzali z plánovaného budúceho stavu elektronizácie služieb. Základom analýzy bola metodológia odsúhlasená Európskou komisiou. Táto definuje nasledujúce stupne vyspelosti eGovernmentu:

# Obrázok č.10: Stupne sofistikácie eGov služieb

# Zdroj: Capgemini: The User Challenge Benchmarking The Supply of Online Public Services

0. úroveň - Poskytovateľ služby je bez on-line pripojenia. Prijímateľ služby realizuje príslušnú službu „papierovým“ spôsobom.

# 1. úroveň - Na verejne prístupnej internetovej stránke sú dostupné základné informácie pre prijímateľa služby. Táto úroveň sa označuje ako informatívna.

# 2. úroveň - Z verejne prístupnej internetovej stránky si môže prijímateľ služby stiahnuť tlačivá, formuláre alebo iné dokumenty potrebné pre začatie administratívneho spracovania príslušnej eGovernment služby. Tieto si vyplní a zanesie na úrad. Úroveň je označovaná ako jednosmerná interakcia.

# 3. úroveň - Pomocou verejne prístupnej internetovej stránky je možná vzájomná komunikácia (interakcia) medzi poskytovateľom na jednej strane a prijímateľom služby na strane druhej. Typickým príkladom je možnosť požiadať o službu online a dodatočná návšteva úradu, kde klient verejnej správy svoju žiadosť podpíše, alebo prinesie prílohy nevyhnutné pre spracovanie žiadosti.

# 4. úroveň - Na verejne prístupnej internetovej stránke má prijímateľ služby možnosť kompletne elektronicky spracovať príslušnú službu (vrátane sledovania, prijatia rozhodnutia a uskutočnenia finančnej transakcie). Poskytovaná služba sa realizuje bez priameho kontaktu prijímateľa služby. Úroveň je označovaná ako transakčná.

# 5. úroveň – Proaktívny prístup v poskytovaní on-line služieb formou personalizovaného obsahu. Na verejne prístupnej internetovej stránke sú automatizovane poskytované služby na základe sociálneho a ekonomického profilu prijímateľa služby, respektíve udalostí bez priameho podnetu prijímateľa služby. Úroveň je označovaná ako personalizovaná (automatizovaná). Táto úroveň nie je možná pre všetky druhy služieb.

Vychádzajúc z hore uvedeného, prezentovaný generický procesný model predpokladá budúci stav zodpovedajúci plnej elektronickej dostupnosti služby, a teda aspoň štvrtú úroveň. Výstupná časť generického procesného modelu obsahuje krok (3d - Informovanie o nadväzujúcich službách), ktorý v niektorých prípadoch prispieva k dosiahnutiu aj najvyššej piatej úrovne poskytovania eGovernment služieb. V odôvodnených prípadoch, ak je priorita konkrétnej služby nízka, môže byť v cieľovom stave realizovaná aj na nižšej úrovni sofistikácie (úroveň sofistikácie 3).

Napriek tomu, že transakčné služby ešte stále tvoria základ pre porovnávanie úrovne eGovernmentu v rámci Európy, najnovší vývoj v oblasti poskytovania verejných služieb sa jednoznačne vyvíja smerom k väčšej transparentnosti, a teda poskytovaniu informácií o činnosti verejnej správy a spôsobe jej rozhodovania. Katalóg služieb miest, ktorý je výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti obsahuje pomerne veľké množstvo informačných služieb. Pre takéto služby nie je možné aplikovať predchádzajúcu schému hodnotenia ich úrovne. Existuje niekoľko návrhov, avšak v súčasnosti ešte nie je dostupná akceptovaná metodológia pre ich meranie. Vo všeobecnosti sa kladie dôraz na to, aby tieto služby boli poskytované vo forme spracovateľnej informačnými technológiami, agregované a voľne dostupné aj pre tretie strany. Tieto môžu informácie použiť a kombinovať a následne tým poskytovať doplnkové služby s vysokou pridanou hodnotou. Takáto úroveň elektronizácie informačných služieb by mala byť cieľom pre predkladateľov projektov.

#### Tematické bloky procesov eGovernment služieb

Koncepčným krokom pri analýze zhora-nadol (top-down) bolo zoskupovanie konkrétnych služieb do tematických blokov. Na základe analýzy legislatívy boli identifikované oblasti a následne jednotlivé eGovernment služby. Tie boli zoradené do tematických blokov tak, aby sa zadefinovalo do akej miery využívajú, respektíve sa odchyľujú od krokov generického procesného modelu eGovernment služby a aké IKT prostriedky budú pri ich poskytovaní využívané. Pri analýze sme zaradili služby do tematických blokov, ktoré sú znázornené na nasledujúcom grafe:

Obrázok č.11: Prehľad tematických blokov eGov služieb

Pre každý tematický blok bol pripravený generický procesný model, ktorý sme následne verifikovali na konkrétnych eGovernment službách počas rozhovorov s predstaviteľmi miest.

Uskutočnilo sa niekoľko kôl rozhovorov, na Magistráte a vybraných miestnych úradoch. Výstupom tejto fázy sa stal katalóg všetkých eGovernment služieb poskytovaných mestami s vyplnenými atribútmi. Katalóg obsahuje služby, ktoré miestna samospráva poskytuje v rámci svojich originálnych kompetencií, ktoré môžu byť predmetom elektronizácie a ktorých elektronizácia bude oprávnenou aktivitou z pohľadu tejto štúdie. Na základe analýzy atribútov týchto služieb bol následne vytvorený zoznam povinných služieb, ktoré Bratislava bude mať povinnosť elektronizovať pre účel splnenia podmienok oprávnenosti získania nenávratného finančného príspevku .

Generické procesy jednotlivých tematických blokov sa odchyľujú od hlavného generického procesného modelu v oblastiach vyznačených inou farbou „“. Tieto špecifiká sú následne bližšie popísané pre každý tematický blok.

#### Licencovanie a povoľovanie

Udeľovanie povolení a licencií je jednou z frekventovaných činností miestnej samosprávy. Zároveň sú to aktivity, pre ktoré optimalizácia a elektronizácia môže znamenať pre žiadateľov značnú úsporu nákladov a zníženie administratívnej záťaže.

Obrázok č.12: Licencovanie a povoľovanie

Z dôvodu komplexnosti podaní v tomto tematickom bloku je kritickým pripojenie príloh v kroku 1e - vyplnenie formulára a priloženie dokumentov. Dôraz musí byť kladený na integráciu s ostatnými informačnými systémami štátnej správy a samosprávy pre efektívne vypĺňanie a čiastočnú automatickú kontrolu formulárov.

Tento tematický blok popisuje procesy, ktorých výstupom je vydanie licencie alebo povolenia v závislosti od charakteru vybranej eGovernment služby klientom.

Služby tohto tematického bloku sú zväčša spoplatňované, ako napríklad Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, avšak do toho tematického bloku patria aj také služby, ktoré nie sú spoplatňované. Príkladom takejto služby je Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Licencovanie a povoľovanie“

- Licencovanie mestskej autobusovej dopravy

- Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

- Povoľovanie ambulantného predaja

- Povoľovanie ohňostrojových prác

- Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

- Povoľovanie používania symbolov obce

- Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

- Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

- Povoľovanie realizácie podnikateľského zámeru na území obce

- Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

- Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

- Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

- Povoľovanie zriadenia a posunu autobusových zastávok

- Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

- Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

- Registrovanie psa

- Schvaľovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy

- Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

- Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

- Vydávanie parkovacej karty

- Vydávanie rybárskeho lístku

- Vydávanie voličského preukazu

- Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii

- Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

- Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy

#### Informovanie a poradenstvo

Vývoj v oblasti poskytovania eGovernment služieb ide jednoznačne smerom k väčšej transparentnosti, a teda poskytovaniu informácií o činnosti miestnej samosprávy a o spôsobe jej rozhodovania. Tento tematický blok zároveň pokrýva aj informačné služby týkajúce sa bežných záležitostí občana. Transparentnosť v poskytovaní, ako aj získavaní informácií, je jedným z architektonických princípov budovania eGovernmentu na úrovni samospráv. Služby tohto tematického bloku môžu byť poskytované proaktívne a nad rámec legislatívnych požiadaviek.

Obrázok č.13: Informovanie a poradenstvo

Jedným z príkladov pre tento tematický blok je služba poskytovania základného sociálneho poradenstva, kde mesto poskytuje informácie spojené s oblasťou sociálnych služieb všeobecného charakteru prostredníctvom svojho portálu. Okrem zverejňovania všeobecných informácií miestna samospráva poskytuje poradenstvo a informácie o sociálnych službách aj na základe požiadania klienta pri riešení jeho životnej situácie.

V kontexte generického procesného modelu sú tieto služby špecifické tým, že možný koniec služby nastáva už v druhom kroku (1b – Poskytovanie informácií), keď klient získa požadované informácie. Pre väčšinu informácií, na ktoré má klient podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nárok, nie je nutná jeho identifikácia ani platba. Pokiaľ klient požadované informácie v kroku 1b nezískal, alebo požaduje sledovanie vývoja a zmien danej informácie, proces môže pokračovať ďalšími krokmi generického procesu. V takom prípade je nutná autentifikácia klienta z dôvodu potreby doručenia informácie. Krok 1g – Platba za službu sa bude vykonávať iba v prípade, keď vzniknú dodatočné náklady, ktoré súvisia so spracovaním tejto informácie (napríklad náklady na nosič dát, na zasielanie aktualizácií informácií, a pod.).

Služby patriace do tematického bloku procesov „Informovanie a poradenstvo“

- Informovanie o centrách voľného času

- Informovanie o cestovnom ruchu

- Informovanie o cintorínoch obce

- Informovanie o činnosti obce

- Informovanie o dani z nehnuteľností

- Informovanie o dani za jadrové zariadenie

- Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

- Informovanie o dani za predajné automaty

- Informovanie o dani za psa

- Informovanie o dani za ubytovanie

- Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

- Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

- Informovanie o jazykových školách

- Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

- Informovanie o materských školách

- Informovanie o mestskej autobusovej doprave

- Informovanie o mestskej polícií

- Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- Informovanie o náboženských inštitúciách obce

- Informovanie o odpadovom hospodárstve

- Informovanie o pamätihodnostiach obce

- Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

- Informovanie o požiarnom poriadku obce

- Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

- Informovanie o sociálnych službách v obci

- Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci

- Informovanie o školských obvodoch

- Informovanie o špeciálnych triedach

- Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

- Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

- Informovanie o územnom pláne

- Informovanie o verejnom obstarávaní

- Informovanie o základných školách

- Informovanie o základných umeleckých školách

- Informovanie o zariadeniach školského stravovania

- Informovanie o životnom prostredí

- Informovanie verejnosti o civilnej ochrane

- Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

- Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

- Zverejňovanie aktualít a informačný servis

#### Notifikácia a sťažnosti

Notifikácia je istým spôsobom špecifická služba, ktorá môže presahovať rámec legislatívnych požiadaviek na mesto, keďže v niektorých prípadoch občan nemusí žiadať o konkrétnu službu, avšak chce upozorniť samosprávu na isté okolnosti, o ktorých je presvedčený, že by mala o nich vedieť.

Obrázok č.14: Notifikácia a sťažnosti

Po poskytnutí informácií mestskému úradu sa občan alebo podnikateľ, pokiaľ má záujem o sledovanie akým spôsobom samospráva s jeho podaním naložila, musí autentifikovať. Služba býva spravidla bezplatná. Príkladom takejto služby je ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií.

V prípade sťažností sú okrem platby platné všetky kroky generického procesu, pričom autentifikácia je voliteľná podľa toho, či ide o anonymnú alebo adresnú sťažnosť. Autentifikáciou, klient potvrdzuje, že má záujem dostať spätnú informáciu o priebehu a výsledku procesu, ktorý inicioval. V prípade anonymných sťažností nie je možné poskytnúť odpoveď priamo sťažovateľovi, ale je možné ju zverejniť, napríklad na webovej stránke mesta.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Notifikácia a sťažnosti“

- Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

- Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

- Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

- Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

- Oznamovanie o konaní dražby

- Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia

- Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

- Oznamovanie o odstrele

- Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov

- Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

- Oznamovanie strát a nálezov

- Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky

- Vybavovanie sťažností a podnetov

#### Platby

Tento tematický blok služieb sa v prípade miest dá aplikovať ako nadväzujúca služba na všetky tie služby, ktorých výstupom je platobný výmer (napríklad v prípade miestnych daní a poplatkov), alebo vznik povinnosti vyrovnať finančné záväzky voči obci (napríklad zaplatenie pokút alebo sankcií). Do tohto tematického procesného bloku však nepatrí úhrada správneho poplatku, nakoľko táto je len jedným z krokov generického procesu v iných tematických blokoch.

Obrázok č.15: Platby

Typickým príkladom služby v tomto tematickom bloku je služba Platenie miestnych daní, čím sa rozumie úhrada finančnej čiastky z platobného výmeru, ktorý je výstupom služieb v rámci tematického bloku Registrovanie. Ďalším príkladom je platba pokút udelených mestom klientovi za porušenie zákona alebo usmernení miestnej samosprávy.

V súčasnosti je pomerne rozšírený problém pri identifikácii jednotlivých platieb (napríklad zadaním nesprávneho variabilného symbolu, alebo čísla účtu prijímateľa). Využitie služby platenia cez portál by mohlo efektívne eliminovať problém určenia platby, nakoľko by sa všetky potrebné údaje automaticky predvyplnili z iných registrov.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Platby“

- Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- Platenie miestnych daní

- Platenie ostatných poplatkov

- Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

#### Dotácie a príspevky

Príspevky sa poskytujú z rozpočtu mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti. Možnosť získania príspevkov a dotácií je upravovaná všeobecne záväznými nariadeniami mesta, v ktorých sú presne definované podmienky ich udeľovania.

Obrázok č.16: Dotácie a príspevky

Mestá poskytujú niekoľko druhov dotácií. Mesto môže poskytnúť dotácie v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, charity, kultúry, športu, životného prostredia, výchovy a vzdelávania, záujmovej činnosť mládeže a organizáciám zriadeným mestom na prevádzku a investície.

Elektronické poskytovanie dotácií s výnimkou platby kopíruje všetky kroky generického procesu.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Dotácie a príspevky“

- Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

- Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť

- Poskytovanie návratných dotácií

- Poskytovanie nenávratných dotácií

#### eDemokracia

Služby zahrnuté v tomto tematickom bloku sú dôležité z pohľadu zvyšovania povedomia a participovania na správe vecí verejných. Ide o trend v rámci Európskej únie, ktorý je žiaduci a aktívne podporovaný. Občania majú možnosť vyjadriť svoj názor a od miest sa očakáva, že ho budú rešpektovať, brať do úvahy a podporovať. Niektoré služby tohto tematického bloku sú zakotvené priamo v legislatíve, pričom v ďalších oblastiach je možné očakávať iniciatívu aj zo strany samospráv.

Obrázok č.17: eDemokracia

Príkladom služby v tejto oblasti je pripomienkovanie návrhov nariadení alebo územných plánov. V súvislosti s generickým procesným modelom je možné vynechať krok autentifikácie. Autentifikáciou v tomto prípade klient potvrdzuje, že má záujem dostať spätnú informáciu o priebehu a výsledku procesu, ktorý inicioval. Platba v tomto tematickom bloku nie je vyžadovaná. Špecifikom tejto služby je aj to, že jednotlivé pripomienky môžu byť síce zapracované v predkladacích správach, avšak konečné znenie schvaľujú poslanci zastupiteľstva. V budúcom stave by mal občan v rámci tejto služby získať aj konečnú verziu schváleného návrhu.

Služby patriace do tematického bloku procesov „eDemokracia“

- Diskusné fórum mesta

- Elektronická úradná tabuľa

- Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy

- Pripomienkovanie návrhov nariadení

- Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce

- Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

- Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

- Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce

- Pripomienkovanie územného plánu obce

- Vybavovanie petícií

#### Registrovanie

Tento tematický blok sa charakterom vybavovania približuje licencovaniu a povoľovaniu. Kým pri licencovaní a povoľovaní je výstupom služby licencia, respektíve povolenie, registrovanie je špecifické tým, že výstupom služby je rozhodnutie o určitom nároku alebo povinnosti verejnosti voči mestu. Spravidla výstup služieb z tematického bloku registrovanie je zároveň aj vstupom do ďalších služieb iných tematických blokov, a to v podobe oprávnenia na čerpanie fyzickej služby, alebo v podobe finálnych podkladov na finančné vyrovnanie s obcou (platobný výmer). Všetky kroky v tomto tematickom bloku sú poskytované bezplatne. Samotné poskytnutie služby, pre ktorú sa klient registroval, je však spoplatňované a realizuje sa až po ukončení procesu registrovania.

Obrázok č.18: Registrovanie

Typickými službami, pri ktorých klient registráciou získava určitý nárok sú služby zo sociálnej oblasti. Príkladom je poskytovanie opatrovateľskej služby. Z pohľadu tohto procesu sa e-služba registrovania končí skôr ako samotné fyzické poskytnutie opatrovateľskej služby; v uvedenom príklade posúdením daného prípadu, rozhodnutím o oprávnenosti klienta na čerpanie služby a odoslaním zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti. Až v prípade akceptácie zmluvne navrhnutých podmienok občanom, môže dôjsť k čerpaniu opatrovateľskej služby, ktorá je spoplatňovaná.

Okrem služieb zo sociálnej oblasti do tohto tematického bloku patria aj služby týkajúce sa miestnych daní a poplatkov. V tomto procese klient podáva vstupné podklady na výpočet daňovej povinnosti, pričom výstupom služby registrovania je platobný výmer. Týmto sa klient kvalifikuje na čerpanie služby z tematického bloku „Platby“ za účelom finančného vyrovnania s obcou.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Registrovanie“

- Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- Organizovanie občianskeho svadobného obradu

- Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým

- Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

- Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie

- Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

- Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

- Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa

- Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

- Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

- Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

- Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

- Poskytovanie odľahčovacej služby

- Poskytovanie opatrovateľskej služby

- Poskytovanie prepravnej služby

- Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci

- Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

- Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby

- Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

- Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

- Poskytovanie stravovania v jedálni

- Poskytovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie

- Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

- Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt

- Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

- Požičiavanie zdravotných pomôcok

- Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia

- Uvítanie detí do života

- Vrátenie pomernej časti dane

#### Obstarávanie

Občania a podnikatelia očakávajú od verejnej správy transparentnosť pri objednávaní tovarov a služieb, ktoré mesto potrebujú pre svoju činnosť. Elektronizácia verejného obstarávania je aj jednou z dôležitých služieb z pohľadu Európskej komisie, ktorá verejné obstarávanie zaradila do zoznamu 20 meraných služieb pre porovnávanie úrovne eGovernmentu v európskych krajinách.

Obrázok č.19: Obstarávanie

Tento tematický blok obsahuje jedinú službu, ktorou je Elektronické verejné obstarávanie. Týmto sa myslí možnosť elektronického predloženia ponuky a všetkých sprievodných podkladov a dokumentov vyžadovaných súťažnými podmienkami konkrétneho verejného obstarávania. Predpokladom tohto procesu je existencia elektronickej podoby spomínaných podkladov (napríklad elektronického výpisu z registra trestov a pod.). Táto služba môže byť v určitých prípadoch spoplatnená.

Obstarávateľ definovaním súťažných podmienok môže určiť možných účastníkov, ktorí po ich splnení sú oprávnení zapojiť sa do procesu verejného obstarávania. Z tohto dôvodu procesný krok autentifikácie uchádzačov môže prebehnúť skôr ako samotný výber služby (do ďalšieho procesu konkrétneho verejného obstarávania sa teda dostanú iba tí účastníci, ktorých obstarávateľ vyzval).

Keďže sú v procese verejného obstarávania striktne stanovené termíny na predkladanie ponúk, elektronizácia služby by výrazne zvýšila transparentnosť aj tým, že by sa po danom termíne nebolo možné zapojiť do procesu verejného obstarávania.

Procesný krok, v ktorom klient dostáva potvrdenie o odovzdaní ponuky (1h. Potvrdenie pre klienta o vyžiadaní služby) je veľmi dôležitý, keďže v ňom klient dostáva právne záväznú informáciu o tom, že splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

Po produkčnej fáze v ktorej prebieha vyhodnocovanie ponúk obstarávateľom, proces pokračuje podľa ďalších krokov generického procesného modelu.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Obstarávanie“

- Elektronické verejné obstarávanie

Majetok a prenajímanie

Súčasťou kompetencií miest je aj správa majetku vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve mesta. Služby v danom tematickom procesnom bloku sú spojené so zmenami a úpravami pri efektívnom využívaní bytových a nebytových priestorov, ostatného nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku obce.

Obrázok č.20: Majetok a prenajímanie

Príkladom služby v danej oblasti je napríklad prenájom bytových priestorov mesta. Mesto zverejní ponuku voľných bytových priestorov na stránke mesta a občania cez portál môžu prihlasovať svoj záujem o prenájom. Proces prenájmu bytového priestoru, ako aj iných služieb spadajúcich do danej skupiny sa končí uzatvorením zmluvy medzi mestom a klientom. Služby tohto tematického bloku nie sú sprevádzané úhradou poplatku za službu.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Majetok a prenajímanie“

- Predaj bytových priestorov obce

- Predaj hnuteľného majetku obce

- Predaj nebytových priestorov obce

- Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

- Prenájom bytových priestorov obce

- Prenájom hnuteľného majetku obce

- Prenájom hrobového miesta

- Prenájom nebytových priestorov obce

- Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

- Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce

#### Zhrnutie generického procesného modelu

Pre mnohé procesy poskytovania služieb sme identifikovali podobné črty a charakteristické znaky, ktoré nám umožnili vytvoriť rôzne tematické skupiny. V rámci jednej tematickej skupiny sú služby navzájom procesne veľmi podobné, v mnohých prípadoch až úplne rovnaké. Pre jednotlivé skupiny sme generický proces upravili na mieru danej skupiny.

Na základe generického procesu boli vytvorené špecifické procesy pre jednotlivé služby budúceho stavu. Procesy v súčasnom stave boli obohatené o aktivity, ktoré sú typické pre elektronizované procesy. Identifikovali sme najmä nasledujúce oblasti procesov, v ktorých by obohatenia v budúcom stave oproti súčasnému stavu mali najvyššiu pridanú hodnotu:

- Aktivity týkajúce sa riadenia podaní pre mnohé procesy chýbajú. Riadenie podaní spravuje vývoj a riešenie podania žiadosti klientom až po uzavretie prípadu. Aktivity týkajúce sa riadenia podaní podporujú lepšie zdieľanie údajov o klientovi, monitoring kvality vybavenia služieb a evidencia o vykonaných podaniach klienta;

- V súčasnom stave služby nemajú v každom prípade rozdelenú vstupnú časť, časť spracovania a výstupnú časť;

- V mnohých prípadoch klient je nútený rôzne dokumenty podať viackrát, respektíve vyžiadané výstupy služby nedostane naraz.

Nakoľko generický proces je navrhnutý tak, aby vyhovel princípom kladeným na riešenie elektronizácie verejnej správy, prispôsobenie procesov generickému procesnému modelu umožní optimalizáciu procesov. V rámci optimalizácie sme získali najmä nasledujúce výhody pre klientov verejnej správy a samotnú verejnú správu:

- Klient podá potrebné dokumenty v jednom kroku procesu;

- Výstupy služby sú poskytnuté jedenkrát na konci procesu;

- Procesy sú uniformné a prehľadnejšie, pričom klient na základe skúseností môže predpokladať istý spôsob vybavenia požiadavky;

- Formalizovaný proces je možné automatizovať a vďaka technologickým riešeniam sa zníži administratívna záťaž správy miest.

#### Prioritizácia služieb eGovernmentu

Pri príprave tejto štúdie uskutočniteľnosti sme uskutočnili komplexné kolá rozhovorov s predstaviteľmi miest, v rámci ktorých bol skompletizovaný katalóg eGovernment služieb a verifikované procesné modely a atribúty jednotlivých eGovernment služieb.

Na základe atribútov a v súlade s kritériami na prioritizáciu eGovernment služieb boli následne jednotlivým službám priradené priority. Prioritizácia sa stala dôležitým vstupom pre prípravu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Pre účely výzvy boli všetky služby s vysokou prioritou označené ako povinné a zvyšné služby s nižšou prioritou ako voliteľné. Služby, ktoré sú označené ako povinné budú musieť byť implementované v rámci projektu elektronizácie služieb Hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí. Služby označené ako voliteľné majú jednotlivé miestne územné samosprávy možnosť zahrnúť do projektu implementácie, pričom jednotlivé služby (eGovernment a IS) budú považované za oprávnené výdavky v zmysle príslušnej výzvy. Implementácia voliteľných služieb nebude podmienkou získania NFP.

V tejto kapitole predstavujeme pravidlá, na základe ktorých bola určená priorita jednotlivých eGovernment služieb. Zoznam eGovernment služieb usporiadaných podľa úsekov správy je uvedený v časti Príloha 2: Špecifikácia eGovernment služieb tohto dokumentu.

#### Kritéria na prioritizáciu eGovernment služieb

Cieľom prioritizácie je maximalizovať prínosy a dosiahnuť výrazné zlepšenie poskytovania danej služby. Z tohto pohľadu boli pre určenie priority služieb definované nasledovné kritériá:

- frekvencie výskytu (počet opakovaní),

- vynaložené úsilie na poskytovanie služby (na strane klienta aj poskytovateľa),

- celkový čas vybavenia (počet dní),

- zaradenie služby do zoznamu 20 služieb meraných Európskou komisiou pre hodnotenie plnej on-line dostupnosti elektronických služieb verejnej správy v rámci Európy.

Jednotlivé služby boli následne ohodnotené aj z pohľadu ekonomickej efektivity a finančnej návratnosti, a to podľa nasledovných kritérií:

- rozsah a zvládnuteľnosť elektronizácie služby (časová náročnosť a prácnosť elektronizácie),

- analýza nákladov, návratnosť investície a prínosy elektronizácie služby (CBA),

- najvyšší dosiahnuteľný stupeň elektronizácie (minimalizácia angažovanosti ľudského faktora pri poskytovaní služby).

Okrem uvedeného sme identifikovali ďalšie kvalitatívne kritériá, ktoré majú čiastočný vplyv na určenie priority:

- uľahčenie a spríjemnenie vybavovania služby pre občana,

- zlepšovanie kvality a štandardizácia poskytovanej služby v zmysle zníženia výskytu chýb a predchádzania sťažnostiam,

- zvyšovanie efektívnosti realizácie služby (zefektívnenie trvania realizácie služby),

- dosiahnutie úrovne porovnateľnej s medzinárodným štandardom v tejto oblasti, lepší súlad s medzinárodnými pravidlami, zmluvami a legislatívou,

- zníženie administratívnej záťaže pre používateľa služieb.

### Legislatívne dopady

Koncepčne a systematicky formovaný právny rámec je nevyhnutnou podmienkou pre aplikáciu IKT vo verejnej správe a pre maximalizáciu efektívneho vynakladania investícií do informatizácie verejnej správy, čiže aj pre miestnu územnú samosprávu vrátane miest. Tieto skutočnosti zdôrazňujú schválené strategické materiály (SIVS, NKIVS a OPBK).

NKIVS definuje princípy a priority formovania právneho rámca pre informatizáciu verejnej správy. Právny rámec predstavuje fungujúci systém vytvárania a aplikácie legislatívy, metodiky a štandardov. Formou vzájomne previazanej sústavy predpisov vytvára podmienky a stanovuje pravidlá informatizácie verejnej správy. Z obsahového hľadiska pokrýva inštitucionálny a regulačný rámec. Inštitucionálny rámec zahŕňa predpisy, ktoré vymedzujú aktérov, ich úlohy, kompetencie a povinnosti v oblasti informatizácie verejnej správy. Regulačný rámec zahŕňa legislatívu, metodiku a štandardy, ktoré stanovujú podmienky a spôsob aplikácie IKT vo verejnej správe ako aj poskytovanie elektronických služieb.

Špecifikom územnej samosprávy je, že nemá priamy dosah na tvorbu právnych predpisov na všetkých úrovniach legislatívy. Na rozdiel od orgánov štátnej správy nemá napríklad právomoc predkladať zákony do NR SR. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby centrálne orgány štátnej správy zodpovedné za informatizáciu verejnej správy a gestori pre legislatívu na jednotlivých úsekov správy rešpektovali potreby samosprávy a, aby tieto potreby boli zohľadnené pri tvorbe súvisiacich zákonných noriem. Obce sú tvorcami právneho rámca formou všeobecne záväzných nariadení v oblastiach ich samosprávnej pôsobnosti a na základe splnomocnenia zákonom aj pri prenesenom výkone štátnej správy.

#### Štruktúra právneho rámca s väzbou na informatizáciu

V Slovenskej republike sa legislatívny rámec skladá z niekoľkých úrovní:

- Na najvyššej úrovni sú zákony prijímané Národnou radou SR. Na tejto úrovni sú v zmysle budovania eGovernmentu dôležité najmä tri oblasti zákonov, a to:

- zákony upravujúce informatizáciu verejnej správy,

- zákony definujúce samosprávne kompetencie miest a ich kompetencie na jednotlivých úsekoch štátnej správy,

- zákony, ktoré procesne upravujú výkon samosprávnych kompetencií vo viacerých úsekoch správy (napríklad správne konanie).

- Ďalšou úrovňou legislatívneho systému SR sú podzákonné predpisy, ktorými sú nariadenia vlády SR a vyhlášky, výnosy a opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Uvedené legislatívne normy nesmú byť v rozpore so zákonmi prijímanými NR SR a zvyčajne upresňujú zákony, respektíve poskytujú jednotný výklad zákonov a tak predchádzajú vzniku nejasností pri výkone správy. Do tejto kategórie spadajú aj výnosy o štandardoch, ktorých význam je zásadný pre budovanie eGovernmentu. Definovanie štandardov umožňuje vývoj riešení, ktoré navzájom vedia komunikovať, čo v konečnom dôsledku vedie k vyššej kvalite poskytovaných služieb, úsporám a k ekonomickej efektívnosti.

- Obce, ako už bolo spomínané vyššie, sú tvorcami právneho rámca vo veciach miestnej územnej samosprávy, a to prostredníctvom vydávania všeobecne záväzných nariadení (VZN). Nariadenia nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Obce môžu vydávať všeobecné záväzné nariadenia aj vo veciach, v ktorých plnia úlohy štátnej správy, a to na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenia nesmú byť v rozpore aj s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Tabuľka č.4: Prehľad štruktúry právneho rámca s väzbou na informatizáciu

| Legislatívny rámec | Zodpovednosť na úrovni štátnej správy | Zodpovednosť na úrovni miestnej územnej samosprávy |
| --- | --- | --- |
| Zákony Ústavné zákony Zákony | Definovanie legislatívneho rámca a predkladanie návrhov zákonov do NR SR (pre oblasť „originálnych“ kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy) - MF SR, ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti - Ostatné ústredné orgány štátnej správy | Možnosť pripomienkovania |
| Podzákonné predpisy Nariadenia vlády SR Vyhlášky Výnosy Opatrenia | Prijímanie a vydávanie nariadení Vládou SR Vydávanie vyhlášok, výnosov a opatrení ústrednými orgánmi štátnej správy - Vláda SR - MF SR, ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti - Ostatné ústredné orgány štátnej správy | Možnosť pripomienkovania |
| Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) miest | - | Vydávanie VZN v pôsobnosti „originálnych“ kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy mestami |

#### Potreba zmien v legislatíve

Právny rámec musí zabezpečiť predovšetkým vhodné metódy, postupy a mechanizmy pre:

- elektronickú komunikáciu prebiehajúcu medzi subjektmi verejnej správy a verejnosťou (G2C a G2B), subjektmi verejnej správy navzájom (G2G) a v rámci subjektu verejnej správy (G2E). Navrhnuté riešenie musí zabezpečiť, aby externá komunikácia verejnej správy s verejnosťou a interná komunikácia verejnej správy prebiehala v rámci výkonu správy elektronickou formou, pričom takáto forma komunikácie bude rovnoprávna s papierovou formou;

- efektívnu digitalizáciu úsekov správy, t.j. digitalizáciu vykonávaných agend a digitalizáciu poskytovaných služieb.

Realizácia týchto úloh si vyžaduje nevyhnutnú politickú, inštitucionálnu a realizačnú podporu. Bez vzájomnej podpory a riadenej koordinácie nebude možné naplniť očakávané prínosy z informatizácie verejnej správy pre všetky subjekty spoločenského života – občanov, podnikateľov, verejnú správu ako aj ostatnú verejnosť.

Z uvedeného je evidentné, že obce majú len čiastočnú právomoc pri formovaní právneho rámca eGovernmentu na úrovni miestnej územnej samosprávy. NKIVS konštatuje, že „formovanie právneho rámca patrí najmä do kompetencie ústredných orgánov štátnej správy v súlade s ich vecnými kompetenciami.“ Závislosť miest od legislatívnej iniciatívy ústredných orgánov štátnej správy si vyžaduje aktívnu účasť týchto orgánov na procese formovania eGovernmentu na úrovni miestnej územnej samosprávy, keďže implementácia jednotlivých projektov je podľa schválených princípov formovania právneho rámca podmienená schváleným plánom potrebných legislatívnych zmien.

Úlohou miest pri formovaní právneho rámca v oblasti eGovernmentu je predovšetkým vydávanie všeobecne záväzných nariadení, ktoré budú definovať rozsah poskytovaných služieb a spôsob ich vybavovania prostredníctvom IKT technológií. Vydávanie takýchto všeobecne záväzných nariadení je možné všade tam, kde právne normy vyššej právnej sily nestanovujú, že vybavovanie záležitostí je možné len osobným podaním, prostredníctvom pošty, prípadne tieto normy nevyžadujú predloženie dokumentov v papierovej forme.

Z pohľadu zákonov regulujúcich celkovú informatizáciu spoločnosti je potrebné zdôrazniť novelizáciu zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov, a to najmä kvôli odstráneniu niektorých terminologických a kompetenčných nezrovnalostí. Táto úloha je momentálne v legislatívnom procese. Problematickou sa v tejto fáze javí aj komunikácia medzi štátnymi orgánmi a mestami. Podľa §5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec spolupracuje s orgánmi štátu v záujme plnenia úloh obce. Podobné formulácie vzťahov štátu a obce možno nájsť aj v zákonoch regulujúcich jednotlivé úseky správy. Inými slovami povinnosť vzájomného poskytovania údajov medzi týmito entitami je regulovaná len rámcovo, čo nie je dostatočné, a to najmä z pohľadu budúceho posudzovania výkonových parametrov jednotlivých služieb eGovernmentu, respektíve hodnotenia kvality poskytovaných služieb.

Ďalej je dôležité, aby platná legislatíva umožňovala poskytovanie a používanie údajov prostredníctvom elektronickej komunikácie na právne účely. Z tohto pohľadu je nevyhnutné pripraviť návrh zákona o registroch verejnej správy a definovať štandardy pre oblasť výmeny údajov medzi registrami. Úlohou zákona o registroch verejnej správy je vytvoriť právny rámec pre správu a používanie systému základných registrov, prípadne aj ostatných údajov v elektronickej forme na právne účely. Zákon by mal vymedziť a definovať obsah registrov, práva a povinnosti správcov, prevádzkovateľov a používateľov. Základné registre musia byť vytvárané a aktualizované prostredníctvom zdrojových evidencií, respektíve prostredníctvom registrátorov, pričom údaje v nich obsiahnuté musia mať právnu záväznosť.

Z pohľadu poskytovania elektronických služieb mestami, ktoré definuje táto štúdia je v prvom rade potrebné novelizovať zákony, ktoré zabraňujú možnosti elektronickej komunikácie a digitalizácie úsekov správy, a to predovšetkým tým, že vyžadujú spôsob vybavovania vecí, ktorý je nezlučiteľný s elektronickou formou. Jedná sa o zákony, ktorých prehľad je uvedený v časti Príloha 4: Prehľad dotknutej legislatívy v oblasti elektronizácie miest.

Následne bude potrebné, aby gestori pre legislatívu na jednotlivých úsekoch správy pokračovali v novelizácii zákonov, ktoré sú uvedené v kapitole 4.1.3 - Legislatívna analýza. Spomínané zákony síce nie sú kritické z pohľadu budovania eGovernmentu pre obce, avšak majú veľký význam z perspektívy celkového fungovania eGovernmentu na Slovensku. Uvedené zákony regulujú celé úseky správy a určujú služby a procesy, ktoré môžu predchádzať, respektíve nasledovať po službách a procesoch poskytovaných samosprávnym krajom. V tejto fáze formovania právneho rámca bude priestor na zefektívňovanie a optimalizáciu procesov súvisiacich najmä s G2G komunikáciou. Rovnako treba elektronizovať nielen hmotnoprávne predpisy, ale aj od nich neoddeliteľné procesné postupy (napr. správne konanie) a back-officové obslužné činnosti. Zoznam dotknutých „procesných“ zákonov je uvedený v časti Príloha 4: Prehľad dotknutej legislatívy v oblasti elektronizácie miest.

Previazanosť procesu informatizácie verejnej správy s procesom formovania právneho rámca je zásadnou podmienkou pre úspešnosť budovania eGovernmentu na Slovensku. V tejto časti zdôrazňujeme potrebu dvojúrovňového formovania právneho rámca pre rozvoj eGovernmentu, a to na úrovni štátnej správy a miestnej územnej samosprávy. Bez aktívnej účasti ústredných orgánov štátnej správy ako gestorov úsekov správ a ich iniciatívy v legislatívnej oblasti nie je možné poskytovať služby elektronicky, respektíve digitalizovať príslušné úseky správy. V súvislosti s mestami sú podmienky eGovernmentu nastavené tak, aby podmienkou čerpania finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti bolo prijatie príslušných všeobecne záväzných nariadení umožňujúcich elektronizáciu služieb na území mesta.

#### Kategórie princípov pre architektúru právneho rámca samospráv

Jednou z priorít NKIVS je vytvorenie architektúry právneho rámca informatizácie verejnej správy, prijatie koncepcie jeho formovania, ako aj jeho reálneho vytvárania a aplikovania v každodennej praxi. Z tejto architektúry vyplýva potreba prípravy legislatívneho a časového plánu zmien jednotlivých zákonov. Architektúra právneho rámca bude riešiť základné otázky, týkajúce sa eGovernmentu, ako spôsob ochrany osobných údajov pri použití IKT, terminológiu a štandardy. Jedným zo vstupov do takejto architektúry budú potreby legislatívnych zmien identifikované jednotlivými štúdiami uskutočniteľnosti v rámci OPIS, ktoré sa zaoberajú elektronizáciou služieb samosprávy mimo územia Bratislavského kraja a štátnej správy. Ďalším vstupom sú princípy pre architektúru právneho rámca, ktoré vychádzajú zo schválených princípov formovania právneho rámca z NKIVS a z princípov tvorby legislatívnych noriem z krajín, ktoré patria medzi lídrov v on-line dostupnosti a sofistikovanosti eGovernment služieb. Aplikácia týchto princípov môže výrazne zrýchliť budovanie eGovernmentu a jeho kvalitu na Slovensku. Vychádzajúc z overených medzinárodných postupov navrhujeme aplikovať nasledovné kategórie princípov pre architektúru právneho rámca územných samospráv, ktoré rozpisujú schválený princíp formovania právneho rámca v NKIVS:

- Kvalita služieb poskytovaných územnými samosprávami

- Znižovanie administratívnej záťaže

- Transparentnosť poskytovania eGovernment služieb

- Proaktívne poskytovanie služieb

- Integrálne a spoľahlivé fungovanie územnej samosprávy

- Efektivita na úrovni územnej samosprávy

Tieto princípy sú dôležitým nástrojom pre rozhodovanie o strategických otázkach v oblasti eGovernmentu. Pri analýze zhora-nadol poskytujú logickú štruktúru a argumentačnú základňu o správnosti, respektíve neprijateľnosti partikulárnych riešení. Zároveň sú v súlade s najlepšími medzinárodnými postupmi a sú škálovateľné. Sú aplikovateľné nielen pre územnú samosprávu, ale môžu byť rozšírené aj na celý verejný sektor. Podobné princípy boli prijaté vo forme zákonov vo viacerých európskych krajinách, ktoré sú dnes lídrami v oblasti eGovernmentu.

- Kvalita služieb poskytovaných územnou samosprávou

Prvá kategória princípov hovorí o zrovnoprávnení elektronického poskytovania služieb s tradičným, najmä papierovým spôsobom vybavovania. Občania a podnikateľa môžu používať ľubovoľný kanál pre vybavenie svojej žiadosti. Princípy z tejto oblasti budú riešiť napríklad otázky online identifikácie a elektronického podpisu.

- Znižovanie administratívnej záťaže

Znižovanie administratívnej záťaže je relatívne nová požiadavka na legislatívne procesy v podmienkach SR. V zmysle SIVS ide predovšetkým o aplikáciu cieľa „zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou“ a klientsky pohľad na služby. V tejto oblasti je možné dosiahnuť výrazné výsledky za pomerne krátky čas. V niektorých krajinách EÚ musia byť legislatívne iniciatívy pred predložením do zákonodarného orgánu podrobené analýze administratívnej náročnosti porovnávajúcej benefity novej legislatívy s prípadnými nákladmi na zvýšenie administratívnej záťaže. Táto analýza umožňuje optimalizovať požiadavky na občanov a podnikateľov a znižuje riziko nezamýšľaných dopadov.

- Transparentnosť poskytovania eGovernment služieb

Samozrejmosťou demokratických krajín je transparentnosť verejného sektora (tretia kategória princípov). Z pohľadu poskytovania eGovernment služieb ide napríklad o možnosť sledovať stav vybavenia služieb. Dôsledné dodržiavanie tohto princípu vedie k podstatnému skráteniu času potrebného na vybavenie žiadosti, a teda úsporu nákladov na strane poskytovateľa i klienta.

- Proaktívne poskytovanie služieb

Prostriedky IKT umožňujú predvídať požiadavky občana na verejnú správu, a teda podstatne zvýšiť kvalitu služby, čo adresuje štvrtá kategória princípov. Z pohľadu EK hodnotenia eGovernment služieb ide o najvyšší možný stupeň sofistikácie služby, tzv. proaktívny prístup.

- Integrálne a spoľahlivé fungovanie územnej samosprávy

Princíp „integrálne a spoľahlivé samosprávy“ predpokladá komunikáciu a úzku spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy (najmä vzťah obce a štátna správa). Súčasná slovenská legislatíva umožňuje prijatie žiadosti, respektíve začatie správneho konania až po získaní kompletnej žiadosti a všetkých relevantných príloh. Pritom niektoré z týchto príloh sú výsledkom iných správnych konaní. Bolo by prirodzené, keby sa obec stala „vlastníkom“ všetkých služieb v jej kompetencii. To znamená koordináciu aktivít všetkých ostatných subjektov zúčastnených na poskytovaní služby vrátane príslušných štátnych úradov. Koordinácia by sa pritom netýkala iba procesu poskytnutia konkrétnej služby, ale aj všetkých vstupov a správnych konaní, ktoré sú súčasťou žiadosti o službu a jej príloh. Vlastníctvo komplexnej služby umožní exaktné vyjadrenie času nevyhnutného pre vybavenie služby a nákladov na komplexnú službu pre klienta aj poskytovateľa služby. Pravidelné meranie jednotlivých atribútov, ich monitoring a porovnávanie bude viesť k významnému skoku v kvalite poskytovaných služieb a zvýšeniu spokojnosti klientov.

- Efektivita na úrovni územnej samosprávy

Posledný princíp zdôrazňuje trvalú udržateľnosť budovaných služieb a interoperabilitu, ktoré budú zabezpečené maximálnym využitím zdieľaných komponentov a používaním rovnakých štandardov.

Uvedený popis kategórií princípov je len rámcový. Detailné spracovanie jednotlivých kategórii princípov sa nachádza v časti Príloha 5: Princípy pre architektúru samospráv. Každá kategória zvyčajne obsahuje niekoľko hlavných princípov, ktoré je potrebné dodržiavať a niekoľko odporúčaní v podobe odvodených princípov. Účelom tohto popisu bolo stručne rozpísať princípy formovania architektúry právneho rámca na úrovni územnej samosprávy, ktoré by sa mali stať akceptovanými princípmi pre návrhy a zmeny akejkoľvek legislatívy, ktorá sa týka informatizácie verejnej správy alebo ktorá upravuje poskytovanie služieb občanom a podnikateľom.

## Poskytovanie služieb informačných systémov (IS služieb) prostredníctvom informačných technológií

### Architektúra informačných systémov (referenčná architektúra mesta)

Časť venovaná referenčnej architektúre pre mesto má za cieľ definovať cieľový stav jednotlivých komponentov informačných systémov mesta a zároveň ponúknuť návod na postupné zavedenie takéhoto systému.

O tejto architektúre hovoríme ako o referenčnej z dôvodu, že predpokladáme autonómnu implementáciu eGovernmentu na úrovni hlavného mesta, ako aj jednotlivých mestských častí. Keďže kompetencie, povinnosti, a teda v konečnom dôsledku aj ponúkané eGovernment služby sú medzi hlavným mestom a mestskými časťami zväčša komplementárne, malo by to byť zohľadnené aj v rámci cieľovej architektúry

Hlavné ciele tejto architektúry sú nasledovné:

- Zabezpečenie plnej (end-to-end) integrácie procesov poskytovania eGovernment služieb;

- Zabezpečenie flexibility a adaptability výslednej architektúry aplikovaním princípov SOA;

- Integrácia existujúcich a budúcich (v rámci OPIS implementovaných) komponentov do procesov za účelom zefektívnenia poskytovania služieb;

- Separácia komponentov na základe jasne definovanej funkcionality a rozhraní – služieb.

Dokument popisuje pohľad na celkovú architektúru mesta vrátane popisu funkcionality jednotlivých komponentov, ktorý ukazuje štrukturálny pohľad na architektúru mesta.

Nasleduje dynamický pohľad, teda popis väzby komponentov na generický proces poskytovania služby, ktorý definuje role jednotlivých komponentov v jednotlivých krokoch procesu poskytovania služby a zároveň umožňuje získať základnú predstavu o kľúčových rozhraniach v rámci IIS mesta.

Posledná časť popisuje postup implementácie tejto referenčnej architektúry na úrovni mesta. Navrhujeme postupnú implementáciu podľa definovaných a popísaných fáz z dôvodu veľkého rozsahu prác potrebných na dosiahnutie definovaného cieľa a potreby ponúknuť už aj čiastočné výsledky projektu verejnosti skôr ako budú úplne ukončené projekty. Zároveň tieto fázy zabezpečia lepšiu kontrolovateľnosť a sledovateľnosť implementačných projektov.

V rámci implementácie tejto referenčnej architektúry odporúčame vzájomnú kooperáciu mestských častí a magistrátu pri návrhu a implementácii jednotlivých komponentov a ich vzájomné zdieľanie za dohodnutých a zmluvných podmienok. To zabezpečí širšie pokrytie požiadaviek, ktoré môžu byť pri detailnom návrhu opomenuté a zároveň efektívnejšie využitie prostriedkov určených na projekt.

### Alternatívy pripojenia mestských častí

Pri návrhu architektúry bolo uvažované nad troma základnými alternatívami:

- Centralizovaný IIS BA - Magistrát ako jediný správca a prevádzkovateľ IIS BA, ktorý poskytuje služby jednotlivým miestnym úradom

Alternatíva centralizovaného prístupu k budovaniu IIS nebola prechodná v prípade Bratislavy, vzhľadom na vysoký stupeň rozvoja IS niektorých MČ. Ďalším faktorom je relatívne vysoká miera samostatnosti jednotlivých MČ, a teda absencia nástrojov, ktorými by Hlavné mesto malo možnosť ich motivovať vzdať sa existujúcich riešení a pristúpiť k centrálnemu IIS, ktoré by Hlavné mesto vyvinulo samostatne. Navyše, z hľadiska efektívnosti budovania IIS nebolo akceptovateľné, aby doterajšie investície do IS MČ boli nezohľadnené.

Na základe všetkých uvedených dôvodov a vzhľadom na vysoký záujem MČ participovať na riešení, bolo odstúpené od tejto alternatívy budovania IIS pre Bratislavu.

- Rozdelený IIS BA - Hlavné mesto a vybraná mestská časť budú správcovia a prevádzkovatelia IIS BA, ostatné MČ sa pripoja na vybranú MČ

Tento model obsahoval vývoj IIS v rámci dvoch technologických centier, kde jedno technologické centrum by bolo vybudované Magistrátom na správu agend prislúchajúcich Hlavnému mestu, kým druhé technologické centrum by bolo vyvinuté vybranou mestskou časťou (na základe dohody všetkých MČ) na správu agend mestských častí. Rozdelenie IIS BA medzi Magistrát a MČ by viedlo k duplicitnej implementácii niektorých systémov. Navyše, prevádzka systémov vo viacerých technologických centrách by zvýšila náklady na personálne a technické zabezpečenie. Okrem integrácie na centrálne štátne systémy a medzi technologickými centrami Magistrátu a MČ navzájom, vznikla by ďalšia integračná vrstva medzi vybranou MČ a ostatnými MČ, čím by sa realizácia projektu stala vysoko rizikovou z hľadiska technologického (uskutočnenie zložitých prepojení), ako aj štrukturálnych fondov (zložité sledovanie napredovania projektu a nezdôvodniteľné duplicity).

Na základe všetkých uvedených dôvodov, bolo odstúpené od tejto alternatívy budovania IIS pre Bratislavu.

- Rozdelený IIS BA - Magistrát a mestské časti budú správcovia a prevádzkovatelia IIS BA, tak že každá MČ bude prepojená s Magistrátom

Z pohľadu efektivity návrhu, implementácie a prevádzky je najvýhodnejším spoločné centralizované riešenie, kde všetky systémy budú v správe jedného subjektu (Magistrátu). Jednotlivé MČ sa budú aktívne podieľať na návrhu, nastavení, tvorbe systému a údržbe správnosti údajov.

Výsledkom bude kompletný integrovaný informačný systém použiteľný všetkými mestskými časťami. Mestské časti pritom budú mať možnosť použiť svoje informačné systémy v rozsahu definovanom následne v projekte. Podmienkou je vybudovanie príslušných aplikačných rozhraní, ktoré prepoja systém mestskej časti a IIS BA.

Týmto prístupom sa zabráni duplicitnému vývoju jednotlivých modulov IIS, zabezpečí sa maximálna miera participácie jednotlivých mestských častí a dosiahne sa optimálna miera transparentnosti implementácie.

### Model architektúry integrovaného informačného systému mesta Bratislava a jeho mestských častí (IIS BA)

Integrovaný informačný systém bude vybudovaný, spravovaný a prevádzkovaný Hlavným mestom Bratislava (ďalej len Hlavné mesto). Mestské časti (ďalej len MČ) budú pristupovať k elektronickým službám a údajom v IIS BA. Na úrovni MČ je preto potrebné integrovať existujúce systémy do IIS BA. Pre tieto účely bude potrebné existujúce systémy integrovať a vybrané údaje migrovať do IIS BA. V prípade, že MČ nevyužíva modul, potrebný na výkon niektorej elektronickej služby, Hlavné mesto jej sprístupní tento modul.

Integrácia MČ bude vyžadovať nasledovné kroky:

- Integrácia existujúcich IS samosprávy do IIS BA, príp. integrácia modulov Magistrátu, nevyhnutných pre potreby elektronických služieb MČ.

- Zavedenie a migrácia údajov do IIS BA

#### Správa a prevádzka IIS BA

Systém by mal byť navrhnutý tak, aby mohla byť oddelená správa a prevádzka dát (informačná vrstva) od technologickej správy systému (vrstvy technologickej infraštruktúry a aplikácií). Informačnú vrstvu bude spravovať každá mestská časť a Hlavné mesto individuálne. MČ resp. Hlavné mesto budú pristupovať len k vlastným údajom a budú rozhodovať, komu, za akých podmienok, v akom rozsahu a akým spôsobom poskytnú svoje údaje. Pri zdieľaných údajoch (napr. priestorové údaje, stavebné objekty a pod.) si Hlavné mesto a MČ dohodnú spôsob zdieľania.

Vrstvy technologickej infraštruktúry a aplikácií obsahujú hardvér, komunikačnú infraštruktúru a aplikácie, vrátane databázových a operačných systémov. Tieto vrstvy budú v správe Magistrátu. Magistrát bude mať povinnosť sprístupniť technologické systémy miestnym úradom po splnení základných technologických a bezpečnostných podmienok a uzatvorení dohody o prístupe resp. pripojení. Magistrát v spolupráci so zástupcami miestnych úradov stanoví technologické a bezpečnostné podmienky pripojenia systémov MČ, ktoré nie sú súčasťou IIS BA, ale budú k IIS BA pristupovať.

IIS BA sprístupní nasledovné prvky pre IS MČ:

- Používateľské rozhranie modulov IIS BA pre verejnosť a pracovníkov miestneho úradu.

- Technologické rozhrania pre moduly IIS BA, vrátane podrobného popisu požiadaviek a spôsobu, akým sa systém miestneho úradu prepojí so systémom IIS BA.

- Prvky technologickej infraštruktúry (servery, sieťové komponenty a pod.) IIS BA, ktoré budú nevyhnutné pre využívanie funkcionality IIS BA v miestnej časti.

Tabuľka zobrazuje rozdelenie správy údajov a technológií IIS BA

Tabuľka č.5: rozdelenie správy údajov a technológií IIS BA

|  | Informačná vrstva IIS BA | Technologická infraštruktúra a aplikácie IIS BA |
| --- | --- | --- |
| Hlavné mesto | Správa svojich údajov, Prevádzka databázy | Správa a prevádzka softvéru a hardvéru a komunikácií |
| Mestské časti | Správa svojich údajov (každá MČ spravuje vlastné) | _ |

Na nasledujúcom obrázku je znázornená bloková architektúra IIS BA. Vyšrafovaná plocha znázorňuje IIS BA s integračnou vrstvou pre MČ, ktoré budú predmetom implementácie. Každá MČ bude integrovať svoje systémy do IIS BA v miere nevyhnutnej pre poskytovanie elektronických služieb. V prípade, že niektorá MČ vyžaduje pre poskytovanie elektronických služieb funkcionalitu resp. modul, ktorý nemá implementovaný, Hlavné mesto poskytne túto funkcionalitu MČ. Táto povinnosť magistrátu sa vzťahuje na všetky komponenty vrstiev Front-office a Mid-office, z vrstvy Back-office minimálne Lokálne registre a Operatívne dátové úložiská. Predpokladá sa integrácia používaných IS samosprávy IS SAMO, Korwin, ISS Corageo, AVIS, GovIS a LCS Noris pre Magistrát a každý miestny úrad. Pri procese dohody o rozšírení IS samosprávy sa odporúča spoločný postup tých MČ, ktoré používajú rovnaký IS samosprávy.

Obrázok 21: Bloková architektúra IIS BA (vyšrafovaná časť je predmetom návrhu a implementácie)

#### Kontrolovaný prístup k údajom

Vzhľadom na centralizáciu uchovania a správy veľkého množstva citlivých údajov a  množstva pristupujúcich osôb je potrebné zamedziť neoprávnenému prístupu k údajom. Údaje musia byť prístupné len autorizovaným osobám, ktoré potrebujú údaj na vykonanie služby.

Osobné údaje (napr. rodné čísla a pod.) musia byť zabezpečené proti neoprávnenému prístupu štandardizovanou metódou ochrany. Napr. osoba poverená správou databázy na Magistráte by nemala byť oprávnená pristupovať k úložiskám obsahujúcim osobné údaje jednotlivých miestnych úradoch v databáze a naopak. Ochrana osobných a dôverných údajov má byť na všetkých úrovniach, tzn. technologickej (napr. šifrovanie, nastavenie prístupových práv), organizačnej (smernice, VZN, zmluvy, SLA) a fyzickej (ochrana zariadení a priestorov).

Každá MČ a Hlavné mesto bude mať samostatnú správu a vlastníctvo údajov. V prípade potreby môžu jednotlivé mestské časti (alebo MČ a Hlavné mesto) medzi sebou zdieľať údaje len po vzájomnej dohode. Nebude teda možné pristúpiť k údajom inej MČ bez povolenia MČ od ktorej sú údaje požadované. Návrh systému musí zohľadňovať tento fakt a neumožňovať automatické zdieľanie. Zdieľanie údajov musí byť v súlade s legislatívnymi normami (Zákon o ochrane osobných údajov a ďalšie).

#### Vlastníctvo údajov

Vlastníctvo údajov bude založené na rovnakom princípe ako v súčasnosti a zohľadňujúce platnú legislatívu. Každá mestská časť bude môcť pristupovať výlučne k svojim údajom. Niektoré údaje bude možné zdieľať s inými MČ a Hlavným mestom po vzájomnej dohode (napr. geografické údaje, demografické údaje, stavebné údaje a pod.). Fyzicky budú údaje umiestnené na jednom mieste (na Magistráte).

Systémy a  údaje nebude vhodné fyzicky spravovať na mestských častiach z dôvodu nárokov na personálne a technologické zabezpečenie. Najvhodnejším variantom je správa vo vybranej lokalite, ktorá zabezpečí efektívne využitie zdrojov.

Prevádzkovateľ systému bude môcť používať dáta iba spôsobom nevyhnutným pre správu systémov, t.j. zálohovanie, migrácia, servisné zásahy na požiadanie vlastníkov. Pri prevádzke a manipulácii s údajmi musia byť dodržané všetky právne normy a platné dohody, najmä ohľadne ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti.

#### Pripájanie mestských častí

Predpoklady pripojenia mestských častí do systému eGovernmentu, z hľadiska poskytovania elektronických služieb sú:

- Koordinovaný prístup mestských častí k výberu služieb vhodných na elektronizáciu, ktorým sa zaručí optimálny výber modulov pre IS, efektívne využitie vybraných IS a optimálne nastavenie procesov poskytovania elektronických služieb.

- Dosiahnutie súladu s generickým procesným modelom a kompatibility procesov medzi službami poskytovanými Magistrátom a mestskými časťami vyplývajúcich z ich právomoci a štatútu hlavného mesta Bratislava

- Definovanie nadväznosti služieb na externé systémy štátnej správy, na základe ktorých budú jasné požiadavky na prenášané údaje a dátové entity. Tento predpoklad podporí interoperabilitu na všetkých úrovniach (organizačnej, sémantickej a technickej)

Požiadavky, ktoré musia splniť mestské časti na pripojenie k riešeniu pre elektronizáciu:

- Zabezpečenie prípravy personálu na zmenu spôsobu poskytovania služieb a podporiť zaškolenie pracovníkov úradov

- Zabezpečiť súčinnosť pri komunikácii so súčasnými dodávateľmi IKT (úpravy zmlúv, licencií a pod.)

Odporúčania

Správa systému bude pokrytá z poplatkov za správu, ktoré poskytnú správcovi jednotlivé MČ za účelom financovania prevádzky. Výška poplatkov a spôsob ich výpočtu by mala  byť určená vopred, jednoznačne a na základe vzájomnej dohody jednotlivých zúčastnených strán (napr. podľa počtu obyvateľov alebo podaní).

### Popis referenčného riešenia architektúry mesta

Architektúra mesta stavia na princípoch a smerovaní definovanom v NKIVS, podporuje využívanie centrálnych a spoločných modulov, je vystavaná hlavne na princípoch SOA, kde každý komponent plní jasne definovanú rolu a tieto komponenty si navzájom poskytujú služby, a spravidla sú voľne previazané pomocou nástrojov na integráciu aplikácií (ESB – Enterprise Service Bus) a na integráciu procesov (Procesná integrácia – BPM, WFM, BRE). Táto architektúra je postavená na princípoch pre architektúru samospráv, definovaných v časti Príloha 5: Princípy pre architektúru samospráv.

Všetky komponenty sú nazývané logickými menami, t.j. referenčná architektúra nepredpisuje konkrétne komponenty od konkrétnych výrobcov, ale definuje role a služby jednotlivých komponentov v celkovom pohľade na architektúru mesta. Pri fyzickej implementácii týchto komponentov je možné, že niektoré z nich budú zlúčené do finálneho balíkového produktu alebo naopak môžu byť v prípade potreby rozdelené na viac komponentov. Preto je potrebné brať tento zoznam ako odporúčanie a prostriedok na kontrolu úplnosti návrhov architektúry a v prípade dôkladne zdôvodneného návrhu na zmenu je možné isté zmeny pripustiť.

Zároveň odporúčame v prípade, ak budú k dispozícii v čase riešenia pre niektoré služby mimo IT prostredia mesta, ktoré dostatočne pokrývajú požiadavky kladené na tieto služby z pohľadu mesta, využiť tieto riešenia a nebudovať pre ne samostatnú alternatívu. Dôvodom je najmä efektívne využitie zdrojov a uľahčenie udržateľnosti riešenia z pohľadu výdavkov na jeho prevádzku a správu.

Pri implementačnom projekte nadväzujúcom na štúdiu odporúčame intenzívnu spoluprácu mestských častí a Hlavného mesta s cieľom zvýšiť efektivitu vynaložených prostriedkov, zjednodušiť ďalšiu správu budovaného riešenia a prispieť k jeho lepšej udržateľnosti. Ide najmä o nasledovné oblasti komponentov a služieb:

- Optimalizácia a zjednodušovanie elektronických formulárov;

- Integrácia na základné komponenty podľa NKIVS a na spoločné moduly ÚPVS;

- Riadenie podaní, dokumentov a elektronického obsahu;

- Budovanie back-office komponentov – lokálnych registrov na úrovni miestnej samosprávy a operatívnych dátových úložísk.

Definovaná architektúra je popisovaná v štyroch hlavných vrstvách:

- Front-office

- Vrstva, ktorá priamo zabezpečuje elektronickú výmenu informácií medzi občanom/podnikateľom a mestom;

- Hlavnou úlohou je zabezpečiť právne záväzné podanie na vstupe a právne relevantný výstup na druhej strane;

- Kľúčovým prvkom sprostredkujúcim tieto úlohy, na ktorý sú ostatné komponenty prepojené, je portál mesta.

- Mid-office

- Vrstva, ktorá riadi procesnú stránku podaní a súvisiacu orchestráciu zamestnancov mesta a jednotlivých komponentov IS tak, aby na konci procesu bol k dispozícii požadovaný výstup;

- Hlavnými komponentmi sú procesné nástroje (BPM na orchestráciu systémov a WFM na procesné riadenie manuálnych aktivít) a Riadenie podaní (Case management) pre definíciu typov podaní a správu informácií o ich priebehu;

- Back-office

- Slúži najmä ako dátový zdroj a úložisko pre jednotlivé procesy eGovernment služieb a ako vnútorná IT podpora mesta;

- Obsahuje systémy pre vnútornú správu mesta, lokálne registre (vychádzajúce z národných registrov definovaných v NKIVS a ďalšie vyplývajúce zo špecifických potrieb mesta) a dátové služby operatívnych dátových úložísk pre špecifické agendy mesta.

- Externé systémy

- Systémy mimo správy a kompetencie mesta, ktorých služby sú využívané v rámci procesov mesta;

- Ide najmä o systémy, ktoré poskytujú informácie potrebné pre vykonávané procesy, respektíve sú do nich informácie v rámci týchto zasielané;

- Hlavným cieľom integrácie týchto systémov je zjednodušiť administratívne procesy v zmysle znižovania množstva dokumentov, ktoré je povinný občan/podnikateľ dodávať k žiadostiam, ak už tieto informácie sú k dispozícii u iných orgánov verejnej správy.

# Obrázok č.22: Schéma a vrstvy architektúry mesta

V nasledujúcich častiach popisujeme jednotlivé komponenty výslednej architektúry, pričom definujeme ich hlavné funkcie a ich relevantné vstupy a výstupy. Tieto komponenty sú popísané podľa štruktúry definovanej nasledovnými kategóriami:

- Front-office

  - Komponenty ÚPVS

  - Komponenty mesta

- Mid-office

  - Procesná integrácia

  - Riadenie podaní

  - Správa dokumentov a elektronického obsahu

- Back-office

  - IS úsekov správy mesta

  - Lokálne registre

  - Operatívne dátové úložiská

- Externé systémy

  - Základné registre

  - Iné externé systémy

#### Front-office komponenty mesta

Portál je základným komponentom vrstvy front-office, ktorý je prostriedkom pre zabezpečenie používateľského rozhrania tak voči verejnosti (občanom a podnikateľom), ako aj voči zamestnancom mesta.

Portál integruje prvky používateľského rozhrania ďalších komponentov vrstvy front-office a zabezpečuje výsledné konzistentné používateľské rozhranie. Ide o základný komponent infraštruktúry.

V návrhu architektúry predpokladáme samostatné riešenie portálu na úrovni mesta a integráciu s Ústredným portálom verejnej správy kvôli previazaniu na eGovernment služby a ďalšie základné komponenty ÚPVS.

Info Modul v úzkej spolupráci s modulmi CMS a Riadenie podaní umožňuje štruktúrovaný pohľad na ponúkané služby mesta, priamo integrovaný s produkčnými definíciami služieb v systéme Riadenie podaní.

Tento modul v konečnom dôsledku ponúka na portáli kompletné a štruktúrované informácie o dostupných službách eGovernmentu ponúkaných na úrovni mesta a slúži teda ako interaktívna encyklopédia služieb prepojená so samotnou implementáciou poskytovaných služieb. Samozrejmosťou je možnosť vyhľadávania v týchto údajoch a prepojenie na životné situácie občana, respektíve podnikateľa. Tu je dôležitá integrácia s ÚPVS, najmä čo sa týka previazania ÚPVS a portálu mesta, životných situácií a detailu poskytovanej informácie na oboch úrovniach.

Dôležitou súčasťou týchto informácií sú informácie o organizáciách v pôsobnosti mesta. V prípade, že sú tieto informácie obsiahnuté v lokálnych registroch, budú tieto integrované na Info Modul a informácie budú aktualizované prostredníctvom registrov. Pre oblasti, pre ktoré lokálne registre nebudú existovať (napr. školy, kultúrne zariadenia a podobne), budú tieto informácie spravované pre Info Modul prostredníctvom modulu CMS.

Info modul slúži aj na poskytovanie iných informácií určených na zverejňovanie pochádzajúcich tak z jednotlivých systémov mesta, ako aj voľne spracované v rámci administrácie Info modulu na strane mesta (napr. informácie o rozpočte mesta a výsledky hlasovania zastupiteľstva a podobne). Tieto interné systémy, respektíve informácie z nich môžu byť aj automaticky integrované do Info Modulu, ak sa to ukáže ako efektívne.

Ďalšou funkcionalitou Info Modulu bude poskytovanie podpory občanom a podnikateľom pri používaní portálu mesta a služieb eGovernmentu (Helpdesk). Ide najmä o nasledovné oblasti:

- Najčastejšie otázky a riešenia;

- Možnosť kladenia otázok k možnostiam a spôsobu používania portálu;

- Nahlasovanie prípadných problémov s používaním služieb;

- Podávanie návrhov na rozšírenie, respektíve vylepšenie funkcií portálu mesta a poskytovaných služieb;

- Prípadne podpora verejného prístupu k zdieľaniu informácií medzi občanmi.

Poskytované informácie by mali byť v prípade známej identity ich používateľa do maximálnej možnej miery personalizované a prispôsobené jeho charakteristikám.

Elektronické formuláre - modul pre Elektronické formuláre pozostáva z dvoch častí

- Samotný eForm modul tak ako je definovaný v NKIVS

- Rozšírenie pre Elektronické formuláre modulu pre potreby mesta

Cieľom je, aby tieto dve časti poskytovali ako homogénny celok funkcionalitu popisovanú v ďalšej časti tejto kapitoly, pričom hlavné rozdelenie funkčnosti týchto častí je nasledovné:

- eForm modul

  - kompletná správa (tvorba, zverejňovanie, verzionovanie a podobne) formulárov, poskytnutie podpory pre vypĺňanie týchto formulárov a podobne

- Rozšírenie pre potreby mesta

  - funkcionalita pre zjednodušenie práce s formulármi najmä pre občanov a podnikateľov, ktorá prostredníctvom spravidla webového formulára zabezpečí predvyplnenie polí s integráciou na iné komponenty, ktoré poskytujú zdrojové dáta pre predvypĺňané polia. Tieto vizuálne reprezentácie musia byť taktiež v súlade so schválenými reprezentáciami týchto formulárov tak, ako je to v štandardnom eForm module UPVS.

Komponent zodpovedá za sprostredkovanie štruktúrovaného dialógu s používateľom za účelom zadania údajov do procesu služby. Kľúčové funkcionality Elektronických formulárov sú nasledovné:

- Umožňuje tvorbu a modifikovanie používateľského rozhrania. Dôležitým aspektom návrhu je vzhľad stránok, dátových typov položiek na stránke, zdroje na predvyplnenie položiek formulára a poradie položiek v dialógu. Niektoré externé služby, ako platba, identifikácia, uloženie dočasných výsledkov z čiastočne vyplneného formuláru a celého radu výpočtovej podpory, môžu byť začlenené do procesu.

- Poskytuje možnosť vypĺňania formulárov pre zvolené služby, v prípade pokročilejšej implementácie aj s možnosťou predvypĺňania polí podľa profilu používateľa, prípadne iných dostupných informácií a s možnosťou výberu z predvolených zoznamov v prípade, že pre dané polia majú význam

- Slúži ako nástroj pre inštalácie nových alebo redizajnovaných formulárov na server pre Elektronické formuláre. Jednou z kľúčových úloh je zároveň transparentná a do histórie sledovateľná správa verzií formulárov, resp. niektorých ich objektov. Modul pre Elektronické formuláre môže súčasne obsahovať niekoľko verzií s cieľom minimalizovať dopady zmien vo formulároch na komponenty, ktoré ešte nie sú schopné pracovať s pripravenou novou verziou.

- Slúži ako reportovací nástroj o používaní Elektronických formulárov s cieľom získať z neho údaje o používateľoch, klientoch a organizáciách, ktoré ho využívajú

- Využíva sa na kontrolu prostredia Elektronických formulárov, a parametrizáciu najmä nasledovných aspektov:

- Destinácia vyplneného formulára (výsledky formulára)

- Formát správ pre doručenie výsledného vyplneného formulára

- Status formulára (dostupný, nedostupný, zrušený)

- Verzia formulára

- Aplikačné služby komponentov využívané konkrétnym Elektronickým formulárom a BPM moduly zodpovedné za stanovenie poradia výkonu/spracovania týchto služieb

| Vstup | Identifikácia formulára. |
| --- | --- |
| Výstup | Vyplnený formulár vo formáte stanovenom modulom údržby. |

GIS Front-end je časť používateľského rozhrania, ktorá umožňuje vizualizáciu určitých informácií pomocou ich geopriestorového zobrazenia. Tento pohľad je možné integrovať s viacerými službami v rôznych fázach procesu ich poskytovania.

Pre publikované informácie na portáli ide spravidla o naviazanie informácie, resp. popisovaných organizácií a udalostí na ich sídlo alebo lokalitu. Ďalej je týmto spôsobom možné zverejňovať napr. územný plán mesta a iné informácie, pri ktorých sú geopriestorové informácie relevantné.

Pre transakčné služby je možné tento komponent zapojiť vo viacerých fázach procesu a to najmä:

- Vstupná fáza

  - Zjednodušenie zadávania údajov s geografickou väzbou - namiesto zadávania adries, resp. identifikácie nehnuteľností možnosť ich nájdenia na mape;

- Produkčná fáza

  - Využitie geopriestorových informácií pre efektívnejšie spracovanie a vyriešenie podania - optimalizácia služieb z pohľadu geografickej blízkosti (napr. logistické úlohy);

- Výstupná fáza

  - Doplnenie informácií vo výstupe služby o relevantné geopriestorové informácie pre jednoduchšiu orientáciu pre prijímateľa služby.

| Vstup | Referencia na uložený objekt |
| --- | --- |
| Výstup | Zobrazenie geopriestorovej informácie o objekte používateľovi |

Komponenty ÚPVS sú samostatné riešenia, ktoré budú subjekty verejnej správy využívať z dôvodov efektívneho vynakladania prostriedkov na realizáciu samostatných riešení a poskytnutia jednotného prístupu k funkcionalitám, ktoré sú ponúkané verejnou správou.

Komponenty ÚPVS budú realizované v rámci projektov Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Služby poskytované jednotlivými komponentmi sú publikované v rámci výzvy na projekt „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“, ktorá bola vydaná Ministerstvom financií ako sprostredkovateľskému orgánu OPIS v roku 2009. Táto výzva stanovuje míľniky pre podrobný technický návrh elektronických služieb spoločných a prístupových modulov do 6 mesiacov od začiatku projektu. Finálny podrobný návrh elektronických služieb spoločných a prístupových modulov a spôsobu integrácie závislých služieb – do 12 mesiacov od začiatku projektu.

V rámci projektov je potrebné zvážiť dva možné prístupy k integrácii týchto komponentov:

- Integrácia na úrovni používateľského rozhrania

Tento spôsob integrácie je založený na interakcii na úrovni portálov a preväzovania využívania jednotlivých komponentov prostredníctvom technologických prostriedkov portálov

- Integrácia na úrovni aplikačných služieb

Integrácia komponentov do systému mesta volaním aplikačných služieb vyžaduje sprístupnenie funkcionality týchto komponentov pomocou synchrónnych aplikačných služieb využiteľných na strane mesta

Z pohľadu mesta považujeme za vhodné využiť funkcionality poskytované na ÚPVS prostredníctvom nasledujúcich komponentov:

- IAM

- Notifikačný modul

- Platobný modul

- Modul elektronického doručovania

- eDesk

Pri nasledovných moduloch ÚPVS, je potrebné zvážiť ich využitie na základe špecifických potrieb a okolností (druhou možnosťou je samostatná implementácia na úrovni mesta):

- Elektronické formuláre

- Elektronická podateľňa

- Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov

Identifikačný a autentifikačný modul (IAM) je základným centralizovaným riešením pre správu identít a prístupových práv v prostredí eGovernmentu. Modul IAM má za účel:

- Správu identity – Identity sú spravované v rámci jedného globálneho riešenia IAM (a výsledkom je teda jedna identita pre občana/podnikateľa v rámci celej verejnej správy), ktoré však umožňuje správu identít pre jednotlivé orgány verejnej správy tam, kde to má zmysel samostatne – napr. prístupové práva svojich zamestnancov;

- Správu autentifikačných údajov – Autentifikácia predstavuje proces identifikácie, overenia a potvrdenia identity používateľa;

- Správu prístupových práv – Riadenie oprávnení používateľa zabezpečuje povolenie prístupu používateľa len k tým zdrojom informačného systému (jednotlivým funkčným oblastiam, činnostiam, údajom), na ktoré má daný používateľ oprávnenie;

- Poskytovanie informácií o oprávneniach - Pre informačné systémy, ktoré si udržiavajú vlastné autorizačné informácie prebieha poskytovanie (provisioning) zmien;

- Monitorovanie a audit - Monitorovací systém umožňuje online detekciu podvodných aktivít;

- Single Sign On pre webový prístup/autentifikačný server - Single Sign On zabezpečuje prístupy používateľov správnych orgánov jednotným spôsobom pre celý IS správneho orgánu bez toho, aby sa na každý technicky oddelený systém bolo nutné prihlasovať zvlášť.

Modul IAM zabezpečuje aj riadenie rolí a zastupovania inej osoby. Pre služby mesta sme identifikovali nasledujúce požiadavky na zastupovanie:

- Zastupovanie právnickej osoby, ktorej je osoba štatutárom alebo prokuristom;

- Zastupovanie osoby na základe splnomocnenia.

| Vstup | Identifikácia klienta Údaje získané bezpečným spôsobom autentifikujúce klienta Rola prístupná klientovi |
| --- | --- |
| Výstup | Autorizácia klienta na vybratú rolu |

Notifikačný modul je modul ÚPVS, ktorého rola je definovaná ako veľmi štíhly komponent, ktorý neobsahuje kľúčové produkčné údaje (napr. o občanoch, podnikateľoch, ich kontaktných údajoch) ani biznis logiku (ako napr. predpisy pre notifikácie, pravidlá, kedy majú byť notifikácie odosielané a podobne). Hlavnou úlohou tohto komponentu v architektúre je ponúkať službu garantovaného zasielania notifikácií podľa presnej požiadavky – t.j. s uvedením:

- Komunikačného kanálu (napr. e-mail, SMS);

- Konkrétneho určenia destinácie (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo);

- Predmetu a tela samotnej správy.

V prípade, že to zvolený kanál umožňuje, tento modul zabezpečí spracovanie potvrdenia o doručení notifikácie a možnosť skontrolovať výsledok – úspešné, respektíve neúspešné doručenie.

Elektronická podateľňa realizuje overovanie a podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom (ZEP - zaručeného elektronického podpisu) a funkcionalitu s tým spojenú.

- Overenie elektronického podpisu prijatého podania;

- Vystavenie elektronickej potvrdenky o prijatí podania;

- Elektronické podpisovanie dokumentov ZEP-om príslušného orgánu verejnej správy (najmä pri hromadnom automatizovanom generovaní dokumentov) – teda podpisovanie dokumentov na strane mesta;

- Poskytnutie aplikácií pre používateľov na vytváranie a overovanie elektronických podpisov kompatibilných s centrálnou elektronickou podateľňou – podpisovanie na strane občana/podnikateľa;

- Akceptovanie/overovanie podpisov podateľní správnych orgánov.

Pri komunikácii s externými subjektmi bude možné použiť formáty podpisu, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Elektronická podateľňa môže byť využitá lokálna (na úrovni mesta) alebo Centrálna elektronická podateľňa ako spoločný komponent ÚPVS. Hlavnými dôvodmi pre rozhodovanie sa sú bezpečnostné a výkonové aspekty.

| Vstup | Referencia na dokument v DMS alebo dokument určený na elektronický podpis |
| --- | --- |
| Výstup | Elektronicky podpísaný dokument |

Platobný modul zabezpečuje realizáciu elektronických platieb v rámci procesov prostredníctvom internetu. Jeho hlavné atribúty sú:

- Integrácia do procesu poskytovania služieb;

- Výzva na úhradu s náležitosťami platby, prijatie oznámenie o odoslaní platby a povolenie ďalšieho konania;

- Možnosť platby z bankového účtu cez internet bankovníctvo prostredníctvom “predvyplneného” platobného príkazu;

- Okamžité potvrdenie platby poskytovateľovi služby;

- Overenie platby;

- Po získaní platby je táto spárovaná s konkrétnou operáciou;

- Zaslanie oznámenia mestu o prijatí finančných prostriedkov na jeho účet;

- Jednotné používateľské rozhranie pre všetky elektronické platby.

| Vstup | Výška, účel a spôsob platby vyrubené klientovi |
| --- | --- |
| Výstup | Realizácia platby a potvrdenie o platbe |

Modul elektronického doručovania zabezpečuje legislatívne záväzné potvrdzovanie doručenia dokumentov (najmä smerom od mesta k občanovi/podnikateľovi) a vystavenie elektronicky podpísanej doručenky.

| Vstup | Dokument doručený, respektíve pripravený na doručenie do eDesku |
| --- | --- |
| Výstup | Doručenka a finálne potvrdenie doručenia, respektíve nedoručenia (a v tom prípade aj dôvodu) dokumentu |

eDesk slúži ako elektronická schránka všetkej komunikácie občana, respektíve podnikateľa s verejnou správou. Poskytuje teda úplný prehľad o zrealizovanej komunikácii a zároveň slúži ako hlavný bod preberania elektronických dokumentov vyprodukovaných na strane verejnej správy pre daného občana, respektíve podnikateľa. Z tohto dôvodu je kľúčové využívanie centrálneho modulu, keďže občan, respektíve podnikateľ by nemal byť nútený kontrolovať niekoľko schránok na viacerých portáloch, ale mal by mať jednu schránku obsahujúcu všetky dokumenty.

Tento modul ÚPVS poskytuje prezentačné rozhranie, aplikačné služby na prístup a úložisko dokumentov. Zároveň spravuje väzby medzi týmito dokumentmi (napr. ak súvisia s jedným podaním).

#### Mid-office komponenty mesta

Riadenie podaní / prípadov je nástrojom na komunikáciu s klientmi verejnej správy. Každý proces, či už je iniciovaný klientom alebo verejnou správou je vedený ako prípad/podanie. Prípady sú archivované a v prípade nadväzujúceho novootvoreného prípadu alebo v prípade odvolania voči rozhodnutiu je pôvodný prípad použitý ako referenčný.

Systém na riadenie podaní poskytuje nasledovné funkcionality:

- Prijatie, inicializácia a formálna kontrola podania – Podanie musí spĺňať formálne požiadavky, ktoré systém podporuje;

- Preskúmanie/prehliadanie podania – Na efektívne spravovanie podaní je výhodné prehliadať aktívne (v súčasnosti riešené) a minulé (už vyriešené) podania v systéme;

- Plánovanie podania – Na základe požadovanej služby možnosť naplánovania riešenia podania - užitočné z pohľadu zvýšenia efektivity mesta;

- Zdieľanie podaní – Na riešení jedného podania sa môže podieľať niekoľko pracovníkov verejnej správy. Zdieľanie informácií o podaní napr. vo forme poznámok a priložených dokumentov pomôže k efektívnejšiemu toku informácií a vybavovaniu podaní na strane samosprávy;

- Monitorovanie a kontrola – Na zabezpečenie dostatočnej kvality a kontroly poskytovania služby je potrebná podpora systému. Pre jednotlivé služby môže byť stanovená lehota na vyriešenie podania;

- Uzavretie podania – Po každom uzavretí podania sa vygeneruje sumár vybavenia podania;

- Vyhodnotenie podaní – Reporty o všeobecných informáciách o podaniach sú potrebné na lepšie vyhodnotenie a zlepšenie procesu vybavovania zákazníckych požiadaviek.

Systém na riadenie podaní pozostáva z týchto dvoch hlavných častí:

- Definičné údaje - v rámci definičných údajov podaní sú definované typy podaní a ich základné charakteristiky (napr. zodpovednosti a kontakty pre typy podaní, výška poplatkov pre daný typ podania, možné prístupové kanály a podobne). Tieto údaje sa využívajú pri riadení procesov a v Info module na zobrazovanie týchto informácií cez Portál. Táto časť systému pre riadenie podaní je v konečnom dôsledku hlavným a referenčným zdrojom údajov o typoch podaní a služieb;

- Údaje o vykonaní - na rozdiel od predošlej časti, ktorá obsahuje jednu entitu pre jeden typ podania, táto časť je závislá od využívania služieb a pre každé podanie, respektíve využitie eGovernment služby vzniká množina údajov. Tieto údaje sú záznamom o priebehu poskytovaní služby na úrovni jednotlivých krokov, pričom pre každý krok sú zaznamenávané kľúčové údaje, ako kto daný krok vykonal, kedy, v rámci akého procesu a prípadne iné relevantné údaje. Tieto údaje sú základom pre sledovanie využívania služieb, monitoring a ďalšie analýzy.

Z pohľadu integrácie je pre tento komponent kritická integrácia na administratívne komponenty, najmä správu registratúry a elektronickú podateľňu takým spôsobom, aby sa zabezpečila konzistenciami medzi týmito kľúčovými prvkami.

| Vstup | Referencia na existujúce podanie, a operácia s vybratým podaním a parametre závislé od zvolenej operácie. Na vytvorenie nového podania je určená špecifická operácia so zvlášť parametrami. |
| --- | --- |
| Výstup | Referencia na novovytvorené alebo zmenené podanie |

#### Procesná integrácia

Nasledovné komponenty na strane mesta slúžia hlavne na integráciu procesov a komponentov na strane mesta. Na strane ÚPVS a centrálnych komponentov predpokladáme (aj keď nevyžadujeme) tiež prítomnosť týchto komponentov. Základný princíp je však nasledovný:

- ak proces na strane mesta vyžaduje vyvolanie služby na centrálnej úrovni, z pohľadu mesta ide o volanie atomickej služby. V prípade, že táto je riadená nástrojmi pre BPM, nie je tento fakt na strane mesta relevantný. Výsledkom je oddelenie zodpovedností za jednotlivé podprocesy v zodpovednosti jednotlivých orgánov (mesta a orgán štátnej správy).

BPM (bussiness-process management) má za cieľ riadenie a podporu pre optimalizáciu procesov, ktoré podporujú poskytovanie služby. Základnou úlohou modulu BPM je riadenie toku medzi jednotlivými pripojenými systémami od vytvorenia podania v Portáli až po spracovanie v systéme vrátane zasielania relevantných správ používateľovi na portál, respektíve medzi inými pripojenými modulmi navzájom.

Na takto koncipovaný systém môžu byť výhľadovo pripojené i externé systémy vstupujúce do jednotlivých procesov.

# Základné funkcie modulu BPM:

- Platforma pre spúšťanie jednotlivých biznis aplikácii a procesov;

- Implementácia procesov na úrovni komunikácie medzi jednotlivými pripojenými modulmi;

- Dynamické riadenie rozhraní pripojených systémov;

- Monitoring procesov (Business Activity Monitoring - BAM);

- Definovanie biznis procesu pre spravované služby;

- Manažment zmien biznis procesov;

- Definíciu spúšťacích udalostí pre notifikácie;

- Orchestráciu biznis procesov;

- Podpora integrácie aplikačného rozhrania;

- Smerovanie dokumentov podľa definovaného procesu;

- Správa prístupových práv podľa definície procesu;

- Hierarchia prístupových práv pre správne orgány a poradné orgány.

# Princípy implementácie BPM:

- Integrácia systémov založená na voľnej väzbe správ („loosely coupled messaging“);

- Delenie procesov na:

  - krátko bežiace (rádovo sekundy) atomické procesy (transakcie),

  - dlho bežiace transakcie;

- Podpora dlhodobo bežiacich transakcií;

- Oddelenie pravidiel (Business Rules) od ich fyzickej implementácie;

- Podpora pre dynamickú konfiguráciu rozhraní pripojených systémov;

- Vytvorenie pravidiel a nasadenie prostriedkov pre biznis monitoring systému;

- Nasadenie prostriedkov a implementácia systémového monitoringu.

WFM (Workflow management) je systém na podporu výmeny informácií, dokumentov alebo úloh medzi zamestnancami. Práca medzi zamestnancami je riadená definovanými procedúrami implementovanými v rámci WFM. Tok informácií a úloh je v rámci WFM riadený automatizovaným systémom pre riadenie procesu. Modul zároveň poskytuje funkcionalitu správy úloh zamestnancov verejnej správy.

BRE (Business Rules Engine) je systém poskytujúci definíciu a vykonanie pravidiel podprocesov. Pravidlá môžu byť založené na platnej legislatíve alebo na iných pravidlách, princípoch poskytovania služby alebo môžu byť odvodené z procesov.

Na BRE sa kladie požiadavka robustnosti a efektívneho vyhodnotenia spĺňania podmienok.

ESB (Enterprise Service Bus) zohráva ústrednú úlohu pri aplikačnej integrácii celého riešenia. Základné požiadavky na ESB sú nasledovné:

- sprostredkovanie komunikácie medzi službami (integrovanými aplikáciami) prostredníctvom správ,

- zabezpečenie spoľahlivého doručenia správ,

- zabezpečenie transparentnosti informácie o pripojených systémoch a technologických rozdieloch pre jednotlivé integrované aplikácie,

- transformácie správ a ich obsahu,

- verifikácia správ.

# Správa dokumentov a elektronického obsahu

CMS (Content management system - CMS), alebo systém pre manažment správy obsahu je komponent, ktorého úlohou je podpora správy portálových stránok a ich prezentácie na portáli mesta.

Tento systém zabezpečuje pre rôzne role používateľov možnosti spravovať obsah na portáli prostredníctvom dostupného používateľského rozhrania.

DMS (Document Management System), alebo systém pre správu dokumentov je systém určený na údržbu a ukladanie elektronických dokumentov a/alebo naskenovaných dokumentov. DMS poskytuje zvyčajne nasledujúce funkcionality:

- Evidencia umiestnenia fyzických dokumentov – Evidencia je potrebná pre prípad ak je dokument (zmluvy, žiadosti) nutné mať fyzicky uložený;

- Indexácia a prístup – akým spôsobom sú dokumenty sprístupnené a vyhľadateľné.

- Bezpečnosť - Spôsob sprístupnenia oprávneným a zabránenie prístupu neoprávneným osobám k dokumentom a informáciách o nich;

- Archivačné obdobie – zabezpečenie krátkodobej a strednodobej archivácie dokumentov

- Obnova údajov, ktoré boli poškodené (či už ohňom, povodňami, krádežou alebo inými okolnosťami) – vo väzbe na funkcionalitu archívu;

- Distribúcia – Ako sú dokumenty sprístupnené používateľom, ktorí ich potrebujú;

- Workflow – Ak dokumenty putujú od jednej osoby k druhej, workflow určuje pravidlá, podľa ktorých sú dokumenty osobám sprístupnené na zmenu;

- Tvorba dokumentov a správa verzií - je nutná pre efektívnu spoluprácu viacerých osôb na spoločnom dokumente;

- Autentifikácia - je možnosť elektronicky podpísať dokument autorom/autormi alebo editormi dokumentu.

| Vstup | Dokument je registrovaný v povolených formátoch |
| --- | --- |
| Výstup | Referencia na uložený dokument |

#### Back-office komponenty mesta

IS úsekov správy sú systémy podporujúce vnútorné procesy a činnosti v rámci mesta. Tieto systémy sú dôležité na zaistenie organizačných činností verejnej správy a spravidla už prítomné v prostredí jednotlivých miest, pričom môžu byť v niektorých prípadoch využívané aj ako operatívne dátové úložiská, a to:

- Účtovné systémy

- Mzdové systémy

- Miestne dane a poplatky

- Systém pre zastupiteľstvo mesta

- Rozpočtový systém

- Registratúra

- Interný reporting

Interný reporting zodpovedá za poskytovanie zostáv z údajov dostupných v informačnom systéme mesta. Na tento účel musí byť napojený na služby, respektíve dátové úložiská jednotlivých komponentov architektúry, využívať tieto údaje, prípadne ich definovaným spôsobom transformovať a poskytnúť v prehľadnej forme používateľovi v súlade s jeho požiadavkami. Údaje sú zbierané z rôznych komponentov front-office, mid-office, back-office prípadne z dostupných externých systémov. Primárne predpokladáme využívanie týchto zostáv na strane mesta, neexistujú však technologické prekážky pre zverejňovanie niektorých z nich prostredníctvom portálu verejnosti.

Operatívne dátové úložiská slúžia v rámci podpory poskytovania eGovernment služieb a interných procesov mesta pre správu údajov súvisiacich s poskytovanými službami. Obsahujú teda dátovú zložku pre jednotlivé služby a zároveň základnú logiku pre spracovanie dát a zabezpečenie ich integrity. Prístup k týmto úložiskám je pre ostatné komponenty zabezpečený cez dátové služby, teda najmä služby v zmysle založenie, zmena, mazanie (prípadne zneplatňovanie) a čítanie záznamov o spravovaných entitách. Tieto služby sú súčasťou procesu, najmä vo fázach inteligentného vypĺňania formulárov, kontrol formulárov a spracovania na strane mesta. V rámci analýzy sme z typov procesov a spravovaných objektov identifikovali potrebu nasledovných operatívnych dátových úložísk (pričom niektoré z nich slúžia aj ako IS úsekov správy):

- Dotácie a príspevky

- eDemokracia (sťažnosti, pripomienky, nezáväzné online referendá, návrhy verejnosti)

- GIS back-office (vrátane územného plánovania)

- Interný reporting

- Licencie a povolenia

- Miestne dane a poplatky

- Obstarávanie

- Registrácie (napr. sociálne služby)

- Registratúra

- Rozpočtový systém

- Správa majetku

- Systém pre mestské zastupiteľstvo

Lokálne registre boli identifikované na základe analýzy procesov poskytovania služieb v rámci mesta a potreby, respektíve frekvencie potreby využívania konkrétnych údajových entít v týchto procesoch. Ich implementácia prinesie zlepšenie kvality evidencie základných objektov na strane mesta a ich zapojenie do procesu poskytovania služieb zefektívni tento proces prostredníctvom ponúkania týchto informácií ako zdrojov na predvypĺňanie formulárov. Tieto registre je potrebné v prípade existencie spoločných registrov prepojiť na centrálne registre z dvoch hlavných dôvodov. Jednak kvôli aktualizácii čiastkových všeobecných informácií o subjektoch napr. z Registra právnických osôb a podnikateľov ako aj kvôli špecifickým informáciám dostupným na národnej (napr. zdravotné zariadenia), prípadne celoeurópskej úrovni.

Identifikovali sme nasledovné registre, ktoré sa zároveň ukázali ako efektívne pre implementáciu:

- Register obyvateľov

- Register adries a nehnuteľností

- Register právnických osôb

Z pohľadu kompetencií mesta by mohli byť relevantné aj ďalšie registre (napr. školy, kultúrne zariadenia a podobne). V rámci detailnej analýzy sme zistili, že tieto registre by nenašli reálne uplatnenie v poskytovaných službách. Hlavným dôvodom je, že na ne nie sú viazané poskytované služby alebo ich implementácia bola neefektívna, najmä kvôli veľmi nízkemu počtu registrovaných subjektov. V niektorých prípadoch sme identifikovali možnosť zahrnutia obsahu niektorých registrov do iných všeobecnejších komponentov (napr. možný register majiteľov psov do systému pre miestne dane a poplatky a podobne).

Spôsob integrácie lokálnych registrov s centrálnymi je daný prístupom definovaným správcami príslušných centrálnych registrov. V zásade však existujú nasledovné prístupy:

- Ak je správa registra mimo (resp. nielen) v kompetencii obcí:

- Propagácia zmien z centrálneho registra

  - Centrálny register ako referenčný zdroj údajov môže v pravidelných intervaloch zverejňovať zmeny či už vo forme jednotlivých správ alebo dávkovým spôsobom za definovanú jednotku času. Nevýhodou je potreba znalosti umiestnenia záznamov centrálnych registrov v lokálnych aj na centrálnej úrovni alebo veľké množstvo prenášaných dát v prípade, ak sa táto filtrácia na centrálnej úrovni nevykonáva.

- Dotazovanie na zmeny v centrálnom registri lokálnym registrom

  - Lokálny register sa v definovaných situáciách (časový interval, použitie záznamu, iná synchronizačná požiadavka) dopytuje na zmeny v centrálnych záznamoch. Nevýhody tohto prístupu sú totožné s predchádzajúcim bodom.

- Ak je správa registra v kompetencii obcí:

  - Pri správe záznamov v centrálnom registri využiť jednotné používateľské rozhranie pre správu oboch registrov a z tohto rozhrania môže byť vyvolané aplikovanie zmeny v centrálnom aj v lokálnom registri. Nevýhodou tohto prístupu je potreba riešenia chýb, ktoré vzniknú v dôsledku nejednotnosti spôsobenej neúspešným zápisom do jedného z registrov.

V súčasnom stave sú informácie o obyvateľoch obsiahnuté v Registri obyvateľov (REGOB). V budúcnosti však tento register bude nahradený Registrom fyzických osôb (RFO). Prechod do nového stavu, teda úplného nahradenia Registra obyvateľov sa uskutoční v niekoľkých etapách. Ešte pred úplným nahradením Registra obyvateľov novým registrom počas prechodného obdobia budú využívané oba systémy. Kvôli tomu bude potrebné zabezpečiť pre mestá a obce rozhranie na komunikáciu s centrálnym registrom, respektíve registrami. Zo strany štátnej správy je potrebné zabezpečiť jedno rozhranie pre systém miest a obcí, ktoré umožní prístup k centrálnym údajom nezávisle od toho, v akej fáze sa realizácia Registra fyzických osôb nachádza. Na základe toho bude možné zjednotiť vstupy požadované od úradníka na úrovni samosprávy, pripraviť jedno používateľské rozhranie, a systém zabezpečí aplikovanie zmeny (pomocou volania služieb) v lokálnej aj centrálnej evidencii.

Lokálne registre odporúčame zjednotiť medzi jednotlivými mestami a využívať ich ako spoločné riešenia.

| Vstup | Parametre pridania, zmeny objektu v registri |
| --- | --- |
| Výstup | Zmenený obsah registra, na základe požiadavky je objekt pridaný alebo zmenený v registri |

#### Externé systémy

Základné registre patria medzi registre verejnej správy, na ktoré systém musí byť napojený. Takými sú napr.:

- register fyzických osôb,

- register právnických osôb a podnikateľov,

- register priestorových informácií,

- register adries,

ako aj na iné národné a európske registre.

Tieto registre môžu byť v prípade potreby replikované v systéme mesta (kritériom pre replikáciu je najmä frekvencia využívania údajov z registrov, požadovaná rýchlosť ich dostupnosti a najmä potreba dávkového spracovania väčšieho množstva údajov z týchto registrov).

| Vstup | Údaje týkajúce sa pridania, zmeny objektu v registri |
| --- | --- |
| Výstup | Zmenený obsah registra, na základe požiadavky je objekt pridaný alebo zmenený v registri |

IS katastra nehnuteľností spravuje databázu obsahujúcu geometrické určenie, súpis a opis nehnuteľností a práv k nim. Obsahuje zápis a grafické zaznačenie všetkých pozemkov a nehnuteľností.

Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to najmä o vlastníckom práve, ale tiež záložnom práve, vecnom bremene, práve zodpovedajúcom vecnému bremenu a niekedy aj o predkupnom práve. IS katastra nehnuteľností slúži aj na ochranu práv k nehnuteľnostiam a na daňové účely.

Na IS katastra nehnuteľnosti sú napojené najmä tieto služby:

- Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností;

- Predaj bytových priestorov obce;

- Predaj nebytových priestorov obce;

- Pripomienkovanie územného plánu obce;

- Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce.

Informácie z katastra a z registra priestorových informácií sú využívané ako referenčné dátové zdroje pre definované dátové vrstvy GIS.

| Vstup | Určenie nehnuteľnosti, respektíve fyzickej alebo právnickej osoby |
| --- | --- |
| Výstup | Ak je vstupom nehnuteľnosť, tak sa vráti zoznam vlastníka/vlastníkov Ak je vstupom fyzická alebo právnická osoba, tak sa vráti zoznam vlastnených nehnuteľností |

Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov (MDUERZ) slúži na ukladanie spisov, ktoré už boli uzavreté v rámci spracovania v ISVS. Prístup k uloženým spisom bude zabezpečený len pre vlastníka spisu (príslušnú inštitúciu verejnej správy), nie pre externé subjekty. Občania a podnikatelia majú možnosť nechať si sprístupniť archivované dokumenty, ktoré im boli vygenerované a v priebehu času odarchivované, prostredníctvom služby eDesku. Modul zabezpečuje jeho dlhodobé uloženie, najmä čitateľnosť, jednoznačnosť obsahu a platnosť elektronického podpisu. Po uplynutí lehoty uloženia sú vo vyraďovacom konaní registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou odovzdané do štátneho (elektronického) archívu a zvyšné záznamy sú fyzicky zničené.

Integrovaný informačný systém mesta bude môcť využívať centrálny komponent pre dlhodobú archiváciu MDUERZ a využije komponent DMS, ktorý bude plniť úlohu krátkodobého a strednodobého archívu. Tieto komponenty bude potrebné integrovať s centrálnym systémom eDesk.

| Vstup | Spis určený na dlhodobé uloženie alebo referencia na uložený spis |
| --- | --- |
| Výstup | Ak je vstupom spis určený na uloženie, výstupom je uložený spis Ak je vstupom referencia na spis, ktorý je už uložený, výstupom je sprístupnenie spisu |

Systém ITMS poskytuje plnohodnotnú podporu celému procesu riadenia pomoci zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Vznikol za účelom zabezpečenia konzistencie, transparentnosti celého procesu a jeho kompatibilitu so stanovenými postupmi a normami. Používanie systému je vyhradené iba zaregistrovaným subjektom, prístup k informáciám je umožnený len po autorizácii.

| Vstup | referencia na výzvu na čerpanie zo zdrojov štrukturálnych fondov |
| --- | --- |
| Výstup | informácie o výzve na čerpanie zo zdrojov štrukturálnych fondov |

### Mapovanie krokov generického procesu na architektonické komponenty

V tejto časti popisujeme úlohu jednotlivých komponentov architektúry mesta definovaných v predchádzajúcej kapitole 5.4.2 - Popis referenčného riešenia architektúry mesta pri vykonávaní krokov generického procesu. Súčasťou popisu je identifikácia jednotlivých komponentov zúčastnených v procesnom kroku a následne popis sledu interakcií týchto komponentov pre dosiahnutie cieľa procesného kroku. Tento sled je všeobecne platný, avšak poradie jednotlivých krokov môže byť v niektorých procesoch iné na základe legislatívnych, procesných alebo iných špecifík. Tento sled interakcií je zároveň základom pre budúcu definíciu rozhraní medzi komponentmi.

Napriek tomu, že generický proces je z veľkej časti nezávislý na zvolenom komunikačnom kanály, hlavné rozdiely v popisovaných akciách závisiace od kanálu sú v popisoch krokov načrtnuté a hlavný dôraz je kladený na využívanie internetu ako nového komunikačného kanálu z pohľadu služieb mesta.

V rámci všetkých krokov sú využívané komponenty pre procesné riadenie, ktoré nie sú explicitne v každom kroku menované. Predpokladáme ale, že tieto procesy budú dynamicky riadené a vykonávané týmito komponentmi, aby sme zabezpečili flexibilný výsledný systém mesta, ktorý bude efektívne udržiavateľný a prispôsobovaný meniacim sa potrebám.

# Obrázok 23: Generický procesný model

#### Vstupná fáza

Podanie ako vstupná fáza procesu poskytovania služby je fáza, v ktorej zákazník (občan alebo podnikateľ) potrebuje v rámci riešenia svojej životnej situácie alebo potreby informácie smerujúce k výberu použitia správnej služby a spôsob, ako svoje podanie zrealizovať prostredníctvom vybraného komunikačného kanálu.

1a Vyjasnenie otázky, respektíve potreby zákazníka

Tento krok je nevyhnutný k správnemu informovaniu zákazníka o možnostiach eGovernmentu, ktoré môže využiť pri riešení svojej situácie. Je tu dôležité správne podanie komplexnej a personalizovanej informácie na strane portálu mesta a tak isto, podpora interakcie zákazníka a verejnej správy.

Zákazník si v prehliadači otvorí stránku s portálom mesta. V rámci informačného modulu prepojeného na aktuálny katalóg služieb vrátane ich atribútov si môže prezerať služby mesta cez pohľad životných situácií, pričom získava informácie o službách, procese a právnych úpravách súvisiacich s jednotlivými službami. Tieto informácie sú udržované komponentmi definičných údajov riadenia podaní a CMS.

Pre interakciu a komunikáciu s mestom bude využitý modul Elektronické formuláre pre vytvorenie formulára s otázkou a eDesk pre prevzatie odpovede.

Využívanými komponentmi v tomto kroku sú:

- Portál

- CMS

- Info Modul

- Elektronické formuláre

- eDesk

# 1b Poskytnutie informácií

Tento krok je zahrnutý v popise predošlého. V prípade, že ide o osobnú alebo poštovú komunikáciu, tento krok znamená komunikáciu informácie smerom k občanovi zo strany mesta.

Využívané komponenty:

- Portál

- CMS

- Info modul

# 1c Výber služby

V rámci tohto kroku si zákazník na základe informácií získaných v predošlých krokoch zvolí požadovanú službu a zaháji samotný proces jej poskytovania. Toto je priamo iniciované na portáli z Infomodulu – konkrétne z popisu danej služby.

Využívané komponenty:

- Portál

- Infomodul

1d Autentifikácia používateľa

Autentifikácia zákazníka musí prebehnúť najneskôr v tomto kroku – teda pri začatí procesu samotného poskytovania služby. Známa totožnosť zákazníka v predošlých krokoch je však odporúčaná v otázke poskytovania personalizovaných služieb a odporúčaní. Autentifikácia je realizovaná pomocou modulu IAM, ktorý zároveň rieši aj zastupovanie v prípadoch, kedy to povoľuje zákon (splnomocnenie, rozhodnutie súdu a podobne).

Využívané komponenty:

- Portál

- IAM

# 1e Vyplnenie formulára a priloženie dokumentov

V tomto kroku používateľ vyplní konkrétnu žiadosť spojenú so službou a dodá príslušné prílohy. Primárne je využívaný modul Elektronické formuláre a klientska reprezentácia formuláru na Portáli. Pre základné pravidlá priebežného vyhodnocovania formálnej a obsahovej korektnosti formulárov sú využívané pravidlá implementované v BRE a na priebežné špecifické kontroly, respektíve doplnenia informácií už dostupných v systémoch verejnej správy môžu byť aj iné špecifické systémy (najmä základné registre, operačné dátové úložiská mesta a podobne).

Využívané komponenty:

- Portál

- Elektronické formuláre

- BRE

- Registre

# 1f Kontrola úplnosti

Po podaní je potrebné vykonať finálnu a maximálnu možnú (a zároveň efektívnu) automatickú kontrolu formálnej a obsahovej korektnosti podania. Tá prebieha podobným spôsobom ako priebežné kontroly počas vypĺňania, respektíve môže obsahovať komplexnejšie kroky v špecifických systémoch. Nesprávne podanie je potrebné doplniť pomocou sady komponentov pre podávanie.

Využívané komponenty:

- Portál

- BRE

- Elektronické formuláre

# 1g Platba

Posledným krokom podania, ktoré už prešlo všetkými automatickými kontrolami je spravidla (ak ide o platenú službu) úhrada správneho poplatku. V tomto kroku sa vypočíta aj výška platby na základe pravidiel stanovených správou podaní. Tu sa počíta s využitím centrálneho platobného modulu ÚPVS, ktorý je napojený na bankové systémy jednotlivých bánk a po vykonaní platby (buď cez internetové bankovníctvo alebo iným spôsobom) notifikuje systém o potvrdení platby a nie je potrebné čakať na zrealizovanie medzibankového prevodu. Zároveň je o akceptovanej platbe notifikovaný aj zákazník.

Využívané komponenty:

- Portál

- Platobný modul

- Notifikačný modul

# 1h Potvrdenie o vykonaní podania

Po splnení všetkých náležitostí pre podanie nasleduje komplexný krok odovzdania podania verejnej správe. Po definitívnom potvrdení zákazníkom na Portáli musí byť dokument elektronicky podpísaný (Elektronická podateľňa) a bezpečne doručený na správneho adresáta (určenie pomocou Definičných údajov typu prípadu, BRE) a uložený v systéme pre správu dokumentov (DMS). V zmysle legislatívnych požiadaviek je potrebné zaradiť dokument do registratúry mesta a zároveň zaviesť informácie o ňom do správy podaní/prípadov. Dokument podania musí byť k dispozícii prostredníctvom eDesk, je potrebné notifikovať zákazníka aj príslušného úradníka mestského úradu o novom podaní.

Využívané komponenty:

- Portál

- eDesk

- DMS

- Elektronická podateľňa

- Modul elektronického doručovania

- Registratúra

- Notifikačný modul (pre zákazníka aj mesto)

- BRE

- Správa podaní/prípadov

#### Spracovanie podania

Keďže primárnym zámerom nie je elektronizovať samotný proces spracovania, ale komunikáciu voči zákazníkovi, táto časť je zachytená rámcovo ako jeden všeobecný krok. Dôležité je zachytenie vstupu (viď posledný krok fázy podania) a výstupu (teda spravidla rozhodnutia alebo iného dokumentu), ako finálneho výstupu tohto kroku pre zákazníka a vstupu pre fázu Poskytnutia výstupu.

Pri spracovaní sa predpokladá najmä využitie komponentov pre riadenie procesu (BPM, BRE a WFM), dokumentov z ich úložiska (DMS), správu podaní a špecifické dátové a aplikačné zdroje pre využitie a evidenciu konkrétnych údajov súvisiacich s predmetom podania.

Využívané komponenty:

- BPM

- WFM

- BRE

- DMS

- Riadenie podaní (Definičné údaje aj Údaje o vykonávaní)

- Operatívne dátové úložiská

- Externé systémy

- Lokálne a externé registre

#### Výstupná fáza

3a. Určenie komunikačného kanála pre dodanie výstupu služby

Proces výstupu je závislý od komunikačného kanála, ktorý si zvolil zákazník pre doručenie výstupu zo služby. Táto informácia musí byť dostupná z fázy podania a uchovaná s podaním. Samozrejme každá služba môže podporovať rôzne sady kanálov, aj keď podľa platných princípov musia byť minimálne dostupné osobné prevzatie, internet a pošta. Kanál teda ovplyvňuje výsledný proces.

Využívané komponenty:

- Riadenie podaní

- BRE

# 3b Notifikácia klienta o tom, že výstup služby je pripravený

Tento krok sa môže podľa zvoleného kanála nachádzať na rôznych miestach procesu. Pri klasickom osobnom prevzatí je na tomto mieste, pričom pri prevzatí cez internet je v procese až po dodaní výstupu do schránky zákazníka. Hlavným cieľom je upovedomiť zákazníka o tom, že výsledok spracovania služby je pripravený a môže si ho prevziať. Zároveň notifikácia môže obsahovať aj základné informácie o výsledku spracovania.

Využívané komponenty:

- Notifikačný modul

- Riadenie prípadov

# 3c Dodanie výstupu služby prostredníctvom vybraného kanála

Krok dodania výstupu prostredníctvom internetu je veľmi podobný kroku 1h, keď je podanie finálne doručené verejnej správe. Po vyhotovení výstupu služby musí byť dokument elektronicky podpísaný (Elektronická podateľňa) a bezpečne doručený (Modul elektronického doručovania) do schránky zákazníka (eDesk) a uložený v systéme pre správu dokumentov (DMS). V zmysle legislatívnych požiadaviek je potrebné zaradiť dokument do registratúry mesta a zároveň informácie o ňom zavedené do správy podaní/prípadov.

Súčasťou rozhodnutia spravidla býva i možnosť odvolania sa voči rozhodnutiu mesta vo vopred stanovených lehotách ešte pred definitívnym uzavretím prípadu. Proces odvolania umožňuje odvolanie sa na prvom a druhom stupni. V prípade prijatia odvolania opätovne začne proces vybavenia služby.

Keďže odvolanie je v zmysle generického procesu novým podaním, využívané budú komponenty spôsobom, ako by išlo o samostatný nový proces

Využívané komponenty:

- Portál

- eDesk

- DMS

- Elektronická podateľňa

- Modul elektronického doručovania

- Registratúra

- BRE

- Správa podaní/prípadov

# 3d. Informovanie o nadväzujúcich službách

V prípade mnohých služieb existujú možné alebo povinné ďalšie nadväzujúce služby, ktoré môžu alebo musia byť vykonané po poskytnutí služby. V kroku informovanie je klientovi oznámené, aké ďalšie služby je nutné vykonať do akej doby a bude informovaný o možných spôsoboch vykonania služby. Pre mnohé služby nebude tento krok vykonaný, ako príklad nadväzujúcich služieb uvedieme sled služieb uchádzania sa o dotáciu a následné povinné zverejnenie vyúčtovania čerpania dotácie v stanovenom termíne dotovaným subjektom.

Využívané komponenty:

- Info modul

# 3e. Archivovanie

Dlhodobá archivácia elektronických dokumentov musí byť integrálnou súčasťou procesu. Primárnym cieľom je zabezpečiť dlhodobú použiteľnosť dokumentov v meniacom sa technologickom prostredí a so stále pokročilejšími bezpečnostnými prostriedkami. Krátko a strednodobú archiváciu na úrovni mesta navrhujeme riešiť ako integrálnu súčasť systému DMS, pričom archivované budú aj údaje zo Správy podaní/prípadov. Pre dlhodobú archiváciu predpokladáme využitie Modulu dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov.

Využívané komponenty:

- Správa podaní/prípadov

- DMS

# 3f. Uzavretie prípadu a podania

Po úplnom ukončení procesu spracovania prípadu nastáva aj jeho formálne ukončenie v správe prípadov, ktoré označuje proces, na ktorom už v štandardných prípadoch nebude vykonávaná žiadna aktivita. Prípad je teda uzavretý po uplynutí všetkých odvolacích lehôt, respektíve ukončené odvolacie konanie.

Využívané komponenty:

- Správa podaní/prípadov

### Stratégia vývoja architektúry pre mesto

Táto časť sa zameriava na stratégiu rozvoja informačných systémov mesta zameranú na dosiahnutie úrovne definovanej touto referenčnou architektúrou. Tieto fázy sú definované tak, aby ich bolo možné implementovať postupne a, aby zároveň postupne prinášali požadovaný efekt pre používateľov.

Pre jednotlivé fázy ilustrujeme situáciu, v ktorej sa aktuálne riešenie môže nachádzať. V priložených schémach sú bielou farbou znázornené komponenty dostupné v danej fáze a sivou komponenty, ktorých existencia v danej fáze nie je ešte nevyhnutná.

Zavedenie riešenia predpokladá tieto štyri fázy:

- Umožnenie elektronickej komunikácie

- Automatizácia procesov – technologický mid-office

- Výsledná referenčná architektúra pre mesto – prioritné služby

- Výsledná referenčná architektúra pre mesto – plná integrácia

Pre uľahčenie a zefektívnenie implementácie jednotlivých fáz je vhodné využiť balíkové riešenia (typicky napr. CRM a ERP balíky alebo špecifické balíky pre samosprávy), ktoré môžu byť po prispôsobení a parametrizácii použiteľné na implementáciu niektorých z definovaných komponentov.

#### Umožnenie elektronickej komunikácie

Obrázok č.24: Schéma komponentov potrebných vo fáze Umožnenie elektronickej komunikácie

V prvej fáze sledujeme cieľ umožniť základnú elektronickú komunikáciu s mestom, a teda možnosť vyhnúť sa osobnej návšteve konkrétneho úradu pre účely podania, respektíve prevzatia výsledku. V rámci tejto fázy je však sofistikácia poskytovaných služieb relatívne nízka, nakoľko nie je k dispozícii integrácia s jednotlivými systémami na úrovni back-endov (ktoré často ani nemusia existovať).

Z technologického pohľadu na informačný systém mesta je implementovaná iba front-office vrstva (nie nutne na úrovni maximálnej z pohľadu funkcionality komponentov popísanej skôr v tomto dokumente) a základ komponentu správy prípadov/podaní a správy dokumentov a obsahu. Ostatné vrstvy nie sú prítomné, respektíve nie sú integrované na front-office.

#### Automatizácia procesov – technologický mid-office

V ďalšej fáze vývoja je implementovaná vrstva systému mid-office, ktorá automaticky smeruje komunikáciu od občana k back-office pracovníkom a systémom. Primárne ide teda o komponenty procesného riadenia a vylepšenie správy prípadov/podaní. Hlavným cieľom je formalizovať procesy, zabezpečiť ich kontrolu a vyhodnocovanie pomocou technologických prostriedkov, a tým pádom zjednotenie a zvýšenie transparentnosti poskytovania eGovernment služieb na strane mesta so zavedením stavov podaní, ktoré sú k dispozícii občanovi/podnikateľovi.

Chýbajúcim prvkom v tejto fáze je automatizácia v zmysle integrácie na systémy backoffice a externé systémy, respektíve jej minimálna úroveň.

Obrázok č.25: Schéma komponentov potrebných vo fáze Automatizácia procesov

#### Výsledná referenčná architektúra pre mesto – prioritné služby

V rámci tejto fázy prichádza ďalšia automatizácia procesu poskytovania služieb v podobe integrácie procesov na lokálne registre a operatívne dátové úložiská pre špecifické oblasti poskytovaných služieb. Túto integráciu je možné využiť v procese spracovania služby na strane mesta, ale najmä pre zvýšenie sofistikácie poskytovaných služieb vo fáze prípravy vstupov v zmysle predvypĺňania jednotlivých údajov, respektíve ponuky ich výberu z preddefinovaných možností a zavedením personalizácie týchto volieb.

Z technologického pohľadu ide teda najmä o implementáciu a integráciu do procesov lokálnych registrov, základných registrov podľa NKIVS (respektíve ich lokálnych replík) a operatívnych dátových úložísk mesta.

Flexibilná a modulárna architektúra umožňuje aj tento krok realizovať postupne, t.j. v tejto fáze ho implementovať iba pre prioritné služby, či už z pohľadu frekvencie ich využívania, chybovosti na strane podania alebo vybavovania na strane mesta alebo iných prioritizačných kritérií. Zoznam prioritizovaných služieb mesta (povinných pre implementáciu) sa nachádza v časti Príloha 2: Špecifikácia eGovernment služieb.

Obrázok č.26: Schéma komponentov potrebných vo fáze Výsledná referenčná architektúra pre mesto

#### Výsledná referenčná architektúra pre mesto – plná integrácia

Záverečná fáza implementácie na strane mesta už nezahŕňa významné technologické zmeny, ale smeruje k dopracovaniu ďalších služieb do stavu plnej integrácie popísaného v predošlej kapitole 5.4.4.3 - Výsledná referenčná architektúra pre mesto – prioritné služby. Cieľom samozrejme nemôže byť samoúčelné úplné automatizovanie všetkých služieb mesta, ale je potrebné zvážiť aj potrebu (najmä záujem občanov, podnikateľov), ako aj cenu (najmä trvalá udržateľnosť a komplexnosť architektúry mesta) takejto automatizácie pre zvolené služby. Výsledkom by mal teda byť systém efektívne poskytujúci relevantné služby mesta občanom a podnikateľom.

Obrázok č.27: Schéma komponentov potrebných vo fáze Výsledná referenčná architektúra pre mesta

#### Odporúčané kroky

Pri implementácii riešení podobného rozsahu a zamerania sa osvedčil nasledujúci sled krokov:

- Na začiatku je potrebné definovať generické procesy pre samosprávy. Interakcie s klientom sú v cieľovom systéme vedené ako podania. Cieľový systém je implementovaný ako horizontálny systém na riadenie dokumentov pre front- a mid-office.

- Existujúce pôvodné systémy sú často stavané bez reálnej separácie business logiky a používateľského rozhrania. Pre budúci vývoj je žiaduce mať striktne separované časti business logiky a používateľského rozhrania operujúce nezávisle. Táto separácia umožňuje stavbu kompozitných služieb z existujúcich.

- Existujúce žiadosti sú prispôsobené k architektúre orientovanej na služby s použitím 3-vrstvovej architektúry (údaje, logika a prezentačná vrstva). Tieto služby poskytujú možnosť na modifikáciu údajov bez potreby použitia business logiky a prezentačnej vrstvy. Toto môže byť v mnohých prípadoch dobrá možnosť na doručenie nových služieb z existujúcich údajov.

- Odstránenie uzavretých pôvodných aplikácií, ktoré nie sú v súlade s princípmi SOA. Aplikácie určené na odstránenie sú nahradené inými prístupnými aplikáciami (otvorené štandardy), ktoré sú založené na SOA princípoch. Je potrebné si však uvedomiť riziká výmeny systémov.

- Postavenie stabilného prostredia na prístup k základným informáciám zohráva ústrednú rolu pri tvorbe registrov. Po určení základných registrov môžu byť okolo nich postavené aplikácie. Ak sa dáta uchované v špecifikovaných registroch nachádzajú aj mimo registrov duplicitne, je potrebné udržiavať základné registre ako referenčné, ostatné údaje sú synchronizované s dátami v registroch. Duplicitné dátové úložiská môžu byť postupne odstránené. Zavedenie registrov zabezpečí nasledujúce požiadavky:

- Zmena údajov umožní posunutie administráciu zmien do front-office-u. V strednodobom horizonte je dostačujúca manuálna zmena údajov. Priamy prístup aplikácií do registrov na front-office môže jednoduché zmeny údajov výrazne zľahčiť. Odstraňuje sa potreba viacúrovňového spracovania požiadavky, nie je potreba zapojiť back-office do procesu.

- Registre umožnia jednoduchší spôsob na reportovanie a notifikáciu o zmenách ak bola zmena uskutočnená alebo ak došlo k chybe počas zmeny.

- Zjednotenie existujúcich snáh na spracovanie a organizovanie údajov pre občanov, podnikateľov a iné organizácie.

- Pre základné registre je možné vytvoriť jednotné mechanizmy na riadenie registrov založené na SOA princípoch. Ovládanie registrov je spojené s riadením prípadov (Case Management). Vývoj procesov, ktoré ovládajú procesy a služby, je postupne zdokonalený.

- Reportovací systém nad registrami umožní oveľa hlbšiu analýzu dát než zvyčajne.

## Ostatné dopady riešenia

### Dopad na technické a softwarové vybavenie

Implementácia služieb definovaných v tejto štúdii významne mení potreby technického a softwarového vybavenia úradov Hlavného mesta a jeho MČ. Popri existujúcich informačných systémoch na podporu konkrétnych úsekov správy a portáli mesta, ktoré sú v aktuálnom stave prítomné v architektúre mesta, bude vybudovaná úplná architektúra pre eGovernment služby. Táto architektúra bude založená na princípoch SOA, teda na komponentoch navzájom si poskytujúcich služby, integrovaných pomocou voľných väzieb („loose coupling“) a poskytujúcich ucelenú funkcionalitu relatívne malého rozsahu s cieľom zabezpečiť flexibilnú a efektívnu architektúru.

Na základe toho vzniknú požiadavky na zabezpečenie zdieľaných dátových úložných kapacít, integráciu vzniknutých komponentov a prípravu infraštruktúry na poskytovanie elektronických služieb.

### Prevádzkové dopady

Vzhľadom na značné rozšírenie počtu používateľov služieb informačných systémov miest a možností ich zaškolenia a prípravy je potrebné posilniť, respektíve zaviesť servisnú podporu v zmysle niektorého zo štandardizovaných prístupov.

Typicky je poskytovaná trojúrovňová podpora prevádzky systémov, pričom hlavné princípy sú nasledovné:

- Hlásenia sú primárne vždy smerované na prvú úroveň a iba v prípade, že ich nie je možné vyriešiť na danej úrovni, sú posúvané ďalej.

- Úroveň špecializácie pracovníkov podpory sa so stúpajúcou úrovňou podpory zvyšuje, teda na prvej úrovni by mali byť pracovníci schopní komunikovať akýkoľvek typ hlásenia a ak hlásenie prechádza na ďalšie úrovne, sú priraďované špecialistom v konkrétnych oblastiach.

- Pracovníci na každej úrovni podpory tvoria znalostnú databázu hlásení s typickými riešeniami, aby sa eliminovali zbytočné eskalácie hlásení.

- Nižšie úrovne podpory sú spravidla poskytované na úrovni miest (predpokladáme najmä prvú úroveň), vyššie na strane dodávateľov konkrétnych systémov.

Z dôvodu bezproblémovej prevádzky vybudovaného riešenia a jeho využívania mestskými časťami je potrebné zabezpečiť adekvátne pripojenie na internet pre jednotlivé mestské časti. Požadované charakteristiky takéhoto pripojenia sú najmä dostupnosť (v zmysle spoľahlivosti), keďže efektívny výkon procesov bude viac závislý na aktuálnej podpore informačným systémom a šírka pásma (teda rýchlosť). Požadovaná šírka bude pre jednotlivé mestské časti rôzna a závislá najmä na nasledovných faktoroch:

- Počet zamestnancov úradu paralelne využívajúcich riešenie na magistráte

- Technológia prístupu k riešeniu - webové rozhranie a jeho rôzne formy, hrubý klient, terminálové pripojenie a podobne majú rôzne nároky na dátové prenosy

- Spôsob integrácie mestskej časti na riešenie na magistráte – počet a technológia implementácie rozhraní lokálnych IS a IIS mesta

Na základe prvotných odhadov je možné povedať, že najmä väčšie mestské časti si budú musieť navýšiť kapacitu svojho pripojenia na internet a toto pripojenie následne platiť v rámci svojich prevádzkových nákladov.

### Dopady na lokalitu a stavebnú činnosť

Implementácia elektronických služieb miest nemá dopad na lokalitu a stavebné úpravy v prípade, že na úrovni miest je k dispozícii adekvátny priestor pre umiestnenie serverovej infraštruktúry nevyhnutnej pre implementáciu predmetných eGovernment služieb.

### Bezpečnostné dopady

Pri implementácii navrhovaného riešenia je potrebné dbať na zabezpečenie prostriedkov IKT minimálne na úrovni definovanej legislatívou a platnými štandardmi ISVS.

Bezpečnosť celkového riešenia je potrebné riešiť minimálne na nasledovných úrovniach:

- Bezpečnosť na úrovni biznisu (služby, procesy, aktivity)

  - Najmä zaradenie potrebných kontrol pre kritické procesy, kontrolných zostáv a podobne.

- Aplikačná bezpečnosť

  - Riadenie prístupu do aplikácií a rolí podľa rozsahu prístupu, bezpečnosť na úrovni komunikácie medzi aplikáciami.

- Dátová bezpečnosť

  - Riadenie prístupu k dátam a k ich úložiskám.

- Bezpečnosť na úrovni infraštruktúry

  - Postupy pre zabezpečovanie systémového SW – najmä včasné aplikovanie záplat, zabezpečenie vysokej dostupnosti komponentov podľa požiadaviek a podobne.

- Fyzická bezpečnosť

  - Najmä riadenie fyzického prístupu k prvkom infraštruktúry a využitie vhodnej lokality pre jej umiestnenie.

### Vývoj riešenia

Z pohľadu vývoja riešení v prostredí SOA je kľúčové zabezpečiť zásadné riadiace procesy súvisiace priamo s vývojom riešení (teda nespomíname štandardné procesy súvisiace s projektovým riadením). Ide najmä o procesy súvisiace so zadefinovaním rolí komponentov a koncepcie ich integrácie, teda najmä:

- detailná analýza požiadaviek,

- architektúra riešenia a funkčné, respektíve technické špecifikácie,

- integračná architektúra,

- bezpečnosť.

V rámci detailnej analýzy sú kľúčové nasledovné činnosti:

- analýza formulárov,

- detailná analýza procesov,

- analýza dátových požiadaviek – detailná špecifikácia potrebných atribútov pre ukladané dátové objekty,

- detailný popis rozhraní – vo väzbe na integračnú architektúru.

Architektúra riešenia musí pokryť nasledovné oblasti vo väzbe na referenčnú architektúru miest definovanú touto štúdiou:

- spresnenie potreby komponentov podľa definovaných implementovaných služieb,

- spresnenie väzieb na komponenty na centrálnej úrovni a ich rolí podľa ich ďalšej špecifikácie,

- definovanie prístupu k spôsobu obstarania komponentov – využívanie balíkov, respektíve budovanie samostatných komponentov a podobne.

Integračná architektúra definuje role a komponenty pri integrácii systémov, a to najmä:

- úroveň využívania funkcionality ESB a BPM, keďže dostupné balíky spravidla poskytujú funkcionality nad rámec potreby organizácií a jedným z kľúčových rozhodnutí býva stupeň ich použitia, respektíve definovania hranice medzi týmito a ostatnými komponentmi architektúry, ale aj medzi ESB a BPM navzájom,

- definovanie podporovaných a preferovaných komunikačných formátov a protokolov,

- definovanie rozhraní a služieb na úrovni spôsobu komunikácie (synchrónna alebo asynchrónna, správy alebo dávková komunikácia a podobne) a informačných objektov, ktoré sú predmetom komunikácie.

Hlavné aktivity týkajúce sa bezpečnosti musia pokryť definíciu konkrétnych požiadaviek na jednotlivé vrstvy definované v predchádzajúcej kapitole 5.5.4 - Bezpečnostné dopady, ako aj požiadaviek na komponenty architektúry.

### Nasadenie riešenia

Pre nasadenie riešenia integrovaného informačného systému miest je kľúčové pokryť nasledovné aktivity:

- testovanie riešenia,

- migrácia,

- príprava na zmenu procesov,

- kontrolované riadenie zmien (change management).

#### Testovanie riešenia

Štandardné testovacie cykly komplexných informačných systémov sú nasledovné:

- akceptačné testy komponentov na strane dodávateľa (factory acceptance tests - FAT) – preverenie funkčnosti samostatných komponentov bez integrácie s ostatnými komponentmi,

- integračné akceptačné testy na strane dodávateľa, respektíve integrátora – preverenie úplnej funkčnosti všetkých dostupných komponentov vrátane ich integrácie,

- používateľské akceptačné testy (user acceptance tests - UAT) – preverenie funkčnosti na strane odberateľa v jeho prostredí, preverenie úplnej funkcionality voči definovaným požiadavkám.

Tieto testovacie cykly je potrebné riadiť, vykonávať a vyhodnocovať podľa uznávaných a akceptovaných metodík.

#### Migrácia

V rámci zmien v informačnom systéme tohto rozsahu je zvyčajne potrebné zabezpečiť základné naplnenie údajovej bázy cieľových komponentov. Toto je možné vykonať viacerými spôsobmi podľa zdrojov, ktoré sú k dispozícii:

- dátová migrácia z existujúcich systémov miest – v prípade, že tieto informácie sú už k dispozícii v niektorom z IS miest,

- dátový import z externých systémov – ako napr. základné registre alebo iné,

- manuálny vstup údajov zo zdrojov, z ktorých nie je možné získať údaje v štruktúrovanej elektronickej forme.

Keďže nepredpokladáme, že implementáciou týchto komponentov dôjde k nutnosti rýchlej dátovej migrácie, neodporúčame realizovať komplexné migračné procedúry, ale zjednodušiť tieto procesy na úroveň jednoduchých exportov a importov dát.

#### Príprava na zmenu procesov

Pred nasadením samotného riešenia je potrebné zrealizovať zaškolenie dotknutých zamestnancov miest, prípadne iných dotknutých organizácií tak, aby zmena prebehla hladko a poskytovanie služieb nebolo touto zmenou narušené. Zároveň je potrebné zrealizovať identifikované organizačné zmeny vyplývajúce zo zmien v procesoch. Informácie o zmenách je potrebné aktívne šíriť aj na kľúčových používateľov služieb miest, aby sa dosiahli prínosy očakávané od projektu.

#### Kontrolované riadenie zmien (change management)

Aby mesto bolo schopné poskytovať služby online je nevyhnutné, aby úspešne zabezpečilo nasledujúce dva faktory:

- Technologický - dopad na IKT infraštruktúru

- Ľudský - dopad na organizáciu úradu, resp. ľudí

# Kontrolované riadenie zmien sa týka najmä ľudských zdrojov.

Silné zameranie na IT aspekt projektu spravidla vedie k zanedbaniu otázky akceptácie nových technológií zo strany jej užívateľov (zamestnancov úradu).

Technológie, ako prostriedok poskytovania služby, a proces, ako presné poradie krokov, ktorými sa služba vykonáva, spolu predstavujú nástroj poskytovania služby pre zamestnancov úradu. Práve zamestnanci budú kľúčovými používateľmi, ktorí zabezpečia fungovanie nového systému, a ktorých sa zmeny v pracovných postupoch najviac dotknú.

Postupné nasadzovanie riešenia v jeho rôznych štádiách rozpracovania vyžaduje koordinované zlaďovanie so samotnými procesmi poskytovania služieb na úrovni miestnej samosprávy (vrátane školení a prípravy zamestnancov).

Preto odporúčame, aby uvedenie výsledkov projektu do prevádzky bolo sprevádzané:

- dostatočnou mierou informovanosti

- adekvátnym súborom školení pre zamestnancov úradov, ktorí tvoria cieľovú skupinu používateľov výstupov projektu na strane poskytovateľa služieb.

### Cena riešenia a trvalá udržateľnosť projektu

Predpokladaná maximálna cena riešenia pre projekt je približne 4 210 526 EUR, čo pri intenzite pomoci 95% predstavuje nenávratný finančný príspevok vo výške 4 milión EUR.

Finančný model nastavenia platieb na pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou vybudovaného riešenia musí byť zadefinovaný dohodou žiadateľa (Hlavného mesta) a jeho partnerov (mestských častí). V rámci štúdie je teda možné načrtnúť len jeden model, ktorý však môže byť žiadateľmi zadefinovaný ľubovoľne, či už pri príprave projektu, ale aj počas respektíve po implementácii projektu.

Indikatívny model vychádza z predpokladu, že náklady na údržbu riešenia budú znamenať v priemere 10% celkových nákladov na projekt, teda cca 400 tis. EUR ročne. Táto čiastka je odhadovaná a nemôže byť predpísaná dokumentom štúdie ani výzvy a nie je oprávneným výdavkom v rámci OPBK. Finálna čiastka na prevádzku riešenia je predmetom  zmluvy, ktorá bude uzavretá medzi prijímateľom pomoci a dodávateľom resp. dodávateľmi riešenia.

Možnou alternatívou modelu  financovania prevádzkových nákladov je dohoda, že polovicu týchto nákladov by hradil magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Zvyšnú časť, teda približne 200 tis. EUR by hradili jednotlivé mestské časti, ktoré by sa na danej čiastke podieľali čiastkami priamo úmernými počtu ich obyvateľov. To znamená, že ak mestská časť má evidovaných 10% obyvateľov Bratislavy, bude jej príspevok vo výške 10% nákladov pre mestské časti, teda približne 20 tis EUR ročne. Takýto model má oproti modelom, kde by výška príspevku závisela od počtu podaní, tú výhodu, že neznižuje motiváciu jednotlivých mestských častí propagovať elektronické služby a ich využívanie svojimi občanmi.

Modelovanie nákladov a prínosov projektu je detailne popísané v kapitole 5.6 - Ekonomická analýza nákladov a prínosov.

### Marketingové požiadavky

Cieľovou skupinou pripravovaného integrovaného informačného systému miest sú občania a podnikatelia využívajúci služby miest, zamestnanci konkrétnych mestských úradov a zamestnanci niektorých organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tieto skupiny je potrebné zamerať informačné aktivity ohľadom zavedenia integrovaného informačného systému.

Hlavnými prostriedkami tejto komunikácie by mali byť:

- priama komunikácia s klientmi miest pri ich návštevách na úradoch,

- zverejňovanie informácií na portáli miest formou:

  - používateľských manuálov k službám

  - odpovedí na najčastejšie otázky

  - informácií o stave implementácie a dostupnosti jednotlivých služieb

- aktívny zber spätnej väzby od používateľov,

- školenia pre zamestnancov.

## Ekonomická analýza nákladov a prínosov

### Predpoklady pre výpočet analýzy nákladov a prínosov (CBA)

Obsahom analýzy je vyčíslenie budúcich nákladov a prínosov životného cyklu projektu Elektronizácia služieb miest. Výstupom CBA je súhrnný ukazovateľ čistej súčasnej hodnoty (NPV – Net Present Value) a určenie návratnosti investície (ROI – Return of Investment), obsahujúci porovnanie nákladov a prínosov poskytovaných služieb na strane poskytovateľa a používateľa, a to v dvoch alternatívach:

- Súčasný stav (As-Is, alternatíva 1) – poskytovanie služieb bez realizácie projektu tak ako doposiaľ, prevažne v papierovej forme (východiskový stav).

- Budúci stav (To-Be, alternatíva 2) – realizácia projektu a poskytovanie elektronických služieb, ktoré budú jeho výsledkom.

Je potrebné zdôrazniť, že cieľom CBA je vyhodnotenie komplexných sociálno-ekonomických dopadov projektu eGovernmentu na obyvateľstvo. Pre určenie nákladov a prínosov je rozhodujúce porovnanie medzi súčasným a budúcim stavom. Všetky hodnoty v analýze sú kumulatívne za hlavné mesto SR Bratislavu a jeho všetkých mestských častí.

### Predpoklady ekonomickej analýzy

Ekonomická analýza vychádzajúca z dole uvedených predpokladov je relevantná ku dňu vzniku štúdie. Pri zmene uvedených predpokladov je vhodné opätovne uskutočniť dlhodobý prepočet. Podklady pre výpočet CBA vychádzajú z podkladov dodaných mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislave na základe osobných pohovorov a z verejne dostupných informácií.

Tabuľka č.6: Predpoklady ekonomickej analýzy

| Názov faktoru | Popis | Referenčná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Životnosť projektu (t) | Referenčné obdobie je počet rokov, na ktorý sa v analýze nákladov a výnosov uvádzajú predpovede. | 15 rokov |
| Diskontná sadzba (r) | Systém riadenia ŠF a KF v prípade verejných investičných projektov spolufinancovaných z fondov stanovuje 5,5 % finančnú diskontnú sadzbu pre výpočet čistej súčasnej hodnoty investície v stálych cenách roku predloženia žiadosti o NFP. | 5,5 % |
| Osobné náklady (Cper) | Cper=933,40*1,358/160, pričom 933,40 EUR je priemerná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. štvrťrok 2009 (zdroj: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=17684). Odvody (SP, ZP, SF) je 35,8%. Fond pracovnej doby na 1 mesiac je 160 hodín. Priemerná mzda v NH je 722,51 EUR. Osobné náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov. Osobné náklady vo verejnej správe predstavujú potom 7,92 EUR/hod a v národnom hospodárstve 6,73 EUR/hod. | 7,92 EUR/hod (VS) 6,73EUR/hod (NH) |
| Materiálové náklady podania (Cpap) | Materiálové náklady podania sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov. Náklady zahŕňajú poštovné, tlač, papier, obálku a podobne. | 0,89 EUR |
| Frekvencie | Súhrnný počet podaní/žiadostí za všetky služby, ktoré sú predmetom projektu | 807 528 |

### Analýza nákladov

Tabuľka č.7: Analýza nákladov

| Alt. | Typ položky | Položka | V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 14 | Spolu za 15 rokov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bez realizácie projektu (as-is) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| as is | Fixné náklady | HW | EUR | 723 732 | 759 919 | 797 915 | 837 810 | 879 701 |  | 1 432 940 | 15 617 097 |
| as is | Fixné náklady | SW | EUR | 723 732 | 759 919 | 797 915 | 837 810 | 879 701 |  | 1 432 940 | 15 617 097 |
| as is | Fixné náklady | Služby | EUR | 241 244 | 265 368 | 291 905 | 321 096 | 353 205 |  | 916 124 | 7 664 921 |
| as is | Variabilné náklady | Všeobecný materiál | EUR | 718 700 | 718 700 | 718 700 | 718 700 | 718 700 |  | 718 700 | 10 780 499 |
| as is | Variabilné náklady | Osobné náklady | EUR | 6 395 622 | 6 395 622 | 6 395 622 | 6 395 622 | 6 395 622 |  | 6 395 622 | 95 934 326 |
| as is |  | Náklady spolu | EUR | 8 803 030 | 8 899 527 | 9 002 056 | 9 111 038 | 9 226 929 |  | 10 896 325 | 145 613 940 |
|  |  | Po realizácii projektu (to-be) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| to be | Fixné náklady | HW | EUR | 1 123 732 | 1 159 919 | 1 197 915 | 957 810 | 999 701 |  | 1 552 940 | 18 257 097 |
| to be | Fixné náklady | SW | EUR | 1 323 732 | 1 359 919 | 1 397 915 | 1 017 810 | 1 059 701 |  | 1 612 940 | 19 577 097 |
| to be | Fixné náklady | Služby | EUR | 391 244 | 415 368 | 491 905 | 442 148 | 474 258 |  | 1 037 176 | 9 617 552 |
| to be | Variabilné náklady | Všeobecný materiál | EUR | 718 700 | 718 700 | 707 919 | 697 301 | 686 841 |  | 590 498 | 9 855 978 |
| to be | Variabilné náklady | Osobné náklady | EUR | 6 395 622 | 6 395 622 | 6 395 622 | 4 476 935 | 4 476 935 |  | 2 558 249 | 60 758 407 |
| to be |  | Náklady spolu | EUR | 9 953 030 | 10 049 527 | 10 191 275 | 7 592 005 | 7 697 436 |  | 7 351 803 | 118 066 131 |

Tabuľka č.7 poskytuje rámcový prehľad nákladov potrebných na elektronizáciu poskytovaných služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí. V tomto modelovom príklade rozlišujeme náklady na fixné a variabilné. Súčasťou fixných nákladov sú výdavky na rozvoj hardvéru, softvéru a služieb IT. Investičné náklady v prvých troch rokoch realizácie (rozdiel medzi fixnými nákladmi budúceho a súčasného stavu) zodpovedajú hodnote projektu t.j. 4 210 526 EUR (z toho NFP 4 000 000 a 5 percent tvorí spolufinancovanie). Variabilné náklady pozostávajú

z osobných nákladov a všeobecného materiálu.

Pri modelovaní fixných nákladov v alternatíve bez realizácie projektu sme vychádzali z reálnych priemerných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí na IKT v roku 2008 podľa údajov z Rozpočtového informačného systému MF SR, pričom pre nasledujúce obdobia sme predpokladali 5 percentný ročný nárast výdavkov. Pre alternatívu s realizáciou projektu predpokladáme pre prvé tri roky zvýšenie rozpočtu o výšku hodnoty projektu.

V nasledujúcich rokoch (4 – 15) uvažujeme s navýšením oproti alternatíve bez realizácie projektu o 10 percent z investovanej sumyt.j. približne 421 000 EUR. Kumulatívne o túto sumu budú zvýšené ročné náklady na IKT hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí v položke hardvéru, softvéru a služieb. Toto navýšenie súvisí s prevádzkou riešenia respektíve s podmienkou trvalej udržateľnosti projektu. Vzhľadom na podmienky OPBK tieto náklady musia byť financované výlučne žiadateľom o NFP, čím má byť zabezpečená následná udržateľnosť vybudovaného riešenia.

Výšku variabilných nákladov súvisiacich s projektom určuje metodológia CBA na základe definovaných predpokladov. V budúcom stave po realizácii projektu sa ráta s úsporou na strane osobných nákladov súvisiacich so skrátením času potrebného na vybavenie príslušných služieb. Odbúranie papierového podania a elektronické spracovanie žiadostí vplýva aj na zníženie nákladov na materiál. Rozsah úspor závisí na pomere občanov a podnikateľov, ktorí budú využívať elektronický spôsob vybavovania a bude sa časom zväčšovať.

### Analýza prínosov

Tabuľka č.8: Analýza prínosov

| Alt. | Typ položky | Položka | mj | 0 | 1 | 2 | 3 | … | 14 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| as is | Priame prínosy | Administratívne poplatky | EUR | 40 376 | 40 376 | 40 376 | 40 376 |  | 40 376 | 605 646 |
| as is | Nepriame prínosy | Ostatné daňové a nedaňové príjmy | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| as is | Nepriame prínosy | Úspora času používateľa | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| as is |  | Prínosy spolu | EUR | 40 376 | 40 376 | 40 376 | 40 376 |  | 40 376 | 605 646 |
| as is |  | Čistý finančný prínos (čistý cash-flow) | EUR | -8 762 653 | -8 859 151 | -8 961 680 | -9 070 662 |  | -10 855 949 | -145 008 294 |
| to be | Priame prínosy | Administratívne poplatky | EUR | 40 376 | 40 376 | 40 376 | 40 376 |  | 40 376 | 605 646 |
| to be | Nepriame prínosy | Ostatné daňové a nedaňové príjmy | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| to be | Nepriame prínosy | Úspora času používateľa | EUR | 0 | 0 | 0 | 3 515 977 |  | 5 022 824 | 54 748 783 |
| to be |  | Finančné prínosy spolu | EUR | 40 376 | 40 376 | 40 376 | 40 376 |  | 40 376 | 605 646 |
| to be |  | Ekonomické prínosy spolu | EUR | 40 376 | 40 376 | 40 376 | 3 556 353 |  | 5 063 201 | 55 354 429 |
| to be |  | Čistý finančný prínos (čistý cash-flow) | EUR | -9 912 653 | -10 009 151 | -10 150 899 | -7 551 628 |  | -7 311 427 | -117 460 485 |
| to be |  | Čistý ekonomický prínos (EPVR) | EUR | -9 912 653 | -10 009 151 | -10 150 899 | -4 035 651 |  | -2 288 602 | -62 711 702 |

Prínosy sú v CBA metodológii vyjadrené ako suma priamych a nepriamych prínosov. Pri analýze prínosov abstrahujeme od potenciálneho nárastu frekvencie využívania služieb a zvyšovania správnych poplatkov. Takýto konzervatívny predpoklad znamená, že v prípade priamych prínosov, ktoré sú definované administratívnymi (správnymi) poplatkami je výška prínosu v budúcnosti rovnaká bez ohľadu na to, či sa projekt bude realizovať. Rovnaký predpoklad sa týka ostatných daňových a nedaňových príjmov. Analýza správnych poplatkov a frekvencií jednotlivých služieb ukázala, že priemerný vážený poplatok na poskytnutie jednej služby je 0,05 EUR.

Základným zistením tohto modelového príkladu je fakt, že kľúčovým prínosom z projektu je výrazné zníženie administratívnej záťaže občanov a podnikateľov. V terminológii CBA ide o nepriamy prínos meraný cenou ušetreného času používateľa, ktorý tvorí za určené obdobie 15 rokov sumu 54,7 milióna EUR a teda mnohonásobne prevyšuje výšku NFP. To súvisí najmä so skrátením priemernej dĺžky vybavenia služby na strane používateľa služby zo súčasných 3,0 hodín na 0,5 hodín. Pre výpočet úspory času sme vychádzali z odhadu,  že elektronické služby na

konci uvažovaného obdobia využívajú približne dve tretiny občanov a jedna tretina je verná zaužívaným spôsobom komunikácie s mestom (pošta, osobný styk).

Ekonomické prínosy sú súčtom finančných prínosov a úspory času používateľa. Čistý finančný prínos a čistý ekonomický prínos je vyjadrený rozdielom finančných respektíve ekonomických prínosov a im prislúchajúcich nákladov bez vplyvu časového faktora. V situácii bez realizácie projektu sú čisté finančné prínosy ekvivalentné ekonomickým prínosom a dosahujú -145 miliónov EUR v uvažovanom 15 ročnom období. V situácii po realizácii projektu dosahuje čistý finančný prínos sumu -117 miliónov EUR a čistý ekonomický prínos -62,7 milióna EUR, čo poukazuje na výrazné prínosy realizácie projektu.

### Čistá súčasná hodnota

Tabuľka č.9: Kalkulácia čistej súčasnej hodnoty

| Položka | Čistá súčasná finančná hodnota z projektu (FNPV) | Čistá súčasná ekonomická hodnota z projektu (ENPV) | Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | EUR | EUR | EUR |
| 1 | -1 150 000 | -1 150 000 | -1 150 000 |
| 2 | -1 090 047 | -1 090 047 | -2 240 047 |
| 3 | -1 068 457 | -1 068 457 | -3 308 505 |
| 4 | 1 293 629 | 4 287 883 | 979 379 |
| 5 | 1 234 632 | 4 478 238 | 5 457 617 |
| 6 | 1 667 501 | 4 742 010 | 10 199 627 |
| 7 | 1 587 930 | 4 866 434 | 15 066 061 |
| 8 | 1 512 018 | 4 964 892 | 20 030 953 |
| 9 | 1 439 608 | 4 712 475 | 24 743 428 |
| 10 | 1 765 560 | 4 557 579 | 29 301 006 |
| 11 | 1 679 109 | 4 619 624 | 33 920 630 |
| 12 | 1 596 794 | 4 384 012 | 38 304 642 |
| 13 | 1 854 821 | 4 232 543 | 42 537 185 |
| 14 | 1 762 676 | 4 016 440 | 46 553 625 |
| 15 | 1 675 033 | 4 048 665 | 50 602 291 |
| Spolu | 15 760 807 | 50 602 291 | n/a |

Obsahom CBA analýzy je vyčíslenie budúcich nákladov (C) a prínosov (B) projektu, ktorého výsledkom je elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí. Základným výstupom CBA je súhrnný ukazovateľ čistej súčasnej hodnoty (NPV – net present value) uvádzaný v EUR a návratnosť investície (PBP - Payback period) uvádzaná v rokoch.

Z hľadiska širších súvislostí elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí prinesie významné ekonomické prínosy, spočívajúce predovšetkým v úspore času občana, miestnych úradov a magistrátu. Po zohľadnení všetkých nákladov bude prínos projektu v uvažovanom časovom období (15 rokov) vyjadrený ako čistá súčasná ekonomická hodnota dosahovať 50,6 milióna EUR. Z toho vyplýva, že projekt má ekonomické opodstatnenie pričom investícia sa vráti v štvrtom roku od začiatku projektu.

# Požiadavky na projektovú metodológiu

Vývoj eGovernmentu je procesom neustáleho rastu a zdokonaľovania. Aby sa tento rast dal riadiť čo najefektívnejším spôsobom a bez zbytočného zvyšovania nákladov, je nutné dôsledne uplatňovať formy riadenia projektu - projektový manažment.

V prípade budovania IIS pre Bratislavu, projektový manažment má za úlohu nastaviť štruktúru projektu tak, aby sa zabezpečila maximálna miera participácie MČ na príprave, realizácii a následnej prevádzke projektu. Len vďaka správne nastavenému projektovému manažmentu bude možné realizovať navrhovaný implementačný model pre IIS Bratislavy.

V snahe zabezpečiť zapojenie všetkých subjektov (Hlavné mesto a MČ), mestské časti by mali:

- spolupracovať s Magistrátom už vo fáze prípravy žiadostí o NFP a definovania samotného projektu,

- podieľať sa na príprave a hodnotení verejných obstarávaní a uzatváraní zmlúv s dodávateľmi budúceho riešenia,

- participovať na určovaní požiadaviek pre jednotlivé moduly IIS a rozhrania,

- spolupodieľať sa na budovaní riešenia eGovernmentu,

- prispieť k vzájomnej dohode o podmienkach budúcej prevádzky riešenia,

- obstarať rozhrania pre pripojenie vlastných systémov na IIS Magistrátu.

Štandardnými nárokmi kladenými na metodiku projektového riadenia sú prehľadnosť počas priebehu realizácie, vysoká miera kontroly počas prípravy výstupov a efektívne reportingové nástroje umožňujúce kontrolu projektu. Metodika riadenia projektov vhodná pre tento projekt by mala okrem štandardných nárokov spĺňať aj niektoré špecifiká navyše, týkajúce sa prostredia verejnej správy, samotného OPBK, pravidiel čerpania štrukturálnych fondov a podmienok výzvy, kde okrem žiadateľa, oprávnené aktivity budú vykonávať aj partneri žiadateľa (MČ). Ide o požiadavky vyplývajúce z nasledovných skutočností:

- Dodávateľský spôsob realizácie - realizácia projektu bude zverená do rúk kontraktorským firmám, avšak riadenie a kontrola projektov ostane v rukách Magistrátu (žiadateľa), ktorý o projekte bude rozhodovať prostredníctvom výboru, ktorý sa bude skladať zo zástupcov Magistrátu a MČ. Magistrát bude v konečnom dôsledku zodpovedný za úspech projektu. Celý návrh metodiky by mal preto zodpovedať prostrediu, v ktorom je výkon úloh delegovaný tretej strane, avšak riadenie a koordinácia zostáva v rukách zákazníka.

- Monitoring (reporting) – projekty realizované v rámci OPBK sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov prijímateľa. Prostriedky musia byť preto použité v zmysle pravidiel definovaných OPBK, programovým manuálom pre OPBK a príručkou pre žiadateľa. Metodika by preto v časti reporting mala zohľadniť nároky na monitorovanie vyplývajúce z OPBK a zladiť ich s odporúčaným prístupom reportovania. V tomto kontexte, úlohou žiadateľa je zabezpečiť včasné vstupy od jednotlivých partnerov o ich aktivitách, aby mal možnosť predložiť včas a riadne monitorovacie správy.

- Legislatíva a štandardy – keďže projekty OPBK budú vykonávané v prostredí verejnej správy je dôležité dbať aj na legislatívne otázky a štandardy, ktoré pre toto prostredie platia. Metodika by mala preto poskytovať odkazy na platnú legislatívu týkajúcu sa napr. verejného obstarávania alebo štandardy týkajúce sa bezpečnosti informačných systémov, respektíve všeobecných štandardoch IT pre verejnú správu a pod.

Projektové riadenie sa bude vykonávať na dvoch úrovniach:

- Riadenie a koordinácia jednotlivých projektov v rámci OPBK a zaistenie súladu s výstupmi projektov OPIS (vzťah Riadiaceho orgánu OPBK s prijímateľmi a RO/ SORO OPIS)

- Riadenie realizácie projektov u konkrétneho prijímateľa (vzťah prijímateľa s jednotlivými dodávateľmi riešení).

## Riadenie projektu na úrovni Operačného programu

### Metodika riadenia projektov

Metodiku pre riadenie IT projektov vo verejnej správe, vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ako ústredný orgán pre informatizáciu spoločnosti na základe svojej pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Metodika má ambíciu zabezpečiť jednotný postup pri riadení projektov, ktoré súvisia s informačno-komunikačnými technológiami a týkajú sa najmä tvorby a úpravy informačných systémov verejnej správy. Určená je všetkým povinným osobám podľa zákona č. 275/2006 Z. z., pričom v čase písania štúdie bola záväzná len v rámci rezortu Ministerstva financií a projektov, ktoré budú realizované v rámci OPIS. Odporúčame, aby spomínaná Metodika poslúžila ako základ pre riadenie implementácie projektov vyplývajúcich z tejto štúdie.

Cieľom metodiky riadenia projektov je prehľadne etapizovať projekt do zvládnuteľných celkov a organizovane dodať definované výstupy požadované zákazníkom. Založená je na troch kľúčových konceptoch:

- Produktovo – orientované plánovanie – všetky výstupy projektu sú naplánované prostredníctvom techniky produktovo – orientovaného plánovania, ktorá detailizuje finálny výstup prostredníctvom „dekompozície“ čiastkových výstupov. Čiastkové výstupy, z ktorých sa finálny výstup skladá, sú potom detailne popísané a zoradené podľa chronológie, v ktorej ich je potrebné dodať prostredníctvom „diagramu toku výstupov“. Technika produktovo – orientovaného plánovania je relatívne jednoduchým a efektívnym nástrojom, ktorý umožní projektovému manažérovi presnejšie naplánovať práce na projekte a Riadiacemu výboru projektu detailnejšiu kontrolu nad výstupmi týchto prác.

- Riadenie výnimkou - projektový manažér riadi projekt pod supervíziou Riadiaceho výboru projektu, ktorý rozhoduje o sporných otázkach na princípe „riadenia výnimkou“. Tento princíp v praxi znamená, že Riadiaci výbor projektu je žiadaný o rozhodnutie iba vtedy, ak sporná otázka projektu presahuje tolerančné hranice udelené Projektovému manažérovi na začiatku projektu (etapy). Vďaka tomuto prístupu sú členovia Riadiaceho výboru odbremenení od nadbytočných stretnutí, ktoré sú často realizované len preto, že boli vopred naplánované, avšak pridaná hodnota stretnutia je minimálna.

- Business case – sledovanie nákladov a prínosov projektu. Úspech projektu je monitorovaný na základe konceptu „Business case“, ktorý obsahuje predovšetkým súhrn prínosov a nákladov na projekt. Business case je zadefinovaný na začiatku každého projektu a prehodnocovaný pri prechode etáp. Cieľom prehodnocovania je zabezpečiť, že ciele stanovené na začiatku projektu budú dosiahnuté. Účelom Business case je teda poskytnúť ohodnotenie nákladov a prínosov projektu a zároveň slúžiť ako referencia, s ktorou je projekt porovnávaný počas realizácie s cieľom uistiť sa, že práce na výstupoch sú na dobrej ceste za úspechom projektu.

### Projektová organizácia

#### Základné charakteristiky

Vytvorenie efektívnej organizačnej štruktúry pre riadenie projektu je jedným z rozhodujúcich faktorov jeho úspešnosti. Zákazník špecifikuje požadované projektové výstupy, plánuje v budúcnosti tieto výstupy používať a je zodpovedný za financovanie projektu. Dodávateľ poskytuje zdroje a schopnosti na vytvorenie projektových výstupov.

Charakteristickou črtou projektu je to, že ide o dočasné riadiace prostredie a potrebuje odlišnú organizačnú štruktúru ako je tomu pri líniovom riadení. Táto musí byť flexibilnejšia a vyžaduje širokú škálu vedomostí v relatívne krátkom čase. Na zaručenie úspechu projektu je nevyhnutné, aby bol dobre spropagovaný, uznaný a podporovaný v rámci príslušného líniového riadenia.

#### Organizačná štruktúra vedenia projektu

Metodika oddeľuje riadenie projektu od fyzickej práce na samotnom vývoji výstupov a sústreďuje sa na riadenie projektu. Základným princípom je, že štruktúra vedenia projektu pozostáva zo štyroch vrstiev:

Vrcholový / Programový manažment organizácie je zodpovedný za vytváranie stratégií na najvyššej úrovni, formuluje Projektový mandát, vymenúva osoby do základných projektových rolí a schvaľuje zloženie Riadiaceho výboru projektu (ďalej aj „RVP“).

Riadiaci výbor projektu (RVP) – predstavuje „vlastníkov” projektu, má na starosti celkové vedenie projektu a nesie celkovú zodpovednosť za projekt v rámci projektového mandátu.

Projektový manažér (PM) – priebežne, na každodennom základe, zodpovedá Riadiacemu výboru za všetky aspekty projektu.

Tímový manažéri – sú zodpovední za riadenie tímov ľudí, ktorí vytvárajú konkrétne výstupy projektu.

# Obrázok č.28: Vrstvy organizačnej štruktúry v rámci vedenia projektu

#### Projektové role vo všeobecnosti

Všetky projektové role v rámci organizačnej štruktúry musia byť jasne a jednoznačne popísané, pričom ich povinnosti sa nesmú prekrývať. Každá rola musí mať presne definované úlohy, právomoci, zodpovednosti, zručnosti, vedomosti a skúsenosti, ako aj rozhranie s ostatnými rolami.

V projekte sa stretávajú tri skupiny záujmov, na ktoré treba prihliadať:

- Zákazník (biznis záujmy) – výsledné výstupy projektu musia spĺňať biznis požiadavky a takisto projekt musí priniesť určité výhody za vložené investície. Z tohto dôvodu tieto hľadiská či stanoviská musia mať v riadení projektu zastúpenie – rola Predsedu RVP. Metodika rozlišuje medzi biznis záujmami zákazníka a požiadavkami tých, ktorí budú používať finálny výstup – používateľov.

- Používateľ – je osoba alebo skupina osôb, ktorá bude používať finálny výstup, alebo konečný výsledok projektu, prípadne projektové výstupy budú mať na nich určitý dopad. Používateľ v rámci riadenia projektu špecifikuje požadované výstupy a zabezpečuje, že ich projekt dodá.

- Dodávateľ – vývoj výstupov vyžaduje zdroje s určitými zručnosťami a reprezentant dodávateľa zabezpečuje tieto zdroje. Projekt si môže vyžadovať na vytvorenie finálneho výstupu zdroje zákazníka, ako aj externého dodávateľa.

Všetky tri strany musia mať zastúpenie v Riadiacom výbore projektu. Okrem toho sa môže stať, že medzi zainteresovanými stranami bude niekoľko ďalších subjektov, ktorých záujmy musia byť rešpektované a ktorých zástupcovia sa tiež môžu stať členmi RVP.

Riadiace úrovne projektu sú zabezpečené niekoľkými rolami v rámci organizácie projektu. Sú to:

- Predseda RVP - riadiaca rola, v konečnom dôsledku plne zodpovedná za projekt ako celok a jeho riadenie.

- Hlavný používateľ - riadiaca rola, zodpovedná za to, že výstupy z projektu vyhovujú požiadavkám používateľov.

- Hlavný dodávateľ - riadiaca rola, zodpovedná za kvalitu dodávaných výstupov v rámci projektu.

- Projektový manažér - riadiaca rola, zodpovedná za riadenie projektu na dennej báze, jeho výstupov v rámci obmedzení, a tolerancií daných projektovým výborom.

- Tím manažér - riadiaca rola, zodpovedná za dodávku špecifikovaných výstupov v očakávanom čase a kvalite.

- Kontrola projektu - kontrolná rola, zodpovedná za nezávislé monitorovanie priebehu projektu.

- Projektová kancelária - podporná rola, zodpovedná za administratívne úkony a formálnu podporu riadenia projektu.

#### Projektový reporting

Vo všeobecnosti sa pri monitorovaní a vyhodnocovaní stavu projektu uvažuje o dvoch spôsoboch reportovania, respektíve dvoch situáciách, ktoré počas projektu nastávajú:

- Pravidelný reporting – na základe časových intervalov stanovených Riadiacim výborom je projektový manažér povinný odovzdávať Správu o stave projektu Riadiacemu výboru, ktorý tak získava pravidelný prehľad o skutočnostiach na projekte bez toho, aby musel byť prizvaný na stretnutia alebo konzultácie. Pravidelný reporting sa týka taktiež monitorovacej správy požadovanej z pohľadu RO OPBK, ktorá vyhodnocuje práce na projekte predovšetkým z pohľadu prostriedkov použitých na projekt a plánu, v rámci ktorého má byť projekt uskutočnený.

- Mimoriadny reporting – v prípade prekročenia tolerančných hraníc stanovených Riadiacim výborom projektu pre projektového manažéra je nutné eskalovať tzv. otvorenú otázku, ktorá sa týka skutočnosti prekračujúcej rámec právomocí definovaných pre projektového manažéra. V prípade výskytu tejto situácie je projektový manažér povinný  v rámci eskalácie otvorenej otázky pripraviť aj návrh vhodných odporúčaní pre jej vyriešenie, ktoré poskytne Riadiacemu výboru na zváženie a rozhodnutie.

### Programové riadenie

Pri rozsiahlych a kritických transformačných projektoch v oblasti IT je nutné ich napredovanie dôkladne a sústavne sledovať a riadiť. Súčasťou tohto procesu je detailné riadenie projektových míľnikov a výstupov, finančný manažment, riadenie rizík, monitoring a komunikácia dosiahnutých výsledkov, riadenie zmien a nových požiadaviek. Popri tom treba podporovať jednotlivé projekty napr. v oblastiach ako je správa dokumentácie, konfiguračný manažment alebo tiež manažment znalostí. Riadenie projektu z hľadiska vyššie uvedených oblastí vyžaduje zriadenie programového riadenia a zapojenie kapacít, ktoré sú pre podporu programového/ projektového manažmentu sústredené v tzv. projektovej kancelárii.

Pre dosiahnutie vízie stanovenej v rámci OPBK a súladu s výstupmi projektov v rámci OPIS, jednotlivé projekty v bratislavskom regióne nebude možné riadiť individuálne, ale je potrebné zvoliť spoločnú stratégiu a postup. Preto odporúčame zvoliť metodický prístup, ktorý by zabezpečil jednotnosť a štandardizáciu pre riadenie a monitorovanie prebiehajúcich prác.

Pre zadefinovanie oblasti pôsobenia programového riadenia je vhodné uviesť rozdiel medzi projektom a programom. Cieľom programu je poskytnúť predovšetkým víziu pre projekty, ktoré budú pod programom realizované. Programové riadenie zabezpečuje koordináciu a integráciu projektov a v neposlednom rade tiež sledovanie dosahovania očakávaných prínosov. Na rozdiel od toho úlohou projektov realizovaných v rámci programu je predovšetkým dodanie konkrétnych výsledkov, ktoré zabezpečia dosiahnutie vízie stanovenej programom. Zjednodušene povedané - programový manažment sa zaoberá spoločným plánovaním, vzájomnou koordináciou a zlaďovaním projektov pričom projektový manažment rieši, ako tieto projekty realizovať správne, a to najmä z hľadiska ich obsahu.

#### Projektová/ programová kancelária

Keďže elektronizácia služieb v rámci projektov vyplývajúcich z tejto štúdie a zabezpečenie nadväznosti a koordinácie s ostatnými, súvisiacimi projektmi informatizácie spoločnosti a budovania eGovernmentu je zložitým a rozsiahlym procesom, bude si vyžadovať kvalitné odborné a personálne zabezpečenie, ktoré musí efektívne delegovať a koordinovať úlohy a realizovať zásadné rozhodnutia. Jedno z najväčších rizík pre naštartovanie a realizovanie týchto projektov spočíva v ich efektívnom manažmente, ich sústavnom monitoringu a vyhodnocovaní dosahovania cieľov.

Táto úloha je náročná z hľadiska časového, kapacitného zabezpečenia a najmä z hľadiska vzájomnej koordinácie jednotlivých riadiacich zložiek projektov. Okrem nevyhnutného metodického zabezpečenia pre riadenie projektov, vzniká potreba vytvorenia projektovej kancelárie, definovanie ich úloh a zodpovedností.

Vo vzťahu k projektom OPBK je teda dôležité realizovanie aktivít smerujúcich k zriadeniu projektovej resp. programovej kancelárie, ktorá bude zabezpečovať podporu všetkých projektov Bratislavského kraja v oblasti IT projektov na základe rovnakých štandardov.

Globálnym cieľom zriadenia projektovej kancelárie je vytvoriť predpoklady pre úspešné realizovanie IT projektov v kvalite, cene a rozsahu podľa špecifikácie projektu. Okrem zabezpečenia všetkých úloh, ktoré sú v zodpovednosti PK je možné ciele realizácie PK definovať nasledovne:

- podpora a sprehľadnenie procesu riadenia projektov, presný a včasný reporting o stave a plnení harmonogramu projektu

- vedenie a aktualizácia rozpočtu projektu, poskytovanie relevantných informácií manažmentu projektu

- vedenie a reporting rizík projektu

- podpora pre správu a administráciu dokumentov

- uľahčenie práce projektových manažérov a členov tímov,

V tejto oblasti identifikujeme významný potenciál pre spoluprácu s kanceláriou programového riadenia OPIS. Takáto spolupráca môže viesť najmä k:

- vzájomnému zdieľaniu skúseností z implementácie projektov podobného charakteru,

- včasnej výmene informácií a poznatkov o priebehu projektov, ktoré sú vzájomne závislé

- v neposlednom rade dosiahnutiu synergického efektu z tejto spolupráce.

## Riadenie projektu na úrovni prijímateľa

Kým na úrovni Operačného programu, RO OPBK má za úlohu zvládnuť koordináciu jednotlivých projektov, samotný výkon projektu je plne v rukách prijímateľa NFP. Ten je zodpovedný za realizáciu projektu a dosiahnutie súladu s požiadavkami OPBK a podmienkami výzvy.

Na tejto úrovni projekt má dva aspekty:

- Riadenie projektovej organizácie

- Riadenie vývoja a implementácie informačných systémov

### Riadenie projektovej organizácie

Pre projektovú organizáciu na úrovni prijímateľa sú aplikovateľné zásady podľa kapitoly 6.1.2.

Odporúčame venovať zvláštnu pozornosť organizačnej štruktúry vedenia projektu (časť 6.1.2.2), keďže práve tá má zabezpečiť plynulý tok projektu. V projekte pravdepodobne vzniknú všetky vrstvy organizačnej štruktúry, tak ako sú znázornené na obrázku č. 28.

Hlavnou rozhodovacou zložkou bude Riadiaci výbor projektu, ktorý sa bude skladať zo zástupcov Hlavného mesta (žiadateľa) a MČ (partnerov). Odporúčame, aby sa zriadeniu tohto orgánu a definícii jeho právomoci, povinnosti a členov venovala zvýšená pozornosť, keďže práve on má poslúžiť ako hlavný nástroj, prostredníctvom ktorého MČ budú mať možnosť presadiť svoje preferencie a názory do špecifikácií projektu.

Kým RVP bude rozhodovať o smerovaní projektu a nárokoch jednotlivých zainteresovaných strán, bude nutné, aby existovala ďalšia vrstva, a to projektový manažment, ktorý bude mať na starosti presadenie rozhodnutí RVP do praxe a zodpovednosť za realizáciu projektu.

Predpokladáme, že projekt takého rozsahu ako je budovanie IIS Bratislavy a napojenie MČ na tento systém bude mať zložitú organizačnú štruktúru. Z tohto dôvodu považujeme za nevyhnutné, aby sa pre riadenie projektu zvolil metodický postup.

### Riadenie vývoja a implementácie informačných systémov

Pri vývoji systému je potrebné zvoliť čo najefektívnejší postup vytvorenia a dodania požadovaného riešenia. Na základe skúseností z vývoja softvérových produktov boli osvedčené postupy formované do metodológií. Metodológia je súbor odporúčaní a pravidiel, ktorý sa používa na organizáciu a riadenie procesu vývoja softvérových riešení. Cieľom metodológie je poskytnúť podporu pre efektívnu dodávku riešenia, ktoré spĺňa  dohodnuté požiadavky. Samotný proces vývoja, nasadenia a monitoringu stavu vývoja riešenia bude závisieť od výberu metodológie. Typ metodológie bude závisieť aj od toho či pôjde o nové riešenie, vyvíjané na zákazku (custom build), alebo riešenie založené na štandardných komerčných balíkoch tzv. COTS package (commercial-off-the-shelf). Nakoľko integrovaný systém pre samosprávu bude komplexné riešenie, predpokladá sa kombinácia oboch typov.

Metodológia vývoja softvérových produktov sa od metodík projektového riadenia (napr. Metodika riadenia IT projektov MF SR, Prince2 a pod.)  líši tým, že je zameraná len na funkčné a technické aspekty riešenia a nezahŕňa plánovanie rozpočtu, riadenie vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi, personalistiku, organizáciu priestorových a iných zdrojov. Metodológia vývoja softvéru však poskytuje podklady pre projektovú metodológiu.

Existujú mnohé metodológie pre vývoj softvérových riešení, ktoré majú rôzne výhody i nevýhody. Najpoužívanejšími sú napr. RUP, V-model, agilné metodológie, ale i mnohé  dodávateľské metodológie. Pred implementáciou riešenia dohodne dodávateľ riešenia spolu s objednávateľom najvhodnejší spôsob vývoja riešenia a teda i metodológiu. Výber bude závisieť hlavne od požiadaviek objednávateľa na výstupy, charakteristiky metodológie, skúseností dodávateľa s danou metodológiou, nadväznosti na projektovú metodológiu, vývojové nástroje a ďalších faktorov. Odporúčanou metodológiu je RUP, ktorá je vhodná pre vývoj veľkých systémov vyvíjaných na zákazku (custom bulid), ako aj nasadzovania štandardných produktových balíkov (COTS).

Vývoj riešenia a monitorovanie procesu vývoja

Počas realizácie systému bude potrebné sledovať a dokumentovať proces vývoja systému v definovaných míľnikoch. Počas každej fázy tvorby produktu a po jej uzatvorení budú vyhotovené dokumenty, ktoré popisujú čiastkový stav a postup vývoja.

Vývoj riešenia v tabuľke č.9 obsahuje disciplíny vývoja a základné výstupné dokumenty. Disciplína je súbor príbuzných úloh, ktoré definujú oblasť riešenia. Podrobné plánovanie disciplín, fáz a výstupov bude závisieť od nastavenia metodológie a harmonogramu projektu. Štruktúra jednotlivých výstupných dokumentov bude odsúhlasená riadiacim orgánom (RO) pre OPBK, ktorý zabezpečuje kontrolu projektu a jeho výstupov.

Tabuľka č.9: Výstupy disciplín projektu

| Disciplína | Ciele | Základné výstupné dokumenty |
| --- | --- | --- |
| Špecifikácia požiadaviek | Uzavretie dohody dodávateľa s objednávateľom o detailných požiadavkách na systém Poskytnutie podkladov pre porozumenie požiadaviek pre vývojárov systému Definícia ohraničenia systému Poskytnutie základu pre plánovanie výdavkov a času Definícia požiadaviek na používateľské rozhranie z pohľadu požiadaviek používateľov | Základná vízia systému Spoločný slovník pojmov Model používateľských prípadov (use case) a používateľov Požiadavky na systém (funkčne, nefunkčne, doplnkové) Protokol o verifikácii požiadaviek zadávateľom |
| Analýza a návrh systému | Transformácia požiadaviek na návrh budúceho systému Tvorba architektúry systému Adaptácia návrhu riešenia pre implementačné prostredie a výkon | Analytický model Realizácia používateľských prípadov (use case) Softvérová architektúra Návrh softvérového modelu (modely tried, balíkov, podsystémov, udalostí, rozhraní a pod.) Dátový model databázy Návrh používateľského rozhrania (Obrazovky, komponenty, navigačná mapa) |
| Implementácia systému | Definovanie štruktúry kódu podľa jeho organizácie vo vrstvách Implementovanie prvkov návrhu (zdrojové a binárne súbory, spúšťacie programy a pod.) Testovanie komponentov ako samostatných jednotiek Integrovanie výsledkov jednotlivých vývojárov alebo tímov do spustiteľného systému. | Testovacie záznamy Zdrojový kód a súbory implementovaného prvku resp. systému Plán integrácie |
| Testovanie | Vyhľadanie a zdokumentovanie nedostatkov v kvalite softvéru Získanie prehľadu o kvalite softvéru Reálne overenie a potvrdenie predpokladov z návrhu a požiadaviek Overenie funkcií systému podľa návrhu Overenie správnej implementácie požiadaviek | Stratégia testovania Testovacie záznamy Plán iterácií Sada testovacích scenárov Výsledky testov Vyhodnotenie testovania |
| Riadenie zmien a konfigurácia | Kontrola a synchronizácia evolúcie výstupných produktov, ktoré tvoria softvérový systém Podpora metód vývoja Udržiava integritu produktov Zaistí kompletnosť a správnosť produktu Poskytuje stabilné prostredie na vývoj produktu Ohraničuje zmeny pracovných produktov založených a projektových pravidlách Poskytuje kontrolné mechanizmy pre zmenu produktov | Požiadavky na zmenu (Change request) Projektové úložisko |
| Riadenie projektu | Poskytuje rámec pre riadenie projektu Poskytuje praktické návody pre plánovanie, personálne obsadenie, spúšťanie a monitorovanie projektu | Projektový iniciálny dokument PID Zdôvodnenie projektu Plán projektu Popis produktu Kontrolná správa Zoznam rizík Správa o stave Zoznam kvality Preberací / Akceptačný protokol |
| Správa prostredia | Poskytnutie podporného prostredia pre projekt | Popis infraštruktúry pre kompletný vývoj systému |

## Nadväznosť na iné projekty

Projekt Elektronizácia služieb Hlavného mesta SR Bratislavy a jeho MČ sa bude realizovať v nadväznosti na iné projekty súvisiace s informatizáciou spoločnosti a budovaním eGovernmentu na celonárodnej úrovni (ako napríklad projekt Elektronizácia služieb matriky, Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne, Elektronizácia služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, IS identifikátora fyzických osôb, IS registra fyzických osôb a mnohé ďalšie) a bude koncepčne v súlade s podobnými projektmi ktoré budú prebiehať na samosprávach na území cieľa Konvergencie v rámci OPIS. Tieto väzby vyplývajú predovšetkým z potreby integrácie komponentov architektúry miestnych samospráv s externými systémami. Znamená to, že jednotlivé výstupy projektov realizovaných v rámci mesta budú závislé na realizácií súvisiacich projektov a ich čiastkových výstupov z iných úrovní verejnej správy. Dôležitým čiastkovým výstupom v tomto kontexte bude popis potrebných služieb externých systémov využívaných v rámci procesov poskytovania služieb mesta, pričom uvedené čiastkové výstupy budú mimo jeho priamej kontroly. Pre doplnenie portfólia služieb poskytovaných mestom bude ideálne využiť zdieľané služby budúceho dátového centra obcí a miest (ďalej DCOM), pokiaľ sa pôsobnosť DCOM  rozšíri mimo územia cieľa Konvergencie na územie celého Slovenska.

Proces budovania eGovernmentu nebude môcť efektívne napredovať bez toho, aby boli vybudované a sprevádzkované základné komponenty architektúry integrovaného ISVS (napr. elektronická identifikačná karta, základné identifikátory, základné číselníky, základné registre, základné prístupové komponenty, spoločné moduly ÚPVS). V súvislosti s tým je dôležité zabezpečiť koordináciu medzi kanceláriou programového riadenia OPIS a potenciálnou programovou kanceláriou OPBK, ktoré musia zabezpečiť súlad paralelne prebiehajúcich projektov a dostatočnú koordináciu pre dosiahnutie definovaných cieľov.

Kľúčovou väzbou je aj vzťah medzi jednotlivými paralelne prebiehajúcimi projektmi Elektronizácie služieb jednotlivých miest. V rámci dosiahnutia efektívneho využitia prostriedkov OPBK a pokrytia čo najširšieho spektra služieb mesta elektronickými službami, je potrebná spolupráca hlavného mesta a MČ pri definovaní požiadaviek na systémy, vypracovaní samotného návrhu systémov, definovaní potrebných rozhraní, ako aj pri implementácii samotných komponentov.

# Riziká a odporúčania

Každý projekt, ktorý má ambíciu uskutočňovať výrazné zmeny zákonite obsahuje početné riziká. Včasnou identifikáciou podstatných rizík a podniknutím správnych krokov sa týmto rizikám dá pomerne účinne predísť, alebo aspoň znížiť ich negatívny dopad.

Riziká možno členiť podľa časovej osi ich vzniku do troch skupín:

- Pred-implementačné – tie, ktoré môžu vzniknúť najmä v období príprav žiadostí o NFP a definovaní samotných projektov

- Implementačné – tie, ktoré môžu vzniknúť najmä počas realizácie projektov

- Post-implementačné – tie, ktoré môžu vzniknúť najmä v období spustenia riešení do prevádzky a pri následnom zdokonaľovaní týchto riešení

V popisoch jednotlivých rizík uvádzame:

- Vecné pomenovanie rizika (v názve)

- Pravdepodobnosť výskytu (vysoká, stredná, nízka)

- Následky, ktoré riziko môže mať na projekt (významné, neutrálne, nevýznamné)

- Popis a odporúčania

## Pred-implementačné riziká

Pred-implementačné riziká sa časovo dajú vymedziť na obdobie po zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Najvýznamnejšie riziká v tomto časovom úseku sú vysvetlené v nasledujúcich častiach.

#### Riziko neochoty prebrať na seba záväzky vyplývajúce z výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zo strany Hlavného mesta a jeho MČ

# Pravdepodobnosť výskytu: 				nízka

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Riziko by vzniklo v prípade:

- keby Hlavné mesto a jeho MČ usúdili, že podmienky uchádzania sa o NFP sú príliš ambiciózne a rozhodli sa neuchádzať o tieto prostriedky poskytované výzvou, t.j. ide o riziko nepredloženia žiadosti o NFP.

- keby sa mesto rozhodlo odmietnuť integráciu na spoločné moduly ÚPVS. Takéto rozhodnutie by významne narušilo celý koncept budovania informačnej spoločnosti na základe princípov a celkovej architektúry eGovernmentu, a takto koncipovaná žiadosť o NFP by nebola schválená.

- keby sa do projektu nezapojili jednotlivé MČ. Vylúčenie MČ z projektu by malo za následok nekompletné portfólio služieb, ktoré hlavné mesto a jeho mestské časti poskytujú verejnosti. Takisto by ohrozilo ucelené a koordinované budovanie eGovernment riešenia pre Hlavne mesto SR Bratislavu a jeho MČ.

- keby mesto usúdilo, že svoje riešenie bude vyvíjať mimo koncepcie nami navrhovanej referenčnej architektúry pre miestnu samosprávu, zabráni to ďalšiemu zjednocovaniu IT prostredia miest, a tým aj zefektívneniu vynakladania prostriedkov na rozvoj a prevádzku informačných systémov.

- Keby mesto zistilo, že v dôsledku rozpočtových obmedzení nie je schopné zniesť spoluúčasť a následnú prevádzku.

#### Alokovaná čiastka by nebola postačujúca na uskutočnenie záväzkov vyplývajúcich z výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

# Pravdepodobnosť výskytu:				nízka

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Riziko by vzniklo v prípade, keby podmienky výzvy boli stanovené príliš ambiciózne v porovnaní s hodnotou alokovaných zdrojov - NFP. Z analýz však vyplynulo, že služby predpísané výzvou sú za alokované prostriedky implementovateľné.

## Implementačné riziká

#### Riziko nedostatočnej programovej koordinácie

# Pravdepodobnosť výskytu:				vysoká

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Riziko môže vzniknúť predovšetkým v dôsledku podcenenia aktivít a zdrojov súvisiacich s celkovou koordináciou a riadením programu počas fázy implementácie projektov. Bližšie sa uvedenou problematikou v rámci tejto štúdie zaoberá kapitola 6 - Požiadavky na projektovú metodológiu.

#### Riziko odchýlenia sa od štandardov

# Pravdepodobnosť výskytu: 				stredná až vysoká

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Efektivita budovania eGovernmentu na Slovensku závisí od akceptácie niektorých základných požiadaviek na štandardizáciu. Na technickej úrovni je nutné dôsledne sa pridržiavať otvorených, technologicky neutrálnych štandardov. Štandardy by mali byť chápané ako podporný nástroj na vybudovanie jednotných, efektívnejších a lacnejších riešení. Takže pre efektívne vybudovanie celonárodného riešenia eGovernmentu je štandardizácia nutnosťou.

Štandardizácia na úrovni miest pomôže mestám a ich dodávateľom dosiahnuť synergický efekt pri budovaní a prevádzkovaní riešení eGovernmentu.

Odporúčame vyvíjať štandardy najmä v nasledovných oblastiach:

# 1. Architektonický rámec

Jednotná metodológia a postup pri definovaní a popisovaní architektúry vymedzuje jasný a transparentný proces špecifikácie požiadaviek.

# 2. Referenčná architektúra

Pre účely rovnakého postupu pri nasadzovaní riešení eGovernmentu je potrebné sa čo najviac približovať k referenčnej architektúre a používať ju ako štandard vo výzvach na predkladanie žiadostí o NFP.

# 3. Metadáta

Zjednocovanie metadát je predpokladom interoperability. Príklady typov metadát vhodných na štandardizáciu sú nasledovné

Napríklad:

- Dátové slovníky pre rôzne domény majú mať rovnakú štruktúru s cieľom uľahčiť aplikačnú integráciu.

- Katalóg služieb má zabezpečiť rovnako popísané atribúty jednotlivých služieb.

- Popis procesu je vyrobený štandardným grafickým znázornením a metodológiou.

# 4. Údaje

Jednotný slovník údajov zabezpečí jednoznačné použitie dát v rámci celého programu.

# 5. Služby

Jednotný katalóg služieb s presným počtom atribútov by zrýchlil prácu miest (ako aj dodávateľov riešení). Verejná verzia by pomohla občanom aj podnikateľom zoptimalizovať čas potrebný na nachádzanie relevantných informácií na internete. Návrh služieb je uvedený v časti Príloha 2: Špecifikácia eGovernment služieb.

# 6. Procesy

Vývoj generického procesu a špecifických tematických skupín procesov na základe generického procesu pre väčšinu služieb miest znamená vytvorenie štandardu, ktorý umožní efektívnejší životný cyklus procesov (návrh, optimalizácia, implementácia). Tento model by mal byť skôr rámcový, aby si ho mesto mohlo prispôsobiť svojim lokálnym podmienkam.

# 7. Interoperabilita

Podstatné je, aby systémy a služby dokázali fungovať spolu s cieľom poskytnutia informácií, zdieľania údajov, alebo vykonávania procesov. Znamená to, že štandardy majú byť zadefinované tak na technickej, ako aj na procesnej (biznis) úrovni.

Obrázok č.29: Interoperabilita

Tento graf zjednodušene znázorňuje model úrovní, na ktorých je nevyhnutné dosiahnuť štandardizáciu s cieľom zabezpečiť vzájomnú interoperabilitu. Dosiahnutie istého stupňa interoperability je však veľmi komplexná a časovo náročná záležitosť. Takéto práce sa spravidla začínajú vykonávať v určitých oblastiach (napr. sociálne služby a starostlivosť). V takýchto oblastiach sa stretávajú záujmy strán, ktoré zjednocujú svoje služby, tým pádom aj procesy a IKT spoločným úsilím. Odporúčaním pre hlavné mesto a MČ je, aby definovali možné oblasti spoločného záujmu, na ktorých by mohli začať spolupracovať a ťažiť zo spoločného úsilia.

#### Riziko nedostatočne formovaného právneho rámca SR pre implementáciu eGovernment služieb

# Pravdepodobnosť výskytu: 				vysoká

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis rizika a odporúčania:

Pred vlastnou implementáciou IS pre eGovernment služby je nevyhnutné, aby bol pripravený právny rámec na území SR tak, že zrovnoprávni elektronickú komunikáciu s „papierovou“ komunikáciou pri poskytovaní služieb verejnej správy.

Riziko chýbajúcich ľudských zdrojov v mestských úradoch na účely riadenia projektu implementácie

# Pravdepodobnosť výskytu: 				vysoká

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis rizika a odporúčania:

Mestá väčšinou nemajú bohaté skúsenosti s implementáciou nových IT riešení a primerane tomu im chýbajú aj ľudské zdroje na riadenie relatívne veľkých IT projektov. Ročné náklady na zamestnanie skúseného IT manažéra sa mestu môžu zdať neakceptovateľné. Preto je dôležité tieto aspekty zvážiť už vo fáze prípravy projektu. Jedna z možnosti je preškoliť vybraných zamestnancov tak, aby boli schopný zvládnuť túto náročnú úlohu. Opciou však zostáva aj zahrnúť toto kritérium do výberového konania na dodávateľa IT riešení.

Riziko integrácie používaných informačných systémov

# Pravdepodobnosť výskytu: 				vysoká

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis rizika a odporúčania:

Novovybudovaný systém pre elektronické služby verejnosti bude vyžadovať integráciu IS mestských častí a magistrátu. Súčasné systémy bude potrebné prispôsobiť pre potreby elektronizácie služieb a prepojiť s inými systémami za účelom dosiahnutia plne integrovaného mestského informačného systému. Z dôvodu heterogénnosti systémov, rôznosti použitých platforiem a dodávateľov je dôležitou otázkou možnosť prispôsobenia systémov používaných samosprávami.

Riziko integrácie sa skladá hlavne z nasledovných oblastí:

- technologické limity súčasných systémov (uzavretosť systémov, nekompatibilné štandardy, nedostatočný výkon a pod.)

- komplikácie pri dosahovaní dohody so súčasnými dodávateľmi na prispôsobenie systémov (zmluvné vzťahy, nedostatok zdrojov na strane dodávateľa, neochota dodávateľa)

- finančné limity (plánovaný rozpočet nepokryje rozsah integrácie)

Integračné riziká je možné minimalizovať v prvotných fázach projektu t.j. pri návrhu technickej architektúry riešenia a pri výbere vhodnej technickej platformy pre integráciu. Prístup k dodávateľom je možné riešiť koordinovaným prístupom mestských častí a magistrátu k spoločným dodávateľom za účelom dosiahnutia optimálneho harmonogramu integrácie. Z finančného hľadiska je potrebné včas definovať rozsah, platformu a stratégiu integrácie, aby bolo možné čo najpresnejšie odhadnúť náklady na zabezpečenie integračného procesu.

## Post-implementačné riziká

Post-implementačné riziká sú spomedzi všetkých rizík najnepredvídateľnejšie, najmä z dôvodu, že sú ovplyvňované dlhším obdobím prechádzajúcich fáz. Pre túto fázu je charakteristické to, že riziká už nie sú len na strane samospráv, ale aj na strane klientov služieb miest (občanov a podnikateľov), keďže v tejto fáze prvýkrát vstupujú do programu ako používatelia riešení.

#### Riziko nedostatočnej interoperability v zmysle horizontálnej a vertikálnej interakcie samosprávy

# Pravdepodobnosť výskytu: 				vysoká

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Horizontálnymi interakciami rozumieme interakcie medzi jednotlivými mestami navzájom. Vertikálnymi interakciami rozumieme interakcie medzi úrovňou miest a niektorou inou úrovňou verejnej správy.

V tomto kroku, skutočnosti vyplývajúce zo vzťahu miest a centrálnej úrovne verejnej správy môžu mať priamy dopad na uvedenie riešenia do prevádzky. Niektoré z významných skutočností tohto typu by mohli byť:

- Nepripravenosť centrálnych komponentov (najmä spoločných modulov ÚPVS) – táto skutočnosť by znemožnila uvedenie riešenia do prevádzky. Odkladanie plného rozsahu používania riešenia pre mestá znamená odloženie doby návratnosti a začiatku plynutia príjmov z používania daného riešenia.

- Legislatívne riziko – mestá nemajú právomoc upravovať legislatívu, keďže tá prislúcha centrálnej úrovni. V prípade neskorej úpravy príslušných legislatívnych predpisov, môže byť celý proces sprevádzkovania riešenia výrazne oneskorený. Mestá môžu čiastočne predchádzať týmto rizikám tým, že podajú podnet na zmenu legislatívy s dostatočným časovým predstihom, alebo si vytvoria a schvália vlastné VZN.

#### Riziko nedostatočnej prípravy zamestnancov miest na eGovernment

# Pravdepodobnosť výskytu:				vysoká

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Elektronizácia služieb nie je len o IKT, ktoré sú v súvislosti s IT projektmi stredobodom záujmu. Úspešnosť je podmienená aj procesným a ľudským faktorom. V tejto súvislosti sa dôraz kladie predovšetkým na ľudský faktor, ktorý je sprostredkovateľom a podporou všetkých zmien. Kľúčovým bude dostatočné zaškolenie, ale aj správny spôsob komunikácie zmien a získanie podpory u zamestnancov mestských úradov.

Riziko nedôvery verejnosti voči moderným riešeniam

# Pravdepodobnosť výskytu:				vysoká

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Mnohokrát sa verejnosti tradičné záležitosti zdajú neskĺbiteľné s modernými technológiami, čo môže vyústiť prejavom skepticizmu a nedôvery na strane potenciálnych používateľov služieb eGovernmentu. Tomuto riziku je možné predísť predovšetkým použitím vhodných informačných a komunikačných balíkov, ktoré majú odovzdať verejnosti správu o spoľahlivosti a výhodách používania eGov služieb, a to predovšetkým zvýšenie transparentnosti a komfortu vybavovania záležitostí v kontexte s verejnou správou, a teda aj samosprávou.

# PRÍLOHY

## Príloha 1: Zoznam použitých skratiek a prehľad používaných pojmov

| Pojem | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| BPM | Komponent architektúry zabezpečujúci elektronické riadenie procesov (Business Process Management) |
| BRE | Komponent architektúry zabezpečujúci správu vykonávania procesných pravidiel (Business Rules Engine) |
| Capgemini | Capgemini Slovensko, s.r.o. |
| CBA | Analýza nákladov a prínosov (Cost Benefit Analysis) |
| CMS | Komponent architektúry zabezpečujúci správu elektronického obsahu (Content Management System) |
| CRM | Systém zabezpečujúci správu vzťahov s verejnosťou(Citizen Relationship Management) |
| DMS | Komponent architektúry zabezpečujúci elektronickú správu dokumentov (Document Management System) |
| EK | Európska komisia |
| Elektronické služby | eGovernment služby, eGov služby, e-služby |
| ENPV | Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economical Net Present Value) |
| ERP | Enterprise Resource Planning |
| ESB | Komponent architektúry zabezpečujúci aplikačnú integráciu (Enterprise Service Bus) |
| FAT | Akceptačné testy komponentov na strane dodávateľa (Factory Acceptance Test) |
| FNPV | Finančná čistá súčasná hodnota (Financial Net Present Value) |
| G2B | eGovernment služba pre podnikateľov (Government to Business) |
| G2C | eGovernment služba pre občanov (Government to Citizen) |
| G2E | eGovernment služba pre zamestnancov verejnej správy (Government to Employee) |
| G2G | eGovernment služba poskytovaná navzájom medzi jednotlivými inštitúciami verejnej správy (Government to Government) |
| GIS | Geografický informačný systém |
| Hlavné mesto | Hlavné mesto SR Bratislava |
| IAM | Komponent ÚPVS zabezpečujúci správu identít a pristupov (Identity and Access Management) |
| IIS | Integrovaný informačný systém |
| IKT | Informačno-komunikačné technológie |
| IS | Informačný systém |
| ISS | Integrovaný systém samosprávy |
| ISVS | Informačný systém verejnej správy |
| IT | Informačné technológie |
| ITMS | Informačno-technologický monitorovací systém |
| Komponent / Modul | Ucelená časť informačného systém |
| KRIS | Koncepcia rozvoja informačných systémov |
| MČ | Mestské časti |
| MDUERZ | Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov |
| Mesto | Mesto, miestna územná samospráva, obec |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MVRR SR | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |
| NFP | Nenávratný finančný príspevok |
| NKIVS | Národná koncepcia informatizácie verejnej správy |
| NPV | Čistá súčasná hodnota (Net Present Value) |
| OPBK | Operačný program Bratislavský kraj |
| OPIS | Operačný program Informatizácia spoločnosti |
| PK | Projektová kancelária Programová kancelária |
| PM | Projektový manažér |
| Podnikateľ | Všetky právnické osoby, ktoré budú používať služby samosprávy |
| REGOB | Register obyvateľov |
| RFO | Register fyzických osôb |
| RIS MF SR | Rozpočtový informačný systém MF SR |
| RO | Riadiaci orgán |
| ROI | Návratnosť investície (Return of Investment) |
| RPO | Register právnických osôb |
| RVP | Riadiaci výbor projektu |
| SIVS | Stratégia informatizácie verejnej správy |
| Služby v originálnej kompetencii samosprávy | Služby vo verejnom záujem a verejné služby |
| Služby preneseného výkonu štátnej správy | Služby verejnej správy |
| SLA | Service Level Agreement (Dohoda o úrovni poskytovania služby) |
| SOA | Architektúra orientovaná na služby (Service Oriented Architecture) |
| SORO | Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom |
| Subproces | Podproces |
| SW | Softvér |
| Štúdia Elektronizácia služieb Hlavného mesta Bratislavy a jeho mestských častí | Štúdia |
| UAT | Používateľské akceptačné testy (User Acceptance Test) |
| ÚPVS | Ústredný portál verejnej správy |
| VZN | Všeobecné záväzné nariadenie |
| WFM | Komponent architektúry zabezpečujúci správu procesného toku (Work Flow Management) |
| ZEP | Zaručený elektronický podpis |

## Príloha 2: Špecifikácia eGovernment služieb

eGovernment služby v tejto prílohe sú rozdelené podľa príslušnosti k úsekom správy do dvoch tabuliek na povinné a voliteľné. Ďalším atribútom je „typ služby, t.j. či je eGovernment služba považovaná za informačnú alebo transakčnú, pričom:

I – informačné služby – sú služby, pri ktorých dochádza k jednosmernej komunikácii vo vzťahu obec – verejnosť. Procesne a technicky sú pomerne jednoduché na implementáciu.

T – transakčné služby – sú služby, pri ktorých dochádza k obojsmernej komunikácii (výmene informácií a dát) vo vzťahu obec – verejnosť. Procesne a technicky sú pomerne náročné na implementáciu (pozri tiež kapitolu 5.3.2.2 - Úroveň informatizácie eGovernment služieb).

# Zoznam povinných eGovernment služieb pre Hlavné mesto a jeho MČ usporiadaný podľa úsekov správy:

| Úsek správy | Typ služby | Názov eGovernment služby |
| --- | --- | --- |
| Archívy a registratúry | T | Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom |
| Cestná doprava | I | Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií |
|  | T | Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie |
|  | T | Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov |
|  | T | Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií |
| Dane a poplatky | I | Informovanie o dani z nehnuteľností |
|  | I | Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje |
|  | I | Informovanie o dani za predajné automaty |
|  | I | Informovanie o dani za psa |
|  | I | Informovanie o dani za ubytovanie |
|  | I | Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva |
|  | I | Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta |
|  | I | Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
|  | T | Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
|  | T | Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností |
|  | T | Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje |
|  | T | Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty |
|  | T | Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa |
|  | T | Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie |
|  | T | Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva |
|  | T | Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta |
|  | T | Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
|  | T | Platenie miestnych daní |
|  | T | Platenie ostatných poplatkov |
|  | T | Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov |
|  | T | Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností |
|  | T | Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku |
|  | T | Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok |
|  | T | Vrátenie pomernej časti dane |
| Financie a rozpočet | T | Poskytovanie nenávratných dotácií |
|  | T | Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci |
|  | T | Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce |
|  | T | Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce |
| Kontrola vybavovania petícií a sťažností | T | Vybavovanie sťažností a podnetov |
| Matričné veci | I | Organizovanie občianskeho svadobného obradu |
|  | I | Uvítanie detí do života |
| Odpadové hospodárstvo | T | Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber |
| Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme | T | Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia |
| Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo | I | Informovanie o pamätihodnostiach obce |
| Organizačné zabezpečenie volieb | T | Vydávanie voličského preukazu |
| Pozemné komunikácie | T | Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva |
|  | T | Vydávanie parkovacej karty |
|  | T | Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok |
| Premávka na pozemných komunikáciách | T | Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny |
| Regionálny rozvoj | I | Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore |
| Rybárstvo | T | Vydávanie rybárskeho lístku |
| Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom | T | Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce |
|  | T | Prenájom bytových priestorov obce |
|  | T | Prenájom nebytových priestorov obce |
|  | T | Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce |
| Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov | I | Informovanie o územnom pláne |
|  | T | Pripomienkovanie územného plánu obce |
|  | T | Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla |
| Školstvo a školské zariadenia | I | Informovanie o materských školách |
|  | I | Informovanie o školských obvodoch |
|  | I | Informovanie o základných školách |
| Štátna starostlivosť o mládež a šport | T | Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí |
| Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi | I | Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce |
|  | I | Informovanie o sociálnych službách v obci |
|  | I | Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci |
|  | T | Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť |
|  | T | Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi |
|  | T | Poskytovanie opatrovateľskej služby |
|  | T | Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov |
|  | T | Poskytovanie stravovania v jedálni |
|  | I | Poskytovanie základného sociálneho poradenstva |
| Štátne symboly, heraldický register | T | Povoľovanie používania symbolov obce |
| Tvorba a ochrana životného prostredia | I | Informovanie o životnom prostredí |
|  | T | Povoľovanie ohňostrojových prác |
| Umenie | T | Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia |
| Verejné obstarávanie | T | Elektronické verejné obstarávanie |
|  | I | Informovanie o verejnom obstarávaní |
|  | T | Poskytovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie |
| Všeobecná vnútorná správa | I | Elektronická úradná tabuľa |
|  | I | Informovanie o činnosti obce |
|  | T | Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny |
|  | T | Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky |
|  | T | Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám |
|  | T | Povoľovanie ambulantného predaja |
|  | T | Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín |
|  | T | Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste |
|  | T | Povoľovanie realizácie podnikateľského zámeru na území obce |
|  | T | Registrovanie psa |
|  | I | Zverejňovanie aktualít a informačný servis |
| Vydávanie nariadení | T | Pripomienkovanie návrhov nariadení |

Zoznam voliteľných eGovernment služieb pre Hlavné mesto a jeho MČ usporiadaný podľa úsekov správy:

| Úsek správy | Typ služby | Názov eGovernment služby |
| --- | --- | --- |
| Cestná doprava | I | Informovanie o mestskej autobusovej doprave |
|  | T | Licencovanie mestskej autobusovej dopravy |
|  | T | Povoľovanie zriadenia a posunu autobusových zastávok |
|  | T | Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy |
|  | T | Schvaľovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy |
| Cestovný ruch | I | Informovanie o cestovnom ruchu |
| Civilná ochrana | I | Informovanie verejnosti o civilnej ochrane |
|  | T | Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce |
| Dane a poplatky | I | Informovanie o dani za jadrové zariadenie |
|  | T | Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie |
|  | T | Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt |
| Financie a rozpočet | T | Poskytovanie návratných dotácií |
| Hazardné hry | T | Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov |
| Kontrola vybavovania petícií a sťažností | T | Vybavovanie petícií |
| Kontrolovanie dodržiavania podmienok organizovania a priebehu dražieb | T | Oznamovanie o konaní dražby |
| Matričné veci | T | Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým |
| Médiá a audiovízia | T | Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii |
| Odpadové hospodárstvo | I | Informovanie o odpadovom hospodárstve |
| Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo | I | Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce |
| Ochrana pred požiarmi | I | Informovanie o požiarnom poriadku obce |
| Pozemné komunikácie | T | Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti |
| Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom | I | Informovanie o cintorínoch obce |
|  | T | Predaj bytových priestorov obce |
|  | T | Predaj hnuteľného majetku obce |
|  | T | Predaj nebytových priestorov obce |
|  | T | Prenájom hnuteľného majetku obce |
|  | T | Prenájom hrobového miesta |
|  | T | Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy |
|  | T | Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce |
| Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov | T | Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia |
| Školstvo a školské zariadenia | I | Informovanie o centrách voľného času |
|  | I | Informovanie o jazykových školách |
|  | I | Informovanie o špeciálnych triedach |
|  | I | Informovanie o základných umeleckých školách |
|  | I | Informovanie o zariadeniach školského stravovania |
| Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi | T | Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby |
|  | T | Poskytovanie odľahčovacej služby |
|  | T | Poskytovanie prepravnej služby |
|  | T | Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci |
|  | T | Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári |
|  | T | Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby |
|  | T | Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby |
|  | T | Požičiavanie zdravotných pomôcok |
|  | T | Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce |
| Tvorba a ochrana životného prostredia | T | Oznamovanie o odstrele |
|  | T | Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia |
| Verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku | I | Informovanie o mestskej polícií |
|  | T | Oznamovanie strát a nálezov |
| Všeobecná vnútorná správa | I | Diskusné fórum mesta |
|  | I | Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá |
| Vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami | I | Informovanie o náboženských inštitúciách obce |
| Zhromažďovanie a združovanie | T | Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov |

## Príloha 3: Špecifikácia služieb informačných systémov (IS služieb)

Oprávnenými aktivitami projektu Elektronizácia služieb Hlavného mesta Bratislavy a jeho MČ sú aktivity rozvoja IS úsekov miestnej samosprávy zamerané na rozvoj elektronických služieb mesta a bezprostredne súvisiace so zavedením minimálne nasledovných skupín služieb informačných systémov. Nasledovný zoznam služieb je definovaný s ohľadom na celú šírku možných elektronických služieb mesta (teda vrátane voliteľných služieb) a je teda predmetom analýzy a selekcie pri predkladaní žiadosti o NFP a príslušného projektu.

Vstupné služby

- Používateľské služby

  - Elektronické formuláre

    - Podanie diskusného príspevku alebo reakcie na diskusný príspevok

    - Podanie ponuky do verejného obstarávania

    - Podanie ohlásenia vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

    - Podanie oznámenia o konaní verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí

    - Podanie ohlásenia času predaja alebo jeho zmeny

    - Podanie oznámenia o konaní verejného podujatia

    - Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

    - Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie

    - Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

    - Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

    - Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa

    - Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

    - Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

    - Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

    - Podanie oznámenia o zvolaní zhromaždenia občanov

    - Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratnej dotácie

    - Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

    - Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov

    - Podanie žiadosti o povolenie osobitných prevádzkových hodín

    - Podanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti a umiestneniu prevádzky

    - Podanie žiadosti o povolenie na užívanie verejného priestranstva

    - Podanie žiadosti o povolenie vjazdu do pešej zóny alebo historickej časti

    - Podanie žiadosti o prenájom bytu vo vlastníctve obce

    - Podanie žiadosti o prenájom hrobového miesta

    - Podanie žiadosti o prihlásenie psa do evidencie alebo odhlásenie psa z evidencie

    - Podanie oznámenia o zániku alebo zmene daňovej povinnosti z miestnych daní a poplatkov

    - Podanie žiadosti o vydanie parkovacej karty

    - Podanie žiadosti o vydanie voličského preukazu

    - Podanie žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov

    - Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku mestskej autobusovej dopravy

    - Podanie ohlásenia poruchy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

    - Podanie ohlásenia závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

    - Podanie ohlásenia závad zjazdnosti komunikácií

    - Podanie žiadosti o organizovanie svadobného obradu

    - Podanie formulára na spracovanie rozlúčkového listu

    - Podanie oznámenia o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

    - Podanie oznámenia o dražbe alebo oznámenia o opakovanej dražbe

    - Podanie žiadosti o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli obce

    - Podanie oznámenia o odstrele

    - Podanie oznámenia o nájdenej veci

    - Podanie oznámenia o strate

    - Podanie oznámenia o ukončení činnosti prevádzkarne

    - Podanie žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vrátane odôvodnenia

    - Podanie žiadosti o poskytnutie návratnej dotácie

    - Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby

    - Podanie žiadosti o poskytnutie prepravnej služby

    - Podanie žiadosti o poskytnutie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci

    - Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári

    - Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby

    - Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

    - Podanie žiadosti o poskytnutie stravovania v jedálni

    - Podanie žiadosti o úľavu alebo odpustenie daňového nedoplatku

    - Podanie žiadosti o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie

    - Podanie žiadosti o potvrdenie výšky pohľadávok voči obci

    - Podanie žiadosti o vydanie povolenia ambulantného predaja

    - Podanie žiadosti o odklade platenia dane alebo platenia dane v splátkach

    - Podanie žiadosti o súhlas s uskutočnením ohňostrojových prác

    - Podanie žiadosti o povolenie používania symbolov obce

    - Podanie žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

    - Podanie žiadosti o povolenie prístupu k archívnym dokumentom alebo registratúrnym záznamom

    - Podanie žiadosti o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

    - Podanie žiadosti o zriadenie alebo posun autobusovej zastávky

    - Podanie žiadosti o povolenie zriadenia zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

    - Podanie žiadosti o požičanie zdravotných pomôcok

    - Podanie žiadosti o predaj bytových priestorov obce

    - Podanie žiadosti o kúpu hnuteľného majetku obce

    - Podanie žiadosti o predaj nebytových priestorov obce

    - Podanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce

    - Podanie žiadosti o prenájom hnuteľného majetku obce

    - Podanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov v majetku obce

    - Podanie žiadosti o prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

    - Podanie žiadosti o pridelenie bytu

    - Podanie žiadosti o pridelenie, výmenu a doplnenie nádoby na vývoz komunálneho odpadu

    - Podanie pripomienky k cestovnému poriadku s odôvodnením

    - Podanie pripomienky k návrhu obce

    - Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy s odôvodnením

    - Podanie návrhu cestovného poriadku na pripomienkovanie

    - Podanie žiadosti o udelenie individuálnej licencie

    - Podanie žiadosti stavebníka o určenie súpisného čísla a orientačného čísla

    - Podanie petície

    - Podanie sťažnosti alebo podnetu

    - Podanie žiadosti o vydanie rybárskeho lístku

    - Podanie žiadosti o vyhlásenie v obecnom rozhlase alebo televízii

    - Podanie žiadosti na vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

    - Podanie žiadosti o zistenie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy

    - Podanie žiadosti o zriadenie vecného bremena na majetok obce

    - Podanie žiadosti o poskytnutie informácie

    - Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

    - Podanie žiadosti o poskytnutie základného sociálneho poradenstva

    - Podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku

    - Podanie žiadosti o uvítanie detí do života

  - Info Modul

    - Podpora v navigácii

    - Výber eGov služby

    - Zaregistrovanie sledovania informácie

  - Elektronická podateľňa

    - Elektronické podpísanie dokumentu

Výstupné služby

- Používateľské služby

  - Info Modul

    - Publikovanie informácií o činnosti obce

    - Publikovanie informácií o sociálnych službách v obci

    - Publikovanie informácií o sociálnych zariadeniach v obci

    - Publikovanie informácií o územnom pláne

    - Publikovanie informácií o verejnom obstarávaní

    - Publikovanie informácií o centrách voľného času

    - Publikovanie informácií o cestovnom ruchu

    - Publikovanie informácií o cintorínoch obce

    - Publikovanie informácií o dani z nehnuteľností

    - Publikovanie informácií o dani za jadrové zariadenie

    - Publikovanie informácií o dani za nevýherné hracie prístroje

    - Publikovanie informácií o dani za predajné automaty

    - Publikovanie informácií o dani za psa

    - Publikovanie informácií o dani za ubytovanie

    - Publikovanie informácií o dani za užívanie verejného priestranstva

    - Publikovanie informácií o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

    - Publikovanie informácií o jazykových školách

    - Publikovanie informácií o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

    - Publikovanie informácií o materských školách

    - Publikovanie informácií o mestskej autobusovej doprave

    - Publikovanie informácií o mestskej polícií

    - Publikovanie informácií o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

    - Publikovanie informácií o náboženských inštitúciách obce

    - Publikovanie informácií o odpadovom hospodárstve

    - Publikovanie informácií o pamätihodnostiach obce

    - Publikovanie informácií o pamiatkovom fonde na území obce

    - Publikovanie informácií o požiarnom poriadku obce

    - Publikovanie informácií o regionálnom rozvoji a jeho podpore

    - Publikovanie informácií o školských obvodoch

    - Publikovanie informácií o špeciálnych triedach

    - Publikovanie informácií o útulkoch a karanténach pre zvieratá

    - Publikovanie informácií o uzávierke miestnych komunikácií

    - Publikovanie informácií o základných školách

    - Publikovanie informácií o základných umeleckých školách

    - Publikovanie informácií o zariadeniach školského stravovania

    - Publikovanie informácií o životnom prostredí

    - Publikovanie informácií o civilnej ochrane

    - Zverejňovanie aktualít a informačný servis

    - Publikovanie diskusného príspevku

    - Upovedomenie o zverejnení oznámenia na úradnej tabuli obce

  - DMS

    - Poskytnutie informácie týkajúce sa základného sociálneho poradenstva obce

    - Poskytnutie odpovede na žiadosť o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

    - Poskytnutie prenájmu hrobového miesta

    - Poskytnutie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie

    - Publikovanie oznámenia o konaní dražby

    - Upovedomenie o (ne)- akceptovaní pripomienky k návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce

    - Upovedomenie o (ne)- akceptovaní pripomienky k návrhu nariadenia

    - Upovedomenie o (ne)- akceptovaní pripomienky k návrhu rozpočtu obce

    - Upovedomenie o (ne)- akceptovaní pripomienky k návrhu záverečného účtu obce

    - Upovedomenie o (ne)- akceptovaní pripomienky k plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce

    - Upovedomenie o (ne)- akceptovaní pripomienky k územnému plánu obce

    - Upovedomenie o (ne)- schválení cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy

    - Upovedomenie o cene za pozemok podľa cenovej mapy

    - Upovedomenie o evidenčnej známke

    - Upovedomenie o odstránení poruchy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

    - Upovedomenie o odstránení závady na chodníku alebo priechode pre chodcov

    - Upovedomenie o odstránení závady zjazdnosti komunikácie

    - Upovedomenie o vrátení pomernej časti dane

    - Upovedomenie o vydaní parkovacej karty

    - Upovedomenie o vyhlásení straty alebo nálezu

    - Upovedomenie o vyhlásení v obecnom rozhlase alebo televízii

    - Vydanie  rozhodnutia o poskytovaní prepravnej služby

    - Vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier

    - Vydanie kúpnej zmluvy pre hnuteľný majetok obce

    - Vydanie nájomnej zmluvy pre ostatný nehnuteľný majetok obce

    - Vydanie oznámenia o vybavení petície

    - Vydanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania

    - Vydanie oznámenia obce o vybavení sťažnosti alebo podnetu

    - Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady

    - Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za nevýherné hracie prístroje

    - Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za predajné automaty

    - Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za psa

    - Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti zaplatiť daň za ubytovanie

    - Vydanie platobného výmeru k dani za jadrové zariadenie

    - Vydanie platobného výmeru k dani za užívanie verejného priestranstva

    - Vydanie platobného výmeru za daň z nehnuteľností

    - Vydanie platobného výmeru za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

    - Vydanie potvrdenia a prijatí otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

    - Vydanie potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

    - Vydanie potvrdenia o podaní oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

    - Vydanie potvrdenia o poskytnutí zbernej nádoby pre odpad a separovaný odpad

    - Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o konaní verejného kultúrneho podujatia

    - Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

    - Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o konaní zhromaždenia občanov

    - Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o odstrele

    - Vydanie potvrdenia o prijatí oznámenia o zrušení prevádzkovej jednotky

    - Vydanie potvrdenia o termíne konania občianskeho svadobného obradu

    - Vydanie potvrdenia o termíne konania občianskej rozlúčky so zosnulým

    - Vydanie potvrdenia o termíne konania uvítania detí do života

    - Vydanie potvrdenia o zaplatení dane

    - Vydanie potvrdenia o zaplatení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

    - Vydanie potvrdenia o zaplatení ostatných poplatkov

    - Vydanie potvrdenia o zaplatení pokuty, úroku alebo sankčného úroku

    - Vydanie povolenia ambulantného predaja

    - Vydanie povolenia k prístupu archívnych dokumentov alebo registratúrnych záznamov

    - Vydanie povolenia k uskutočneniu ohňostrojových prác

    - Vydanie povolenia k vykonávaniu podnikateľského zámeru na území obce

    - Vydanie povolenia na jednorazovú zmenu prevádzkových hodín

    - Vydanie povolenia na používanie symbolov

    - Vydanie povolenia na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

    - Vydanie povolenia na užívanie alebo alebo zabratie verejného priestranstva

    - Vydanie povolenia na vjazd a zotrvanie vozidla  v pešej zóne alebo historickej časti mesta

    - Vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

    - Vydanie povolenia o vyhradení parkovacieho miesta

    - Vydanie povolenia predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

    - Vydanie rozhodnutia o odklade platenia dane alebo vydanie rozhodnutia o platení dane v splátkach

    - Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy alebo odpustení daňového nedoplatku

    - Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy zo sankcie alebo o odpustení sankcie

    - Vydanie rozhodnutia o pridelení bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia

    - Vydanie rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi

    - Vydanie rozhodnutia o ročnom poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

    - Vydanie rozhodnutia o stravovaní v jedálni

    - Vydanie rozhodnutia o udelení finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

    - Vydanie rozhodnutia o udelení finančného príspevku na sociálnu oblasť

    - Vydanie rozhodnutia o udelení návratnej dotácie

    - Vydanie rozhodnutia o udelení nenávratnej dotácie

    - Vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla budove

    - Vydanie rozhodnutia o vydaní dopravnej licencie pre mestskú autobusovú dopravu

    - Vydanie rybárskeho lístku

    - Vydanie stanoviska k pripomienke k cestovnému poriadku mestskej autobusovej dopravy

    - Vydanie voličského preukazu

    - Vydanie výmeru na pridelenie nájomného bytu mesta

    - Vydanie výpisu pohľadávok voči obci

    - Vydanie zápisu o zriadení alebo posune autobusovej zastávky  alebo zamietnutie zriadenia alebo posunu autobusovej zastávky

    - Vydanie zmluvy o nájme nebytového priestoru v majetku obce

    - Vydanie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby

    - Vydanie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

    - Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci

    - Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári

    - Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

    - Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov

    - Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

    - Vydanie zmluvy o požičaní zdravotnej pomôcky

    - Vydanie zmluvy o prenájme hnuteľného majetku obce

    - Vydanie zmluvy o prevode bytového priestoru na žiadateľa

    - Vydanie zmluvy o prevode nebytového priestoru na žiadateľa

    - Vydanie zmluvy o prevode nehnuteľného majetku na žiadateľa

    - Vydanie zmluvy o zriadení vecného bremena

Podporné služby

- Front-office

  - Portál mesta

    - Sprístupnenie výstupov služby

  - Info Modul

    - Notifikácia o zmenách v informácii

    - Poskytnutie všeobecných informácií a aktualít

    - Poskytnutie informácie

    - Informovanie o nadväzujúcich službách

  - Elektronické formuláre

    - Overenie úplnosti a správnosti dokumentu

    - Predvyplnenie formulára

  - GIS front-office

    - Podpora výkonu GIS front-office

  - Elektronická podateľňa

    - Overenie podpisov

- Mid-office

  - CMS

    - Sprístupnenie elektronického obsahu z CMS

    - Vytvorenie elektronického obsahu v CMS

    - Zmena atribútov/stavu elektronického obsahu v CMS

  - DMS

    - Správa životného cyklu dokumentu

    - Sprístupnenie dokumentu

    - Sprístupnenie zoznamu dokumentov podľa definovaných kritérií

    - Sprístupnenie dokumentov podania z archívu

    - Vytvorenie dokumentu

    - Zmena atribútov/stavu dokumentu

  - BRE

    - Správa rozhodovacích pravidiel pre procesy

    - Vyhodnocovanie rozhodovacích pravidiel pre procesy

  - BPM

    - Nasadenie nového procesu

    - Monitorovanie vykonávania procesu

    - Správa bežiacich procesov

    - Podpora vykonávania procesu

  - WFM

    - Podpora komunikácie účastníkov procesu

    - Správa úloh úradníka

  - Systém riadenia podaní

    - Poskytnutie informácie o zvolenom spôsobe dodania výstupu služby (komunikačnom kanále)

    - Sprístupnenie údajov o vykonávaní podania

    - Sprístupnenie zoznamu údajov o vykonávaní podľa definovaných kritérií

    - Sprístupnenie zoznamu definičných údajov podania podľa definovaných kritérií

    - Sprístupnenie definičných údajov podania

    - Uzavretie prípadu / podania

    - Vytvorenie záznamu o vykonávaní podania

    - Vytvorenie definičných údajov podania

    - Zmena atribútov/stavu údajov o vykonávaní podania

    - Zmena atribútov/stavu definičných údajov podania

    - Potvrdenie o vyžiadaní služby

    - Výber spôsobu platby

- Back-office

  - Lokálne registre - Register obyvateľov

    - Sprístupnenie záznamu o obyvateľovi

    - Sprístupnenie zoznamu záznamov o obyvateľoch

    - Vytvorenie záznamu o obyvateľovi

    - Zmena atribútov / stavu záznamu obyvateľa

  - Lokálne registre - Register adries a nehnuteľností

    - Sprístupnenie záznamu o adrese, resp. nehnuteľnosti

    - Sprístupnenie zoznamu záznamov o adresách alebo nehnuteľnostiach

    - Vytvorenie záznamu o adrese, resp. nehnuteľnosti

    - Zmena atribútov / stavu adresy, resp. nehnuteľnosti

  - Lokálne registre - Register právnických osôb

    - Sprístupnenie záznamu právnickej osoby

    - Sprístupnenie zoznamu záznamov právnickej osoby

    - Vytvorenie záznamu právnickej osoby

    - Zmena atribútov / stavu právnickej osoby

  - Operatívne dátové úložiská – Elektronické verejné obstarávanie

    - Sprístupnenie záznamu o verejnom obstarávaní

    - Sprístupnenie zoznamu verejných obstarávaní podľa definovaných kritérií

    - Vytvorenie záznamu verejného obstarávania

    - Zmena atribútov/stavu verejného obstarávania vrátane jeho zrušenia

    - Sprístupnenie súťažných podkladov

    - Sprístupnenie zoznamu súťažných podkladov podľa definovaných kritérií

    - Vytvorenie súťažných podkladov

    - Zmena atribútov/stavu súťažných podkladov vrátane ich zrušenia

  - Operatívne dátové úložiská - Licencie a povolenia

    - Sprístupnenie záznamu o licencii alebo povolení

    - Sprístupnenie zoznamu licencií alebo povolení podľa definovaných kritérií

    - Vytvorenie záznamu licencie alebo povolenia

    - Zmena atribútov/stavu licencie alebo povolenia vrátane jej zrušenia

  - Operatívne dátové úložiská - Dotácie a príspevky

    - Sprístupnenie záznamu o dotácii alebo príspevku

    - Sprístupnenie zoznamu dotácií alebo príspevkov podľa definovaných kritérií

    - Vytvorenie dotácie alebo príspevku

    - Zmena atribútov/stavu dotácie alebo príspevku vrátane jej zrušenia

  - Operatívne dátové úložiská - Miestne dane a poplatky

    - Sprístupnenie záznamu miestnej dane alebo poplatku

    - Sprístupnenie zoznamu miestnych daní alebo poplatkov podľa definovaných kritérií

    - Vytvorenie záznamu miestnej dane alebo poplatku

    - Zmena atribútov/stavu miestnych daní alebo poplatkov vrátane jej zrušenia

  - Operatívne dátové úložiská – eDemokracia

    - Sprístupnenie návrhu pre zastupiteľstvo mesta zo strany občanov

    - Sprístupnenie zoznamu návrhov zo strany občanov podľa definovaných kritérií

    - Vytvorenie návrhu pre zastupiteľstvo mesta zo strany občanov

    - Zmena atribútov/stavu návrhu zo strany občanov

    - Sprístupnenie pripomienky

    - Sprístupnenie zoznamu pripomienok k návrhom pre zastupiteľstvo mesta podľa definovaných kritérií

    - Vytvorenie pripomienky

    - Zmena atribútov/stavu pripomienky

    - Sprístupnenie sťažnosti

    - Sprístupnenie zoznamu sťažností podľa definovaných kritérií

    - Vytvorenie sťažnosti

    - Zmena atribútov/stavu sťažnosti

  - Operatívne dátové úložiská – Interný reporting

    - Prezentácia interného reportu z existujúcich dát

    - Vytvorenie nového typu interného reportu

    - Vykonanie zberu dát pre existujúci typ reportu

  - Operatívne dátové úložiská - Registratúra

    - Sprístupnenie registratúrnych údajov

    - Sprístupnenie zoznamu registratúrnych záznamov podľa definovaných kritérií

    - Vytvorenie registratúrneho záznamu

    - Zmena atribútov/stavu registratúrneho záznamu

  - Operatívne dátové úložiská - Registrácia

    - Sprístupnenie záznamu registrácie

    - Sprístupnenie zoznamu záznamov registrácií podľa definovaných kritérií

    - Vytvorenie záznamu registrácie

    - Zmena atribútov/stavu záznamu registrácie

  - Operatívne dátové úložiská - Systém pre zastupiteľstvo

    - Podpora výkonu kompetencií zastupiteľstva

  - Operatívne dátové úložiská – Rozpočtový systém

    - Správa rozpočtu mesta podľa požiadaviek

  - Operatívne dátové úložiská - Správa majetku

    - Podpora výkonu kompetencií správy majetku

  - Operatívne dátové úložiská - Účtovníctvo

    - Podpora výkonu kompetencií účtovníctva

  - Operatívne dátové úložiská - GIS back-office

    - Podpora výkonu GIS back-office

Príloha 4: Prehľad dotknutej legislatívy v oblasti elektronizácie služieb Hlavného mesta SR Bratislavy a jeho MČ

Zákony v tomto zozname vyžadujú osobné vybavovanie, vybavovanie prostredníctvom pošty, písomnú dokumentáciu alebo iným spôsobom znemožňujú elektronizáciu služieb definovaných v tejto štúdii uskutočniteľnosti, a teda je nevyhnutné ich novelizovať:

- Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

V nasledovnom prehľade je uvedený zoznam vybranej legislatívy, ktorá sa síce nevzťahuje na konkrétne eGovernment služby, avšak formuje výkon na viacerých úsekoch správy, a ktorú taktiež bude treba novelizovať pre úspešné budovanie eGovernment služieb samospráv:

# Riadenie ľudských zdrojov

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

- Zákon 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri vykonávaní práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

# Správa rozpočtovej kapitoly

- Zákon o štátnom rozpočte na kalendárny rok;

- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

# Účtovníctvo

- Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 419/2007 Z.z. o účtovaní a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Vnútorná kontrola (finančná kontrola)

- Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

# Spisová služba, registratúra a archív

- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

# Správa majetku a logistika

- Zákon 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

# Právne služby a verejné obstarávanie

- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 507/2001 Z.Z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.

## Príloha 5: Princípy pre architektúru samospráv

V tomto dokumente uvádzame zoznam princípov architektúry eGovernmentu na úrovni samosprávy rozdelených do kategórií, pričom vždy identifikujeme hlavný princíp a prípadne niekoľko z neho odvodených princípov. Platnosť týchto princípov nie je obmedzená len na samosprávy a preto má tento dokument ambíciu slúžiť ako všeobecné princípy architektúry eGovernmentu platné pre celú verejnú správu. Pre používateľa služieb eGovernmentu používame termín „klient“ pre pomenovanie občana, podnikateľa alebo iného orgánu verejnej správy, pokiaľ nie je uvedené inak.

Použité princípy vychádzajú z princípov definovaných v dokumente Referenčná architektúra holandského eGovernmentu.

Základným účelom princípov je zadefinovať hlavné myšlienky, ktoré by mali stáť za rozhodovaním o jednotlivých čiastkových bodoch v rámci definovania eGovernmentu a všetky následné rozhodnutia by na nich mali byť postavené a pomocou nich zdôvodniteľné. Naopak, tieto princípy môžu slúžiť ako argumentácia o neprijateľnosti niektorých riešení, ktoré sú v rozpore s týmito princípmi. Napriek tomu, že mnohé z nich sa môžu zdať samozrejmé, ich existencia a potvrdenie platným dokumentom s čo najširšou akceptáciou je dôležitá v procese ďalšieho riadenia implementácie eGovernmentu nielen na úrovni samospráv, ale eGovernmentu ako takého.

V rámci každého princípu je nevyhnutným predpokladom jeho plnenia súlad s platnou legislatívou v SR. Na druhej strane aplikácia nasledovných princípov môže vyvolať potrebu legislatívnych zmien.

Princípy, ktoré sme zadefinovali a budeme používať, patria do nasledovných kategórií:

1. Kvalita služieb poskytovaných samosprávami

2. Znižovanie administratívnej záťaže

3. Transparentnosť poskytovania eGovernment služieb

4. Proaktívne poskytovanie služieb

5. Integrálne a spoľahlivé samosprávy

6. Efektivita na úrovni samospráv

- Kvalita služieb poskytovaných samosprávami

# Hlavný princíp: eGovernment služby sú poskytované prostredníctvom internetu

Odvodené princípy:

- Podpora typu komunikácie - komunikačného kanálu (internet, osobný kontakt, telefonický kontakt, pošta a iné) - s najlepším pomerom náklady /kvalita

- Maximalizácia elektronizácie a automatizácie procesu poskytovania služby

- Súlad webových stránok s definovanými štandardmi

- Komunikácia samosprávy a klienta prostredníctvom IKT je zabezpečená v zmysle bezpečnostných požiadaviek (napr. ochrana osobných údajov, zálohovanie, archivácia a podobne)

Hlavný princíp: Existujúce typy komunikácie (komunikačné kanály) pre poskytovanie služieb ostávajú zachované a klient môže používať komunikačný kanál podľa vlastného výberu

Odvodené princípy:

- Služby musia poskytovať rovnocenný výsledok a obsah bez ohľadu na použitý typ komunikácie (komunikačný kanál)

- Klient má možnosť výberu typu komunikácie (komunikačného kanálu) z dostupných možností pri využití služby podľa jeho preferencie

- Samospráva poskytuje služby minimálne prostredníctvom definovanej minimálnej sady komunikačných kanálov, a to internet, osobný kontakt a pošta

- Použité modely a forma reprezentácie údajov sú jednotné bez ohľadu na použitú technológiu a komunikačný kanál

- Komunikácia prebieha po technickej stránke použitím otvorených, technologicky neutrálnych štandardov

- Samosprávy zabezpečia nepretržitú dostupnosť elektronických kanálov

Hlavný princíp: Samospráva zabezpečí verejne prístupnú a jasnú informáciu o poskytovaných službách a možnom prístupe k ich využitiu

Odvodené princípy:

- Samospráva poskytuje zrozumiteľne definované služby transparentným spôsobom

- V samospráve neexistujú „nesprávne dvere“, teda každý úrad vie poskytnúť minimálne informácie o službách požadovaných klientom

Hlavný princíp: Samospráva poskytuje eGovernment služby podľa logických celkov z pohľadu klienta (životné situácie – napr. narodenie dieťaťa, svadba...) a príslušné úrady verejnej správy pre dosiahnutie tohto cieľa navzájom spolupracujú

Odvodené princípy:

- Úrady verejnej správy spolupracujú pri poskytovaní služieb v zmysle Architektúry orientovanej na služby (SOA) chápanej ako koncepčný prístup k budovaniu informačných systémov a nie ako sadu technologických produktov

- Úrady verejnej správy si poskytujú služby navzájom s cieľom minimalizácie počtu nutných interakcií klienta s verejnou správou v rámci procesu poskytovania služby

- Reťazové procesy – t.j. reťaz aktivít smerujúcich k vybaveniu všetkých náležitostí súvisiacich s danou životnou situáciou - sú budované na báze interakcie medzi príslušnými úradmi

Hlavný princíp: Jednotná identifikácia klienta voči verejnej správe je akceptovaná naprieč komunikačnými kanálmi

Odvodené princípy:

- Klient získa jednotný identifikátor a verejná správa je povinná ho akceptovať

- Samospráva umožní zastupovanie klienta pri vybavovaní elektronických služieb

- Elektronické služby sú poskytované na báze overenej identity klienta

Hlavný princíp: V rámci procesu poskytovania služby sú vykonávané iba nevyhnutné kontroly, aby výsledkom bolo rýchle a flexibilné poskytnutie služby. Uvedené kontroly sú v maximálnej možnej miere automatizované

Hlavný princíp: Samosprávy majú verejne prístupné a transparentné postupy pre podávanie a vybavovanie sťažností a námietok

- Znižovanie administratívnej záťaže

Hlavný princíp: Údaje raz získané verejnou správou sú ňou ďalej využívané bez opätovného získavania týchto údajov od klienta

Odvodené princípy:

- Každá informácia je od klienta zisťovaná najviac jeden krát (jeden krát a dosť)

- Úradná komunikácia s klientom je archivovaná a história interakcie je dostupná

- Metadáta sú ukladané spolu (z pohľadu času) so zdrojovými údajmi (teda údaje o dokumente - metadáta - sú udržiavané spolu s dokumentom samotným) a deje sa tak automaticky

- Údaje jednotlivých zložiek verejnej správy sú v rozsahu povolenom právnym rámcom dostupné ostatným zložkám verejnej správy

- Samospráva využíva spoločné základné registre verejnej správy

- Štruktúrované ukladanie údajov je preferovaným spôsobom ukladania

Hlavný princíp: Organizácie verejnej správy minimalizujú administratívnu záťaž a obligatórne úkony klienta

Hlavný princíp: Samospráva definuje obligatórne povinnosti klienta v minimálnom nutnom rozsahu, tak, aby boli jednoduché, zrozumiteľné a vzájomne konzistentné, kontrolovateľné a vynútiteľné

- Transparentnosť poskytovania eGovernment služieb

Hlavný princíp: Stav služby poskytovanej klientovi mu je priebežne dostupný a známy (transparentné a sledovateľné poskytovanie služby)

Odvodené princípy:

- Klient môže aktívnym spôsobom zistiť stav vybavovania služby

- Samospráva na požiadanie aktívne informuje klienta o stave vybavovania služby

- Klient má dostupnú informáciu o stave využiteľnosti eGovernment služby v danom čase – t.j. stupeň sofistikácie služby, prípadné technické obmedzenia a podobne

- Samosprávy dbajú na ochranu osobných údajov klienta, aj vo vzťahu k ich poskytovaniu iným organizáciám

- Zo záznamu o priebehu poskytovania služby je zrejmé, ktorá inštitúcia a ktorý pracovník vykonával daný krok

- Klient je plne informovaný o svojich právach a povinnostiach v rámci procesu využívania služieb buď na začiatku procesu poskytovania služby alebo v jeho priebehu podľa jednotlivých krokov procesu

- Vnútorná kontrola v rámci samosprávy je založená na vhodne nastavených merateľných ukazovateľoch výkonnosti

Hlavný princíp: Úrady samosprávy sú zodpovedné za poskytované služby voči klientovi

Odvodené princípy:

- Samosprávy ako suverénne orgány v spravovanom území v plnom rozsahu zodpovedajú za implementáciu eGovernmentu na úrovni samospráv;

- Kvalita poskytovaných služieb je definovaná minimálne presnosťou a úplnosťou procesu, ako aj súladom s legislatívou;

- Poskytované služby eGovernmentu musia byť dostupné, zrozumiteľné, merateľné, kontrolovateľné, realistické a s definovanými časovými ohraničeniami;

- K službe je známy štandardný čas poskytovania a náklady na jej poskytnutie;

- Vlastník údajov je zodpovedný za ich kvalitu a presnosť v čase;

- Bezpečnostné incidenty sú logované, reportované a archivované.

Hlavný princíp: Samospráva sprístupňuje svoje všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia a iné relevantné dokumenty klientom

Odvodené princípy:

- Dokumenty musia byť prístupné prostredníctvom internetu.

Hlavný princíp: Samospráva zverejňuje informácie o svojej činnosti a verejné informácie, ktorými disponuje a ktoré používa

Odvodené princípy:

- Dokumenty musia byť prístupné prostredníctvom internetu.

Hlavný princíp: Kroky nevyhnutné v procese poskytovania služby sú definované tak, aby proces poskytnutia služby bol čo najrýchlejší a obsahoval čo najmenej interakcií

- Proaktívne poskytovanie služieb

Hlavný princíp: Samosprávy proaktívne informujú klienta o relevantných službách (jeho povinnostiach, respektíve nadväzujúcich službách ktoré môže využiť), ale nechávajú priestor na jeho voľbu

Odvodené princípy:

- Ku klientovi sa pristupuje individuálne;

- Informácia o zmene v procese poskytovania služby, respektíve zavedení novej služby je poskytnutá všetkým dotknutým subjektom;

- Pri proaktívnom poskytovaní služieb a informácií je kladený dôraz na personalizáciu týchto informácií pre konkrétneho klienta.

- Integrálne a spoľahlivé samosprávy

# Hlavný princíp: Samosprávy konajú voči klientovi konzistentne a spoľahlivo

Odvodené princípy:

- Organizácie verejnej správy spolupracujú na eGovernmente (pri budovaní eGovernment riešení ako aj pri poskytovaní eGovernment služieb);

- Architektúra verejnej správy je zameraná na poskytovanie služieb klientovi prostredníctvom komunikačných kanálov a na vzájomnú kooperáciu verejnej správy prostredníctvom integrácie procesov;

- Služby môžu byť kombinované do služieb na vyššej úrovni integráciou jednotlivých elementárnych súvisiacich služieb;

- Organizácie verejnej správy uzatvárajú dohody o vzájomnom poskytovaní služieb a budovaní integrovaných systémov pre poskytovanie služieb eGovernmentu, pričom pri požiadavkách na služby prihliadajú najmä na ich kvalitu a cenu;

- Využívanie služieb je vzájomne poprepájané – služby sa môžu navzájom invokovať;

- Administratívny proces je rozdelený na podanie, spracovanie a výstup;

- Technologická komunikácia vo verejnej správe a voči klientovi je založená na štandardoch

- Správy obsahujú hlavičku a telo

- Verzionovanie typov správ je podporované (neaktuálne verzie sú naďalej poskytované definovanú dobu po zavedení nových).

Hlavný princíp: Údaje využívané samosprávou sú presné, aktuálne, v súlade s právnym rámcom a chránené

Odvodené princípy:

- Samospráva dbá na digitálnu udržateľnosť zozbieraných údajov;

- Všetky údaje majú definovaného vlastníka;

- Vlastník údajov je zodpovedný za ich kvalitu a presnosť v čase;

- Kľúčové údaje, ktoré sú predmetom elektronickej komunikácie majú celonárodne platné definície v zmysle platných štandardov;

- Pri údajoch využívaných a udržiavaných viacerými organizáciami musí byť jasný hlavný vlastník – kvôli riadeniu a koordinácii zmien;

- Základné registre sú primárnym zdrojom informácií v nich obsiahnutých a reflektujú skutočný stav;

- Existujú postupy na preverovanie a nápravu údajov v registroch pre prípad pochybností o ich stave;

- Informačná bezpečnosť je integrálnou súčasťou elektronizácie samosprávy s jasne definovanou zodpovednosťou na strane zástupcov samosprávy;

- Ochrana osobných údajov je vykonávaná v súlade s národnými a medzinárodnými štandardmi a legislatívou a je pravidelne kontrolovaná;

- Ochrana údajov zamestnancov samosprávy je zabezpečená (do miery nekonfrontujúcej s transparentnosťou a ďalšími cieľmi);

- Citlivé údaje sú kryptované pomocou technologických prostriedkov;

- IKT používané samosprávou zabezpečujú transparentné a kontrolovateľné spracovanie osobných údajov;

- Dohľad nad bezpečnosťou je zabezpečovaný prostredníctvom auditov a nezávislých expertov;

- Elektronická komunikácia je chránená a podpísaná elektronickými prostriedkami pre zaistenie nepopierateľnosti správ a transakcií, dokumenty a správy sú navyše archivované;

- Komunikácia voči samospráve (či už interná alebo externá) je vždy vedená s identifikovateľnou konkrétnou osobou;

- Zamestnanci samospráv majú definované zodpovednosti v oblasti nakladania s údajmi;

- Ochrana údajov je zabezpečená technologickými prostriedkami umožňujúcimi definovať oprávnené osoby a stupeň ich oprávnenia nakladať s údajmi.

- Efektivita na úrovni samospráv

Hlavný princíp: Kdekoľvek je to možné, samosprávy používajú zdieľané komponenty, ak bezpečnosť, funkcionalita a náklady sú porovnateľné s vlastným riešením

Odvodené princípy:

- Zdieľané komponenty (procesy spracovania, IS samospráv a centrálne IS) sú v maximálnej možnej miere využívané naprieč rôznymi komunikačnými kanálmi;

- Technické správy medzi aplikáciami sa posielajú hierarchiou spolupracujúcich zberníc služieb (ESB – Enterprise Service Bus);

- ESB využívajú spoločné štandardy;

- Informačné systémy samospráv majú vysokú spoľahlivosť a dostupnosť.

# Hlavný princíp: Zjednodušenie a optimalizovanie vnútorných procesov samosprávy

Odvodené princípy:

- Samosprávy systematicky zvyšujú kvalitu procesov;

- Architektúra procesov je založená na ich dekompozícii a znovu používaní a zjednocovaní jednotlivých subprocesov a ich krokov;

- Procesy sú popísané široko akceptovanými a otvorenými štandardmi;

- Procesy musia byť implementované s ohľadom na ich opakovateľnosť a znovu použitie základných procesných krokov;

- Aplikácie poskytujú služby iba v jednej oblasti činnosti samospráv (zamedzenie budovania veľkých aplikácií, poskytujúcich duplicitné služby, čo navyše komplikuje kontrolu a riadenie ich ďalšieho vývoja);

- Aplikácie a organizačné útvary samospráv spolupracujú naprieč oblasťami činnosti samospráv na báze vzájomného poskytovania služieb;

- Aplikačná architektúra samosprávy je viacvrstvová a organizovaná do funkčných oblastí;

- Implementácia manuálnych úloh v rámci procesov je podporovaná workflow manažment systémom;

- Aplikácie využívajú dostupné zdieľané služby a nástroje;

- Rozhrania medzi aplikáciami zodpovedajú štandardom;

- Komplexné služby využívajú elementárne služby systémov;

- Služby tvoria voľnú väzbu medzi ich používateľom a poskytovateľom (loose coupling – aplikácie nie sú na seba navzájom pevne naviazané);

- Spôsob vývoja a dokumentácie aplikácií zodpovedá štandardom;

- K službám poskytovaným pomocou technicky implementovaného procesu je udržiavaný tzv. transakčný protokol;

- Samosprávy majú možnosť voľby používaných technických komponentov pri dodržaní štandardov, dostupnosti, interoperability a bezpečnosti;

- Dátové úložiská poskytujú ostatným systémom dátové služby.

## Príloha 6: Princípy pre modelovanie procesov

Pri modelovaní procesov používame elementy jazyka BPMN (Business Process Modelling Notation), ale len ohraničenú sadu elementov. Výber tohto jazyka je postavený na fakte, že ide o de facto štandard pre modelovanie procesov, ktorý bude pravdepodobne použitý aj pri implementačnom modelovaní procesov.

Aktérov v procesoch modelujeme ako pool-y (každý pool je reprezentovaný určitým aktérom (napr. Občan, mesto, zariadenie sociálnej starostlivosti), a aktivity v každom pool-e sú na seba naviazané a tvoria samostatný proces).

- Občan, resp. podnikateľ ako aktéri procesu sú vždy v hornom (najvyššom) pool-e.

- Každý prechod medzi pool-mi musí mať pripojený dokument (správu) a byť typu „message flow“.

- Pomenovanie aktivity vždy začína formuláciou slovesného typu: „podanie“, „dodanie“, „prijatie“, a pod.

- Počiatočný stav procesu je u všetkých aktérov (občan, firma, úrad, samospráva, inštitúcia). Aktér, od ktorého odchádza prvý „message flow“ je hlavným iniciátorom procesu. Všetky počiatočné stavy musia mať uvedenú podmienku spustenia procesu. Začiatok procesu má notáciu prázdneho krúžku s textom vysvetľujúcim dôvod / zámer začatia procesu.

- Do procesného modelu udávame všetky dokumenty, ktoré medzi aktivitami prebiehajú.

- Platobné operácie sú uvedené ako samostatné kroky procesu.

- Každý tok dokumentu spája aktivity medzi dvoma pool-mi, definované ako prijatie, respektíve vydanie dokumentu alebo správy. Smer toku informácie je naznačený šípkou.

- Rozhodovacie bloky obsahujú vždy práve jednu otázku.

- V prípade, že rôzne vetvy jedného procesu končia rôznym spôsobom, každý takýto koniec bude naznačený oddelene ako samostatný koniec. Každý koniec reprezentuje jeden konečný / výstupný stav daného aktéra. Budeme sledovať pozitívne aj negatívne konce daného procesu (viac vetiev môže končiť v tom istom pozitívnom alebo negatívnom výsledku).

- Prípadné sub-procesy (napr. Identifikácia klienta, Platby) majú špecifickú notáciu, a daný sub-proces bude popísaný v rámci ďalšej záložky ako separátny proces (box s označením [+]). Takýto sub-proces označíme v hlavnom procese jedinečným ID v aktivite, na ktorú sa viaže.

- Jednostranné úkony (oznámenie, notifikácia, atď.) kreslíme bez spätnej väzby, t.j. len zaslanie, prijatie – pokiaľ proces spätnú väzbu nepokrýva.

- V rámci modelov procesov predpokladáme úplnosť žiadosti – nemodelujeme rozhodovanie na úrade o tom, či je kompletná.

- Modelujeme aj odvolacie konanie na úrovni samosprávy. Nejdeme na vyššie oprávnené prostriedky ako tie, ktoré sú platné v rámci samosprávy, t.j. odvolanie súdnou cestou nemodelujeme. Notácia odvolacieho konania sa riadi bodom 11.

- Výnimočné toky v procese, ktoré sú zapríčinené nevykonanou alebo neštandardným spôsobom vykonanou aktivitou, zapisujeme výnimkovým tokom (exception flow).

- Každý pool je korektný proces so začiatkom a koncom /koncami, kde zo začiatku vedie sekvenčný tok do všetkých koncov.

- Každý proces v rámci jednej eGovernment služby (napr. vydanie povolenia, zmena povolenia, zánik povolenia) tvorí samostatnú záložku v rámci jedného súboru.

- Každá eGovernment služba je popisovaná v samostatnom súbore.

- Procesy sa začínajú sub-procesom inicializovania procesu s názvom „Inicializácia“. Inicializácia procesu zahŕňa aktivity, ktoré sa týkajú činností, ktoré vedú k spusteniu poskytnutia služby, a to najmä aktivity o informovanie sa o službe a o výbere služby.

## Príloha 7: Príklad znázornenia komplexnosti zavedenia eGovernment služby

Pre zavedenie eGovernment služieb je potrebné implementovať moduly integrovaného IS, ktoré budú zabezpečovať ich funkciu. Nasledovný príklad slúži na ilustráciu zavedenia konkrétnej eGovernment služby. Príklad popisuje väzbu medzi jednotlivými krokmi procesu poskytovania eGovernment služby a relevantnými modulmi architektúry IS mesta.

V príklade je aplikovaný model generického procesu, ktorý je popísaný v kapitole 5.3.2 - Procesné dopady (generický procesný model). Podľa typu služby sa v jednotlivých fázach procesu identifikujú a aktivujú moduly, zodpovedajúce za vykonanie daného kroku. Napríklad, vo „Vstupnej fáze“ procesu, v kroku „Autentifikácia“, je potrebné zabezpečiť autentifikáciu občana prostredníctvom modulu informačného systému - IAM.

Praktický príklad aplikácie generického procesného modulu je zobrazený nižšie. Ako vzor je použitá služba „Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií“. V príklade sú popísané jednotlivé fázy a kroky generického procesu potrebné pre vykonanie elektronickej služby a zároveň samotný popis použitia jednotlivých modulov.

Príloha 8.1: Príklad generického procesu poskytovania eGovernment služby - Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Na nasledovných obrázkoch je znázornený stručný popis fáz a jednotlivých krokov generického procesu.

Obrázok I: Vstupná fáza generického procesu poskytovania eGovernment služby

Obrázok II: Spracovateľská fáza generického procesu poskytovania eGovernment služby

Obrázok III: Výstupná fáza generického procesu poskytovania eGovernment služby

Príloha 8.2: Príklad implementácie procesu v referenčnej architektúre ISVS pre eGovernment službu - Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Na obrázkoch sú popísané jednotlivé kroky generického procesu s nadväznosťou na referenčnú architektúru s vyznačením modulov požadovaných pre implementáciu eGovernment služby.

Na každom obrázku je zvýraznený (v červenom rámiku) krok procesu a moduly IS, ktoré sú aktívne v aktuálnom kroku. Sivou farbou sú zvýraznené moduly, ktoré v aktuálnom kroku nie sú aktívne, ale podieľali sa na výkone eGovernment služby v danej fáze. To znamená, že na konci každej z troch fáz budú zvýraznené všetky moduly, ktoré bude potrebné implementovať pre zabezpečenie funkcie danej fázy.

Príloha 8: Rozdelenie kompetencií hlavného mesta Bratislavy a jeho mestských častí vzhľadom na eGovernment služby

| Názov eGovernment služby | Kompetencia hlavného mesta SR | Kompetencia mestskej časti |
| --- | --- | --- |
| Diskusné fórum mesta | x | x |
| Elektronická úradná tabuľa | x | x |
| Elektronické verejné obstarávanie | x | x |
| Informovanie o centrách voľného času | x |  |
| Informovanie o cestovnom ruchu | x | x |
| Informovanie o cintorínoch obce | x |  |
| Informovanie o činnosti obce | x | x |
| Informovanie o dani z nehnuteľností | x |  |
| Informovanie o dani za jadrové zariadenie | nie je relevantné | nie je relevantné |
| Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje |  | x |
| Informovanie o dani za predajné automaty |  | x |
| Informovanie o dani za psa |  | x |
| Informovanie o dani za ubytovanie | x |  |
| Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva | x | x |
| Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta | x | x |
| Informovanie o jazykových školách |  | x |
| Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce | x | x |
| Informovanie o materských školách | x | x |
| Informovanie o mestskej autobusovej doprave | x |  |
| Informovanie o mestskej polícií | x |  |
| Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | x |  |
| Informovanie o náboženských inštitúciách obce |  | x |
| Informovanie o odpadovom hospodárstve | x | x |
| Informovanie o pamätihodnostiach obce | x | x |
| Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce | x | x |
| Informovanie o požiarnom poriadku obce | x | x |
| Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore | x | x |
| Informovanie o sociálnych službách v obci | x | x |
| Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci | x | x |
| Informovanie o školských obvodoch |  | x |
| Informovanie o špeciálnych triedach |  | x |
| Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá | x |  |
| Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií | x | x |
| Informovanie o územnom pláne | x | x |
| Informovanie o verejnom obstarávaní | x | x |
| Informovanie o základných školách |  | x |
| Informovanie o základných umeleckých školách | x | x |
| Informovanie o zariadeniach školského stravovania |  | x |
| Informovanie o životnom prostredí | x | x |
| Informovanie verejnosti o civilnej ochrane | x | x |
| Licencovanie mestskej autobusovej dopravy | x |  |
| Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie | x |  |
| Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | x |  |
| Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov | x | x |
| Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií | x | x |
| Organizovanie občianskeho svadobného obradu |  | x |
| Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým |  | x |
| Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia | x |  |
| Oznamovanie o konaní dražby | x | x |
| Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia |  | x |
| Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí |  | x |
| Oznamovanie o odstrele | x |  |
| Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností | x |  |
| Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie | nie je relevantné | nie je relevantné |
| Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje |  | x |
| Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty |  | x |
| Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa |  | x |
| Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie | x |  |
| Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva | x | x |
| Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta |  | x |
| Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov |  | x |
| Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny |  | x |
| Oznamovanie strát a nálezov | x | x |
| Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky |  | x |
| Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | x |  |
| Platenie miestnych daní | x | x |
| Platenie ostatných poplatkov | x | x |
| Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov | x | x |
| Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností | x |  |
| Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby | x | x |
| Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť |  | x |
| Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám | x | x |
| Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi |  | x |
| Poskytovanie návratných dotácií | x | x |
| Poskytovanie nenávratných dotácií | x | x |
| Poskytovanie odľahčovacej služby | x | x |
| Poskytovanie opatrovateľskej služby |  | x |
| Poskytovanie prepravnej služby |  | x |
| Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci | x | x |
| Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári | x | x |
| Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby | x |  |
| Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby | x | x |
| Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov |  | x |
| Poskytovanie stravovania v jedálni |  | x |
| Poskytovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie | x | x |
| Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku | x | x |
| Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt | x | x |
| Poskytovanie základného sociálneho poradenstva | x | x |
| Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci | x | x |
| Povoľovanie ambulantného predaja |  | x |
| Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok | x | x |
| Povoľovanie ohňostrojových prác | x | x |
| Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín |  | x |
| Povoľovanie používania symbolov obce | x | x |
| Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste |  | x |
| Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom | x | x |
| Povoľovanie realizácie podnikateľského zámeru na území obce | x | x |
| Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia | x | x |
| Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva | x | x |
| Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny |  | x |
| Povoľovanie zriadenia a posunu autobusových zastávok | x |  |
| Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti | x | x |
| Požičiavanie zdravotných pomôcok | x | x |
| Predaj bytových priestorov obce | x | x |
| Predaj hnuteľného majetku obce | x | x |
| Predaj nebytových priestorov obce | x | x |
| Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce | x | x |
| Prenájom bytových priestorov obce | x | x |
| Prenájom hnuteľného majetku obce | x | x |
| Prenájom hrobového miesta | x |  |
| Prenájom nebytových priestorov obce | x | x |
| Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce | x | x |
| Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia | x | x |
| Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber | x |  |
| Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy | x |  |
| Pripomienkovanie návrhov nariadení | x | x |
| Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce | x | x |
| Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce | x | x |
| Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce | x | x |
| Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce | x | x |
| Pripomienkovanie územného plánu obce | x | x |
| Registrovanie psa |  | x |
| Schvaľovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy | x |  |
| Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov | x |  |
| Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla |  | x |
| Uvítanie detí do života |  | x |
| Vrátenie pomernej časti dane | x | x |
| Vybavovanie petícií | x | x |
| Vybavovanie sťažností a podnetov | x | x |
| Vydávanie parkovacej karty | x | x |
| Vydávanie rybárskeho lístku |  | x |
| Vydávanie voličského preukazu |  | x |
| Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii |  | x |
| Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok | x | x |
| Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy | x |  |
| Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce | x | x |
| Zverejňovanie aktualít a informačný servis | x | x |

Príloha 9: Špecifikácia procesov – grafické znázornenie

Obsah tejto prílohy je dostupný na CD nosiči a na vyžiadanie žiadateľa.

# Footnotes

§2 Zákona č. 377/1990 Zb. o Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Výzva pre Elektronické služby spoločných komponentov ÚPVS a prístupových komponentov je zverejnená na: http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-narodny-projekt--elektronicke-sluzby-spolocnych-modulov-upvs/609s6535c

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Výnos o štandardoch pre ISVS [č. MF/013261/2008-132]

Metodika riadenia IT projektov bola vydaná ako metodický pokyn Ministerstva financií SR č. MF/28999/2009-132 vo finančnom spravodajcovi MF SR  zo dňa 30.11.1009 a je odporúčanou metodikou pre riadenie informačno-technologických projektov vo verejnej správe SR.

Produktovo - orientované plánovanie – je termín definovaný v metodike PRINCE2, a pre účely tejto štúdie sa pod produktom myslí výsledná služba poskytovaná eGovernmentom

Metodika riadenia projektov

Metodika riadenia IT projektov bola vydaná ako metodický pokyn Ministerstva financií SR č. MF/28999/2009-132 a je odporúčanou metodikou pre riadenie informačno-technologických projektov vo verejnej správe SR.

Zaradenie služieb do úsekov správy vychádza z číselníka úsekov správy a agend poskytnutých MF SR

Zaradenie služieb do úsekov správy vychádza z číselníka úsekov správy a agend poskytnutých MF SR