Štúdia uskutočniteľnosti

projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj

Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni

Elektronizácia služieb VÚC

pre

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

od

Capgemini Slovensko, s.r.o.

Bratislava, 5. február 2010 – Verzia 3.0

Časť podkladov a údajov použitých pri vypracovaní štúdie bola poskytnutá tretími stranami, pričom Capgemini vychádza z ich pravdivosti. Capgemini nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú chybou, neúplnosťou, nepravdivosťou alebo čiastočnou nepravdivosťou poskytnutých údajov a podkladov ak takáto chyba, neúplnosť, nepravdivosť nebola zistiteľná s požitím bežnej starostlivosti a bez osobitného preverovania .

Štúdia je vypracovaná s využitím informácií vychádzajúcich zo  známeho stavu skutočností ku dňu jej vypracovania. Capgemini nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú využitím Štúdie bez zohľadnenia prípadnej zmeny skutočností, z ktorých Capgemini pri vypracovaní Štúdie vychádza. V prípade takýchto zmien môže byť na základe požiadania adresáta Štúdie táto  po dohode zo strany Capgemini modifikovaná  tak aby odzrkadľovala zmeny, ku  ktorým došlo.

V prípade ak počas implementácie projektov na základe Štúdie adresátom a/alebo treťou osobou bude Štúdia alebo jej časti zmenené alebo pri realizácii opatrení v rámci prioritnej osi č. 2 Operačného programu Bratislavský kraj sa nebude postupovať v súlade s informáciami obsiahnutými v Štúdii, Capgemini nebude zodpovedať za škodu, ktorá vznikne pri takejto  implementácii alebo postupe s výnimkou prípadov, že zmeny alebo postup boli Capgemini vopred odsúhlasené písomnou formou.

Štúdia je autorským dielom, a ako adresát tak aj ďalšie osoby, ktoré budú Štúdiu alebo jej jednotlivé časti využívať bez ohľadu na to, či s vedomím alebo bez vedomia Capgemini sú povinné rešpektovať príslušné ustanovenia autorského zákona.

Obsah

1	Základné informácie	5

1.1	Prehľad a predstavenie dokumentu	5

1.2	Dôvod	6

1.3	Rozsah	6

1.4	Rámec projektu	7

2	Manažérske zhrnutie a odporúčania	8

3	Strategické ciele eGovernmentu pre VÚC	10

3.1	Definícia strategických cieľov	10

3.2	Hlavné princípy budovania eGovernmentu na úrovni VÚC	11

4	Popis aktuálneho stavu	12

4.1	Popis aktuálneho stavu z pohľadu poskytovania služieb verejnej správy	12

4.1.1	Organizačná analýza	12

4.1.2	Procesná analýza	13

4.1.3	Legislatívna analýza	14

4.2	Popis aktuálneho stavu z pohľadu poskytovania služieb prostredníctvom informačných technológií	18

4.2.1	Súčasná architektúra	18

4.3	Hodnotenie aktuálneho stavu	21

4.4	Návrh na zmeny	22

5	Návrh cieľového stavu	23

5.1	Životné situácie	23

5.2	Poskytovanie eGovernment služieb	24

5.2.1	Organizačné dopady	24

5.2.2	Procesné dopady (generický procesný model)	24

5.2.3	Legislatívne dopady	50

5.2.4	Architektúra informačných systémov (referenčná architektúra VÚC)	55

5.2.5	Popis referenčného riešenia architektúry VÚC	55

5.2.6	Mapovanie krokov generického procesu na architektonické komponenty	70

5.2.7	Stratégia vývoja architektúry pre VÚC	76

5.3	Ostatné dopady riešenia	81

5.3.1	Dopad na technické a softwarové vybavenie	81

5.3.2	Prevádzkové dopady	81

5.3.3	Dopady na lokalitu a stavebnú činnosť	81

5.3.4	Bezpečnostné dopady	81

5.3.5	Vývoj riešenia	82

5.3.6	Nasadenie riešenia	83

5.3.7	Cena riešenia	84

5.3.8	Marketingové požiadavky	84

5.4	Ekonomická analýza nákladov a prínosov	86

5.4.1	Predpoklady pre výpočet cost benefit analýzy (CBA)	86

5.4.2	a prínosov (CBA)	86

5.4.3	Predpoklady ekonomickej analýzy	86

5.4.4	Analýza nákladov	87

5.4.5	Analýza prínosov	89

5.4.6	Čistá súčasná hodnota	91

6	Požiadavky na projektovú metodológiu	92

6.1	Riadenie projektu na úrovni Operačného programu	93

6.1.1	Metodika riadenia projektov	93

6.1.2	Projektová organizácia	94

6.1.3	Programové riadenie	96

6.2	Riadenie projektu na úrovni prijímateľa	98

6.3	Nadväznosť na iné projekty	101

7	Riziká a odporúčania	102

7.1	Pred-implementačné riziká	102

7.2	Implementačné riziká	103

7.3	Post-implementačné riziká	105

PRÍLOHY	107

Príloha 1: Zoznam použitých skratiek a prehľad používaných pojmov	108

Príloha 2: Špecifikácia eGovernment služieb	112

Príloha 3: Špecifikácia služieb informačných systémov (IS služieb)	119

Príloha 4: Princípy pre architektúru samospráv	126

Príloha 5: Princípy pre modelovanie procesov	132

Príloha 6: Špecifikácia procesov – grafické znázornenie	134

# Základné informácie

## Prehľad a predstavenie dokumentu

Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj - Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni - Elektronizácia služieb VÚC (ďalej len „Štúdia“) bola vytvorená spoločnosťou Capgemini Slovensko, s.r.o. (ďalej len „Capgemini“) v spolupráci so zástupcami Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj, s vybranými odborníkmi z Úradu bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) a konzultovaná s príslušnými odborníkmi na úrovni štátnej správy (napr. ústredný orgán pre informatizáciu spoločnosti (MF SR), Úrad splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu a Úrad splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť).

Štúdia sa zameriava na vyhodnotenie možností implementácie vybraných elektronických služieb (ďalej „eGovernment služby“ alebo „eGov služby“, alebo „e-služby“) poskytovaných regionálnou samosprávou pre potreby verejnosti (a to najmä občanom a podnikateľským subjektom), pričom definuje prioritné oblasti eGovernment služieb, zodpovedajúci procesný model a nevyhnutné požiadavky na architektúru cieľového IT riešenia.

Samotný dokument Štúdie predstavuje sumár výsledkov aktivít, ktoré boli počas jej prípravy vykonané, a to:

- Manažérske zhrnutie – sumarizuje splnenie cieľa a hlavné výstupy Štúdie

- Zber údajov - cieľom tejto aktivity bolo zozbierať relevantné informácie najmä od povinných osôb a vytvoriť údajovú základňu potrebnú pre dopracovanie rámcového modelu efektívnej a najúčinnejšej implementácie projektov opatrenia 2.2 OPBK so zameraním na služby eGovernmentu na úrovni samospráv. V rámci Štúdie sa nachádzajú odkazy na relevantné strategické dokumenty, ktoré tvorili vstupy pre Štúdiu.

- Analýza podmienok realizácie (Analýza súčasného stavu) – zameriava sa na komplexnú analýzu existujúceho stavu a podmienok zavádzania eGovernment služieb. Výstupy z tejto aktivity sú popísané v kapitole 4 Štúdie (Popis aktuálneho stavu).

- Model implementácie projektov (Návrh cieľového stavu) – zameriava sa na komplexnú analýzu budúceho stavu a podmienok zavádzania eGovernment služieb. Výstupy z tejto aktivity sú bližšie popísané v kapitolách 5 (Návrh budúceho stavu), 6 (Požiadavky na projektovú metodológiu) a 7 (Riziká a odporúčania), ako aj v jednotlivých prílohách.

Súčasťou Štúdie sú aj nevyhnutné podklady pre vyhlásenie výziev, a to:

- Definovanie oprávnených aktivít prostredníctvom identifikovaných služieb (Príloha 2, Príloha 3)

- Určenie minimálneho rozsahu projektu prostredníctvom definovania súboru služieb povinných pre elektronizáciu (Príloha 2)

- Stanovenie technologického (kapitoly 5.2.4 až 5.2.7), procesného (kapitola 5.2.2), finančného (kapitola 5.4), legislatívneho (kapitola 5.2.3) a organizačného (kapitola kapitola 5.2.1 a 6) rámca projektu

Štúdia je určená žiadateľovi podľa výzvy „Elektronizácia služieb VÚC“.

## Dôvod

Informatizácia regionálnej samosprávy je vládou Slovenskej republiky vnímaná ako jedna z prioritných oblastí v rámci procesu informatizácie spoločnosti. Požiadavka elektronizácie služieb VÚC vyplýva z dokumentu Stratégia informatizácie verejnej správy (ďalej „SIVS“) schváleného uznesením vlády SR č. 131/2008. Vládna vízia eGovernmentu do roku 2013 je dosahovať neustály rast spokojnosti občanov s verejnou správou a samosprávou prostredníctvom poskytovania služieb atraktívnym a jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti a znižovania nákladov na verejnú správu a samosprávu.

Na dosiahnutie tejto vízie vláda SR definuje nasledovné štyri hlavné strategické ciele:

- Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou a samosprávou;

- Elektronizácia procesov verejnej správy a samosprávy;

- Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy a samosprávy;

- Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy a samosprávy.

Dôvodom vykonania tejto štúdie je vyhodnotenie uskutočniteľnosti zámeru elektronizovať služby VÚC prostredníctvom vybudovania integrovaného informačného systému VÚC ako súčasti integrovaného informačného systému verejnej správy, ktorý je definovaný v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (ďalej len "NKIVS"). Štúdia zohľadňovala aj dostupné Koncepcie rozvoja informačných systémov jednotlivých miest (ďalej „KRIS“).

Vyššie uvedené ciele majú prispieť k dosiahnutiu cieľa prioritnej osy 2 Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej „OPBK“), ktorým je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP.

Vďakaprostriedkom, ktoré sa v rámci OPBK vyčlenili na účel informatizácie samospráv v bratislavskom kraji, tento segment samospráv sa stane integrálnou súčasťou eGovernmentu, ktorý sa začal koordinovane budovať v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“)

## Rozsah

Táto štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav a rámcovo navrhuje budúce riešenie pre budovanie integrovaného informačného systému VÚC, ktorý bude využívať služby poskytované základnými komponentmi architektúry eGovernmentu podľa NKIVS. Hlavnou úlohou spomínaného integrovaného informačného systému bude zabezpečenie poskytovania elektronických služieb regionálnou územnou samosprávou.

Štúdia analyzuje a popisuje spôsob poskytovania služieb regionálnej samosprávy v rámci výkonu ich originálnej samosprávnej pôsobnosti (najmä služby vo verejnom záujme), nerieši však prenesený výkon štátnej správy (služby verejnej správy).

Informácie, návrhy a závery uvedené štúdii sú úzko previazané a závislé na výsledkoch jednotlivých štúdií vyplývajúcich z opatrení v rámci prioritnej osi č. 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti:

1.1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni,

1.2 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.

Ide najmä o väzbu na výstupy štúdií definujúcich celkovú architektúru eGovernmentu, elektronické služby na centrálnej úrovni a elektronické služby na samosprávnej úrovni, nakoľko tie generujú požiadavky na elektronické služby, ktoré by mal poskytovať Úrad BSK. Identifikácia týchto väzieb a závislostí je nevyhnutným predpokladom na vytvorenie integrovaného riešenia eGovernmentu na Slovensku. Služby pre samosprávnu úroveň, ktoré už boli navrhnuté v rámci projektov OPIS, poslúžia ako vzor pre služby v rámci projektu OPBK, kým výstupy služieb na centrálnej úrovni sú často vstupmi do služieb samosprávy, spravidla ako prílohy podaní.

Štúdia reflektuje súvislosti s inými čiastkovými štúdiami, ktoré boli známe v čase jej prípravy. Ide najmä o súvislosti s projektmi, ktoré boli navrhnuté a realizované v rámci OPIS. Nakoľko sú jednotlivé štúdie pripravované paralelne, môže vzniknúť potreba spätného spresnenia alebo doplnenia niektorých aspektov definovaných v tejto štúdii.

## Rámec projektu

Táto štúdia uskutočniteľnosti sa opiera o nasledujúce dokumenty:

- Operačný program Bratislavský kraj,

- Stratégia informatizácie verejnej správy,

- Národná koncepcia informatizácie verejnej správy,

- Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,

- Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS),

- Koncepcia modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike (Koncepcia informatizácie).

# Manažérske zhrnutie a odporúčania

Úlohou tejto štúdie uskutočniteľnosti je navrhnúť najlepší spôsob implementácie eGovernment projektov pre regionálne samosprávy. Je realistické pri výkone verejnej správy očakávať počas programovacieho obdobia OPBK značné technologické zmeny. Technológie sú podstatným, avšak len jedným z blokov nevyhnutným pri budovaní eGovernmentu na Slovensku. Pred samotným implementovaním technických riešení musíme vedieť, čo je účelom týchto technológii, prečo ich potrebujeme. Inými slovami potrebujeme definovať, aké služby majú poskytovať a aké úlohy riešiť. eGovernment je viac ako elektronizácia súčasného stavu vybavovania agend a zahŕňa procesné riadenie a optimalizáciu a zefektívňovanie procesov. Do popredia sa dostáva zákazník verejnej správy, najmä občan a podnikateľ, ktorému sú poskytované služby. To je hlavnou myšlienkou aj doteraz prijatých strategických a koncepčných materiálov pre eGovernment na Slovensku (SIVS, NKIVS). Takýto pohľad na eGovernment podporuje reformuláciu spravovaných agend na služby verejnej správy a  je v súlade s overenými medzinárodnými praktikami.

V oblasti netechnickej, niekedy nazývanej aj „biznis“ stránka eGovernmentu je dôraz kladený na tieto kľúčové oblasti:

- Nevyhnutnosť pochopiť základné charakteristiky poskytovania služieb  pre občanov a podnikateľov. Túto oblasť adresuje generický procesný model a rozdelenie služieb do skupín, ktoré nazývame tematické bloky. V nasledujúcich častiach štúdie do detailu rozpracovávame jednotlivé komponenty, alebo základné kroky generického procesu, ktoré sú súčasťou každej poskytovanej služby. Generický model umožňuje zrýchliť rozvoj eGovernmentu tým, že určuje druh a poradie krokov, a teda infraštruktúra potrebná pre elektronizáciu jednej služby sa dá priamo aplikovať aj na elektronizáciu všetkých ostatných služieb

- Dôležitosť prioritizácie. Verejný sektor má podľa všeobecne záväzných platných predpisov vo svojej správe veľké množstvo úsekov a agend, ktoré určujú aké služby samospráva poskytuje verejnosti. Niektoré z týchto služieb sú vhodnejšie pre elektronizáciu ako ostatné. Detailná analýza služieb nám umožnila identifikovať služby, ktoré majú najväčšiu pridanú hodnotu pre občanov a podnikateľov a teda určiť prioritu pre implementáciu služby. Podkladom pre túto časť analýzy bol zber údajov, ktorý zahŕňal rozhovory s odbornými pracovníkmi samosprávnych krajov. Štandardným postupom bola verifikácia jednotlivých služieb v rámci konkrétneho odboru a jeho agend a následné zisťovanie atribútov služieb. Základný rozsah zisťovaných údajov bol daný v dokumente „Katalóg služieb - štruktúra a základné princípy“.

Architektúra navrhnutá pre pokrytie týchto služieb a procesov informačnými technológiami vychádza z národných dokumentov upravujúcich informatizáciu a zahraničných skúseností z krajín, v ktorých sa podarilo dosiahnuť vysoký stupeň rozvoja eGovernmentu. Hlavným cieľom bolo navrhnúť modulárnu architektúru s podporou opätovného používania existujúcich komponentov tak z centrálnej úrovne, ako aj medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi navzájom. Modularita architektúry a jej orientácia na služby (v zmysle SOA) je dobrým predpokladom na jej následnú efektívnu správu a flexibilitu.

Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je Katalóg služieb na úrovni samosprávnych krajov, jeho ďalšie členenie na služby informačných systémov, detailný pohľad na procesnú stránku eGovernment služieb, analýza nákladov a prínosov (CBA), prioritizácia služieb pre budúcu implementáciu, a v neposlednom rade aj návrh referenčnej architektúry a stratégia vývoja integrovaného informačného systému pre VÚC s ohľadom na cieľovú referenčnú architektúru.

Katalóg služieb je súhrnným dokumentom, ktorý agreguje zozbierané údaje o eGovernment službách a ich atribútoch. Pri jeho tvorbe sme vychádzali z analýzy súčasného legislatívneho stavu regionálnej samosprávy na Slovensku, ktorá bola vstupom pre identifikáciu eGovernment služieb. Tieto boli následne verifikované pri stretnutiach s expertmi VÚC v jednotlivých oblastiach. V ďalšom kroku boli spracované údaje o jednotlivých atribútoch eGovernment služieb na základe historických údajov. Zber údajov sa uskutočnil vo viacerých samosprávnych krajoch s tým, že výsledný katalóg predstavuje priemerné hodnoty za jeden samosprávny kraj.

Výstupy tejto štúdie (na úrovni regionálnej samosprávy), ako aj výstupy ostatných štúdií uskutočniteľnosti pre rozvoj eGovernmentu sú spracované vo forme Modelu implementácie, ktorý je účinným nástrojom pre komplexný systém efektívnej implementácie projektov prioritnej osi 1 OPIS. Spomínaný Model implementácie pozostáva z troch hlavných častí, ktorými sú Katalóg služieb, Zásobník projektov a Podklady pre tvorbu štandardov. Katalóg eGovernment služieb na úrovni VÚC a príslušných služieb informačných systémov (IS služieb) je súčasťou centrálneho Katalógu služieb, ktorý predstavuje nástroj pre jednotnú a konzistentnú evidenciu služieb eGovernmentu identifikovaných v procese tvorby jednotlivých štúdií uskutočniteľnosti. Slúži na popísanie kľúčových vzťahov medzi týmito službami navzájom ako aj ich relácií k iným kľúčovým entitám eGovernmentu.

Z pohľadu samosprávnych krajov sú výsledky tejto štúdie kľúčové pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK.

# Strategické ciele eGovernmentu pre VÚC

## Definícia strategických cieľov

Budúca elektronizácia služieb VÚC prispieva k naplneniu vízie eGovernmentu v Slovenskej republike.

Elektronizácia služieb VÚC smeruje k plneniu nasledovných strategických cieľov:

Tabuľka č. 1: Prehľad strategických cieľov – dopad na klienta a poskytovateľa

| Strategické ciele s dopadom na klienta | Strategické ciele s dopadom na samosprávu |
| --- | --- |
| Zlepšenie dostupnosti informácií pre klienta Zvýšenie transparentnosti využívaných služieb Zvýšenie transparentnosti regionálnej samosprávy voči verejnosti Zvýšenie miery kontroly verejnej správy občanmi Zvýšenie prístupnosti služieb VÚC pre klientov s obmedzenou možnosťou osobných návštev Zvýšenie interakcie medzi VÚC a verejnosťou Zníženie administratívneho zaťaženia Poskytnutie nových e-služieb obyvateľom Zvýšenie participácie občanov na správe vecí verejných Skrátenie času vybavovania jednotlivých služieb | Zníženie administratívnej náročnosti vybavovania podaní (spracovania služieb) Zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní služieb Zlepšenie kvality dostupných údajov o službách a ich používateľoch Zníženie nákladov na fungovanie regionálnej samosprávy Zvýšenie zodpovednosti verejnej správy voči občanom a podnikateľom Zefektívnenie výkonu riadiacich a administratívnych procesov, zavedenie kvantitatívnych ukazovateľov kvality Prepojenie IS VÚC na referenčné registre a ostatné databázy ústredných orgánov štátnej správy |

Na strane klienta prispieva elektronizácia k jednoduchšiemu vybavovaniu úradných úkonov, čo v konečnom dôsledku znižuje administratívnu záťaž, štandardizácia procesov prispeje k transparentnosti interakcie medzi klientom a VÚC a elektronická forma komunikácie ju sprístupní širšej cieľovej skupine (pri zachovaní existujúcich možností). Tieto ciele v konečnom dôsledku prinesú aj zvýšenie interakcie medzi verejnosťou a VÚC. Pre lepšiu orientáciu verejnosti v ponuke služieb VÚC navrhujeme využiť pohľad cez životné situácie klienta, ktoré mu umožňujú vidieť ponuku služieb z jeho perspektívy a z hľadiska jeho potrieb.

Z pohľadu VÚC smerujú hlavné ciele sledované v tejto štúdii k Znižovaniu administratívnej náročnosti vybavovania podaní prostredníctvom modernizácie a elektronizácie procesov ich poskytovania. Zároveň sa zvyšuje transparentnosť poskytovania týchto služieb a informatizácia jednotlivých krokov zlepšuje možnosti informovanosti a kvalitu samotných údajov, ktoré sú na VÚC k dispozícii (informácie o využívaní služieb, o aktuálnom stave rozpracovaných úloh, o používateľoch služieb a podobne).

## Hlavné princípy budovania eGovernmentu na úrovni VÚC

Budovanie eGovernmentu a elektronizácia služieb verejnej správy sa často mylne a zjednodušene stotožňuje s IKT, pričom IKT je dôležitým, ale len jedným z predpokladov úspechu tohto zložitého procesu. Vývoj eGovernmentu treba chápať ako komplexný proces, ktorý sa skladá z množstva aktivít prebiehajúcich vo viacerých oblastiach. V tomto kontexte je nutné zvýrazniť princíp „ľudia – procesy - technológie“, ktorý je podmienkou úspešného zavádzania eGovernmentu. Tento aspekt treba zohľadniť tak na všeobecnej úrovni, ako aj v jednotlivých projektoch. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP predovšetkým definujú ciele VÚC pre zlepšenie poskytovania ich služieb a vyžadujú návrhy projektov založené na integrovanom prístupe, ktorý zahŕňa všetky z nasledujúcich aspektov:

- ľudský (kultúra organizácie a organizačný aspekt)

- procesný (spôsob organizácie a kontroly práce)

- technologický (IKT)

IKT má umožniť tvorbu „bezpapierového“ prostredia, rýchlejšieho priebehu procesu, automatizácie jednotlivých krokov procesu a všeobecne zvýšenie efektivity. IKT sa, tým pádom, dá považovať za podporný nástroj realizácie eGovernmentu. Procesy sú exekučné činnosti súvisiace s poskytovaním služieb občanom a podnikateľom, kým ľudia sú správcovia a používatelia celého systému. Nasadenie nových procesov môže znamenať aj zmeny v organizačnej štruktúre a spôsobe fungovania jednotlivých oddelení. Náročnosť a charakter práce v dotknutých organizačných jednotkách sa upraví podľa aktuálnej situácie. Pre bezbariérové zavedenie novej filozofie verejnej správy je nutné, aby zmeny boli podporené aj zvnútra, teda zo strany ľudí, ktorý daný proces majú vo svojej kompetencii.

# Popis aktuálneho stavu

## Popis aktuálneho stavu z pohľadu poskytovania služieb verejnej správy

### Organizačná analýza

Organizačná štruktúra VÚC je nastavená tak, aby pokrývala všetky úseky správy, ktoré má regionálna samospráva vo svojej originálnej kompetencii a ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 2: Zoznam úsekov správy v pôsobnosti VÚC

Názov úseku

Všeobecná vnútorná správa

Medzinárodná spolupráca

Štátne symboly, heraldický register

Vydávanie nariadení

Financie a rozpočet

Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom

Kontrola vybavovania petícií a sťažností

Kontrola plnenia úloh z uznesení, nariadení a predpisov

Finančná kontrola a vnútorný audit

Štátna starostlivosť o mládež a šport

Cestná doprava

Civilná ochrana

Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi

Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov

Školstvo a školské zariadenia

Osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba

Pozemné komunikácie

Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo

Zdravotná starostlivosť a ochrana zdravia

Farmácia

Regionálny rozvoj

Cestovný ruch

Tvorba a ochrana životného prostredia

Koordinácia vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy

Umenie

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Zákon o samospráve vyšších územných celkov nepredpisuje jednotnú organizačnú štruktúru pre VÚC. Tá je plne v samosprávnej pôsobnosti jednotlivých samosprávnych krajov. To znamená, že každá individuálna VÚC má vlastné usporiadanie svojej organizačnej štruktúry, ktoré je v súlade s legislatívnymi požiadavkami pre danú oblasť a zastrešuje všetky hore uvedené úseky správy.

Tabuľka č.3: Zoznam organizačných jednotiek organizačnej štruktúry v nadväznosti na úseky správy VÚC

Zoznam organizačných jednotiek VÚC

Organizačná jednotka zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí Organizačná jednotka informatiky Organizačná jednotka komunikácie s médiami a verejnosťou Organizačná jednotka financií a majetku Organizačná jednotka územného plánu a regionalistiky Organizačná jednotka školstva, mládeže a športu Organizačná jednotka cestovného ruchu a kultúry Organizačná jednotka sociálnych vecí Organizačná jednotka zdravotníctva Organizačná jednotka dopravy Organizačná jednotka Európskej teritoriálnej spolupráce Organizačná jednotka hlavného kontrolóra

### Procesná analýza

Z pohľadu vypracovania štúdie uskutočniteľnosti bolo dôležité urobiť procesnú analýzu súčasného stavu procesov poskytovania služieb v rámci regionálnej samosprávy. Procesnú analýzu sme vytvorili na základe analýzy legislatívy upravujúcej kompetencie a pôsobnosť VÚC a informácií získaných zo stretnutí  s odborníkmi na úrade BSK.  Pri mapovaní procesov poskytovania služieb sme viedli pohovory so zástupcami z rôznych útvarov pokrývajúcich analyzované úseky správy.

Na základe analýzy súčasného stavu procesov poskytovania služieb bolo možné vytvoriť budúci požadovaný stav procesov, ktorý slúžil ako primárny zdroj pre definovanie zoznamu služieb informačných systémov (IS služieb).

Proces vo všeobecnosti chápeme ako súhrn štruktúrovaných aktivít a úloh, ktorých vykonanie vo vopred určenom poradí má za účel vytvoriť ucelenú službu, ktorá je v konečnom dôsledku poskytnutá klientovi. Počas procesnej analýzy sme získali informácie o procesoch poskytovania služieb, ktoré sú vykonávané na úrovni regionálnej samosprávy. Činnosti v rámci procesnej analýzy zahŕňali najmä:

- Legislatívnu analýzu povinností a činností VÚC

- Prípravu zoznamu služieb a procesov VÚC na základe legislatívy

- Modelovanie procesov súčasného stavu

- Diskusiu so zamestnancami VÚC o ich činnostiach a úlohách, vrátane zberu ďalších potrebných atribútov pre konkrétne služby

- Úpravu pripravených procesov na základe informácií získaných z rozhovorov so zamestnancami VÚC

V rámci analýzy súčasného stavu procesov poskytovania služieb sme získali najmä nasledujúce výstupy:

- Zoznam služieb a procesov VÚC

- Model toku informácií a úloh v rámci VÚC pre jednotlivé služby

- Popis sledovaných atribútov pre jednotlivé služby VÚC

Analýza súčasného stavu procesov poskytovania služieb prispela k väčšiemu pochopeniu a príprave ďalších podkladov k štúdii uskutočniteľnosti, a to najmä k:

- identifikácii tematických blokov procesov eGovernment služieb,

- priradeniu jednotlivých procesov do príslušných tematických procesných skupín,

- vytvoreniu budúceho požadovaného stavu procesov,

- optimalizácii procesov poskytovania služieb.

Analýzou súčasného stavu procesov poskytovania služieb sme identifikovali niekoľko faktorov, ktoré opodstatňujú implementáciu zmien:

- V súčasnom stave nemajú všetky služby rozdelenú vstupnú časť,  časť spracovania a výstupnú časť. Dôsledkom je, že v mnohých prípadoch je klient nútený podať rôzne dokumenty i viackrát, respektíve vyžiadané výstupy služby nedostane naraz, čo má za následok väčšiu záťaž pre klienta VÚC a znižuje prehľadnosť vybavovania.

- Kvôli rôznorodosti procesov je optimalizácia procesov v súčasnom stave zložitá a neumožňuje koncepčný prístup založený na analýze skupín procesov.

- Procesy sú vybavované takmer úplne bez podpory informačných technológií. Jedinou podporou v mnohých prípadoch sú bežné kancelárske balíky a správa podaní/prípadov je často zabezpečovaná výlučne papierovou formou. Zdieľanie údajov o podaniach medzi úradníkmi je na základe toho zložitejšie a menej transparentné.

Zmeny v procesoch ovplyvnia významným spôsobom postup výkonu úloh v rámci náplne práce úradníkov. Vzhľadom na rozdiel medzi súčasným a cieľovým stavom, bez ohľadu na aktuálny stupeň počítačovej gramotnosti jednotlivých úradníkov, je nevyhnutné podporiť spustenie nového spôsobu výkonu úloh adekvátne nastaveným programom školení pre používateľov systému na strane Úradu BSK.

### Legislatívna analýza

Vyššie územné boli zriadené v roku 2002 a sú výsledkom reformy verejnej správy. Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov ustanovuje pomerne širokú pôsobnosť samosprávneho kraja, čím mu umožňuje pružne reagovať na aktuálnu situáciu a potreby v regióne. Kompetencie samosprávneho kraja boli rámcovo určené zákonom č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

Z pohľadu tejto štúdie uskutočniteľnosti je dôležité rozlišovať medzi originálnymi kompetenciami samosprávnych krajov a preneseným výkonom štátnej správy, ktorý je mimo rámca tejto štúdie. Aj vzhľadom na to, že samosprávne kraje existujú relatívne krátky čas, toto rozdelenie kompetencií nie je vždy jednoznačné. Zákon č. 302/2001 na jednej strane umožňuje prenos niektorých úloh miestnej štátnej správy na samosprávny kraj, na druhej strane požaduje, aby s prenesením úloh na samosprávny kraj mu boli poskytnuté aj potrebné finančné a iné materiálne prostriedky (§ 6). Pre potreby tejto štúdie sme pri určovaní typu kompetencie vychádzali predovšetkým z  druhého kritéria a teda kompetencia bola priradená tomu subjektu, ktorý financuje jej správu, keďže je v prvom rade v záujme tohto subjektu zefektívniť a elektronizovať poskytovanie služieb vyplývajúcich z tejto kompetencie.

Samosprávne kraje majú kompetencie a poskytujú služby vo viacerých oblastiach. Základné rozdelenie úsekov v správe VÚC poskytuje už spomenutý zákon č. 416/2001 Z.z. Každý úsek je spravovaný v zmysle jedného alebo viacerých zákonov. V nasledujúcom prehľade sumarizujeme legislatívny rámec z pohľadu jednotlivých oblastí kompetencií samosprávnych krajov.

Kompetencie v oblasti dopravy sa týkajú najmä nasledovných úsekov správy:

- pozemné komunikácie,

- cestná doprava.

Zákony, ktoré z pohľadu samosprávnych krajov podstatným spôsobom regulujú uvedené úseky sú:

- Zákon č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave

- Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kompetencie v oblasti sociálnych vecí na úseku sociálnej pomoci upravuje predovšetkým zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Samosprávnych krajov sa čiastočne týka aj zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úsek regionálneho rozvoja je spravovaný podľa zákona č.  416/2001 Z.z. prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

Správu na úseku územného plánovania určuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),

zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Kompetencie v oblasti zdravotníctva na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie sú zabezpečované na základe nasledujúcich zákonov:

- Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame) Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

Kompetencie VÚC na úseku civilnej ochrany definuje zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra SR č.  388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

Kompetencie v oblasti školstva, mládeže a športu sú regulované z pohľadu originálnych právomocí samosprávnych krajov najmä nasledovnými zákonmi:

- Zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 416/2001 Z.z. prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

- Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škô a školských zariadení v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Postupy pri verejnom obstarávaní určuje zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V oblasti životného prostredia samosprávne kraje postupujú v zmysle zákona 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z.z.

Kompetencie v oblasti cestovného ruchu určuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

Kompetencie v oblasti kultúry zabezpečuje napríklad zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Táto oblasť je však regulovaná najmä prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení jednotlivých samosprávnych krajov.

Oblasť sťažností a podnetov reguluje najmä:

- Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

- Zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z.z.

Špeciálnym prípadom podania sú petície, ktoré patria medzi základné ľudské práva a zaručuje ich Ústava SR a niektoré ďalšie zákony. Z pohľadu regionálnych samospráv sú najdôležitejšie:

- Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

- Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

Ďalšie zákony, ktoré ukladajú povinnosti samosprávnych krajov voči verejnosti sú nasledujúce:

- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

- Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

- Zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov

- Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

- Zákon č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inou perspektívou pri analyzovaní súčasného legislatívneho rámca  je stav právnej úpravy informatizácie verejnej správy. Z tohto pohľadu sú rozhodujúce najmä nasledujúce právne normy:

- Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výnos MF č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

- Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z

- Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a prislúchajúce vyhlášky NBÚ č. 537 až 543/2002 Z.z

Ďalšie súvisiace predpisy sú:

- Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii

- Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

- Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike

- Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

- Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri

- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane príslušných vyhlášok NBU SR.

Tento prehľad legislatívy nie je vyčerpávajúcim prehľadom všetkých zákonov, ktoré sa týkajú samosprávnych krajov, čo ani nebolo účelom tejto kapitoly. V uvedených zákonoch však boli identifikované jednotlivé služby, ktoré poskytujú samosprávne kraje verejnosti.  V tejto fáze budovania eGovernmentu sa v súlade s koncepčnými materiálmi schválenými Vládou SR kladie dôraz na vybudovanie elektronických služieb pre občana a podnikateľa  (služby typu G2C, G2B) a taký bol aj metodologický prístup k tejto štúdii uskutočniteľnosti. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že VÚC si v  rámci samosprávnych právomocí môžu tvoriť vlastné legislatívne normy (všeobecne záväzné nariadenia), ktoré môžu rozširovať rozsah poskytovaných služieb. Táto samosprávna právomoc  je využívaná najmä pri financovaní priorít daného samosprávneho kraja. Konkrétnym príkladom môže byť napríklad poskytovanie dotácií pre špecifickú oblasť (rekonštrukcia kultúrnych pamiatok a pod.).

## Popis aktuálneho stavu z pohľadu poskytovania služieb prostredníctvom informačných technológií

Miera elektronizácie a sofistikácie služieb poskytovaných informačnými systémami, využívaných na úrade Bratislavského samosprávneho kraja je obdobná ako v ostatných samosprávnych krajoch. Verejnosť má prístup k údajom v elektronickej forme prostredníctvom portálu. V súčasnom stave má verejnosť výrazne obmedzenú možnosť vykonávať úkony spojené s vybavovaním vecí na oddeleniach VÚC Bratislava elektronicky (napr. podania, žiadosti atď.).  Občania zväčša využívajú webové stránky VÚC na získanie informácií alebo dokumentov. Podania však musia riešiť návštevou príslušného odboru či oddelenia VÚC. Korešpondencia prebieha klasickou poštou alebo e-mailom. Využívanie informačných systémov v odboroch samosprávneho kraja sa líši. Niektoré odbory majú informatizované procesy a správu dát, čo im umožňuje správu údajov v elektronickej forme. Väčšina odborov je však v štádiu identifikácie potenciálnych možností nasadenia pokročilých informačných systémov resp. plánovania využitia týchto systémov.

### Súčasná architektúra

Najpoužívanejšie informačné systémy vo VÚC sú systémy pre administratívu, vnútornú správu, webový portál BSK, systém pre správu dokumentov a geografické informačné systémy.

Hlavným informačným systémom VÚC BA je Informačný systém miestnej samosprávy (ISMS), ktorý zabezpečuje komplexnú správu agend a kompetencii miestnej samosprávy a to v nasledujúcich oblastiach:

- organizačná štruktúra úradov miestnej samosprávy,

- správa základných údajov o zamestnancoch úradov miestnej samosprávy,

- evidencia obyvateľstva,

- evidencia podnikateľských subjektov,

- evidencia a správa majetku úradov miestnej samosprávy ako aj nimi vytvorených organizácií,

- evidencia používania motorových vozidiel úradmi,

- evidencia zmlúv,

- evidencia uznesení a nariadení zastupiteľstiev,

- evidencia stavebného konania,

- evidencia cestnej infraštruktúry,

- tvorba zoznamu verejných prác,

- evidencia styku úradov s občanmi formou kancelárie prvého kontaktu.

ISMS pozostáva z jednotlivých modulov, ktoré zabezpečujú prevádzku a správu samotného systému a zároveň pokrývajú dve zásadné oblasti činnosti miestnej samosprávy: agendy úradov miestnej samosprávy zabezpečujúce ich výkon vo vzťahu k obyvateľom (do tejto oblasti sú zahrnuté aj agendy zabezpečujúce oblasť vnútornej správy a organizácie úradov) a agendy zabezpečujúce výkon miestnej samosprávy vo vzťahu ku kompetenciám BSK. Rozsah jednotlivých modulov je daný príslušnou legislatívou. Dátová časť je tvorená ako jeden dátový priestor, ktorý je využívaný správcom a prevádzkovateľom systému ako aj jednotlivými užívateľmi (miestnou samosprávou). Prezentačná časť IS je súčasťou internetovej stránky BSK.

Ďalším rozsiahlym systémom je Ekonomický systém, ktorý slúži na správu ekonomických a finančných činností napr. rozpočty, účtovníctvo, majetok a podobne. Tento systém je určený okrem správy Úradu BSK aj pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP). Moduly ekonomického systému sú napr. rozpočtovanie a finančné plánovanie, vedenie účtovníctva, finančné riadenie, evidencia majetku, platobný styk, výkazníctvo, mzdová a personálna agendu. Systém zabezpečuje potrebné prepojenie s Informačným systémom Štátnej pokladnice a so systémom RIS. V širšom zmysle tiež vytvára fundamentálne predpoklady na zavedenie jednotného systému ekonomických agend pre celý samosprávny kraj. Ekonomický systém umožňuje okrem iného komplexné spracúvanie údajov z inventárnych kariet predovšetkým pre potreby účtovnej evidencie. Ekonomický systém je rozdelený do niekoľkých modulov: pokladňa, logistika, účtovníctvo, majetok a banka. K dispozícii sú spoločné základné číselníky, ktoré využívajú všetky moduly: číselník firiem, osôb, peňažných ústavov, štát a mesto a kurzové lístky. Modul pokladňa umožňuje vytvárať pokladničné knihy v slovenskej mene i v cudzích menách. Vytvárať rôzne druhy typov pokladničných pohybov napr. príjmové alebo výdavkové s účtovnými predkontáciami, ktoré po spracovaní vytvoria účtovný doklad, ktorý prechádza do denníka účtovných zápisov v module účtovníctvo. Zároveň je možné evidovať pokladničné doklady príjmové a výdavkové v slovenskej mene a v cudzích menách a spracovať pokladničné knihy. Modul logistika má skladovú evidenciu, objednávkový systém a fakturácia. V časti skladová evidencia je možné evidovať rôzne druhy produktov, skladov a skladových operácií.

V objednávkovom systéme je možné evidovať došlé a odoslané objednávky. V časti fakturácia je možné evidovať dodávateľské faktúry, zálohové dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, zálohové odberateľské faktúry a nastavovať k nim účtovné predkontácie, ktoré po zápise prechádzajú do modulu účtovníctvo.

Účtovníctvo je ťažiskovým modulom, okrem ručného účtovania interných účtovných dokladov sa tu zhrávajú účtovné doklady on-line vytvorené v ostatných moduloch. V module je možné pracovať so saldokontom, hlavnými knihami, generovať tlačivá inventarizácie pohľadávok a záväzkov, generovať upomienky. Súčasťou modulu účtovníctvo je modul rozpočet, kde je možné si zadefinovať rôzne obdobia rozpočtu, zadefinovať položky rozpočtovej skladby, ktoré sú rozdelené na príjmové a výdavkové.

Systém eviduje číselník funkčnej a ekonomickej klasifikácie a zdrojov financovania. Súčasťou modulu účtovníctvo je evidencia platobných poukazov, ktorá je naviazaná na modul banka a pokladňa. K dispozícií sú výstupné zostavy, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou a výstup do štátnej pokladnice.

Modul majetok zabezpečuje kompletnú evidenciu majetku organizácie. Účtovné doklady sa evidujú v denníku účtovných zápisov v module účtovníctvo. Modul banka je rozdelený na dve časti – generovanie prevodných príkazov a evidencia bankových výpisov. Prevodné príkazy je možné tlačiť na tlačivá, alebo ich generovať ako elektronický výstup. Bankové výpisy je možné evidovať ručne, alebo načítavať zo súboru – bankový výpis v elektronickej forme.

Pre prácu a správu dokumentov využíva úrad BSK aplikáciu Document Management System -  DMS , ktorá funguje ako nadstavba systému Lotus Notes. Systém DMS slúži zamestnancom úradu na vytváranie a riadenie celého životného cyklu tvorby interných dokumentov: vytváranie nových dokumentov, ich pripomienkovanie, schvaľovanie, zverejňovanie, archiváciu, ako aj vytváranie šablón pre tvorbu dokumentov a pod. Proces tvorby dokumentu prebieha v niekoľkých krokoch – návrh, pripomienkovanie, schvaľovanie a zverejnenie. Dostupnosť funkcii závisí od prístupových práv daného užívateľa, ako aj od toho, v ktorej fáze procesu tvorby sa konkrétny dokument nachádza.

Informačný systém Správa registratúry podporuje elektronické vykonávanie činností vyžadované zákonom o archívoch a registratúrach č. 503/2007 Z.z. Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych dokumentov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania. Predmetom správy registratúry je zabezpečovanie manipulácie s registratúrnymi dokumentmi, komplexná starostlivosť o ich uloženie a ochranu do uplynutia ich prevádzkovej potreby u ich pôvodcu. Informačný systém registratúry je modulárnou nadstavbou aplikácie Lotus Notes a je jeho integrovanou súčasťou. Využíva globálne definované užívateľské skupiny a účty a z nich vyplývajúce prístupové práva. Informačný systém poskytuje funkcionalitu komplexnej evidencie písomností a spisov a sledovania životného cyklu týchto dokumentov v organizácii. Prostredníctvom podateľne sa evidujú dokumenty do organizácie došlé i z organizácie odchádzajúce. IS na základe preddefinovaných workflow zaisťuje odovzdávanie a sleduje písomnosti a spisy od ich doručenia do organizácie (alebo od okamihu vzniku v organizácii) až po ich trvalé uloženie v archíve alebo ich vyradenie a následné zničenie. Program slúži na centralizovanú evidenciu registratúrnych dokumentov všetkých organizačných zložiek Úradu BSK. Dôležitou funkciou je tvorba a sledovanie úloh spojených so spracovaním registratúry od počiatočného zadania až po uzatváranie.

Ďalšou využívanou skupinou je webový portál BSK, ktorý je určený na poskytovanie informácií pre verejnosť akými sú prezentácia kraja, zverejňovanie činnosti orgánov samosprávy a úradu a iných aktivít. Administráciu a aktualizáciu obsahovej časti má na starosti Oddelenie pre styk s verejnosťou, ktoré vzdialene pristupuje systému a upravuje ho buď samostatne alebo s podporou poskytovateľa. Na základe zákona č. 211/200 Z. z. poskytuje BSK prostredníctvom svojej internetovej stránky prístup k viacerým dokumentom, ako napr.: zákon o samospráve vyšších územných celkov, všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet, výročné správy, rozvojové stratégie, územný plán a pod. Úprava obsahu je riadená oddelením pre styk s verejnosťou.

Oddelenie priestorového plánovania a GIS má na starosti vypracovanie podkladov pre územný plán Bratislavského kraja. Toto oddelenie využíva systémy geografický informačný systém a Geoportál BSK. Systém slúži na komunikáciu verejnej správy medzi regionálnou a miestnou úrovňou (Úrad BSK – mestá, obce a mestské časti BSK) a s verejnosťou v sieti internet prostredníctvom integrovaných a bezpečných systémov. Geografický informačný systém verejnej správy – Geoportál BSK zabezpečuje získavanie, poskytovanie a sprístupňovanie informácií, zhromažďovanie, spracúvanie, prenos, ukladanie, archiváciu a likvidáciu údajov. Úrad BSK určil účel a prostriedky spracovania informácií v rámci systému a zodpovedá za správu a rozvoj informačného systému ako celku. Za týmto účelom sa vytvoril register databázy údajov a príslušný číselník (zoznam hodnôt údajového prvku). Geoportál BSK pozostáva zároveň aj zo sieťovej infraštruktúry káblovej, bezdrôtovej, optickej príp. iných prepojení, pasívnych a aktívnych prepojovacích prvkov a súvisiaceho aplikačného programového vybavenia, ktoré vytvárajú vyhradenú neverejnú sieť určenú na vzájomnú bezpečnú komunikáciu povinných subjektov a na sprostredkovanie ich externej komunikácie s inými subjektmi. Geoportál BSK je v súčasnosti prístupný v rámci intranetovej siete Úradu BSK ako integrovaná súčasť internetovej stránky organizácie. V rámci geoportálu BSK je prístupná aplikačná časť (mapové služby), formulárový nástroj (prístup k popisným údajom) a 3D scéna. Súčasťou IS je aj subsystém inteligentného uličného a adresného vyhľadávacieho systému (vyhľadávanie adries). Súčasné informačné systémy vo VÚC často fungujú autonómne, využívajú lokálne číselníky a nezdieľajú spoločné informácie a procesy. Tým, že informačné systémy nie sú vzájomne prepojené, vznikajú redundantné a rozdielne štruktúrované dáta.

Súčasná architektúra informačných systémov vo VÚC BA nevyužíva spoločné komponenty ÚPVS, mnohé VÚC však plánujú integráciu s týmito modulmi v blízkej budúcnosti. Implementované sú zväčša systémy, ktorých použitie je priamo určené legislatívnymi normami.

Architektúra súčasných informačných systémov neobsahuje middleware komponenty, ktoré zabezpečujú vzájomnú interoperabilitu vnútorných systémov, ako aj externých systémov verejnej správy, resp. prístup k spoločným údajom, a procesov.

Ďalšími používanými systémami je ITMS (externý MVRR SR), ASPI (právne informácie), Sledovanie majetku, Mzdy, Porada (Plánovanie úloh).

## Hodnotenie aktuálneho stavu

Samosprávne kraje majú individuálny prístup k rozvoju informačných systémov a elektronizácií služieb poskytovaných verejnosti. Keďže každý samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, informatizácia týchto subjektov je riadená autonómne na úrovni každého VÚC.

Znamená to, že doteraz VÚC vynaložili značné množstvo finančných prostriedkov na vývoj IS. Väčšina týchto aktivít smerovala na internú podporu agend v správe VÚC a zverejňovanie informácií na portáloch VÚC. Zavádzanie eGovernmentu však spravidla bude vyžadovať nové smerovanie s relatívne širokými dopadmi nielen v oblasti informačných technológií. Tieto dopady sú ďalej popisované v nasledovných kapitolách.

## Návrh na zmeny

Analýza súčasného stavu, ktorá bola uskutočnená na základe podkladov, ktoré sme získali v spolupráci s VÚC a z prieskumov legislatívneho prostredia ukázala, že pre úspešnú elektronizáciu služieb na úrovni regionálnej samosprávy je nutné vykonať najmä tieto zmeny (v členení podľa oblastí):

- Legislatívny rámec

Legislatívne zmeny majú predovšetkým umožniť bezbariérovú existenciu „bezpapierového“ prostredia a elektronického prostredia na účely vykonávania služieb a úkonov na úrovni samospráv.

- Architektúra IKT

Zmeny v architektúre sú pomerne zásadné a smerujú k zavedeniu niekoľkých doteraz spravidla neexistujúcich vrstiev architektúry, integráciu na definované centrálne komponenty a smerovanie v zmysle architektúry orientovanej na služby (SOA).

- Procesy

Na základe identifikovaných bodov na zlepšenie v súčasnom stave sme vytvorili zoznam zmien ktoré navrhujeme implementovať v požadovanom stave procesov. Identifikovali sme najmä nasledujúce obohatenia procesov pre cieľový stav oproti súčasnému stavu:

- Procesy v cieľovom stave majú byť podporované systémom pre riadenie podaní. Riadenie podaní spravuje  životný cyklus podania žiadosti klientom až po uzavretie prípadu. Aktivity týkajúce sa riadenia podaní podporujú lepšie zdieľanie znalostí o klientovi, monitoring kvality vybavenia služieb a evidenciu o vykonaných podaniach klienta

- Je potrebné rozdelenie procesu na vstupnú časť,  časť spracovania a výstupnú časť.

- Vytvorenie  generického procesu, ktorý umožní optimalizáciu procesov a koncepčný prístup k zmenám.

Návrh generického procesu má vyhovieť princípom kladeným na riešenie elektronizácie verejnej správy, prispôsobenie procesov generického procesu umožní optimalizáciu procesov. V rámci optimalizácie očakávame nasledujúce výhody pre klientov verejnej správy a verejnej správy samotnej:

- Klient podá potrebné dokumenty raz.

- Výstupy služby sú poskytnuté raz na konci procesu.

- Procesy sú uniformné a prehľadnejšie.

- Formalizovaný proces je možné automatizovať a vďaka technologickým riešeniam sa zníži administratívna záťaž správy VÚC.

Cieľový stav procesov poskytuje vstupy do tvorby zoznamu IS služieb. Na základe procesnej analýzy sme identifikovali aktivity v rámci procesov, zodpovedajúcim IS službám, ktoré sú predmetom automatizácie.

# Návrh cieľového stavu

## Životné situácie

Pohľad na eGovernment cez životné situácie je uhlom pohľadu občanov a podnikateľských subjektov, prostredníctvom ktorého tieto subjekty pristupujú a komunikujú s verejnou správou.

Verejná správa poskytuje služby pomerne veľkej skupine klientov, ktorí na služby majú rôzne požiadavky. Najčastejšie musia zápasiť s nasledujúcimi ťažkosťami:

- používateľom služieb verejnej správy chýbajú informácie,

- v interakcii s verejnou správou nedostanú jasné a jednoduché odpovede,

- služby verejnej správy pre žiadateľov nie sú vždy jednoznačne zadefinované a ľahko dostupné.

Okrem skutočnosti, že budovanie eGovernmentu má prispieť k zefektívneniu procesov verejnej správy, má tiež prispieť k budovaniu pohodlnejšieho prostredia pre používateľov jej služieb.

Zoznam životných situácií má rámcovo vystihovať okolnosti, v ktorých sa občan, resp. podnikateľ môže ocitnúť a jej riešenie, pokiaľ súvisí so službami verejnej správy, resp. samosprávy. eGovernment služba je operatívnou súčasťou životnej situácie, ktorá umožňuje klientovi uplatniť nárok, resp. vzniesť požiadavku voči verejnej správe.

Pri tvorbe katalógu životných situácií sme zohľadnili potreby klienta, pre ktorého sú životné situácie primárne určené, a možnosti a kompetencie verejnej správy. Preto bolo nutné vykonať prieskum dvoma rôznymi prístupmi, a to z pohľadu verejnosti a pohľadu verejnej správy

Obrázok č.1: Životné situácie v kontextuálnom znázornení

Prístup zhora – nadol

Vychádzali sme z potrieb, respektíve povinností občana a podnikateľa voči verejnej správe, teda z dopytu po službách verejnej správy. Analyzovali sme konkrétne situácie, v ktorých občan alebo podnikateľ môže mať voči štátu nároky, alebo povinnosti. Výstupom tejto fázy bol zoznam situácií, v ktorých sa klient verejnej správy (občan alebo podnikateľ) mohol ocitnúť, usporiadaný podľa životných etáp, okruhov a pod-okruhov.

Prístup zdola - nahor

Zámerom tohto prístupu bolo identifikovať skupinu služieb, ktoré je verejná správa schopná ponúknuť občanovi alebo podnikateľovi podľa úsekov správy a agend. Tento prístup v procese tvorby katalógu životných situácií mal kontrolný a doplňujúci charakter.

Zoznam životných situácií sa považuje za „živý“ dokument, ktorý v prípade nutnosti, bude možné dopĺňať.

## Poskytovanie eGovernment služieb

### Organizačné dopady

Realizácia projektov na rozvoj eGovernmentu neovplyvní len procesy poskytovania služieb a IKT základňu VÚC, ale bude mať čiastočný dopad aj na ich organizačnú štruktúru.

Keďže sa služby aj naďalej budú poskytovať tradičným spôsobom, v strednodobom horizonte sa nepredpokladá, že príde k dramatickým zmenám, ale očakávame potrebu prispôsobiť organizáciu a vykonať optimalizáciu pracovných postupov podľa aktualizovaných procesov poskytovania služieb.

Dôležitým cieľom pre Úrad BSK bude pokryť riadenie zmeny (change management), ktoré sa v dôsledku silného zamerania na implementáciu technológií často neprávom dostáva do úzadia.   Práve zamestnanci budú kľúčovými používateľmi, ktorí budú obsluhovať nový systém, a ktorých sa zmeny v pracovných postupoch najviac dotknú. V cieľovom stave sa očakáva, že sa zamestnanci Úradu BSK stanú neoddeliteľnou súčasťou modernizovaného prostredia a nadobudnú schopnosť podporovať a poskytovať služby na zodpovedajúcej úrovni.

Ďalším aspektom organizačných dopadov bude definícia zodpovedností za jednotlivé komponenty architektúry VÚC. Tu je taktiež dôležité vymedziť rolu IT útvaru v rámci budovania, správy a prevádzky budúceho integrovaného informačného systému a rolu špecifických  útvarov zameraných na konkrétne služby. Tie by mali byť prítomné pri definícii detailných požiadaviek, prevziať zodpovednosť za správu údajov jednotlivých komponentov a spolupracovať na definícii implementačných procesov, pričom v týchto oblastiach by sa mali ďalej podieľať na životnom cykle týchto artefaktov.

### Procesné dopady (generický procesný model)

Koncepčné riešenie elektronizácie verejnej správy na úrovni regionálnej samosprávy si vyžadovalo vytvorenie generického procesu budúcej eGovernment služby. Informatizácia podľa dokumentov schválených vládou SR (SIVS, NKIVS) neznamená len elektronizáciu existujúcich procesov, ale zahŕňa aj ich optimalizáciu a zefektívnenie. Generický proces adresuje práve tieto otázky. Jeho existencia je žiaduca aj z nasledovných aspektov:

- poskytuje štruktúrovaný pohľad na procesy a ich popis,

- poskytuje celkový obraz, vzájomné súvislosti a interakcie medzi procesnými aktivitami a komponentmi informačného systému,

- napomáha pri zjednocovaní procesov, a tým k ich optimalizácii,

- je dôležitým referenčným rámcom pre prioritizáciu služieb a prepracovanie procesov.

Na najvyššej úrovni abstrakcie sa typický proces eGovernment služby dá rozdeliť na tri fázy a to tak, ako vystihuje nasledujúci obrázok č. 2:

- Vstupnú

- Produkčnú

- Výstupnú

Vo vstupnej fáze formuluje klient prostredníctvom vybraného komunikačného kanálu (poštou, osobne alebo elektronicky) svoje požiadavky na samosprávu, ktoré sú spracované samosprávou a spolupracujúcimi organizáciami v produkčnej fáze. Samotný výstup služby je dodaný v priebehu výstupnej fázy procesu.

Obrázok č.2: Proces eGov služby

Po zvážení už prijatých strategických a koncepčných materiálov a napriek všeobecnosti tohto modelu už v tejto fáze analýzy je zrejmé, že obsahom štandardizácie a elektronizácie bude predovšetkým vstupná a výstupná časť procesu.

Stratégia informatizácie verejnej správy stavia do centra eGovernmentu klienta verejnej správy, ktorý elektronicky požiada o službu a je schopný jej výstupy aj elektronicky získať. Pre úspešné napredovanie informatizácie verejnej správy je nevyhnutné začať so štandardizáciou tých fáz, ktoré sú dôležité pre interakciu klienta so samosprávou. Spôsob komunikácie by mal byť vo všeobecnosti rovnaký bez ohľadu na to s akou inštitúciou verejnej správy klient komunikuje. Vstupná a výstupná fáza by mali v čo najväčšej miere podliehať dohodnutým pravidlám, respektíve architektonickým princípom pre samosprávu. Na druhej strane generický popis produkčnej fázy je v prípade samospráv zložitejší ako napríklad u centrálnych inštitúcií štátnej správy. Kým každá centrálna inštitúcia štátnej správy poskytuje konkrétnu službu ako jeden subjekt a vždy tým istým spôsobom, tú istú službu rôzne samosprávy poskytujú rôznymi spôsobmi. Kompetencie regionálnej samosprávy, ktoré majú oporu v príslušnej legislatíve vymedzujú konkrétne samosprávne služby, ale spôsob ich výkonu je na zvážení jednotlivých vyšších územných celkov. Každý VÚC môže pre ich spracovanie používať rozličné informačné systémy a pracovné postupy.

Toto pozorovanie samozrejme neznamená, že produkčná fáza nebude predmetom elektronizácie. Práve naopak, v tejto fáze sa však rešpektuje indiviuálny prístupu k riešeniu u jednotlivých samosprávnych krajov.

Pri zohľadnení definovaných architektonických princípov a zabezpečení interoperability riešení tento prístup bude pozitívne podporovať inovatívnosť a teda budúci rozvoj eGovernmentu a jeho udržateľnosť na úrovni VÚC.

V rámci nasledujúcej analýzy sme rozdelili jednotlivé fázy generického procesu budúcej eGovernment služby do nižšie uvedených procesných krokov:

- Vstupná fáza

- Objasnenie otázky

- Poskytnutie informácie

- Výber služby

- Autentifikácia klienta

- Vyplnenie formulára a priloženie dokumentov

- Kontrola kompletnosti a správnosti

- Platba za službu

- Potvrdenie pre klienta o vyžiadaní služby

- Produkčná fáza

  - Spracovanie a príprava výstupu služby

- Výstupná fáza

  - Určenie komunikačného kanála pre dodanie výstupu služby

  - Notifikácia klienta o tom, že výstup služby je pripravený

  - Dodanie výstupu služby prostredníctvom vybraného kanála

  - Informovanie o nadväzujúcich službách

  - Archivovanie

  - Uzavretie prípadu, resp. podania

Obrázok č.3: Generický procesný model

Tento model generického procesu eGovernment služby zachytáva všetky štádiá nevyhnutné pre poskytnutie služby. V konkrétnych prípadoch služieb budú niektoré kroky vynechané, v prípade, že nie sú potrebné. Príkladom môže byť platba, ktorú v mnohých prípadoch zákon vyslovene zakazuje. V takom prípade bude krok „platba za službu“ vynechaný.

Samotný obrázok obsahuje niekoľko vrstiev. Pozícia klienta ako ústrednej postavy v celom procese je podporovaná aj grafickým znázornením. So samosprávou klient komunikuje prostredníctvom zvoleného kanála (žltý pás). Ďalšou vrstvou sú samotné kroky generického modelu. Posledná vrstva predstavuje IT podporu. Táto vrstva je detailne popísaná spolu s mapovaním krokov generického procesu na architektonické komponenty v časti štúdie uskutočniteľnosti o architektúre.

#### Vstupná fáza procesu eGovernment služby

V tejto fáze sa klient obracia na regionálnu samosprávu so svojimi požiadavkami. Samospráva mu môže pomôcť pri formulovaní a spresnení jeho žiadosti. Táto fáza sa končí podaním žiadosti a získaním potvrdenia pre klienta, že požiadal o službu. Klient si bude môcť vybrať spôsob ako bude komunikovať so samosprávou a bude môcť využiť nasledovné kanály:

- Osobná návšteva na úrade

- Elektronicky, prostredníctvom internetu

- Telefonicky

- Poštou

Obrázok č.4: Vstupná fáza znázornená v celkovom procese

Generický model predpokladá existenciu  nasledujúcich etáp v realizácií vstupnej fázy procesu:

1a. Objasnenie otázky

V tomto kroku klient formuluje svoju požiadavku voči samospráve.

1b. Poskytnutie informácie

Na základe požiadavky klient získa všetky potrebné informácie, príp. usmernenia, ktoré vedú k riešeniu jeho potreby. Pokiaľ klientova potreba spočívala len v získaní informácií, proces sa končí okamihom, keď klient informáciu získa.

V mnohých prípadoch klient síce pozná svoju potrebu, avšak nie je schopný ju naformulovať. Samospráva v závislosti od zvoleného kanála komunikácie pomáha občanovi vyjadriť sa o akú službu má záujem a to napríklad formou navigácie pri informovaní sa na portáli alebo formou kladenia a odpovedania na otázky pokiaľ občan komunikuje so samosprávou telefonicky alebo osobne. Poskytnutie informácie a objasnenie otázky sú závislé kroky, ktoré sa môžu iteratívne niekoľkokrát opakovať.

1c. Výber služby

Po získaní dostatku informácií sa klient rozhodne vybrať si konkrétnu službu a požiadať o jej poskytnutie.

1d. Autentifikácia klienta

Tento krok je nutný v prípadoch, keď je potrebné overiť identitu klienta, príp. overiť prístupové práva klienta k zvolenej službe. Potreba autentifikácie je rôzna v závislosti na konkrétnej službe. Krok autentifikácie musí zohľadňovať aj prípadné zastupovanie klienta (občana alebo podnikateľa) pri vybavovaní podania inou osobou.

1e. Vyplnenie formulára a priloženie dokumentov

Formuláre, ktoré tvoria súčasť žiadosti o službu, je možné vyplniť elektronicky alebo papierovo. Po autentifikácii môžu byť v prípade elektronického podania automaticky predvyplnené tie prvky formulára, ktoré obsahujú údaje prístupné v informačnom systéme VÚC. Pokiaľ súčasná legislatíva požaduje ako prílohy k žiadosti také doklady, na ktorých získanie bude treba udeliť súhlas žiadateľa (ako napríklad výpis z registra trestov), formulár bude vyžadovať súhlas so spracovaním týchto informácií od žiadateľa služby. Klient si zároveň bude môcť vybrať preferovaný komunikačný kanál, ktorým mu bude výstup služby doručený.

Pre dosiahnutie cieľov tejto štúdie uskutočniteľnosti vnímame ako kritické pripojenie príloh k podaniu. Mnoho príloh je výstupom príslušného orgánu štátnej správy alebo samosprávy, avšak len málo z nich je dostupných v elektronickej forme, a to i v prípade budúcej dostupnosti základných registrov. Veľké množstvo z týchto príloh je potrebné získať vopred a sú súčasťou viacerých správnych konaní, ktoré sú v súčasnosti ponímané ako samostatná služba.

1f. Kontrola kompletnosti a správnosti

Aby žiadosť o poskytnutie služby bola právoplatná, musí byť vyplnená správne a musia byť nahraté všetky potrebné dokumenty, resp. prílohy.

1g. Platba za službu

V prípade, že služba o ktorú klient žiada je spoplatnená (správny poplatok), v tomto kroku sa od klienta požaduje, aby vykonal úhradu.

1h. Potvrdenie pre klienta o vyžiadaní služby

Ak všetky predchádzajúce kroky prebehli správne, klient získa potvrdenie o tom, že jeho žiadosť bola prijatá na spracovanie. V prípade, že žiadosť bola zaradená do systému riadenia podaní, klientovi je pridelené poradové číslo, vďaka ktorému má možnosť sledovať priebeh produkčnej fáze procesu.

Produkčná fáza procesu eGovernment služby

V produkčnej fáze dochádza k spracovaniu požiadavky klienta. Tam, kde to vnútorné procesy dovoľujú, bude požiadavka spracovaná plne automaticky. Znamená to, že klient dostane výstup služby okamžite, avšak stále existujú také služby, ktorých spracovanie sa nedá plne automatizovať a bude nutné zahŕňať i manuálne kroky.

Obrázok č.5: Produkčná fáza znázornená v celkovom procese

Produkčná fáza procesu je spravidla priamo podporovaná konkrétnymi modulmi informačného systému VÚC v závislosti na špecifikách danej služby. Popri týchto systémoch je potrebné zapojiť aj ostatné komponenty navrhované v tejto štúdii, a to najmä prepojenie na správu procesov, ktoré by okrem vstupnej a výstupnej fázy mali pokrývať aj riadenie toku udalostí v produkčnej fáze, na front-office komponenty, napr. notifikáciu žiadateľa služby o aktuálnom stave jej spracovávania, väzbu na správu dokumentov, riadenie podaní, ako aj  ďalšie komponenty.

S posilnením a dopracovaním back-office systémov a implementáciou ostatných vrstiev podľa tejto štúdie vznikne vhodné IKT zázemie pre digitalizáciu procesov úsekov správy aj na úrovni produkčnej fázy a dosiahnutie elektronizácie celého cyklu služby.

#### Výstupná fáza procesu eGovernment služby

Po spracovaní požiadavky sa začína výstupná fáza, v rámci ktorej klient samosprávy získa výsledok produkčnej fázy (rozhodnutie, udelenie povolenia, licencie, zaregistrovanie a podobne). Celý proces eGovernment služby sa ukončením tejto fázy uzatvorí. V niektorých prípadoch dochádza po ukončení samotnej eGovernment služby k plneniu nároku vyplývajúceho z tejto služby, teda k fyzickej realizácii (napríklad samotné poskytnutie sociálnej opatery).

Obrázok č.5: Výstupná fáza znázornená v celkovom procese

Generický model predpokladá existenciu nasledujúcich etáp v realizácií výstupnej fázy procesu:

3a. Určenie komunikačného kanála pre dodanie výstupu služby

Tento krok úzko nadväzuje na výsledok produkčnej fázy. Zatiaľ čo v produkčnej fáze samospráva urobí úkon (napr. rozhodnutie), v tomto kroku samospráva určí, akým fyzickým spôsobom bude táto výsledok tejto služby dodaný (osobným prevzatím, poštou, elektronicky). Určenie kanála má vplyv na fyzickú formu a spracovanie samotnej služby a preto je tento krok zaradený na začiatok výstupnej fázy generického procesu a to i napriek tomu, že klient rozhoduje o preferovanom kanály ešte vo fáze vyplnenia formulára.

3b. Notifikácia klienta o tom, že výstup služby je pripravený

Klient je oboznámený so skutočnosťou, že výstup služby je pripravený, a akým komunikačným kanálom môže očakávať dodanie, prípadne je vyzvaný, aby si výstup vyzdvihol na vopred určenom mieste.

3c. Dodanie výstupu služby prostredníctvom vybraného kanála

V tomto kroku ide o samotné dodanie, respektíve prevzatie výstupu služby, o ktorý klient požiadal. V prípade elektronického podania si klient vyzdvihne výstup služby vo svojom elektronickom priečinku (eDesk).

3d. Informovanie o nadväzujúcich službách

V istých prípadoch predchádza poskytnutiu žiadanej služby iná služba, prípadne konkrétny výstup služby je možné získať až po získaní výstupov iných služieb. V takýchto prípadoch tento procesný krok má dôležitú úlohu informovať klienta a nadväznosti iných služieb na výsledok práve ukončeného procesu. Typickým prípadom je informovanie o možnosti odvolania sa voči výsledku správneho konania. V iných prípadoch je možné týmto krokom proaktívne navrhovať klientovi relevantné služby, čo korešponduje s najvyšším piatym stupňom elektronizácie služby podľa metodiky EK.

3e. Archivovanie

Archivovanie zabezpečuje pre svoje účely samosprávny kraj, ktorý službu poskytol a to v súlade s platnou legislatívou.

3f. Uzavretie prípadu a podania

Po úspešnom ukončení všetkých krokov procesu, prípadne podprocesov, sa prípad môže uzatvoriť.

#### Vzťah generického procesu a podprocesov

Napriek tomu, že generický proces bol navrhnutý s prihliadnutím na vysokú úroveň detailu nie vždy je možné spracovať požiadavku klienta v priebehu jediného generického procesu.

Obrázok č.6: Znázornený vzťah procesu s podprocesmi

Proces, ktorý zabezpečuje finálny výstup služby sa považuje za hlavný. Podprocesy zabezpečujú podporné vstupy do hlavného procesu (napr. dodatočné výpisy z registra, povolenia, autorizácie, odvolania a podobne, ktoré sú nutné pre pokračovanie hlavného procesu).

Podproces znázornený na obrázku vychádza z výstupnej fázy hlavného procesu. Môže však rovnako vyplývať aj z prvých dvoch fáz hlavného procesu, a to vstupnej, respektíve produkčnej. V priebehu hlavného procesu sa môže vyskytnúť viac ako jeden podproces, s cieľom zabezpečiť konzistenciu vybavovania žiadosti klienta.

Klient bude navigovaný hlavným procesom tak, aby v každom kroku bol včas a správne informovaný o nutnosti vykonať ďalší proces (ktorý má taktiež formu generického procesu), aby splnil podmienky hlavného procesu. Takýto komplexný spôsob riešenia generického procesu má zabezpečiť:

- zvýšenie transparentnosti procesov poskytovania služieb,

- včasnú informovanosť klienta o všetkých krokoch potrebných pre získanie výstupu služby,

- včasnú informovanosť klienta o všetkých krokoch súvisiacich s vykonaním hlavného procesu,

- komplexné a jednoznačné vybavenie žiadosti klienta.

#### Úroveň informatizácie eGovernment služieb

Pri formulovaní generického procesného modelu sme vychádzali z plánovaného budúceho stavu elektronizácie služieb. Pritom sme vychádzali z metodológie odsúhlasenej Európskou komisiou. Táto definuje nasledujúce stupne vyspelosti eGovernmentu:

Obrázok č.7: Stupne sofistikácie eGov služieb

Zdroj: Capgemini: The User Challenge Benchmarking The Supply of Online Public Services

0. úroveň - Poskytovateľ služby je bez on-line pripojenia. Prijímateľ služby realizuje príslušnú službu „papierovým“ spôsobom.

1. úroveň - Na verejne prístupnej internetovej stránke sú dostupné základné informácie pre prijímateľa služby. Táto úroveň sa označuje ako informatívna.

2. úroveň - Z verejne prístupnej internetovej stránky si môže prijímateľ služby stiahnuť tlačivá, formuláre alebo iné dokumenty potrebné pre začatie administratívneho spracovania príslušnej verejnej služby. Tieto si vyplní a zanesie na úrad. Úroveň je označovaná ako jednosmerná interakcia.

3. úroveň - Pomocou verejne prístupnej internetovej stránky je možná vzájomná komunikácia (interakcia) medzi poskytovateľom na jednej strane a prijímateľom služby na strane druhej. Typickým príkladom je možnosť požiadať o službu online a dodatočná návšteva úradu, kde klient verejnej správy svoju žiadosť podpíše, alebo prinesie prílohy nevyhnutné pre spracovanie žiadosti.

4. úroveň - Na verejne prístupnej internetovej stránke má prijímateľ služby možnosť kompletne elektronicky spracovať príslušnú službu (vrátane sledovania, prijatia rozhodnutia a uskutočnenia finančnej transakcie). Poskytovaná služba sa realizuje bez priameho kontaktu prijímateľa služby. Úroveň je označovaná ako transakčná.

5. úroveň – Proaktívny prístup v poskytovaní on-line služieb formou personalizovaného obsahu. Na verejne prístupnej internetovej stránke sú automatizovane poskytované služby na základe sociálneho a ekonomického profilu prijímateľa služby, resp. udalostí bez priameho podnetu prijímateľa služby. Úroveň je označovaná ako personalizovaná (automatizovaná). Táto úroveň nie je možná pre všetky druhy služieb.

Vychádzajúc z hore uvedeného, prezentovaný generický procesný model predpokladá budúci stav zodpovedajúci plnej elektronickej dostupnosti služby, a teda aspoň štvrtú úroveň. Samotný generický proces obsahuje krok (3d), ktorý umožňuje dosahovať v prípade, že je to možné aj najvyššiu piatu úroveň. V odôvodnených prípadoch, ak bude priorita konkrétnej služby nízka (označená ako 0 – 1 – viď katalóg eGovernment služieb) je možné uvažovať aj s nižšou úrovňou (3).

Napriek tomu, že transakčné služby ešte stále tvoria základ pre porovnávanie úrovne eGovernmentu v rámci Európy, najnovší vývoj v oblasti poskytovania verejných služieb ide jednoznačne smerom k väčšej transparentnosti a teda poskytovaniu informácií o činnosti verejnej správy a spôsobe jej rozhodovania. Katalóg služieb VÚC, ktorý je výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti obsahuje pomerne veľké množstvo informačných služieb.  Pre takéto služby nie je možné aplikovať predchádzajúcu schému hodnotenia ich úrovne. Existuje niekoľko návrhov avšak v súčasnosti ešte nie je dostupná akceptovaná metodológia pre ich meranie. Vo všeobecnosti sa kladie dôraz na to, aby tieto služby boli poskytované vo forme spracovateľnej informačnými technológiami, agregované a voľne dostupné aj pre tretie strany, ktoré môžu informácie použiť a kombinovať a tým poskytovať doplnkové služby s vysokou pridanou hodnotou. Takáto úroveň elektronizácie informačných služieb by mala byť cieľom pre predkladateľov projektov.

#### Tematické bloky procesov eGovernment služieb

Koncepčným krokom pri analýze zhora-nadol (top-down) bolo zoskupovanie konkrétnych služieb do tematických blokov. Na základe analýzy legislatívy boli identifikované oblasti a následne jednotlivé eGovernment služby. Tie boli zoradené do tematických blokov tak, aby sa zadefinovalo do akej miery využívajú, respektíve sa odchyľujú od krokov generického procesného modelu eGovernment služby a aké IKT prostriedky budú pri ich poskytovaní využívané. Pri analýze sme zaradili služby do oblastí, ktoré sú znázornené na nasledujúcom grafe:

Obrázok č.8: Prehľad tematických skupín eGov služieb

Pre každý tematický blok bol pripravený generický procesný model, ktorý sme následne verifikovali na konkrétnych eGovernment službách počas rozhovorov s predstaviteľmi úradu BSK.

Uskutočnili rozhovory so zástupcami jednotlivých odborov úradu VÚC. Výstupom tejto fázy sa stal verifikovaný katalóg všetkých eGovernment služieb poskytovaných VÚC s vyplnenými atribútmi. Na základe atribútov služieb boli následne určené služby, ktoré by mali byť elektronizované a bola im priradená priorita na stupnici od 0 po 5 (0-najnižšia, 5–najvyššia).

Generické modely jednotlivých tematických blokov sa odchyľujú od hlavného generického modelu v oblastiach vyznačených inou farbou „“. Tieto špecifiká sú následne bližšie popísané pre každý tematický blok.

#### Licencovanie a povoľovanie

Udeľovanie povolení a licencií je jednou z frekventovaných činností regionálnej samosprávy. Zároveň sú to aktivity, pre ktoré optimalizácia a elektronizácia môže znamenať pre žiadateľov značnú úsporu nákladov a zníženie administratívnej záťaže a pre poskytovateľa zjednodušenie a sprehľadnenie priebehu vybavenia podania.

Obrázok č.9: Licencovanie a povoľovanie

Z dôvodu komplexnosti podaní v tomto tematickom bloku je kritickým pripojenie príloh v kroku 1e - vyplnenie formulára a priloženie dokumentov. Dôraz musí byť kladený na integráciu s ostatnými informačnými systémami štátnej správy a samosprávy pre efektívne vypĺňanie a čiastočnú automatickú kontrolu formulárov.

Tento tematický blok popisuje procesy, ktorých výstupom je vydanie licencie alebo povolenia v závislosti od charakteru vybranej eGovernment služby klientom.

Služby tohto tematického bloku sú zväčša spoplatňované, ako napríklad Licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, avšak do toho tematického bloku patria aj také služby, ktoré nie sú spoplatňované. Príkladom takejto služby je Schvaľovanie prevádzkového času lekárne.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Licencovanie a povoľovanie“

- Licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu

- Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

- Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení

- Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby

- Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy

- Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

- Schvaľovanie prevádzkového času lekárne

#### Informovanie a poradenstvo

Vývoj v oblasti poskytovania eGovernment služieb ide jednoznačne smerom k väčšej transparentnosti, a teda poskytovaniu informácií o činnosti regionálnej samosprávy a o spôsobe jej rozhodovania. Tento tematický blok zároveň pokrýva aj informačné služby týkajúce sa bežných záležitostí občana. Transparentnosť v poskytovaní, ako aj získavaní informácií, je jedným z architektonických princípov budovania eGovernmentu na úrovni samospráv. Služby tohto tematického bloku môžu byť poskytované proaktívne a nad rámec legislatívnych požiadaviek.

Obrázok č.10: Informovanie a poradenstvo

Jedným z príkladov pre tento tematický blok je služba Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách), kde VÚC poskytuje informácie všeobecného charakteru spojené s oblasťou zdravotníctva prostredníctvom svojho portálu. Okrem zverejňovania všeobecných informácií regionálna samospráva poskytuje poradenstvo a informácie o zdravotníctve aj na základe požiadania klienta pri riešení jeho životnej situácie.

V kontexte generického procesného modelu sú tieto služby špecifické tým, že možný koniec služby nastáva už v druhom kroku (1b – Poskytovanie informácií), keď klient získa požadované informácie. Pre väčšinu informácií, na ktoré má klient podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nárok, nie je nutná jeho identifikácia ani platba. Pokiaľ klient požadované informácie v kroku 1b nezískal, alebo požaduje sledovanie vývoja a zmien danej informácie, proces môže pokračovať ďalšími krokmi generického procesu. V takom prípade je nutná autentifikácia klienta z dôvodu potreby doručenia informácie. Krok 1g – Platba za službu sa bude vykonávať iba v prípade, keď vzniknú dodatočné náklady, ktoré súvisia so spracovaním tejto informácie (napríklad náklady na nosič dát, na zasielanie aktualizácií informácií, a pod.).

Služby patriace do tematického bloku procesov „Informovanie a poradenstvo“

- Informovanie o cestovnom ruchu v regióne

- Informovanie o vyhlásení referenda

- Informovanie o civilnej ochrane

- Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách)

- Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít

- Informovanie o životnom prostredí

- Informovanie o dani z motorového vozidla

- Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

- Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC

- Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

- Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok

- Poskytovanie informácií o regióne

- Informovanie o lekárskej službe prvej pomoci

- Poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania

- Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

- Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

- Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

- Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

- Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

- Zverejňovanie informácii o prebytočnom majektu VÚC

- Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC

- Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

- Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

- Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv

- Informovanie o organizačnej štruktúre úradu VÚC

- Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

- Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach

- Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na šport

- Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

- Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb

- Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC

- Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení

- Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií

- Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC

- Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách

- Zverejňovanie územného plánu

- Informovanie o stave a zjazdnosti ciest

- Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP

- Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC

- Zverejňovanie výpisov o hlasovaní poslancov

- Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC

- Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva

- Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách

Notifikácie a sťažnosti

Notifikácia je istým spôsobom špecifická služba, ktorá môže presahovať rámec legislatívnych požiadaviek na VÚC, keďže v niektorých prípadoch občan nemusí žiadať o konkrétnu službu, avšak chce upozorniť samosprávu na isté okolnosti, o ktorých je presvedčený, že by mala o nich vedieť.

Obrázok č.11: Notifikácia a sťažnosti

Po poskytnutí informácií úradu VÚC sa občan alebo podnikateľ, pokiaľ má záujem o sledovanie akým spôsobom samospráva s jeho podaním naložila, musí autentifikovať. Služba býva spravidla bezplatná. Príkladom takejto služby je Ohlasovanie problémov na ceste.

V prípade sťažností sú okrem platby platné všetky kroky generického procesu, pričom autentifikácia je voliteľná podľa toho, či ide o anonymnú alebo adresnú sťažnosť. Autentifikáciou, klient potvrdzuje, že má záujem dostať spätnú informáciu o priebehu a výsledku procesu, ktorý inicioval. V prípade anonymných sťažností nie je možné poskytnúť odpoveď priamo sťažovateľovi, ale je možné ju zverejniť, napríklad na webovej stránke mesta.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Notifikácie a sťažnosti“

- Návrhy na zlepšenie

- Vybavovanie sťažností a podnetov

- Ohlasovanie problémov na ceste

Platby

Tento tematický blok služieb sa v prípade VÚC dá aplikovať ako nadväzujúca služba na všetky tie služby, ktorých výstupom je pohľadávka voči občanovi, či vo forme platby, ktorú nebolo možné počas poskytovania služby vykonať v kroku 1g, alebo v inej forme. Do tohto tematického procesného bloku však nepatrí úhrada správneho poplatku, nakoľko táto je len jedným z krokov generického procesu v iných tematických blokoch.

Obrázok č.12: Platby

Jedinou službou v tomto tematickom bloku je služba Elektronické platenie pokút a poplatkov, čím sa rozumie úhrada pohľadávky, respektíve finančnej čiastky, ktorá je výstupom služieb v rámci tematického bloku Registrovanie. V prípade pokút, ide o pokuty, ktoré VÚC udelí klientovi za porušenie zákona alebo usmernení regionálnej samosprávy.

V súčasnosti je pomerne rozšírený problém pri identifikácii jednotlivých platieb (napríklad zadaním nesprávneho variabilného symbolu, alebo čísla účtu prijímateľa). Využitie služby platenia cez portál by mohlo efektívne eliminovať problém určenia platby, nakoľko by sa všetky potrebné údaje automaticky predvyplnili z iných registrov.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Platby“

Elektronické platenie pokút a poplatkov

#### Dotácie a granty

Príspevky sa poskytujú z rozpočtu VÚC na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti. Možnosť získania príspevkov a dotácií je upravovaná všeobecne záväznými nariadeniami VÚC, v ktorých sú presne definované podmienky ich udeľovania.

Obrázok č.13: Dotácie a príspevky

VÚC poskytuje niekoľko druhov dotácií. VÚC môže poskytnúť dotácie v oblasti sociálnych vecí, charity, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania, záujmovej činnosť mládeže a organizáciám zriadeným úradom VÚC na prevádzku a investície.

Elektronické poskytovanie dotácií s výnimkou platby kopíruje všetky kroky generického procesu.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Dotácie a granty“

- Poskytovanie dotácií na kultúru

- Poskytovanie dotácií pre podporu mládeže

- Poskytovanie dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

- Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Poskytovanie dotácií na šport

- eDemokracia

Služby zahrnuté v tomto tematickom bloku sú dôležité z pohľadu zvyšovania povedomia a participovania na správe vecí verejných. Ide o trend v rámci Európskej únie, ktorý je žiaduci a aktívne podporovaný. Občania majú možnosť vyjadriť svoj názor a od regiónu sa očakáva, že ho budú rešpektovať, brať do úvahy a podporovať. Niektoré služby tohto tematického bloku sú zakotvené priamo v legislatíve, pričom v ďalších oblastiach je možné očakávať iniciatívu aj zo strany samospráv.

Obrázok č.14: eDemokracia

Príkladom služby v tejto oblasti je pripomienkovanie návrhov nariadení alebo územných plánov. V súvislosti s generickým procesným modelom je možné vynechať krok autentifikácie. Autentifikáciou v tomto prípade klient potvrdzuje, že má záujem dostať spätnú informáciu o priebehu a výsledku procesu, ktorý inicioval. Platba v tomto tematickom bloku nie je vyžadovaná. Špecifikom tejto služby je aj to, že jednotlivé pripomienky môžu byť síce zapracované v predkladacích správach, avšak konečné znenie schvaľujú poslanci zastupiteľstva. V budúcom stave by mal občan v rámci tejto služby získať aj konečnú verziu schváleného návrhu.

Služby patriace do tematického bloku procesov „eDemokracia“

- Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC

- Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC

- Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC

- Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu

- Pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo

- Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu VÚC

- Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

- Vybavovanie petícií

#### Registrovanie

Tento tematický blok sa charakterom vybavovania približuje licencovaniu a povoľovaniu. Kým pri licencovaní a povoľovaní je výstupom služby licencia, respektíve povolenie, registrovanie je špecifické tým, že výstupom služby je rozhodnutie o určitom nároku alebo povinnosti verejnosti voči VÚC. Spravidla výstup služieb z tematického bloku registrovanie je zároveň aj vstupom do ďalších služieb iných tematických blokov, a to v podobe oprávnenia na čerpanie fyzickej služby, alebo v podobe finálnych podkladov na finančné vyrovnanie s obcou (platobný výmer). Všetky kroky v tomto tematickom bloku sú poskytované bezplatne. Samotné poskytnutie služby, pre ktorú sa klient registroval, je však spoplatňované a realizuje sa až po ukončení procesu registrovania.

Obrázok č.15: Registrovanie

Typickými službami, pri ktorých klient registráciou získava určitý nárok sú služby zo sociálnej oblasti. Príkladom je Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti. Z pohľadu tohto procesu sa e-služba registrovania končí skôr ako samotné fyzické poskytnutie opatrovateľskej služby; v uvedenom príklade posúdením daného prípadu, rozhodnutím o oprávnenosti klienta na čerpanie služby a odoslaním zmluvy o poskytovaní starostlivosti. Až v prípade akceptácie zmluvne navrhnutých podmienok občanom, môže dôjsť k čerpaniu služby, ktorá je spoplatňovaná.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Registrovanie“

- Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

- Prenájom prebytočného majetku

- Poskytovanie súťažných podkladov pre verejnú súťaž

- Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi

- Predaj prebytočného majetku

#### Obstarávanie

Občania a podnikatelia očakávajú od verejnej správy transparentnosť pri objednávaní tovarov a služieb, ktoré mestá potrebujú pre svoju činnosť. Elektronizácia verejného obstarávania je aj jednou z dôležitých služieb z pohľadu Európskej komisie, ktorá verejné obstarávanie zaradila do zoznamu 20 meraných služieb pre porovnávanie úrovne eGovernmentu v európskych krajinách.

Obrázok č.16: Obstarávanie

Tento tematický blok obsahuje jedinú službu, ktorou je Elektronické verejné obstarávanie. Týmto sa myslí možnosť elektronického predloženia ponuky a všetkých sprievodných podkladov a dokumentov vyžadovaných súťažnými podmienkami konkrétneho verejného obstarávania. Predpokladom tohto procesu je existencia elektronickej podoby spomínaných podkladov (napríklad elektronického výpisu z registra trestov a pod.). Táto služba môže byť v určitých prípadoch spoplatnená.

Obstarávateľ definovaním súťažných podmienok môže určiť možných účastníkov, ktorí po ich splnení sú oprávnení zapojiť sa do procesu verejného obstarávania. Z tohto dôvodu procesný krok autentifikácie uchádzačov môže prebehnúť skôr ako samotný výber služby (do ďalšieho procesu konkrétneho verejného obstarávania sa teda dostanú iba tí účastníci, ktorých obstarávateľ vyzval).

Keďže sú v procese verejného obstarávania striktne stanovené termíny na predkladanie ponúk, elektronizácia služby by výrazne zvýšila transparentnosť aj tým, že by sa po danom termíne nebolo možné zapojiť do procesu verejného obstarávania.

Procesný krok, v ktorom klient dostáva potvrdenie o odovzdaní ponuky (1h. Potvrdenie pre klienta o vyžiadaní služby) je veľmi dôležitý, keďže v ňom klient dostáva právne záväznú informáciu o tom, že splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

Po produkčnej fáze v ktorej prebieha vyhodnocovanie ponúk obstarávateľom, proces pokračuje podľa ďalších krokov generického procesného modelu.

Služby patriace do tematického bloku procesov „Registrovanie“

- Elektronické verejné obstarávanie

#### Zhodnotenie generického procesného modelu

Pre mnohé procesy poskytovania služieb sme identifikovali podobné črty a charakteristické znaky, ktoré nám umožnili vytvoriť rôzne tematické skupiny. V rámci jednej tematickej skupiny sú služby navzájom procesne veľmi podobné, v mnohých prípadoch až úplne rovnaké. Pre jednotlivé skupiny sme generický proces upravili na mieru danej skupiny.

Na základe generického procesu boli vytvorené špecifické procesy pre jednotlivé služby budúceho požadovaného stavu. Procesy v súčasnom stave boli obohatené o aktivity, ktoré sú typické pre elektronizované procesy. Identifikovali sme najmä nasledujúce obohatenia procesov pre budúci požadovaný stav oproti súčasnému stavu:

- Aktivity týkajúce sa riadenia podaní pre mnohé procesy chýbajú. Riadenie podaní spravuje vývoj a riešenie podania žiadosti klientom až po uzavretie prípadu. Aktivity týkajúce sa riadenia podaní podporujú lepšie zdieľanie údajov o klientovi, monitoring kvality vybavenia služieb a evidencia o vykonaných podaniach klienta;

- V súčasnom stave služby nemajú v každom prípade rozdelenú vstupnú časť, časť spracovania a výstupnú časť;

- V mnohých prípadoch klient je nútený rôzne dokumenty podať viackrát, respektíve vyžiadané výstupy služby nedostane naraz.

Nakoľko generický proces je navrhnutý tak, aby vyhovel princípom kladeným na riešenie elektronizácie verejnej správy, prispôsobenie procesov generickému procesnému modelu umožní optimalizáciu procesov. V rámci optimalizácie sme získali najmä nasledujúce výhody pre klientov verejnej správy a samotnú verejnú správu:

- Klient podá potrebné dokumenty v jednom kroku procesu;

- Výstupy služby sú poskytnuté jedenkrát na konci procesu;

- Procesy sú uniformné a prehľadnejšie, pričom klient na základe skúseností môže predpokladať istý spôsob vybavenia požiadavky;

- Formalizovaný proces je možné automatizovať a vďaka technologickým riešeniam sa zníži administratívna záťaž správy miest.

#### Prioritizácia služieb eGovernmentu

Pri príprave tejto štúdie uskutočniteľnosti sme uskutočnili komplexné kolá rozhovorov s predstaviteľmi samosprávnych krajov v rámci ktorých bol skompletizovaný katalóg eGovernment služieb a verifikované procesné modely a atribúty jednotlivých eGovernment služieb.

Na základe atribútov a v súlade s kritériami na prioritizáciu eGovernment služieb boli následne jednotlivým službám priradené priority na stupnici od 0 po 5 (0-najnižšia, 5–najvyššia). Prioritizácia sa stala dôležitým vstupom pre prípravu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Pre účely výzvy boli všetky služby s prioritou 3 až 5 označené ako povinné a zvyšné ako voliteľné. V tejto kapitole predstavujeme pravidlá na základe ktorých bola určená priorita jednotlivých služieb. Zoznam eGovernment služieb usporiadaných podľa stupňa prioritizácie je uvedený v prílohe 2 tohto dokumentu.

#### Kritéria na prioritizáciu eGovernment služieb

Cieľom prioritizácie je maximalizovať prínosy a dosiahnuť výrazné zlepšenie poskytovania danej služby. Z tohto pohľadu boli pre určenie priority služieb definované nasledovné kritériá:

- frekvencie výskytu (počet opakovaní)

- vynaložené úsilie na poskytovanie služby (na strane klienta aj poskytovateľa)

- celkový čas vybavenia (počet dní)

- zaradenie služby do zoznamu 20 služieb meraných Európskou komisiou pre hodnotenie plnej on-line dostupnosti elektronických služieb verejnej správy v rámci Európy

Jednotlivé služby boli následne ohodnotené aj z pohľadu ekonomickej efektivity a finančnej návratnosti a to podľa nasledovných kritérií:

- rozsah a zvládnuteľnosť elektronizácie služby (časová náročnosť a prácnosť elektronizácie)

- analýza nákladov, návratnosť investície a prínosy elektronizácie služby (CBA)

- najvyšší dosiahnuteľný stupeň elektronizácie (minimalizácia angažovanosti ľudského faktora pri poskytovaní služby)

Okrem uvedeného sme identifikovali ďalšie kvalitatívne kritériá, ktoré majú čiastočný vplyv na určenie priority:

- uľahčenie a spríjemnenie vybavovania služby pre občana

- zlepšovanie kvality a štandardizácia poskytovanej služby v zmysle zníženia výskytu chýb a predchádzania sťažnostiam

- zvyšovanie efektívnosti realizácie služby (zefektívnenie trvania realizácie služby)

- dosiahnutie úrovne porovnateľnej s medzinárodným štandardom v tejto oblasti, lepší súlad s medzinárodnými pravidlami, zmluvami a legislatívou

- zníženie administratívnej záťaže pre používateľa služieb

### Legislatívne dopady

Nutnosť koncepčne a systematicky formovaného právneho rámca pre maximálnu efektívnosť investícií do elektronizácie verejnej správy a teda aj samosprávnych krajov zdôrazňujú už schválené strategické materiály (SIVS, NKIVS a OPIS).

NKIVS definuje princípy a priority formovania právneho rámca pre informatizáciu verejnej správy. Právny rámec definuje ako fungujúci systém vytvárania a aplikácie legislatívy, metodiky a štandardov. Právny rámec formou vzájomne previazanej sústavy predpisov vytvára podmienky a stanovuje pravidlá informatizácie verejnej správy. Z obsahového hľadiska pokrýva inštitucionálny rámec a regulačný rámec. Inštitucionálny rámec zahŕňa predpisy, ktoré vymedzujú aktérov, ich úlohy, kompetencie a povinnosti v oblasti informatizácie verejnej správy. Regulačný rámec zahŕňa legislatívu, metodiku a štandardy, ktoré stanovujú podmienky a spôsob aplikácie IKT vo verejnej správe ako aj poskytovanie elektronických služieb.

#### Štruktúra právneho rámca  s väzbou na informatizáciu

Legislatívny rámec každej štátu je komplexný systém, ktorý sa skladá z niekoľkých vrstiev a úrovní:

- V Slovenskej republike sú na najvyššej úrovni ustanovenia prijímané Národnou radou SR. Na tejto úrovni sú v zmysle budovania eGovernmentu dôležité najmä tri oblasti zákonov, a to:

- zákony upravujúce informatizáciu verejnej správy

- zákony definujúce kompetencie VÚC

- zákony, ktoré prierezovo upravujú niekoľko úsekov správy (napríklad správne konanie).

- Ďalšou úrovňou legislatívneho systému SR sú právne normy nižšej právnej sily. V tomto prípade ide najmä o vyhlášky, nariadenia a metodiky. Tieto sú prijímané na úrovni ministerstiev prípadne iných ústredných orgánov štátnej správy. Uvedené legislatívne normy nesmú byť v rozpore s právnymi normami vyššej právnej sily a zvyčajne upresňujú zákony, respektíve poskytujú jednotný výklad zákonov a tak predchádzajú vzniku nejasností pri výkone správy.

- Nasledujú výnosy o štandardoch zabezpečujúce technickú interoperabilitu. Definovanie štandardov umožňuje vývoj riešení, ktoré navzájom vedia komunikovať a v konečnom dôsledku vedú k úsporám a k ekonomickej efektívnosti.

- Samosprávne kraje ako samostatné územno-správne celky sú tvorcami právneho rámca vo veciach územnej samosprávy a to prostredníctvom vydávania všeobecne záväzných nariadení (VZN). Nariadenia nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a vykonávacími predpismi vydanými na ich základe, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Samosprávne kraje môžu vydávať všeobecné záväzné nariadenia aj vo veciach, v ktorých plnia úlohy štátnej správy a to na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.

Tabuľka č.4: Štruktúra právneho rámca  s väzbou na informatizáciu

| Legislatívne dopady | Zodpovednosť na centrálnej úrovni | Zodpovednosť na úrovni regionálnej samosprávy |
| --- | --- | --- |
| Ústava SR a Zákony SR Informatizácia VS Kompetencie VÚC | Zodpovednosť za definovanie legislatívneho rámca a predkladanie návrhov zákonov do NR SR MF SR MV SR Ostatné ústredné orgány štátnej správy | Poradná úloha, úprava lokálnych nariadení formou VZN v medziach zákona |
| Právne normy nižšej právnej sily - vyhlášky, nariadenia a metodiky | Priama zodpovednosť za kreovanie týchto právnych noriem Ústredné orgány štátnej správy | Poradná úloha, úprava lokálnych nariadení formou VZN v medziach právnych predpisov nižšej právnej sily |
| Výnosy o štandardoch | Priama zodpovednosť za kreovanie týchto štandardov MF SR | Poradná úloha, úprava lokálnych nariadení formou VZN v medziach štandardov |
| Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) | - | Priama zodpovednosť za vydávanie nariadení v samosprávnej pôsobnosti VÚC |

#### Potreby zmien v legislatíve

Úlohou samosprávnych krajov pri formovaní právneho rámca pre budovanie eGovernmentu v rámci vykonávania ich originálnych kompetencií a poskytovania eGovernment služieb prostredníctvom IKT je predovšetkým vydávanie všeobecne záväzných nariadení, ktoré budú definovať rozsah poskytovaných služieb a spôsob ich vybavovania prostredníctvom nových technológií. Vydávanie takýchto všeobecne záväzných nariadení je možné všade tam, kde právne normy vyššej právnej sily nestanovujú, že tieto služby je možné vybavovať len osobným podaním, prostredníctvom pošty, prípadne tieto normy nevyžadujú predloženie písomnej žiadosti o službu.

Je evidentné, že samosprávne kraje majú len čiastočnú právomoc pri formovaní právneho rámca eGovernmentu na úrovni samospráv. NKIVS takisto konštatuje, že „formovanie právneho rámca patrí najmä do kompetencie ústredných orgánov štátnej správy v súlade s ich vecnými kompetenciami.“ Závislosť samosprávnych krajov od legislatívnej iniciatívy ústredných orgánov štátnej správy vyžaduje aktívnu účasť týchto orgánov na procese budovania samosprávneho eGovernmentu, keďže implementácia jednotlivých projektov je podľa princípov formovania právneho rámca podmienená schváleným plánom potrebných legislatívnych zmien.

Z pohľadu zákonov regulujúcich celkovú informatizáciu spoločnosti je z perspektívy samosprávnych krajov potrebné zdôrazniť novelizáciu zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a to najmä kvôli odstráneniu niektorých terminologických a kompetenčných nezrovnalostí. Táto úloha je momentálne v legislatívnom procese. Problematickou sa v tejto fáze javí aj komunikácia medzi štátnymi orgánmi a samosprávnymi krajmi. Podľa §7 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov samosprávny kraj pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje so štátnymi orgánmi. Podobné formulácie povinností štátnej správy voči samosprávam a iným orgánom štátnej správy možno nájsť aj v zákonoch regulujúcich jednotlivé úseky správy. Inými slovami povinnosť vzájomného poskytovania údajov medzi týmito entitami je regulovaná len rámcovo a teda nedostatočne a to najmä z pohľadu budúceho posudzovania výkonových parametrov jednotlivých služieb eGovernmentu respektíve hodnotenia kvality poskytovaných služieb.

Z pohľadu elektronických služieb samosprávnych krajov, ktoré definuje táto štúdia je v prvom rade potrebné novelizovať zákony, ktoré zabraňujú elektronizácii tým, že vyžadujú spôsob vybavovania, ktorý je nezlučiteľný s elektronizáciou. Ide najmä o zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov. Následne bude potrebné, aby gestori pre legislatívu na jednotlivých úsekoch správy pokračovali v novelizácii zákonov, ktoré sú uvedené v kapitole legislatívna analýza súčasného stavu (4.1.3). Rovnako treba elektronizovať nielen hmotnoprávne predpisy, ale aj od nich neoddelitelné procesné postupy (napr. správne konanie) a back-officové obslužné činnosti. Spomínané zákony síce nie sú kritické z pohľadu budovania eGovernmentu pre samosprávne kraje, avšak majú veľký význam z perspektívy celkového fungovania eGovernmentu na Slovensku. Uvedené zákony regulujú celé úseky správy a určujú služby a procesy, ktoré môžu predchádzať respektíve nasledovať po službách a procesoch poskytovaných samosprávnym krajom. V tejto fáze formovania právneho rámca bude priestor na zefektívňovanie a optimalizáciu procesov súvisiacich najmä s G2G komunikáciou.

Nasleduje skupina zákonov, ktoré síce priamo neregulujú oblasť informatizácie spoločnosti avšak prierezovo upravujú niekoľko úsekov správy a bude nutné do nich zapracovať zmeny súvisiace s budovaním eGovernmentu na úrovni samosprávnych krajov. Ide najmä o nasledujúce zákony:

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

- Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov

Previazanosť procesu informatizácie verejnej správy s procesom formovania právneho rámca je zásadnou podmienkou pre úspešnosť celého projektu eGovernmentu na Slovensku. V tejto časti zdôrazňujeme potrebu dvojúrovňového formovania právneho rámca pre rozvoj eGovernmentu na úrovni samosprávnych krajov. Bez aktívnej účasti ústredných orgánov štátnej správy ako gestorov úsekov správ a ich iniciatívy v legislatívnej oblasti nie je možné elektronizovať všetky služby. V súvislosti so samosprávnymi krajmi sú podmienky informatizácie nastavené tak, aby podmienkou čerpania finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti bolo prijatie príslušných všeobecne záväzných nariadení umožňujúcich elektronizáciu služieb VÚC.

#### Kategórie princípov pre architektúru právneho rámca samospráv

Jednou z priorít NKIVS je vytvorenie architektúry právneho rámca informatizácie verejnej správy, prijatie koncepcie jeho formovania, ako aj jeho reálneho vytvárania a aplikovania v každodennej praxi. Z tejto architektúry vyplýva potreba prípravy legislatívneho a časového plánu zmien jednotlivých zákonov. Architektúra právneho rámca bude riešiť základné otázky týkajúce sa eGovernmentu ako spôsob ochrany osobných údajov pri použití IKT, terminológiu a štandardy. Jedným zo vstupom do takejto architektúry budú potreby legislatívnych zmien identifikované jednotlivými štúdiami uskutočniteľnosti v rámci OPIS. Ďalším vstupom s vysokou pridanou hodnotou sú princípy pre tvorbu legislatívnych noriem z krajín, ktoré  patria medzi lídrov v online dostupnosti a sofistikovanosti eGovernment služieb. Aplikácia týchto princípov môže výrazne zrýchliť budovanie eGovernmentu a jeho kvalitu na Slovensku. Vychádzajúc z overených medzinárodných postupov navrhujeme aplikovať nasledovné kategórie princípov pre architektúru právneho rámca samospráv:

- Kvalita služieb poskytovaných samosprávami

- Znižovanie administratívnej záťaže

- Transparentnosť poskytovania eGovernment služieb

- Proaktívne poskytovanie služieb

- Integrálne a spoľahlivé samosprávy

- Efektivita na úrovni samospráv

Tieto princípy sú dôležitým nástrojom pre rozhodovanie o strategických otázkach v oblasti eGovernmentu.  Pri analýze zhora-nadol poskytujú logickú štruktúru a argumentačnú základňu o správnosti, respektíve neprijateľnosti partikulárnych riešení. Zároveň sú v súlade s najlepšími medzinárodnými postupmi a sú škálovateľné. Sú aplikovateľné nielen pre samosprávy, ale môžu byť rozšírené aj na celý verejný sektor. Podobné princípy boli prijaté vo forme zákonov vo viacerých európskych krajinách, ktoré sú dnes lídrami v oblasti eGovernmentu.

- Kvalita služieb poskytovaných samosprávami

Prvá kategória princípov hovorí o zrovnoprávnení elektronického poskytovania služieb s tradičným, najmä papierovým spôsobom vybavovania. Občania a podnikateľa môžu používať ľubovoľný kanál pre vybavenie svojej žiadosti. Princípy z tejto oblasti budú riešiť napríklad otázky online identifikácie a elektronického podpisu.

- Znižovanie administratívnej záťaže

Znižovanie administratívnej záťaže je relatívne nová požiadavka na legislatívne procesy v podmienkach SR. V zmysle SIVS ide predovšetkým o aplikáciu cieľa „zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou“ a klientsky pohľad na služby . V tejto oblasti je možné dosiahnuť výrazné výsledky za pomerne krátky čas. V niektorých krajinách EÚ musia byť legislatívne iniciatívy pred predložením do zákonodarného orgánu  podrobené analýze administratívnej náročnosti porovnávajúcej benefity novej legislatívy s prípadnými nákladmi na zvýšenie administratívnej záťaže. Táto analýza umožňuje optimalizovať požiadavky na občanov a podnikateľov a znižuje riziko nezamýšľaných dopadov.

- Transparentnosť poskytovania eGovernment služieb

Samozrejmosťou demokratických krajín je transparentnosť verejného sektora (tretia kategória princípov). Z pohľadu poskytovania eGovernment služieb ide napríklad o možnosť sledovať stav vybavenia služieb. Dôsledné dodržiavanie tohto princípu vedie k podstatnému skráteniu času potrebného na vybavenie žiadosti a teda úsporu nákladov na strane poskytovateľa i klienta.

- Proaktívne poskytovanie služieb

Prostriedky IKT umožňujú predvídať požiadavky občana na verejnú správu a teda podstatne zvýšiť kvalitu služby, čo adresuje štvrtá kategória princípov. Z pohľadu EK hodnotenia eGovernment služieb ide o najvyšší možný stupeň sofistikácie služby, tzv. proaktívny prístup.

- Integrálne a spoľahlivé samosprávy

Princíp „integrálne  a spoľahlivé samosprávy“ predpokladá komunikáciu a úzku spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy (najmä vzťah VÚC a štátna správa). Súčasná slovenská legislatíva umožňuje prijatie žiadosti respektíve začatie správneho konania až po získaní kompletnej žiadosti a všetkých relevantných príloh. Pritom niektoré z týchto príloh sú výsledkom iných správnych konaní. Bolo by prirodzené, keby sa samosprávny kraj stal „vlastníkom“ všetkých služieb v jeho kompetencii. To znamená koordináciu aktivít všetkých ostatných účastníkov zúčastnených na poskytovaní služby vrátane príslušných štátnych úradov.  Koordinácia by sa pritom netýkala iba procesu poskytnutia konkrétnej  služby ale aj všetkých vstupov a správnych konaní, ktoré sú súčasťou žiadosti o službu a jej príloh. Vlastníctvo komplexnej služby umožní exaktné vyjadrenie času nevyhnutného pre vybavenie služby a nákladov na komplexnú službu pre klienta aj poskytovateľa služby. Pravidelné meranie jednotlivých atribútov, ich monitoring a porovnávanie bude viesť k významnému skoku v kvalite poskytovaných služieb a zvýšeniu spokojnosti klientov.

- Efektivita na úrovni samospráv

Posledný princíp zdôrazňuje trvalú udržateľnosť budovaných služieb a interoperabilitu, ktoré budú zabezpečené maximálnym využitím zdieľaných komponentov a používaním rovnakých štandardov.

Uvedený popis kategórií princípov je len rámcový. Detailné spracovanie jednotlivých kategórii princípov sa nachádza v prílohe 3 tohto dokumentu. Každá kategória zvyčajne obsahuje niekoľko hlavných princípov, ktoré je potrebné dodržiavať a niekoľko odporúčaní v podobe odvodených princípov. Účelom tohto popisu bolo stručne predstaviť jednotlivé princípy architektúry pre samosprávy, ktoré by sa mali stať akceptovanými princípmi pre návrhy a zmeny akejkoľvek legislatívy, ktorá sa týka informatizácie verejnej správy alebo ktorá upravuje poskytovanie služieb občanom a podnikateľom.

### Architektúra informačných systémov (referenčná architektúra VÚC)

Referenčná architektúra VÚC má za cieľ definovať cieľový stav jednotlivých komponentov informačných systémov VÚC a zároveň ponúknuť návod na postupné zavedenie takéhoto systému. Referenčná architektúra je navrhnutá v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy SR.

O tejto architektúre hovoríme ako o referenčnej (teda vzorovej) z dôvodu, že výber a implementáciu konkrétnych komponentov eGovernmentu predpokladáme realizovať podľa požiadaviek VÚC BA.

Hlavné ciele tejto architektúry sú nasledovné:

- Zabezpečenie plnej (End-to-end) integrácie procesov poskytovania eGovernment služieb

- Separácia komponentov na základe jasne definovanej funkcionality a rozhraní – služieb

- Zabezpečenie flexibility a adaptability výslednej architektúry aplikovaním princípov SOA

- Integrácia existujúcich a budúcich komponentov verejnej správy do procesov VÚC za účelom zefektívnenia poskytovania služieb

Dokument popisuje pohľad na celkovú architektúru VÚC vrátane popisu funkcionality jednotlivých komponentov, ktorá ukazuje štrukturálny pohľad na architektúru VÚC.

Nasleduje dynamický pohľad a väzba komponentov na generický proces poskytovania služby, ktorý ukazuje na role jednotlivých komponentov v jednotlivých krokoch procesu poskytovania služby a zároveň umožňuje získať základnú predstavu o kľúčových rozhraniach v rámci IS VÚC.

Posledná kapitola popisuje postup implementácie tejto referenčnej architektúry na úrovni VÚC. Navrhujeme postupnú implementáciu podľa definovaných a popísaných fáz z dôvodu veľkého rozsahu prác potrebných na dosiahnutie definovaného cieľa a potreby ponúknuť už aj čiastočné výsledky projektu verejnosti a samosprávam skôr ako budú úplne ukončené projekty. Zároveň tieto fázy zabezpečia lepšiu kontrolovateľnosť a sledovateľnosť implementačných projektov.

V rámci implementácie tejto referenčnej architektúry odporúčame vzájomnú kooperáciu VÚC pri návrhu a implementácii jednotlivých komponentov a ich vzájomné zdieľanie za dohodnutých a zmluvných podmienok. To zabezpečí širšie pokrytie požiadaviek, ktoré môžu byť pri detailnom návrhu na niektorých VÚC opomenuté a zároveň efektívnejšie využitie  prostriedkov určených na projekt.

### Popis referenčného riešenia architektúry VÚC

Architektúra VÚC stavia na princípoch a smerovaní definovanom v NKIVS, pričom v súlade s princípmi podporuje využívanie centrálnych a spoločných modulov, je vystavaná hlavne na princípoch SOA, kde každý komponent plní jasne definovanú rolu a tieto komponenty si navzájom poskytujú služby, a spravidla sú voľne previazané pomocou integračných nástrojov na integráciu aplikácií (ESB – Enterprise Service Bus) a na integráciu procesov (Procesná integrácia – BPM, WFM, BRE). Táto architektúra je postavená na princípoch pre architektúru samospráv, definovaných v prílohe 3 tejto štúdie.

Všetky komponenty sú nazývané logickými menami, t.j. referenčná architektúra nepredpisuje konkrétne komponenty od konkrétnych výrobcov, ale definuje role a služby jednotlivých komponentov v celkovom pohľade na architektúru VÚC. Pri fyzickej implementácii týchto komponentov je možné, že niektoré z nich budú zlúčené do finálneho balíkového produktu alebo naopak môžu byť v prípade potreby rozdelené na viac komponentov. Preto je potrebné brať tento zoznam ako odporúčanie a prostriedok na kontrolu úplnosti návrhov architektúry a v prípade dôkladne zdôvodneného návrhu na zmenu je možné isté zmeny pripustiť.

Zároveň odporúčame v prípade, že budú k dispozícii v čase riešenia pre niektoré služby mimo IT prostredia VÚC, ktoré dostatočne pokrývajú požiadavky kladené na tieto služby z pohľadu VÚC, využiť tieto riešenia a nebudovať pre ne samostatnú alternatívu. Dôvodom je najmä efektívne využitie zdrojov a uľahčenie udržateľnosti riešenia z pohľadu výdavkov na jeho prevádzku a správu.

Obrázok č.17: Schéma a vrstvy architektúry VÚC

Definovaná architektúra je popisovaná v štyroch hlavných vrstvách:

- Front-office

- Vrstva, ktorá priamo zabezpečuje elektronickú výmenu informácií medzi občanom/podnikateľom a VÚC

- Hlavnou úlohou je zabezpečiť právne záväzné podanie na vstupe a právne relevantný výstup na druhej strane

- Kľúčovým prvkom sprostredkujúcim tieto úlohy, na ktorý sú ostatné komponenty prepojené, je portál VÚC

- Mid-office

- Vrstva, ktorá riadi procesnú stránku podaní a súvisiacu orchestráciu zamestnancov VÚC a jednotlivých komponentov IS tak, aby na konci procesu bol k dispozícii požadovaný výstup

- Hlavnými komponentmi sú procesné nástroje (BPM na orchestráciu systémov a WFM na procesné riadenie manuálnych aktivít) a Riadenie podaní (Case management) pre definíciu typov podaní a správu informácií o ich priebehu

- Back-office

- Slúži najmä ako dátový zdroj a úložisko pre jednotlivé procesy eGovernment služieb a ako vnútorná IT podpora VÚC

- Obsahuje systémy pre vnútornú správu VÚC, lokálne registre (vychádzajúce z národných registrov definovaných v NKIVS a ďalšie vyplývajúce zo špecifických potrieb VÚC) a dátové služby operatívnych dátových úložísk pre špecifické agendy VÚC

- Externé systémy

- Systémy mimo správy a kompetencie VÚC, ktorých služby sú využívané v rámci procesov VÚC

- Ide najmä o systémy, ktoré poskytujú informácie potrebné pre vykonávané procesy, resp. sú do nich informácie v rámci týchto zasielané

- Hlavným cieľom integrácie týchto systémov je zjednodušiť administratívne procesy v zmysle znižovania množstva dokumentov, ktoré je povinný občan/podnikateľ dodávať k žiadostiam, ak už tieto informácie sú k dispozícii u iných orgánov verejnej správy

V nasledujúcich kapitolách popisujeme jednotlivé komponenty výslednej architektúry, pričom definujeme ich hlavné funkcie a ich relevantné vstupy a výstupy. Tieto komponenty sú popísané podľa štruktúry definovanej nasledovnými kategóriami:

- Front-office

  - Komponenty UPVS

  - Komponenty VÚC

- Mid-office

  - Procesná integrácia

  - Riadenie podaní

  - Správa dokumentov a elektronického obsahu

- Back-office

  - IS úsekov správy VÚC

  - Lokálne registre

  - Operatívne dátové úložiská

- Externé systémy

  - Základné registre

  - Iné externé systémy

#### Front-office komponenty VÚC

Portál je základným komponentom vrstvy front-office, ktorý je prostriedkom pre zabezpečenie používateľského rozhrania tak voči verejnosti (občanom a podnikateľom), ako aj voči zamestnancom VÚC.

Portál integruje prvky používateľského rozhrania ďalších komponentov vrstvy front-office a zabezpečuje výsledné konzistentné používateľské rozhranie. Ide o základný komponent infraštruktúry.

V návrhu architektúry predpokladáme riešenie portálu na úrovni VÚC a integráciu s Ústredným portálom verejnej správy kvôli previazaniu na eGovernment služby a ďalšie základné komponenty ÚPVS.

Info Modul v úzkej spolupráci s modulmi CMS a Správa podaní – prípadov umožňuje štruktúrovaný pohľad na ponúkané služby VÚC, priamo integrovaný s produkčnými definíciami služieb v systéme Správa podaní – prípadov.

Tento modul v konečnom dôsledku ponúka na portáli kompletné a štruktúrované informácie o dostupných službách eGovernmentu ponúkaných na úrovni VÚC a slúži teda ako interaktívna encyklopédia služieb prepojená so samotnou implementáciou poskytovaných služieb. Samozrejmosťou je možnosť vyhľadávania v týchto údajoch a prepojenie na životné situácie občana resp. podnikateľa. Tu je dôležitá integrácia s UPVS, najmä čo sa týka previazania UPVS a portálu VÚC, životných situácií a detailu poskytovanej informácie na oboch úrovniach.

Dôležitou súčasťou týchto informácií sú informácie o organizáciách v pôsobnosti VÚC. V prípade, že sú tieto informácie obsiahnuté v lokálnych registroch, budú tieto integrované na Info Modul a informácie budú aktualizované prostredníctvom registrov. Pre oblasti, pre ktoré lokálne registre nebudú existovať (napr. školy, kultúrne zariadenia a podobne), budú tieto informácie spravované pre Info Modul prostredníctvom modulu CMS.

Info modul slúži aj na poskytovanie iných informácií určených na zverejňovanie pochádzajúcich tak z jednotlivých systémov VÚC, ako aj voľne spracované v rámci administrácie Info modulu na strane VÚC (napr. informácie o rozpočte VÚC a výsledky hlasovania zastupiteľstva a podobne). Tieto interné systémy, resp. informácie z nich môžu byť aj automaticky integrované do Info Modulu, ak sa to ukáže ako efektívne.

Ďalšou funkcionalitou Info Modulu bude poskytovanie podpory občanom a podnikateľom pri používaní portálu VÚC a služieb eGovernmentu (Helpdesk). Ide najmä o nasledovné oblasti

- Najčastejšie otázky a riešenia

- Možnosť kladenia otázok k možnostiam a spôsobu používania portálu

- Nahlasovanie prípadných problémov s používaním služieb

- Podávanie návrhov na rozšírenie, resp. vylepšenie funkcií portálu VÚC a poskytovaných služieb

- Prípadne podpora verejného prístupu k zdieľaniu informácií medzi občanmi

Podávané informácie by mali byť v prípade známej identity ich používateľa do maximálnej možnej miery personalizované a prispôsobené jeho charakteristikám.

Elektronické formuláre - modul pre Elektronické formuláre pozostáva z dvoch častí

- Samotný eForm modul tak ako je definovaný v NKIVS

- Rozšírenie pre Elektronické formuláre modulu pre potreby VÚC

Cieľom je, aby tieto dve časti poskytovali ako homogénny celok funkcionalitu popisovanú v ďalšej časti tejto kapitoly, pričom hlavné rozdelenie funkčnosti týchto častí je nasledovné:

- eForm modul

  - kompletná správa (tvorba, zverejňovanie, verzionovanie a podobne) formulárov, poskytnutie podpory pre vypĺňanie týchto formulárov a podobne

- Rozšírenie pre potreby VÚC

  - funkcionalita pre zjednodušenie práce s formulármi najmä pre občanov a podnikateľov, ktorá prostredníctvom spravidla webového formulára zabezpečí predvyplnenie polí s integráciou na iné komponenty, ktoré poskytujú zdrojové dáta pre predvypĺňané polia. Tieto vizuálne reprezentácie musia byť taktiež v súlade so schválenými reprezentáciami týchto formulárov tak, ako je to v štandardnom eForm module UPVS.

Komponent zodpovedá za sprostredkovanie štruktúrovaného dialógu s používateľom za účelom zadania údajov do procesu služby. Kľúčové funkcionality Elektronických fomulárov sú nasledovné:

- Umožňuje tvorbu a modifikovanie používateľského rozhrania. Dôležitým aspektom návrhu je vzhľad stránok, dátových typov položiek na stránke, zdroje na predvyplnenie položiek formulára a poradie položiek v dialógu. Niektoré externé služby, ako platba, identifikácia, uloženie dočasných výsledkov z čiastočne vyplneného formuláru a celého radu výpočtovej podpory, môžu byť začlenené do procesu.

- Poskytuje možnosť vypĺňania formulárov pre zvolené služby, v prípade pokročilejšej implementácie aj s možnosťou predvypĺňania polí podľa profilu používateľa, prípadne iných dostupných informácií a s možnosťou výberu z predvolených zoznamov v prípade, že pre dané polia majú význam

- Slúži ako nástroj pre inštalácie nových alebo redizajnovaných formulárov na server pre Elektronické formuláre. Jednou z kľúčových úloh je zároveň transparentná a do histórie sledovateľná správa verzií formulárov, resp. niektorých ich objektov. Modul pre Elektronické formuláre môže súčasne obsahovať niekoľko verzií s cieľom minimalizovať dopady zmien vo formulároch na komponenty, ktoré ešte nie sú schopné pracovať s pripravenou novou verziou.

- Slúži ako reportovací nástroj o používaní Elektronických formulárov s cieľom získať z neho údaje o používateľoch, klientoch a organizáciách, ktoré ho využívajú

- Využíva sa na kontrolu prostredia Elektronických formulárov, a parametrizáciu najmä nasledovných aspektov:

- Destinácia vyplneného formulára (výsledky formulára)

- Formát správ pre doručenie výsledného vyplneného formulára

- Status formulára (dostupný, nedostupný, zrušený)

- Verzia formulára

- Aplikačné služby komponentov využívané konkrétnym Elektronickým formulárom a BPM moduly zodpovedné za stanovenie poradia výkonu/spracovania týchto služieb

| Vstup | Identifikácia formulára. |
| --- | --- |
| Výstup | Vyplnený formulár vo formáte stanovenom modulom údržby. |

GIS Front-end je časť používateľského rozhrania, ktorá umožňuje vizualizáciu určitých informácií pomocou ich geopriestorového zobrazenia. Tento pohľad je možné integrovať s viacerými službami, najmä s vyhľadávaním a zobrazovaním informácií o rôznych organizáciách a udalostiach.

| Vstup | Referencia na uložený objekt |
| --- | --- |
| Výstup | Zobrazenie geopriestorovej informácie o objekte používateľovi |

Komponenty ÚPVS sú samostatné riešenia, ktoré VÚC budú využívať z dôvodov efektívneho vynakladania prostriedkov na realizáciu samostatných riešení a poskytnutia jednotného prístupu k funkcionalitám, ktoré sú ponúkané verejnou správou.

V rámci projektov je potrebné zvážiť dva možné prístupy k integrácii týchto komponentov:

- Integrácia na úrovni používateľského rozhrania

  - Tento spôsob integrácie je založený na interakcii na úrovni portálov a preväzovania využívania jednotlivých komponentov prostredníctvom technologických prostriedkov portálov

- Integrácia na úrovni aplikačných služieb

  - Integrácia komponentov do systému VÚC volaním aplikačných služieb vyžaduje sprístupnenie funkcionality týchto komponentov pomocou synchrónnych aplikačných služieb využiteľných na strane VÚC

Z pohľadu VÚC považujeme za vhodné využiť funkcionality poskytované na UPVS prostredníctvom nasledujúcich komponentov:

- IAM

- Notifikačný modul

- Elektronická podateľňa

- Platobný modul

- Modul elektronického doručovania

- eDesk

- Elektronické formuláre

- Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov

Identifikačný a autentifikačný modul (IAM) je základným centralizovaným riešením pre správu identít a prístupových práv v tomto prostredí. Modul IAM má za účel:

- Správu identity – Identity sú spravované v rámci jedného globálneho riešenia IAM (a výsledkom je teda jedna identita pre občana/podnikateľa v rámci celej verejnej správy), ktoré však umožňuje správu identít pre jednotlivé orgány verejnej správy tam, kde to má zmysel samostatne – napr. prístupové práva svojich zamestnancov.

- Správu autentifikačných údajov – Autentifikácia predstavuje proces identifikácie, overenia a potvrdenia identity používateľa.

- Správu prístupových práv – Riadenie oprávnení používateľa zabezpečuje povolenie prístupu používateľa len k tým zdrojom informačného systému (jednotlivým funkčným oblastiam, činnostiam, údajom), na ktoré má daný používateľ oprávnenie.

- Poskytovanie informácií o oprávneniach - Pre informačné systémy, ktoré si udržiavajú vlastné autorizačné informácie prebieha poskytovanie (provisioning) zmien

- Monitorovanie a audit - Monitorovací systém umožňuje online detekciu podvodných aktivít

- Single-Sign On pre webový prístup/autentifikačný server - Single Sign On zabezpečuje prístupy používateľov správnych orgánov jednotným spôsobom pre celý IS správneho orgánu bez toho aby sa na každý technicky oddelený systém bolo nutné prihlasovať zvlášť.

Modul IAM zabezpečuje aj riadenie rolí a zastupovania inej osoby. Pre služby VÚC sme identifikovali nasledujúce požiadavky na zastupovanie:

- Zastupovanie právnickej osoby, ktorej je osoba štatutárom

- Zastupovanie osoby na základe splnomocnenia

| Vstup | Identifikácia klienta Údaje získané bezpečným spôsobom autentifikujúce klienta Rola prístupná klientovi |
| --- | --- |
| Výstup | Autorizácia klienta na vybratú rolu |

Notifikačný modul je modul UPVS, ktorého rola je definovaná ako veľmi štíhly komponent, ktorý neobsahuje kľúčové produkčné údaje (napr. o občanoch, podnikateľoch, ich kontaktných údajoch) ani biznis logiku (ako napr. predpisy pre notifikácie, pravidlá, kedy majú byť notifikácie odosielané a podobne). Hlavnou úlohou tohto komponentu v architektúre je ponúkať službu garantovaného zasielania notifikácií podľa presnej požiadavky – t.j. s uvedením:

- Komunikačného kanálu (napr. e-mail, SMS)

- Konkrétneho určenia destinácie (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo)

- Predmetu a tela samotnej správy

V prípade, že to zvolený kanál umožňuje, tento modul zabezpečí spracovanie potvrdenia o doručení notifikácie a možnosť skontrolovať výsledok – úspešné, resp. neúspešné doručenie.

Elektronická podateľňa realizuje overovanie a podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom (ZEP - zaručeného elektronického podpisu) a funkcionalitu s tým spojenú.

- Overenie elektronického podpisu prijatého podania

- Vystavenie elektronickej potvrdenky o prijatí podania

- Elektronické podpisovanie dokumentov ZEP-om príslušného orgánu verejnej správy (najmä pri hromadnom automatizovanom generovaní dokumentov) – teda podpisovanie dokumentov na strane VÚC

- Poskytnutie aplikácií pre používateľov na vytváranie a overovanie elektronických podpisov kompatibilných s centrálnou elektronickou podateľňou – podpisovanie na strane občana/podnikateľa

- Akceptovanie/overovanie podpisov podateľní správnych orgánov

Pri komunikácii s externými subjektmi bude možné použiť formáty podpisu ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona 215/2002 o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Elektronická podateľňa môže byť využitá lokálna (na úrovni VÚC) alebo Centrálna elektronická podateľňa ako spoločný komponent UPVS. Hlavnými dôvodmi pre rozhodovanie sa sú bezpečnostné a výkonové aspekty. Z analýzy vyplynulo, že niektoré subjekty už disponujú elektronickou podateľňou, preto v rámci tejto štúdie nepredpisujeme konkrétny spôsob nadobudnutia tejto služby.

| Vstup | Referencia na dokument v DMS alebo dokument určený na elektronický podpis |
| --- | --- |
| Výstup | Elektronicky podpísaný dokument |

Platobný modul zabezpečuje realizáciu elektronických platieb v rámci procesov prostredníctvom internetu. Jeho hlavné atribúty sú:

- Integrácia do procesu poskytovania služieb

- Výzva na úhradu s náležitosťami platby, prijme oznámenie že platba je odoslaná a povolí ďalšie konanie

- Možnosť platby z bankového účtu cez internet bankovníctvo prostredníctvom “predvyplneného” platobného príkazu.

- Okamžité potvrdenie platby poskytovateľovi služby.

- Overenie platby

- Po získaní platby je tato spárovaná s konkrétnou operáciou,

- Eventuálne zašle správu obchodníkovi, že peniaze boli prijaté na účet inštitúcie

- Jednotné používateľské rozhranie pre všetky elektronické platby.

| Vstup | Výška, účel a spôsob platby vyrubené klientovi |
| --- | --- |
| Výstup | Realizácia platby a potvrdenie o platbe |

Modul elektronického doručovania zabezpečuje legislatívne záväzné potvrdzovanie doručenia dokumentov (najmä z smerom od VÚC k občanovi/podnikateľovi) a vystavenie elektronicky podpísanej doručenky.

| Vstup | Dokument doručený, resp. pripravený na doručenie do eDesku |
| --- | --- |
| Výstup | Doručenka a finálne potvrdenie doručenia, resp. nedoručenia (a v tom prípade aj dôvodu) dokumentu |

eDesk slúži ako elektronická schránka všetkej komunikácie občana, resp. podnikateľa s verejnou správou. Poskytuje teda úplný prehľad o zrealizovanej komunikácii a zároveň slúži ako hlavný bod preberania elektronických dokumentov vyprodukovaných na strane verejnej správy pre daného občana, resp. podnikateľa. Z tohto dôvodu je kľúčové využívanie centrálneho modulu, keďže občan, resp. podnikateľ by nemal byť nútený kontrolovať niekoľko schránok na viacerých portáloch, ale mal by mať jednu schránku obsahujúcu všetky dokumenty.

Integrovaním na UPVS, tento modul poskytuje prezentačné rozhranie, aplikačné služby na prístup a úložisko dokumentov. Zároveň spravuje väzby medzi týmito dokumentmi (napr. ak súvisia s jedným podaním).

#### Mid-office komponenty VÚC

Riadenie prípadov/podaní je nástrojom na komunikáciu s klientmi verejnej. Každý proces, či už je iniciovaný klientom alebo verejnou správou je vedený ako prípad/podanie. Prípady sú archivované a v prípade nadväzujúceho novootvoreného prípadu alebo v prípade odvolania voči rozhodnutiu pôvodný prípad je použitý ako referenčný.

Systém na riadenie podaní poskytuje funkcionality na:

- Prijatie, inicializácia a formálna kontrola podania – Podanie musí spĺňať formálne požiadavky, ktoré systém podporuje.

- Preskúmanie/prehliadanie podania – Na efektívne spravovanie podaní je výhodné prehliadať aktívne (v súčasnosti riešené) a minulé (už vyriešené) podania v systéme

- Plánovanie podania – Na základe požadovanej služby možnosť naplánovania riešenia podania - užitočné z pohľadu zvýšenia efektivity VÚC

- Zdieľanie podaní – Na riešení jedného podania sa môže podieľať niekoľko pracovníkov verejnej správy. Zdieľanie informácií o podaní vo forme poznámok môže byť užitočné pre lepšie pochopenie požiadavky zákazníka.

- Monitorovanie a kontrola – Na zabezpečenie vhodnej kvality a kontroly poskytovania služby je potrebná podpora systému. Pre jednotlivé služby môže byť stanovená lehota na vyriešenie podania.

- Uzavretie podania – Po každom uzavretí podania sa vygeneruje sumár vybavenia podania

- Vyhodnotenie podaní – Reporty o všeobecných informácií o podaniach sú potrebné na lepšie vyhodnotenie a zlepšenie procesu vybavovania zákazníckych požiadaviek

Systém na riadenie podaní  pozostáva z týchto dvoch hlavných častí:

- Definičné údaje - v rámci definičných údajov podaní sú definované typy podaní a ich základné charakteristiky (napr. zodpovednosti a kontakty pre typy podaní, výška poplatkov pre daný typ podania, možné prístupové kanály a podobne). Tieto údaje sa využívajú pri riadení procesov a v Info module na zobrazovanie týchto informácií cez Portál. Táto časť systému pre riadenie podaní je v konečnom dôsledku hlavným a referenčným zdrojom údajov o typoch podaní a služieb

- Údaje o vykonaní - na rozdiel od predošlej časti, ktorá obsahuje jednu entitu pre jeden typ podania, táto časť je závislá od využívania služieb a pre každé podanie resp. využitie eGovernment služby vzniká množina údajov. Tieto údaje sú záznamom o priebehu poskytovaní služby na úrovni jednotlivých krokov, pričom pre každý krok sú zaznamenávané kľúčové údaje, ako kto daný krok vykonal, kedy, v rámci akého procesu a prípadne iné relevantné údaje. Tieto údaje sú základom pre sledovanie využívania služieb, monitoring a ďalšie analýzy.

| Vstup | Referencia na existujúce podanie, a operácia s vybratým podaním a parametre závislé od zvolenej operácie. Na vytvorenie nového podania je určená špecifická operácia so zvlášť parametrami. |
| --- | --- |
| Výstup | Referencia na novovytvorené alebo zmenené podanie |

#### Procesná integrácia

Nasledovné komponenty na strane VÚC slúžia výlučne na integráciu procesov a komponentov na strane VÚC. Na strane ÚPVS a centrálnych komponentov predpokladáme (aj keď nevyžadujeme) tiež prítomnosť týchto komponentov. Základný princíp je však nasledovný:

- ak proces na strane VÚC vyžaduje vyvolanie služby na centrálnej úrovni, z pohľadu VÚC ide o volanie atomickej služby. V prípade, že táto je riadená nástrojmi pre BPM, nie je tento fakt na strane VÚC relevantný. Výsledkom je oddelenie zodpovedností za jednotlivé podprocesy v zodpovednosti jednotlivých orgánov (VÚC a orgán štátnej správy).

BPM (bussiness-process management) má za cieľ riadenie a podporu pre optimalizáciu procesov, ktoré podporujú poskytovanie služby. Základnou úlohou modulu BPM je riadenie toku medzi jednotlivými pripojenými systémami od vytvorenia podania v Portáli až po spracovanie v systéme vrátane zasielania relevantných správ používateľovi na portál respektíve medzi inými pripojenými modulmi navzájom.

Na takto koncipovaný systém môžu byť výhľadovo pripojené i externé systémy vstupujúce do jednotlivých procesov.

Základné funkcie modulu BPM:

- Platforma pre spúšťanie jednotlivých biznis aplikácii a procesov.

- Implementácia procesov na úrovni komunikácie medzi jednotlivými pripojenými modulmi.

- Dynamické riadenie rozhraní pripojených systémov.

- Biznis monitoring procesov (Business Activity Monitoring - BAM).

- Definovanie biznis procesu pre spravované služby

- Manažment zmien biznis procesov

- Definíciu spúšťacích udalostí pre notifikácie

- Orchestráciu biznis procesov

- Zabezpečenie integrácie aplikačného rozhrania

- Smerovanie dokumentov podľa definovaného procesu

- Správa prístupových práv podľa definície procesu

- Hierarchia prístupových práv pre správne orgány a poradné orgány.

Funkcie, ktoré nie sú predmetom modulu BPM:

- Implementácia workflow s používateľským rozhraním.

- Archivácia, respektíve dlhodobé uchovávanie správ.

Princípy implementácie BPM:

- Integrácia systémov založená na voľnej väzbe správ („loosely coupled messaging“).

- Delenie procesov na:

  - krátko bežiace (rádovo sekundy) atomické procesy (transakcie),

  - dlho bežiace transakcie.

- Podpora dlhodobo bežiacich transakcií.

- Oddelenie pravidiel (Business Rules) od ich fyzickej implementácie.

- Podpora pre dynamickú konfiguráciu rozhraní pripojených systémov.

- Vytvorenie pravidiel a nasadenie prostriedkov pre biznis monitoring systému.

- Nasadenie prostriedkov a implementácia systémového monitoringu.

WFM (Workflow management) je systém na podporu výmeny informácií, dokumentov alebo úloh medzi zamestnancami. Práca medzi zamestnancami je riadená definovanými procedúrami implementovanými v rámci WFM. Tok informácií a úloh je v rámci WFM riadený automatizovaným systémom pre riadenie procesu. Modul zároveň poskytuje funkcionalitu správy úloh zamestnancov verejnej správy.

BRE (Business Rules Engine) je systém poskytujúci definíciu a vykonanie pravidiel na poskytnutie služby zákazníkovi. Pravidlá môžu byť založené na platnej legislatíve alebo na iných pravidlách, princípoch poskytovania služby alebo môžu byť odvodené z procesov.

Na BRE sa kladie požiadavka robustnosti a efektívneho vyhodnotenia spĺňania podmienok.

ESB (Enterprise Service Bus) zohráva ústrednú úlohu pri aplikačnej integrácii celého riešenia. Základné požiadavky na ESB sú nasledovné:

- sprostredkovanie komunikácie medzi službami (integrovanými aplikáciami) prostredníctvom správ

- zabezpečenie spoľahlivého doručenia správ

- zabezpečenie transparentnosti informácie o pripojených systémoch a technologických rozdieloch pre jednotlivé integrované aplikácie

- transformácie správ a ich obsahu

- verifikácia správ.

Správa dokumentov a elektronického obsahu

CMS (Content management system - CMS), alebo systém pre manažment správy obsahu je komponent, ktorého úlohou je systém pre podporu správy portálových stránok a ich prezentácie na portáli VÚC.

Tento systém zabezpečuje pre rôzne role používateľov možnosti spravovať obsah na portáli prostredníctvom dostupného používateľského rozhrania.

DMS (document management system), alebo  systém pre správu dokumentov je systém určený na údržbu a ukladanie elektronických dokumentov a/alebo naskenovaných dokumentov. DMS poskytuje zvyčajne nasledujúce funkcionality:

- Evidencia umiestnenia fyzických dokumentov – Evidencia je potrebná pre prípad ak je dokument (zmluvy, žiadosti) nutné mať fyzicky uložený.

- Indexácia a prístup – akým spôsobom sú dokumenty sprístupnené a vyhľadateľné.

- Bezpečnosť  - Spôsob sprístupnenia oprávneným a zabránenie prístupu neoprávneným osobám k dokumentom a informáciách o nich.

- Obnova údajov, ktoré boli poškodené (či už ohňom, povodňami, krádežou alebo inými okolnosťami)

- Archivačné obdobie – zabezpečenie krátko a strednodobej archivácie dokumentov

- Distribúcia – Ako sú dokumenty sprístupnené používateľom, ktorí ich potrebujú

- Workflow – Ak dokumenty putujú od jednej osoby k druhej, workflow určuje pravidlá, podľa ktorých sú dokumenty osobám sprístupnené na zmenu.

- Tvorba dokumentov a správa verzií je nutná pre efektívnu spoluprácu viacerých osôb na spoločnom dokumente

- Autentifikácia je možnosť elektronicky podpísať dokument autorom/autormi alebo editormi dokumentu.

| Vstup | Dokument je registrovaný v povolených formátoch |
| --- | --- |
| Výstup | Referencia na uložený dokument |

#### Back-office komponenty VÚC

IS úsekov správy sú systémy podporujúce vnútorné procesy a činnosti v rámci VÚC. Tieto systémy sú dôležité na zaistenie organizačných činností verejnej správy a spravidla už prítomné v prostredí jednotlivých VÚC, pričom môžu byť v niektorých prípadoch využívané aj ako operatívne dátové úložiská, a to:

- Účtovné systémy

- Mzdové systémy

- Systém pre zastupiteľstvo VÚC

- Rozpočtový systém

- Registratúra

- Interný reporting

Interný reporting zodpovedá za poskytovanie zostáv z údajov dostupných v informačnom systéme VÚC. Na tento účel musí byť napojený na služby, resp. dátové úložiská jednotlivých komponentov architektúry, využívať tieto údaje, prípadne ich definovaným spôsobom transformovať a poskytnúť v prehľadnej forme používateľovi v súlade s požiadavkami. Údaje sú zbierané z rôznych komponentov front-office, mid-office, back-office. Primárne predpokladáme využívanie týchto zostáv na strane VÚC, nič však nebráni zverejňovaniu niektorých z nich prostredníctvom portálu verejnosti.

Operatívne dátové úložiská slúžia v rámci podpory poskytovania eGovernment služieb a interných procesov VÚC pre správu údajov súvisiacich s poskytovanými službami. Obsahujú teda dátovú zložku pre jednotlivé služby a zároveň základnú logiku pre spracovanie dát a zabezpečenie ich integrity. Prístup k týmto registrom pre ostatné komponenty je zabezpečený cez dátové služby, teda najmä služby v zmysle založenie, zmena, mazanie (prípadne zneplatňovanie) a čítanie záznamov o spravovaných entitách. Tieto služby sú súčasťou procesu, najmä vo fázach inteligentného vypĺňania formulárov, kontrol formulárov a spracovania na strane VÚC. V rámci analýzy sme z typov procesov a spravovaných objektov identifikovali potrebu nasledovných operatívnych dátových úložísk (pričom niektoré z nich slúžia aj ako IS úsekov správy):

- eDemokracia (sťažnosti, pripomienky, nezáväzné online referendá, návrhy verejnosti)

- Registrácie (vzdelávanie a sociálne služby)

- GIS back-office  (vrátane územného plánovania)

- Dotácie

- Licencie

- Obstarávanie

- Účtovné systémy

- Mzdové systémy

- Systém pre zastupiteľstvo VÚC

- Rozpočtový systém

- Registratúra

- Interný reporting

Lokálne registre boli identifikované na základe analýzy procesov poskytovania služieb v rámci VÚC a potreby, resp. frekvencie potreby využívania konkrétnych údajových entít v týchto procesoch. Ich implementácia prinesie zlepšenie kvality evidencie základných objektov na strane VÚC a ich zapojenie do procesu poskytovania služieb zefektívni tento proces prostredníctvom ponúkania týchto informácií ako zdrojov na predvypĺňanie formulárov. Tieto registre je potrebné v prípade existencie spoločných registrov prepojiť na centrálne registre z dvoch hlavných dôvodov. Tak kvôli aktualizácii čiastkových všeobecných informácií o subjektoch napr. z Registra právnických osôb a podnikateľov ako aj kvôli špecifickým informáciám dostupným na národnej (napr. zdravotné zariadenia), prípadne celoeurópskej úrovni.

Identifikovali sme nasledovné registre, ktoré sa zároveň ukázali ako efektívne pre implementáciu:

- Register zdravotných a zdravotníckych zariadení

- Register poskytovateľov sociálnych služieb

Z pohľadu kompetencií VÚC by mohli byť relevantné aj ďalšie registre (napr. školy, autodopravcovia, kultúrne zariadenia a podobne). V rámci detailnej analýzy sme zistili, že tieto registre by nenašli reálne uplatnenie v poskytovaných službách. Hlavnými dôvodmi je, že na ne nie sú viazané poskytované služby v originálnej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo ich implementácia by bola neefektívna, najmä kvôli veľmi nízkemu počtu registrovaných subjektov.

Tieto lokálne registre odporúčame zjednotiť medzi jednotlivými VÚC a využívať ich ako spoločné riešenia.

| Vstup | Parametre pridania, zmeny objektu v registri |
| --- | --- |
| Výstup | Zmenený obsah registra, na základe požiadavky je objekt pridaný alebo zmenený v registri |

#### Externé systémy VÚC

Externé  systémy sú  prevádzkované inými organizáciami verejnej správy (napr. MV SR, ÚGKK SR a podobne) a preto nebudú súčasťou implementácie systému VÚC. Tieto systémy však budú integrované do systému VÚC z dôvodov potreby využitia údajov pre výkon niektorých služieb.

Základné registre sú jedni z registrov verejnej správy, na ktoré systém musí byť napojený.

Takými sú napr.:

- register fyzických osôb - fyzické osoby,

- register právnických osôb a podnikateľov

- register priestorových informácií,

- register adries,

ako aj na iné národné a európske registre.

Tieto registre môžu byť v prípade potreby replikované v systéme VÚC (kritériom pre replikáciu je najmä frekvencia využívania údajov z registrov, požadovaná rýchlosť ich dostupnosti a najmä potreba dávkového spracovania väčšieho množstva údajov z týchto registrov).

| Vstup | Údaje týkajúce sa pridania, zmeny objektu v registri |
| --- | --- |
| Výstup | Zmenený obsah registra, na základe požiadavky je objekt pridaný alebo zmenený v registri |

IS katastra nehnuteľností spravuje databázu obsahujúcu geometrické určenie, súpis a opis nehnuteľností a práv k nim. Obsahuje zápis a grafické zaznačenie všetkých pozemkov a nehnuteľností.

Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to najmä o vlastníckom práve, ale tiež záložnom práve, vecnom bremene, práve zodpovedajúcom vecnému bremenu a niekedy aj o predkupnom práve. IS katastra nehnuteľností slúži aj na ochranu práv k nehnuteľnostiam a na daňové účely.

Na IS katastra nehnuteľnosti sú napojené najmä tieto služby:

- Zverejňovanie informácii o prebytočnom majetku VÚC

- Prenájom prebytočného majetku

- Predaj prebytočného majetku

- Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu

Informácie z katastra a z registra priestorových informácií sú využívané ako referenčné dátové zdroje pre definované dátové vrstvy GIS.

| Vstup | Určenie nehnuteľnosti, respektíve fyzickej alebo právnickej osoby |
| --- | --- |
| Výstup | Ak je vstupom nehnuteľnosť, tak sa vráti zoznam vlastníka/vlastníkov Ak je vstupom fyzická alebo právnická osoba, tak sa vráti zoznam vlastnených nehnuteľností |

Modul dlhodobého ukladania registratúrnych záznamov (MDUERZ) slúži na ukladanie spisov, ktoré už boli uzavreté v rámci spracovania v ISVS. Prístup k uloženým spisom bude zabezpečený len pre vlastníka spisu (príslušnú inštitúciu verejnej správy), nie pre externé subjekty. Občania a podnikatelia majú možnosť nechať si sprístupniť archivované dokumenty, ktoré im boli vygenerované a v priebehu času odarchivované, prostredníctvom služby eDesku. Modul zabezpečuje jeho dlhodobé uloženie, najmä čitateľnosť, jednoznačnosť obsahu a platnosť elektronického podpisu. Po uplynutí lehoty uloženia sú vo vyraďovacom konaní registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou odovzdané do štátneho (elektronického) archívu zvyšné záznamy sú fyzicky zničené.

V závislosti od detailnej špecifikácie riešenia centrálneho modulu MDUERZ budú môcť samosprávne kraje využívať buď centrálny komponent pre dlhodobú archiváciu, alebo si vybudujú vlastný komponent, ktorý zintegrujú so zvyšnými komponentmi (a to najmä s eDesk modulom a vlastným DMS plniacicim úlohu krátkodobého a strednodobého archívu).

| Vstup | Spis určený na dlhodobé uloženie alebo referencia na uložený spis |
| --- | --- |
| Výstup | Ak je vstupom spis určený na uloženie, výstupom je uložený spis Ak je vstupom referencia na spis, ktorý je už uložený, výstupom je sprístupnenie spisu |

Systém ITMS poskytuje plnohodnotnú podporu celému procesu riadenia pomoci zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Vznikol za účelom zabezpečenia konzistencie, transparentnosti celého procesu a jeho kompatibilitu so stanovenými postupmi a normami. Používanie systému je vyhradené iba zaregistrovaným subjektom, prístup k informáciám je umožnený len po autorizácii.

| Vstup | Referencia na výzvu na čerpanie zo zdrojov štrukturálnych fondov |
| --- | --- |
| Výstup | informácie o výzve na čerpanie zo zdrojov štrukturálnych fondov |

### Mapovanie krokov generického procesu na architektonické komponenty

V tejto kapitole popisujeme úlohu jednotlivých komponentov architektúry VÚC definovaných v predchádzajúcej kapitole pri vykonávaní krokov generického procesu. Súčasťou popisu je identifikácia jednotlivých komponentov zúčastnených v procesnom kroku a následne popis sledu interakcií týchto komponentov pre dosiahnutie cieľa procesného kroku. Tento sled je všeobecne platný, avšak poradie jednotlivých krokov respektíve aj jednotlivé komponenty môžu byť v niektorých procesoch iné na základe legislatívnych, procesných alebo iných špecifík. Tento sled interakcií je zároveň základom pre budúcu definíciu rozhraní medzi komponentmi.

Napriek tomu, že generický proces je z veľkej časti nezávislý na zvolenom komunikačnom kanály, hlavné rozdiely v popisovaných akciách závisiace od kanálu sú v popisoch krokov načrtnuté a hlavný dôraz je kladený na využívanie internetu ako nového komunikačného kanálu z pohľadu služieb VÚC.

V rámci všetkých krokov sú využívané komponenty pre procesné riadenie, ktoré nie sú explicitne v každom kroku menované. Predpokladáme ale, že tieto procesy budú dynamicky riadené a vykonávané týmito komponentmi, aby sme zabezpečili flexibilný výsledný systém VÚC, ktorý bude efektívne udržiavateľný a prispôsobovaný meniacim sa potrebám.

Obrázok 18: Generický procesný model

#### Vstupná fáza

Podanie ako vstupná fáza procesu poskytovania služby je fáza, v ktorej zákazník (občan alebo podnikateľ) potrebuje v rámci riešenia svojej životnej situácie alebo potreby informácie smerujúce k výberu použitia správnej služby a spôsob, ako svoje podanie zrealizovať prostredníctvom vybraného komunikačného kanálu.

1a Vyjasnenie otázky, resp. potreby zákazníka

Tento krok je nevyhnutný k správnemu informovaniu zákazníka o možnostiach eGovernmentu, ktoré môže využiť pri riešení svojej situácie. Je tu dôležité správne podanie komplexnej a personalizovanej informácie na strane portálu VÚC a tak isto, podpora interakcie zákazníka a verejnej správy.

Zákazník si v prehliadači otvorí stránku s portálom VÚC. V rámci informačného modulu prepojeného na aktuálny katalóg služieb vrátane ich atribútov si môže prezerať služby VÚC cez pohľad životných situácií, pričom získava informácie o službách, procese a právnych úpravách súvisiacich s jednotlivými službami. Tieto informácie sú udržované komponentmi definičných údajov riadenia podaní a CMS.

Pre interakciu a komunikáciu s VÚC bude využitý modul Elektronické fomuláre pre vytvorenie formulára s otázkou a eDesk pre prevzatie odpovede.

Využívanými komponentmi v tomto kroku sú:

- Portál

- CMS/Web Pages

- Info Modul

- Elektronické formuláre

- eDesk

1b Poskytnutie informácií

Tento krok je zahrnutý v popise predošlého. V prípade, že ide o osobnú alebo poštovú komunikáciu, tento krok znamená komunikáciu informácie smerom k občanovi zo strany VÚC.

Využívané komponenty:

- Portál

- CMS/Web pages

- Info modul

1c Výber služby

V rámci tohto kroku si zákazník na základe informácií získaných v predošlých krokoch zvolí požadovanú službu a zaháji samotný proces jej poskytovania. Toto je priamo iniciované na portáli z Infomodulu – konkrétne z popisu danej služby.

Využívané komponenty:

- Portál

- Infomodul

1d Autentifikácia používateľa

Autentifikácia zákazníka musí prebehnúť najneskôr v tomto kroku – teda pri začatí procesu samotného poskytovania služby. Známa totožnosť zákazníka v predošlých krokoch je však odporúčaná v otázke poskytovania personalizovaných služieb  a odporúčaní. Autentifikácia je realizovaná pomocou modulu IAM, ktorý zároveň rieši aj zastupovanie v prípadoch, kedy to povoľuje zákon (splnomocnenie, rozhodnutie súdu a podobne).

Využívané komponenty:

- Portál

- IAM

1e Vyplnenie formulára a priloženie dokumentov

V tomto kroku používateľ vyplní konkrétnu žiadosť spojenú so službou a dodá príslušné prílohy. Primárne je využívaný modul Elektronické formuláre a klientská reprezentácia formuláru na Portáli. Pre základné pravidlá priebežného vyhodnocovania formálnej a obsahovej korektnosti formulárov sú využívané pravidlá implementované v BRE a na priebežné špecifické kontroly, resp. doplnenia informácií už dostupných v systémoch verejnej správy môžu byť aj iné špecifické systémy (najmä základné registre, operačné dátové úložiská VÚC a podobne).

Využívané komponenty:

- Portál

- Elektronické formuláre

- BRE

- Registre

1f Kontrola úplnosti

Po podaní je potrebné vykonať finálnu a maximálnu možnú (a zároveň efektívnu) automatickú kontrolu formálnej a obsahovej korektnosti podania. Tá prebieha podobným spôsobom ako priebežné kontroly počas vypĺňania, resp. môže obsahovať komplexnejšie kroky v špecifických systémoch. Nesprávne podanie je potrebné doplniť pomocou sady komponentov pre podávanie.

Využívané komponenty:

- Portál

- BRE

- Elektronické formuláre

1g Platba

Posledným krokom podania, ktoré už prešlo všetkými automatickými kontrolami je spravidla (ak ide o platenú službu) úhrada správneho poplatku. V tomto kroku sa vypočíta aj výška platby na základe pravidiel stanovených správou podaní. Tu sa počíta s využitím centrálneho platobného modulu ÚPVS, ktorý je napojený na bankové systémy jednotlivých bánk a po vykonaní platby (buď cez internetové bankovníctvo alebo iným spôsobom) notifikuje systém o potvrdení platby a nie je potrebné čakať na zrealizovanie medzibankového prevodu. Zároveň je o akceptovanej platbe notifikovaný aj zákazník.

Využívané komponenty:

- Portál

- Platobný modul

- Notifikačný modul

1h Potvrdenie o vykonaní podania

Po splnení všetkých náležitostí pre podanie nasleduje komplexný krok odovzdania podania verejnej správe. Po definitívnom potvrdení zákazníkom na Portáli musí byť dokument elektronicky podpísaný (Elektronická podateľňa) a bezpečne doručený na správneho adresáta (určenie pomocou Definičných údajov typu prípadu, BRE) a uložený v systéme pre správu dokumentov (DMS). V zmysle legislatívnych požiadaviek je potrebné zaradiť dokument do registratúry VÚC a zároveň zaviesť informácie o ňom do správy podaní/prípadov. Dokument podania musí byť k dispozícii prostredníctvom eDesk, je potrebné notifikovať zákazníka aj príslušného úradníka vo VÚC o novom podaní.

Využívané komponenty:

- Portál

- eDesk

- DMS

- Elektronická podateľňa

- Modul elektronického doručovania

- Registratúra

- Notifikačný modul (pre zákazníka aj VÚC)

- BRE

- Správa podaní/prípadov

#### Spracovanie podania

Keďže primárnym zámerom nie je elektronizovať samotný proces spracovania, ale komunikáciu voči zákazníkovi, táto časť je zachytená rámcovo ako jeden všeobecný krok. Dôležité je zachytenie vstupu (viď posledný krok fázy podania) a výstupu (teda spravidla rozhodnutia alebo iného dokumentu), ako finálneho výstupu tohto kroku pre zákazníka a vstupu pre fázu Poskytnutia výstupu.

Pri spracovaní sa predpokladá najmä využitie komponentov pre riadenie procesu (BPM, BRE a WFM), dokumentov z ich úložiska (DMS), správu podaní a špecifické dátové a aplikačné zdroje pre využitie a evidenciu konkrétnych údajov súvisiacich s predmetom podania.

Využívané komponenty:

- BPM

- WFM

- BRE

- DMS

- Riadenie podaní (Definičné údaje aj Údaje o vykonávaní)

- Operatívne dátové úložiská

- Externé systémy

- Registre

#### Výstupná fáza

3a. Určenie komunikačného kanála pre dodanie výstupu služby

Proces výstupu je závislý od komunikačného kanála, ktorý si zvolil zákazník pre doručenie výstupu zo služby. Táto informácia musí byť dostupná z fázy podania a uchovaná s podaním. Samozrejme každá služba môže podporovať rôzne sady kanálov, aj keď podľa platných princípov musia byť minimálne dostupné osobné prevzatie, internet a pošta. Kanál teda ovplyvňuje výsledný proces.

Využívané komponenty:

- Riadenie podaní

- BRE

3b Notifikácia klienta, že výstup služby je pripravený

Tento krok sa môže podľa zvoleného kanála nachádzať na rôznych miestach procesu. Pri klasickom osobnom prevzatí je na tomto mieste, pričom pri prevzatí cez internet je v procese až po dodaní výstupu do schránky zákazníka. Hlavným cieľom je upovedomiť zákazníka o tom, že výsledok spracovania služby je pripravený a môže si ho prevziať. Zároveň notifikácia môže obsahovať aj základné informácie o výsledku spracovania.

Využívané komponenty:

- Notifikačný modul

- Riadenie prípadov

3c Dodanie výstupu služby prostredníctvom vybraného kanála

Krok dodania výstupu prostredníctvom internetu je veľmi podobný kroku 1h, keď je podanie finálne doručené verejnej správe. Po vyhotovení výstupu služby musí byť dokument elektronicky podpísaný (Elektronická podateľňa) a bezpečne doručený (Modul elektronického doručovania) do schránky zákazníka (eDesk) a uložený v systéme pre správu dokumentov (DMS). V zmysle legislatívnych požiadaviek je potrebné zaradiť dokument do registratúry VÚC a zároveň informácie o ňom zavedené do správy podaní/prípadov.

Súčasťou rozhodnutia spravidla býva i možnosť odvolania sa voči rozhodnutiu VÚC vo vopred stanovených lehotách ešte pred definitívnym uzavretím prípadu. Proces odvolania umožňuje odvolanie sa na prvom a druhom stupni. V prípade prijatia odvolania opätovne začne proces vybavenia služby.

Keďže odvolanie je v zmysle generického procesu novým podaním, využívané budú komponenty spôsobom, ako by išlo o samostatný nový proces

Využívané komponenty:

- Portál

- eDesk

- DMS

- Elektronická podateľňa

- Modul elektronického doručovania

- Registratúra

- BRE

- Správa podaní/prípadov

3d. Informovanie o nadväzujúcich službách

V prípade mnohých služieb existujú možné alebo povinné ďalšie nadväzujúce služby, ktoré môžu alebo musia byť vykonané po poskytnutí služby. V kroku informovanie je klientovi oznámené, aké ďalšie služby je nutné vykonať do akej doby a bude informovaný o možných spôsoboch vykonania služby. Pre mnohé služby nebude tento krok vykonaný, ako príklad nadväzujúcich služieb uvedieme sled služieb uchádzania sa o dotáciu a následné povinné zverejnenie vyúčtovania čerpania dotácie v stanovenom termíne dotovaným subjektom.

Využívané komponenty:

- Info modul

3e. Archivovanie

Dlhodobá archivácia elektronických dokumentov musí byť integrálnou súčasťou procesu. Primárnym cieľom je zabezpečiť dlhodobú použiteľnosť dokumentov v meniacom sa technologickom prostredí a so stále pokročilejšími bezpečnostnými prostriedkami. Krátko a strednodobú archiváciu na úrovni VÚC navrhujeme riešiť ako integrálnu súčasť systému DMS, pričom archivované budú aj údaje zo Správy podaní/prípadov. Pre dlhodobú archiváciu predpokladáme využitie Modulu dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov.

Využívané komponenty:

- Správa podaní/prípadov

- DMS

3f. Uzavretie prípadu a podania

Po úplnom ukončení procesu spracovania prípadu nastáva aj jeho formálne ukončenie v správe prípadov, ktoré označuje proces, na ktorom už v štandardných prípadoch nebude vykonávaná žiadna aktivita. Prípad je teda uzavretý po uplynutí všetkých odvolacích lehôt, resp. ukončené odvolacie konanie.

Využívané komponenty:

- Správa podaní/prípadov

### Stratégia vývoja architektúry pre VÚC

Táto kapitola sa zameriava na stratégiu rozvoja informačných systémov VÚC zameranú na dosiahnutie úrovne definovanej touto referenčnou architektúrou. Tieto fázy sú definované tak, aby ich bolo možné implementovať postupne a aby zároveň postupne prinášali požadovaný efekt pre používateľov.

Pre jednotlivé fázy ilustrujeme situáciu v ktorej sa aktuálne riešenie môže nachádzať. V priložených schémach sú bielou farbou znázornené komponenty dostupné v danej fáze a sivou komponenty, ktorých existencia v danej fáze nie je ešte nevyhnutná.

Zavedenie riešenia predpokladá tieto štyri fázy:

- Umožnenie elektronickej komunikácie

- Automatizácia procesov – technologický mid-office

- Výsledná referenčná architektúra pre VÚC – prioritné služby

- Výsledná referenčná architektúra pre VÚC – plná integrácia

Pre uľahčenie a zefektívnenie implementácie jednotlivých fáz je vhodné využiť balíkové riešenia (typicky napr. CRM a ERP balíky alebo špecifické balíky pre samosprávy), ktoré môžu byť po prispôsobení a parametrizácii použiteľné na implementáciu niektorých z definovaných komponentov.

#### Umožnenie elektronickej komunikácie

Obrázok č.19: Schéma komponentov potrebných vo fáze Umožnenie elektronickej komunikácie

V prvej fáze sledujeme cieľ umožniť základnú elektronickú komunikáciu s VÚC a teda možnosť vyhnúť sa osobnej návšteve konkrétneho úradu pre účely podania, resp. prevzatia výsledku. V rámci tejto fázy je však sofistikácia poskytovaných služieb relatívne nízka, nakoľko nie je k dispozícii integrácia s jednotlivými systémami na úrovni back-endov (ktoré často ani nemusia existovať).

Z technologického pohľadu na informačný systém VÚC je implementovaná iba front-office vrstva (nie nutne na úrovni maximálnej z pohľadu funkcionality komponentov popísanej skôr v tomto dokumente) a základ komponentu správy prípadov/podaní a správy dokumentov a obsahu. Ostatné vrstvy nie sú prítomné, resp. nie sú integrované na front-office.

#### Automatizácia procesov – technologický mid-office

V ďalšej fáze vývoja je implementovaná vrstva systému mid-office, ktorá automaticky smeruje komunikáciu od občana k back-office pracovníkom a systémom. Primárne ide teda o komponenty procesného riadenia a vylepšenie správy prípadov/podaní. Hlavným cieľom je formalizovať procesy, zabezpečiť ich kontrolu a vyhodnocovanie pomocou technologických prostriedkov a tým pádom zjednotenie a stransparentnenie poskytovanie eGovernment služieb na strane VÚC so zavedením stavov podaní, ktoré sú k dispozícii občanovi/podnikateľovi.

Chýbajúcim prvkom v tejto fáze je automatizácia v zmysle integrácie na systémy backoffice a externé systémy, resp. jej minimálna úroveň.

Obrázok č.20: Schéma komponentov potrebných vo fáze Automatizácia procesov

#### Výsledná referenčná architektúra pre VÚC – prioritné služby

V rámci tejto fázy prichádza ďalšia automatizácia procesu poskytovania služieb v podobe integrácie procesov na lokálne registre a operatívne dátové úložiská pre špecifické oblasti poskytovaných služieb. Túto integráciu je možné využiť v procese spracovania služby na strane VÚC, ale najmä pre zvýšenie sofistikácie poskytovaných služieb vo fáze prípravy vstupov v zmysle predvypĺňania jednotlivých údajov, resp. ponuky ich výberu z preddefinovaných možností a zavedením personalizácie týchto volieb.

Z technologického pohľadu ide teda najmä o implementáciu a integráciu do procesov lokálnych registrov, základných registrov podľa NKIVS (resp. ich lokálnych replík) a operatívnych dátových úložísk VÚC.

Flexibilná a modulárna architektúra umožňuje aj tento krok realizovať postupne, t.j. v tejto fáze ho implementovať iba pre prioritné služby, či už z pohľadu frekvencie ich využívania, chybovosti na strane podania alebo vybavovania na strane VÚC alebo iných prioritizačných kritérií. Zoznam prioritizovaných služieb pre VÚC (povinných pre implementáciu) sa nachádza v prílohe 2 – Špecifikácia eGovernment služieb.

Obrázok č.21: Schéma komponentov potrebných vo fáze Výsledná referenčná architektúra pre VÚC

#### Výsledná referenčná architektúra pre VÚC – plná integrácia

Záverečná fáza implementácie na strane VÚC už nezahŕňa významné technologické zmeny, ale smeruje k dopracovaniu ďalších služieb do stavu plnej integrácie popísaného v predošlej kapitole. Cieľom samozrejme nemôže byť samoúčelné úplné automatizovanie všetkých služieb VÚC, ale je potrebné zvážiť aj potrebu (najmä záujem občanov, podnikateľov), ako aj cenu (najmä trvalá udržateľnosť a komplexnosť architektúry VÚC) takejto automatizácie pre zvolené služby. Výsledkom by mal teda byť systém efektívne poskytujúci relevantné služby VÚC občanom a podnikateľom.

Obrázok č.22: Schéma komponentov potrebných vo fáze Výsledná referenčná architektúra pre VÚC

#### Odporúčané kroky

Pri implementácii riešení podobného rozsahu a zamerania sa osvedčil nasledujúci sled krokov:

- Na začiatku je potrebné definovať generické procesy pre samosprávy. Interakcie z klientom sú v cieľovom systéme vedené ako podania. Cieľový systém je implementovaný ako horizontálny systém na riadenie dokumentov pre front- a mid-office.

- Existujúce pôvodné systémy sú často stavané bez reálnej separácie business logiky a používateľského rozhrania. Pre budúci vývoj je žiaduce mať striktne separované časti business logiky a používateľského rozhrania operujúce nezávisle. Táto separácia umožňuje stavbu kompozitných služieb z existujúcich.

- Existujúce žiadosti sú prispôsobené k architektúre orientovanej na služby s použitím 3-vrstvovej architektúry (údaje, logika a prezentačná vrstva). Tieto služby poskytujú možnosť na modifikáciu údajov bez potreby použitia business logiky a prezentačnej vrstvy. Toto môže byť v mnohých prípadoch dobrá možnosť na doručenie nových služieb z existujúcich údajov.

- Odstránenie uzavretých pôvodných aplikácií, ktoré nie sú v súlade s princípmi SOA. Aplikácie určené na odstránenie sú nahradené inými prístupnými aplikáciami (otvorené štandardy), ktoré sú založené na SOA princípoch. Je potrebné si však uvedomiť riziká výmeny systémov.

- Postavenie stabilného prostredia na prístup k základným informáciám zohráva ústrednú rolu pri tvorbe registrov. Po určení základných registrov môžu byť okolo nich postavené aplikácie. Ak sa dáta uchované v špecifikovaných registroch nachádzajú aj mimo registrov duplicitne, je potrebné udržiavať základné registre ako referenčné, ostatné údaje sú synchronizované s dátami v registroch. Duplicitné dátové úložiská môžu byť postupne odstránené. Zavedenie registrov umožní nasledujúce požiadavky:

- Zmena údajov umožní posunutie administráciu zmien do front-officeu. V strednej dobe je dostačujúce manuálna zmena údajov. Priamy prístup aplikácií do registrov na front-office môže jednoduché zmeny údajov výrazne zľahčiť. Odstraňuje sa potreba viacúrovňového spracovania požiadavky, nie je potreba zapojiť back-office do procesu.

- Registre umožnia jednoduchší spôsob na reportovanie a notifikáciu o zmenách ak bola zmena uskutočnená alebo ak došlo k chybe počas zmeny.

- Zjednotenie existujúcich snáh na spracovanie a organizovanie údajov pre občanov, podnikateľov a iné organizácie.

- Pre základné registre je možné vytvoriť jednotné mechanizmy na riadenie registrov založené na SOA princípoch. Ovládanie registrov je spojené s riadením prípadov (Case Management). Vývoj procesov, ktoré ovládajú procesy a služby sú postupne zdokonalené.

- Reportovací systém nad registrami umožní oveľa hlbšiu analýzu dát než zvyčajne.

## Ostatné dopady riešenia

### Dopad na technické a softwarové vybavenie

Implementácia služieb definovaných v tejto štúdii významne mení potreby technického (IKT) a softwarového vybavenia VÚC. Popri existujúcich informačných systémoch na podporu konkrétnych úsekov správy a portáli VÚC, ktoré sú v aktuálnom stave prítomné v architektúre VÚC, bude vybudovaná úplná architektúra pre eGovernment služby založená na princípoch SOA, teda komponenty navzájom si poskytujúce služby, integrované pomocou voľných väzieb („loose coupling“) a poskytujúce relatívne malú ucelenú funkcionalitu s cieľom zabezpečiť flexibilnú a efektívnu architektúru.

Na základe toho vzniknú požiadavky na zabezpečenie zdieľaných dátových úložných kapacít, integráciu vzniknutých komponentov a prípravu infraštruktúry na poskytovanie elektronických služieb.

### Prevádzkové dopady

Vzhľadom na značné rozšírenie počtu používateľov služieb informačných systémov VÚC a možností ich zaškolenia a prípravy je potrebné posilniť, resp. zaviesť servisnú podporu v zmysle niektorého zo štandardizovaných prístupov.

Typicky je poskytovaná trojúrovňová podpora, pričom hlavné princípy sú nasledovné:

- Hlásenia sú primárne vždy smerované na prvú úroveň a iba v prípade, že ich nie je možné vyriešiť na danej úrovni, sú posúvané ďalej

- Úroveň špecializácie pracovníkov podpory sa so stúpajúcou úrovňou podpory zvyšuje, teda na prvej úrovni by mali byť pracovníci schopný komunikovať akýkoľvek typ hlásenia a ak hlásenie prechádza na ďalšie úrovne, sú priraďované špecialistom v konkrétnych oblastiach

- Pracovníci na každej úrovni podpory tvoria znalostnú databázu hlásení s typickými riešeniami, aby sa eliminovali zbytočné eskalácie hlásení

- Nižšie úrovne podporu sú spravidla poskytované na úrovni VÚC (predpokladáme najmä prvú úroveň), vyššie na strane dodávateľov konkrétnych systémov

### Dopady na lokalitu a stavebnú činnosť

Implementácia elektronických služieb VÚC nebude mať dopad na lokalitu a nebude vyžadovať stavebné úpravy, keďže v rámci Úradu BSK disponuje dostatočnými priestormi pre umiestnenie serverovej infraštruktúry nevyhnutnej pre implementáciu systémov pre eGovernment služby.

### Bezpečnostné dopady

Pri implementácii navrhovaného riešenia je potrebné dbať na zabezpečenie prostriedkov IKT minimálne na úrovni definovanej legislatívou a platnými štandardmi ISVS.

Bezpečnosť celkového riešenia je potrebné riešiť minimálne na nasledovných úrovniach:

- Bezpečnosť na úrovni biznisu (služby, procesy, aktivity)

  - Najmä zaradenie potrebných kontrol pre kritické procesy, kontrolných zostáv a podobne

- Aplikačná bezpečnosť

  - Riadenie prístupu do aplikácií a rolí podľa rozsahu prístupu, bezpečnosť na úrovni komunikácie medzi aplikáciami

- Dátová bezpečnosť

  - Riadenie prístupu k dátam a k ich úložiskám

- Bezpečnosť na úrovni infraštruktúry

  - Postupy pre zabezpečovanie systémového SW – najmä včasné aplikovanie záplat, zabezpečenie vysokej dostupnosti komponentov podľa požiadaviek a podobne

- Fyzická bezpečnosť

  - Najmä riadenie fyzického prístupu k prvkom infraštruktúry a využitie vhodnej lokality pre jej umiestnenie

### Vývoj riešenia

Z pohľadu vývoja riešení v prostredí SOA je kľúčové zabezpečiť zásadné riadiace procesy súvisiace priamo s vývojom riešení (teda nespomíname štandardné procesy súvisiace s projektovým riadením). Ide najmä o procesy súvisiace so zadefinovaním rolí komponentov a koncepcie ich integrácie, teda najmä:

- Detailná analýza požiadaviek

- Architektúra riešenia a funkčné / technické špecifikácie

- Integračná architektúra

- Bezpečnosť

V rámci detailnej analýzy sú kľúčové nasledovné činnosti:

- Analýza formulárov

- Detailná analýza procesov

- Analýza dátových požiadaviek – detailná špecifikácia potrebných atribútov pre ukladané dátové objekty

- Detailný popis rozhraní – vo väzbe na integračnú architektúru

Architektúra riešenia musí pokryť nasledovné oblasti vo väzbe na referenčnú architektúru VÚC definovanú touto štúdiou:

- Spresnenie potreby komponentov podľa definovaných implementovaných služieb

- Spresnenie väzieb na komponenty na centrálnej úrovni a ich rolí podľa ich ďalšej špecifikácie

- Definovanie prístupu k spôsobu obstarania komponentov – využívanie balíkov, resp. budovanie samostatných komponentov a podobne

Integračná architektúra definuje role a komponenty pri integrácii systémov a to najmä:

- Úroveň využívania funkcionality ESB a BPM, keďže dostupné balíky spravidla poskytujú funkcionality nad rámec potreby organizácií a jedným z kľúčových rozhodnutí býva stupeň ich použitia, resp. definovania hranice medzi týmito a ostatnými komponentmi architektúry, ale aj medzi ESB a BPM navzájom

- Definovanie podporovaných a preferovaných komunikačných formátov a protokolov

- Definovanie rozhraní a služieb na úrovni spôsobu komunikácie (synchrónna alebo asynchrónna, správy alebo dávková komunikácia a podobne) a informačných objektov, ktoré sú predmetom komunikácie

Hlavné aktivity týkajúce sa bezpečnosti musia pokryť definíciu konkrétnych požiadaviek na jednotlivé vrstvy definované v predchádzajúcej kapitole a na komponenty architektúry.

### Nasadenie riešenia

Pre nasadenie riešenia integrovaného informačného systému VÚC je kľúčové pokryť nasledovné aktivity:

- Testovanie riešenia

- Migrácia

- Príprava na zmenu procesov

- Kontrolované riadenie zmien (change management)

#### Testovanie riešenia

Štandardné testovacie cykly komplexných informačných systémov sú nasledovné:

- Akceptačné testy komponentov na strane dodávateľa (Factory acceptance tests - FAT) – preveruje sa funkčnosť samostatných komponentov bez integrácie s ostatnými komponentmi

- Integračné akceptačné testy na strane dodávateľa, resp. integrátora – preverí sa úplná funkčnosť všetkých dostupných komponentov vrátane ich integrácie

- Používateľské akceptačné testy – preverenie funkčnosti na strane odberateľa v jeho prostredí, preverenie úplnej funkcionality voči definovaným požiadavkám

Tieto testovacie cykly je potrebné riadiť, vykonávať a vyhodnocovať podľa uznávaných a akceptovaných metodík.

#### Migrácia

V rámci zmien v informačnom systéme tohto rozsahu je zvyčajne potrebné zabezpečiť základné naplnenie údajovej bázy cieľových komponentov. Toto je možné učiniť viacerými spôsobmi podľa zdrojov, ktoré sú k dispozícii:

- Dátová migrácia z existujúcich systémov VÚC – v prípade, že tieto informácie sú už k dispozícii v niektorom z IS VÚC

- Dátový import z externých systémov – ako napr. základné registre alebo iné

- Manuálny vstup údajov zo zdrojov, z ktorých nie je možné získať údaje v štruktúrovanej elektronickej forme

Keďže nepredpokladáme, že implementáciou týchto komponentov dôjde k nutnosti rýchlej dátovej migrácie, neodporúčame realizovať komplexné migračné procedúry, ale zjednodušiť tieto procesy na úroveň jednoduchých exportov a importov dát.

#### Príprava na zmenu procesov

Pred nasadením samotného riešenia je potrebné zrealizovať zaškolenie dotknutých zamestnancov VÚC, prípadne iných dotknutých organizácii tak, aby zmena prebehla hladko a poskytovanie služieb nebolo touto zmenou narušené. Zároveň je potrebné zrealizovať identifikované organizačné zmeny vyplývajúce zo zmien v procesoch. Informácie o zmenách je potrebné aktívne šíriť aj na kľúčových používateľov služieb VÚC, aby sa dosiahli prínosy očakávané od projektu.

#### Kontrolované riadenie zmien (change management)

Aby VÚC bola schopná poskytovať služby online je nevyhnutné, aby úspešne zvládla zabezpečiť nasledujúce dva faktory:

- Technologický (dopad na IKT infraštruktúru)

- Ľudský (dopad na organizáciu úradu, resp. ľudí)

# Kontrolované riadenie zmien sa týka najmä ľudských zdrojov.

Silný fókus na IT aspekt projektu spravidla vedie k zanedbaniu otázky akceptácie nových technológií zo strany jej užívateľov (zamestnancov úradu).

Technológie, ako prostriedok poskytovania služby, a proces, ako presné poradie krokov, ktorými sa služba vykonáva, spolu predstavujú nástroj poskytovania služby pre zamestnancov úradu. Práve zamestnanci budú kľúčovými používateľmi, ktorí zabezpečia fungovanie nového systému, a ktorých sa zmeny v pracovných postupoch najviac dotknú.

Preto odporúčame, aby uvedenie výsledkov projektu do prevádzky bolo sprevádzané:

- dostatočnou mierou informovanosti

### adekvátnym súborom školení pre zamestnancov úradov, ktorí tvoria cieľovú skupinu používateľov výstupov projektu na strane poskytovateľa služieb. Cena riešenia

Predpokladaná maximálna cena riešenia pre Úrad BSK je predbežne 3 157 894,7 EUR, čo pri intenzite pomoci 95%  predstavuje nenávratný finančný príspevok vo výške 3 milióny EUR. Detailnejšia analýza ceny riešenia sa nachádza v kapitole 5.5.

### Marketingové požiadavky

Cieľovou skupinou pripravovaného integrovaného informačného systému VÚC sú občania a podnikatelia využívajúci služby VÚC, zamestnanci konkrétnych úradov samosprávnych krajov a zamestnanci niektorých organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tieto skupiny je potrebné zamerať informačné aktivity ohľadom zavedenia integrovaného informačného systému.

Hlavnými prostriedkami tejto komunikácie by mali byť:

- Priama komunikácia s klientmi VÚC pri ich návštevách na úradoch

- Zverejňovanie informácií na portáli VÚC

  - Používateľské manuály k službám

  - Odpovede na najčastejšie otázky

  - Informácie o stave implementácie a dostupnosti jednotlivých služieb

- Aktívny zber spätnej väzby od používateľov

- Školenia pre zamestnancov

## Ekonomická analýza nákladov a prínosov

### Predpoklady pre výpočet cost benefit analýzy (CBA)

### a prínosov (CBA)

Obsahom analýzy je vyčíslenie budúcich nákladov a prínosov životného cyklu projektu Elektronizácia služieb miest. Výstupom CBA je súhrnný ukazovateľ čistej súčasnej hodnoty (NPV – Net Present Value) a určenie návratnosti investície (ROI – Return of Investment), obsahujúci porovnanie nákladov a prínosov poskytovaných služieb na strane poskytovateľa a používateľa, a to v dvoch alternatívach:

- Súčasný stav (As-Is, alternatíva 1) – poskytovanie služieb bez realizácie projektu tak ako doposiaľ, prevažne v papierovej forme (východiskový stav).

- Budúci stav (To-Be, alternatíva 2) – realizácia projektu a poskytovanie elektronických služieb, ktoré budú jeho výsledkom.

Cieľom CBA analýzy je vykonať vyhodnotenie komplexných sociálno-ekonomických dopadov na obyvateľstvo.

### Predpoklady ekonomickej analýzy

Ekonomická analýza vychádzajúca z dole uvedených predpokladov je relevantná ku dňu vzniku štúdie. Pri zmene uvedených predpokladov je vhodné opätovne uskutočniť dlhodobý prepočet. Podklady pre výpočet CBA vychádzajú z podkladov dodaných Bratislavským samosprávnym krajom na základe osobných pohovorov a z verejne dostupných informácií.

Tabuľka č.5: Predpoklady ekonomickej analýzy

| Názov faktoru | Popis | Referenčná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Životnosť projektu (t) | Referenčné obdobie je počet rokov, na ktorý sa v analýze nákladov a výnosov uvádzajú predpovede. | 15 rokov |
| Diskontná sadzba (r) | Systém riadenia ŠF a KF v prípade verejných investičných projektov spolufinancovaných z fondov stanovuje 5,5 % finančnú diskontnú sadzbu pre výpočet čistej súčasnej hodnoty investície v stálych cenách roku predloženia žiadosti o NFP. | 5,5 % |
| Osobné náklady (Cper) | Cper=933,40*1,358/160, pričom 933,40 EUR je priemerná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. štvrťrok 2009 (zdroj: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=17684). Odvody (SP, ZP, SF) je 35,8%. Fond pracovnej doby na 1 mesiac je 160 hodín. Priemerná mzda v NH je 722,51 EUR. Osobné náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov. Osobné náklady vo verejnej správe predstavujú potom 7,92 EUR/hod a v národnom hospodárstve 6,73 EUR/hod. | 7,92 EUR/hod (VS) 6,73EUR/hod (NH) |
| Materiálové náklady podania (Cpap) | Materiálové náklady podania sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov. Náklady zahŕňajú poštovné, tlač, papier, obálku a podobne. | 0,89 EUR |
| Frekvencie | Súhrnný počet podaní/žiadostí za všetky služby, ktoré sú predmetom projektu | 4 082 |

### Analýza nákladov

Tabuľka č.6: Analýza nákladov

| Alt. | Typ položky | Položka | v | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 14 | Spolu za 15 rokov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bez realizácie projektu (as-is) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| as is | Fixné náklady | HW | EUR | 500 000 | 525 000 | 551 250 | 578 813 | 607 753 |  | 989 966 | 10 789 282 |
| as is | Fixné náklady | SW | EUR | 265 039 | 278 291 | 292 205 | 306 816 | 322 157 |  | 524 759 | 5 719 161 |
| as is | Fixné náklady | Služby | EUR | 100 000 | 105 000 | 110 250 | 115 763 | 121 551 |  | 197 993 | 2 157 856 |
| as is | Variabilné náklady | Všeobecný materiál | EUR | 3 633 | 3 815 | 4 005 | 4 206 | 4 416 |  | 7 193 | 78 394 |
| as is | Variabilné náklady | Osobné náklady | EUR | 751 870 | 789 463 | 828 936 | 870 383 | 913 902 |  | 1 488 650 | 16 224 266 |
| as is |  | Náklady spolu | EUR | 1 620 542 | 1 701 569 | 1 786 647 | 1 875 979 | 1 969 778 |  | 3 208 562 | 34 968 960 |
|  |  | Po realizácii projektu (to-be) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| to be | Fixné náklady | HW | EUR | 815 789 | 840 789 | 867 039 | 673 549 | 702 490 |  | 1 084 702 | 12 873 489 |
| to be | Fixné náklady | SW | EUR | 686 092 | 699 344 | 713 258 | 433 132 | 448 472 |  | 651 075 | 8 498 111 |
| to be | Fixné náklady | Služby | EUR | 415 789 | 420 789 | 426 039 | 210 499 | 216 287 |  | 292 730 | 4 242 064 |
| to be | Variabilné náklady | Všeobecný materiál | EUR | 3 633 | 3 815 | 3 757 | 3 701 | 3 646 |  | 3 134 | 52 131 |
| to be | Variabilné náklady | Osobné náklady | EUR | 436 318 | 458 134 | 319 363 | 29 341 | 30 809 |  | 345 552 | 3 235 087 |
| to be |  | Náklady spolu | EUR | 2 357 621 | 2 422 871 | 2 329 457 | 1 350 223 | 1 401 704 |  | 2 377 194 | 28 900 881 |

Tabuľka č.6 poskytuje rámcový prehľad nákladov potrebných na elektronizáciu poskytovaných služieb BSK. V tomto modelovom príklade rozlišujeme náklady na fixné a variabilné. Súčasťou fixných nákladov sú výdavky na rozvoj hardvéru, softvéru a služieb IT. Investičné náklady v prvých troch rokoch realizácie (rozdiel medzi fixnými nákladmi budúceho a súčasného stavu) zodpovedajú hodnote projektu t.j. 3 157 985 EUR (z toho NFP 3 000 000 a 5 percent tvorí spolufinancovanie). Variabilné náklady pozostávajú z osobných nákladov a všeobecného materiálu. Pri modelovaní fixných nákladov v alternatíve bez realizácie projektu sme vychádzali z priemerných výdavkov BSK na IKT v roku 2009, pričom pre nasledujúce obdobia sme predpokladali 5 percentný ročný nárast výdavkov. Pre alternatívu s realizáciou projektu predpokladáme pre prvé tri roky zvýšenie rozpočtu o výšku hodnoty projektu a v nasledujúcich rokoch o 10 percent z investovanej sumy v položke hardvé-

ru, softvéru a služieb. Toto navýšenie súvisí s podmienkou trvalej udržateľnosti projektov. Podľa expertných odhadov sú ročné náklady na prevádzku systémov v rozsahu približne 10 percent celkovej investície. Vzhľadom na podmienky OPBK tieto náklady musia byť financované výlučne žiadateľom o NFP, čím má byť zabezpečená následná udržateľnosť vybudovaného riešenia.

Výšku variabilných nákladov súvisiacich s projektom určuje metodológia CBA na základe definovaných predpokladov. V budúcom stave po realizácii projektu sa ráta s úsporou na strane osobných nákladov súvisiacich so skrátením času potrebného na vybavenie príslušných služieb. Odbúranie papierového podania a elektronické spracovanie žiadostí vplýva aj na zníženie nákladov na materiál. Rozsah úspor závisí na pomere občanov a podnikateľov, ktorí budú využívať elektronický spôsob vybavovania a bude sa časom zväčšovať.

### Analýza prínosov

Tabuľka č.7: Analýza prínosov

| Alt. | Typ položky | Položka | mj | 0 | 1 | 2 | 3 | … | 14 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| as is | Priame prínosy | Administratívne poplatky | EUR | 1 225 | 1 286 | 1 350 | 1 418 |  | 2 425 | 26 425 |
| as is | Nepriame prínosy | Ostatné daňové a nedaňové príjmy | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| as is | Nepriame prínosy | Úspora času používateľa | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| as is |  | Prínosy spolu | EUR | 1 225 | 1 286 | 1 350 | 1 418 |  | 2 425 | 26 425 |
| as is |  | Čistý finančný prínos (čistý cash-flow) | EUR | -1 619 317 | -1 700 283 | -1 785 297 | -1 874 562 |  | -3 206 137 | -34 942 535 |
| to be | Priame prínosy | Administratívne poplatky | EUR | 1 225 | 1 286 | 1 350 | 1 418 |  | 2 425 | 26 425 |
| to be | Nepriame prínosy | Ostatné daňové a nedaňové príjmy | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0 |
| to be | Nepriame prínosy | Úspora času používateľa | EUR | 0 | 0 | 0 | -112 278 |  | 127 184 | -13 313 |
| to be |  | Finančné prínosy spolu | EUR | 1 225 | 1 286 | 1 350 | 1 418 |  | 2 425 | 26 425 |
| to be |  | Ekonomické prínosy spolu | EUR | 1 225 | 1 286 | 1 350 | -110 860 |  | 129 609 | 13 112 |
| to be |  | Čistý finančný prínos (čistý cash-flow) | EUR | -2 356 397 | -2 421 585 | -2 328 107 | -1 348 805 |  | -2 374 769 | -28 874 456 |
| to be |  | Čistý ekonomický prínos (EPVR) | EUR | -2 356 397 | -2 421 585 | -2 328 107 | -1 461 083 |  | -2 247 584 | -28 887 769 |

Prínosy sú v CBA metodológii vyjadrené ako suma priamych a nepriamych prínosov. Pri analýze prínosov modelujeme 5 percentný ročný nárast frekvencie využívania služieb a abstrahujeme od zvyšovania správnych poplatkov. Takéto konzervatívne predpoklady znamenajú, že v prípade priamych prínosov, ktoré sú definované administratívnymi (správnymi) poplatkami je výška prínosu v budúcnosti rovnaká bez ohľadu na to, či sa projekt bude realizovať. Rovnaký predpoklad sa týka ostatných daňových a nedaňových príjmov.

Kľúčovými prínosmi z projektu je zníženie variabilných nákladov BSK a administratívnej záťaže občanov a podnikateľov. Administratívna zátaž je nepriamy prínos meraný cenou ušetreného času používateľa, ktorý súvisí najmä so skrátením priemernej dĺžky vybavenia služby na strane používateľa služby zo súčasných 4,3 hodín na 0,5 hodín. Pre výpočet úspory času sme vychádzali z odhadu,  že elektronické služby na konci uvažovaného obdobia využívajú približne dve tretiny občanov a jedna tretina je verná zaužívaným spôsobom komunikácie s mestom (pošta, osobný styk).

Ekonomické prínosy sú súčtom finančných prínosov a úspory času používateľa. Čistý finančný prínos a čistý ekonomický prínos je vyjadrený rozdielom finančných respektíve ekonomických prínosov a im prislúchajúcich nákladov bez vplyvu časového faktora. V situácii bez realizácie projektu sú čisté finančné prínosy ekvivalentné ekonomickým prínosom a dosahujú -34,9 miliónov EUR v uvažovanom 15 ročnom období. V situácii po realizácii projektu dosahuje čistý finančný i ekonomický prínos sumu -28,9 miliónov EUR, čo poukazuje na výrazné prínosy realizácie projektu.

### Čistá súčasná hodnota

Tabuľka č.8: Kalkulácia čistej súčasnej hodnoty

| Položka | Čistá súčasná finančná hodnota z projektu (FNPV) | Čistá súčasná ekonomická hodnota z projektu (ENPV) | Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | EUR | EUR | EUR |
| 1 | -737 080 | -737 080 | -737 080 |
| 2 | -683 699 | -683 699 | -1 420 778 |
| 3 | -487 689 | -487 689 | -1 908 467 |
| 4 | 447 742 | 352 124 | -1 556 343 |
| 5 | 458 559 | 368 378 | -1 187 965 |
| 6 | 472 184 | 384 909 | -803 056 |
| 7 | 481 567 | 404 576 | -398 479 |
| 8 | 490 297 | 418 583 | 20 104 |
| 9 | 498 409 | 434 368 | 454 472 |
| 10 | 359 531 | 405 753 | 860 224 |
| 11 | 367 199 | 422 887 | 1 283 111 |
| 12 | 374 340 | 429 764 | 1 712 875 |
| 13 | 380 983 | 441 661 | 2 154 536 |
| 14 | 387 155 | 447 544 | 2 602 080 |
| 15 | 392 879 | 452 983 | 3 055 063 |
| Spolu | 3 202 379 | 3 055 063 | n/a |

Obsahom CBA analýzy je vyčíslenie budúcich nákladov (C) a prínosov (B) projektu, ktorého výsledkom je elektronizácia služieb BSK. Základným výstupom CBA je súhrnný ukazovateľ čistej súčasnej hodnoty (NPV – net present value) uvádzaný v EUR a návratnosť investície (PBP - Payback period) uvádzaná v rokoch.

Z hľadiska širších súvislostí elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí prinesie významné ekonomické prínosy, spočívajúce predovšetkým v úspore času občana, miestnych úradov a magistrátu. Po zohľadnení všetkých nákladov bude prínos projektu v uvažovanom časovom období (15 rokov) vyjadrený ako čistá súčasná ekonomická hodnota dosahovať 3,1 milióna EUR. Z toho vyplýva, že projekt má ekonomické opodstatnenie a investícia sa vráti v ôsmom roku od začiatku projektu.

# Požiadavky na projektovú metodológiu

Vývoj eGovernmentu je procesom neustáleho rastu a zdokonaľovania. Aby sa tento rast dal riadiť čo najefektívnejším spôsobom a bez zbytočného zvyšovania nákladov, odporúčame dôsledne uplatňovať formy riadenia projektu - projektový manažment.

Štandardnými nárokmi kladenými na metodiku projektového riadenia sú prehľadnosť počas priebehu realizácie, vysoká miera kontroly počas prípravy výstupov a efektívne reportingové nástroje umožňujúce kontrolu projektu. Metodika riadenia projektov vhodná pre projekty v rámci OPBK by mala okrem štandardných nárokov spĺňať aj niektoré špecifiká navyše, týkajúce sa prostredia verejnej správy a samotného OPBK a pravidiel čerpania štrukturálnych fondov. Ide o požiadavky vyplývajúce z nasledovných skutočností:

- Dodávateľský spôsob realizácie - realizácia projektu bude zverená do rúk kontraktorským firmám, avšak riadenie a kontrola projektov ostane v rukách zamestnancov verejnej správy, ktorí budú v konečnom dôsledku zodpovední za úspech projektu. Celý návrh metodiky by mal preto zodpovedať prostrediu, v ktorom je výkon úloh delegovaný tretej strane, avšak riadenie a koordinácia zostáva v rukách zákazníka.

- Monitoring (reporting) – projekt realizovaný v rámci OPBK je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov prijímateľa. Prostriedky musia byť preto použité v zmysle pravidiel definovaných OPBK, programovým manuálom pre OPBK a príručkou pre žiadateľa. Metodika by preto v časti reporting mala zohľadniť nároky na monitorovanie vyplývajúce z OPBK a zladiť ich s odporúčaným prístupom reportovania.

- Legislatíva a štandardy – keďže projekty OPBK budú vykonávané v prostredí verejnej správy je dôležité dbať aj na legislatívne otázky a štandardy, ktoré pre toto prostredie platia. Metodika by mala preto poskytovať odkazy na platnú legislatívu týkajúcu sa napr. verejného obstarávania alebo štandardy týkajúce sa bezpečnosti informačných systémov, respektíve všeobecných štandardoch IT pre verejnú správu a pod.

Projektové riadenie sa bude vykonávať na dvoch úrovniach:

- Riadenie a koordinácia jednotlivých projektov v rámci OPBK a zaistenie súladu s výstupmi projektov OPIS (vzťah Riadiaceho orgánu OPBK s prijímateľmi a RO OPIS)

- Riadenie realizácie projektu na úrade VÚC (vzťah prijímateľa s jednotlivými dodávateľmi riešení).

## Riadenie projektu na úrovni Operačného programu

### Metodika riadenia projektov

Metodiku pre riadenie IT projektov vo verejnej správe, vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ako ústredný orgán pre informatizáciu spoločnosti na základe svojej pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Metodika má ambíciu zabezpečiť jednotný postup pri riadení projektov, ktoré súvisia s informačno-komunikačnými technológiami a týkajú sa najmä tvorby a úpravy informačných systémov verejnej správy. Určená je všetkým povinným osobám podľa zákona č. 275/2006 Z. z., pričom v čase písania štúdie bola záväzná len v rámci rezortu Ministerstva financií a projektov, ktoré budú realizované v rámci OPIS. Odporúčame, aby spomínaná Metodika poslúžila ako základ pre riadenie implementácie projektov vyplývajúcich z tejto štúdie.

Cieľom metodiky riadenia projektov je prehľadne etapizovať projekt do zvládnuteľných celkov a organizovane dodať definované výstupy požadované zákazníkom. Založená je na troch kľúčových konceptoch:

- Produktovo – orientované plánovanie – všetky výstupy projektu sú naplánované prostredníctvom techniky produktovo – orientovaného plánovania, ktorá detailizuje finálny výstup prostredníctvom „dekompozície“ čiastkových výstupov. Čiastkové výstupy, z ktorých sa finálny výstup skladá, sú potom detailne popísané a zoradené podľa chronológie, v ktorej ich je potrebné dodať prostredníctvom „diagramu toku výstupov“. Technika produktovo – orientovaného plánovania je relatívne jednoduchým a efektívnym nástrojom, ktorý umožní projektovému manažérovi presnejšie naplánovať práce na projekte a Riadiacemu výboru projektu detailnejšiu kontrolu nad výstupmi týchto prác.

- Riadenie výnimkou - projektový manažér riadi projekt pod supervíziou Riadiaceho výboru projektu, ktorý rozhoduje o sporných otázkach na princípe „riadenia výnimkou“. Tento princíp v praxi znamená, že Riadiaci výbor projektu je žiadaný o rozhodnutie iba vtedy, ak sporná otázka projektu presahuje tolerančné hranice udelené Projektovému manažérovi na začiatku projektu (etapy). Vďaka tomuto prístupu sú členovia Riadiaceho výboru odbremenení od nadbytočných stretnutí, ktoré sú často realizované len preto, že boli vopred naplánované, avšak pridaná hodnota stretnutia je minimálna.

- Business case – sledovanie nákladov a prínosov projektu. Úspech projektu je monitorovaný na základe konceptu „Business case“, ktorý obsahuje predovšetkým súhrn prínosov a nákladov na projekt. Business case je zadefinovaný na začiatku každého projektu a prehodnocovaný pri prechode etáp. Cieľom prehodnocovania je zabezpečiť, že ciele stanovené na začiatku projektu budú dosiahnuté. Účelom Business case je teda poskytnúť ohodnotenie nákladov a prínosov projektu a zároveň slúžiť ako referencia, s ktorou je projekt porovnávaný počas realizácie s cieľom uistiť sa, že práce na výstupoch sú na dobrej ceste za úspechom projektu.

### Projektová organizácia

#### Základné charakteristiky

Vytvorenie efektívnej organizačnej štruktúry pre riadenie projektu je jedným z rozhodujúcich faktorov jeho úspešnosti. Zákazník špecifikuje požadované projektové výstupy, plánuje v budúcnosti tieto výstupy používať a je zodpovedný za financovanie projektu. Dodávateľ poskytuje zdroje a schopnosti na vytvorenie projektových výstupov.

Charakteristickou črtou projektu je to, že ide o dočasné riadiace prostredie a potrebuje odlišnú organizačnú štruktúru ako je tomu pri líniovom riadení. Táto musí byť flexibilnejšia a vyžaduje širokú škálu vedomostí v relatívne krátkom čase. Na zaručenie úspechu projektu je nevyhnutné, aby bol dobre spropagovaný, uznaný a podporovaný v rámci príslušného líniového riadenia.

#### Organizačná štruktúra vedenia projektu

Metodika oddeľuje riadenie projektu od fyzickej práce na samotnom vývoji výstupov a sústreďuje sa na riadenie projektu. Základným princípom je, že štruktúra vedenia projektu pozostáva zo štyroch vrstiev:

Vrcholový / Programový manažment organizácie je zodpovedný za vytváranie stratégií na najvyššej úrovni, formuluje Projektový mandát, vymenúva osoby do základných projektových rolí a schvaľuje zloženie Riadiaceho výboru projektu (ďalej aj „RVP“).

Riadiaci výbor projektu (RVP) – predstavuje „vlastníkov” projektu, má na starosti celkové vedenie projektu a nesie celkovú zodpovednosť za projekt v rámci projektového mandátu.

Projektový manažér (PM) – priebežne, na každodennom základe, zodpovedá Riadiacemu výboru za všetky aspekty projektu.

Tímový manažéri – sú zodpovední za riadenie tímov ľudí, ktorí vytvárajú konkrétne výstupy projektu.

# Obrázok č.25: Vrstvy organizačnej štruktúry v rámci vedenia projektu

#### Projektové role vo všeobecnosti

Všetky projektové role v rámci organizačnej štruktúry musia byť jasne a jednoznačne popísané, pričom ich povinnosti sa nesmú prekrývať. Každá rola musí mať presne definované úlohy, právomoci, zodpovednosti, zručnosti, vedomosti a skúsenosti, ako aj rozhranie s ostatnými rolami.

V projekte sa stretávajú tri skupiny záujmov, na ktoré treba prihliadať:

- Zákazník (biznis záujmy) – výsledné výstupy projektu musia spĺňať biznis požiadavky a takisto projekt musí priniesť určité výhody za vložené investície. Z tohto dôvodu tieto hľadiská či stanoviská musia mať v riadení projektu zastúpenie – rola Predsedu RVP. Metodika rozlišuje medzi biznis záujmami zákazníka a požiadavkami tých, ktorí budú používať finálny výstup – používateľov.

- Používateľ – je osoba alebo skupina osôb, ktorá bude používať finálny výstup, alebo konečný výsledok projektu, prípadne projektové výstupy budú mať na nich určitý dopad. Používateľ v rámci riadenia projektu špecifikuje požadované výstupy a zabezpečuje, že ich projekt dodá.

- Dodávateľ – vývoj výstupov vyžaduje zdroje s určitými zručnosťami a reprezentant dodávateľa zabezpečuje tieto zdroje. Projekt si môže vyžadovať na vytvorenie finálneho výstupu zdroje zákazníka, ako aj externého dodávateľa.

Všetky tri strany musia mať zastúpenie v Riadiacom výbore projektu. Okrem toho sa môže stať, že medzi zainteresovanými stranami bude niekoľko ďalších subjektov, ktorých záujmy musia byť rešpektované a ktorých zástupcovia sa tiež môžu stať členmi RVP.

Riadiace úrovne projektu sú zabezpečené niekoľkými rolami v rámci organizácie projektu. Sú to:

- Predseda RVP - riadiaca rola, v konečnom dôsledku plne zodpovedná za projekt ako celok a jeho riadenie.

- Hlavný používateľ - riadiaca rola, zodpovedná za to, že výstupy z projektu vyhovujú požiadavkám používateľov.

- Hlavný dodávateľ - riadiaca rola, zodpovedná za kvalitu dodávaných výstupov v rámci projektu.

- Projektový manažér - riadiaca rola, zodpovedná za riadenie projektu na dennej báze, jeho výstupov v rámci obmedzení, a tolerancií daných projektovým výborom.

- Tím manažér - riadiaca rola, zodpovedná za dodávku špecifikovaných výstupov v očakávanom čase a kvalite.

- Kontrola projektu - kontrolná rola, zodpovedná za nezávislé monitorovanie priebehu projektu.

- Projektová kancelária - podporná rola, zodpovedná za administratívne úkony a formálnu podporu riadenia projektu.

#### Projektový reporting

Vo všeobecnosti sa pri monitorovaní a vyhodnocovaní stavu projektu uvažuje o dvoch spôsoboch reportovania, respektíve dvoch situáciách, ktoré počas projektu nastávajú:

- Pravidelný reporting – na základe časových intervalov stanovených Riadiacim výborom je projektový manažér povinný odovzdávať Správu o stave projektu Riadiacemu výboru, ktorý tak získava pravidelný prehľad o skutočnostiach na projekte bez toho, aby musel byť prizvaný na stretnutia alebo konzultácie. Pravidelný reporting sa týka taktiež monitorovacej správy požadovanej z pohľadu RO OPBK, ktorá vyhodnocuje práce na projekte predovšetkým z pohľadu prostriedkov použitých na projekt a plánu, v rámci ktorého má byť projekt uskutočnený.

- Mimoriadny reporting – v prípade prekročenia tolerančných hraníc stanovených Riadiacim výborom projektu pre projektového manažéra je nutné eskalovať tzv. otvorenú otázku, ktorá sa týka skutočnosti prekračujúcej rámec právomocí definovaných pre projektového manažéra. V prípade výskytu tejto situácie je projektový manažér povinný  v rámci eskalácie otvorenej otázky pripraviť aj návrh vhodných odporúčaní pre jej vyriešenie, ktoré poskytne Riadiacemu výboru na zváženie a rozhodnutie.

### Programové riadenie

Pri rozsiahlych a kritických transformačných projektoch v oblasti IT je nutné ich napredovanie dôkladne a sústavne sledovať a riadiť. Súčasťou tohto procesu je detailné riadenie projektových míľnikov a výstupov, finančný manažment, riadenie rizík, monitoring a komunikácia dosiahnutých výsledkov, riadenie zmien a nových požiadaviek. Popri tom treba podporovať jednotlivé projekty napr. v oblastiach ako je správa dokumentácie, konfiguračný manažment alebo tiež manažment znalostí. Riadenie projektu z hľadiska vyššie uvedených oblastí vyžaduje zriadenie programového riadenia a zapojenie kapacít, ktoré sú pre podporu programového/ projektového manažmentu sústredené v tzv. projektovej kancelárii.

Pre dosiahnutie vízie stanovenej v rámci OPBK a súladu s výstupmi projektov v rámci OPIS, jednotlivé projekty v bratislavskom regióne nebude možné riadiť individuálne, ale je potrebné zvoliť spoločnú stratégiu a postup. Preto odporúčame zvoliť metodický prístup, ktorý by zabezpečil jednotnosť a štandardizáciu pre riadenie a monitorovanie prebiehajúcich prác.

Pre zadefinovanie oblasti pôsobenia programového riadenia je vhodné uviesť rozdiel medzi projektom a programom. Cieľom programu je poskytnúť predovšetkým víziu pre projekty, ktoré budú pod programom realizované. Programové riadenie zabezpečuje koordináciu a integráciu projektov a v neposlednom rade tiež sledovanie dosahovania očakávaných prínosov. Na rozdiel od toho úlohou projektov realizovaných v rámci programu je predovšetkým dodanie konkrétnych výsledkov, ktoré zabezpečia dosiahnutie vízie stanovenej programom. Zjednodušene povedané - programový manažment sa zaoberá spoločným plánovaním, vzájomnou koordináciou a zosúlaďovaním projektov pričom projektový manažment rieši, ako tieto projekty realizovať správne, a to najmä z hľadiska ich obsahu.

#### Projektová/ programová kancelária

Keďže projekt elektronizácie služieb VÚC vyplývajúci z tejto štúdie a zabezpečenie nadväznosti a koordinácie s ostatnými, súvisiacimi projektmi informatizácie spoločnosti a budovania eGovernmentu je zložitým a rozsiahlym procesom, bude si vyžadovať kvalitné odborné a personálne zabezpečenie, ktoré musí efektívne delegovať a koordinovať úlohy a realizovať zásadné rozhodnutia. Jedno z najväčších rizík pre naštartovanie a realizovanie týchto projektov spočíva v ich efektívnom manažmente, ich sústavnom monitoringu a vyhodnocovaní dosahovania cieľov.

Táto úloha je náročná z hľadiska časového, kapacitného zabezpečenia a najmä z hľadiska vzájomnej koordinácie jednotlivých riadiacich zložiek projektov. Okrem nevyhnutného metodického zabezpečenia pre riadenie projektov, vzniká potreba vytvorenia projektovej kancelárie, definovanie ich úloh a zodpovedností.

Vo vzťahu k projektom OPBK je teda dôležité realizovanie aktivít smerujúcich k zriadeniu projektovej resp. programovej kancelárie, ktorá bude zabezpečovať podporu všetkých projektov Bratislavského kraja v oblasti IT projektov na základe rovnakých štandardov.

Globálnym cieľom zriadenia projektovej kancelárie je vytvoriť predpoklady pre úspešné realizovanie IT projektov v kvalite, cene a rozsahu podľa špecifikácie projektu. Okrem zabezpečenia všetkých úloh, ktoré sú v zodpovednosti PK je možné ciele realizácie PK definovať nasledovne:

- podpora a sprehľadnenie procesu riadenia projektov, presný a včasný reporting o stave a plnení harmonogramu projektu

- vedenie a aktualizácia rozpočtu projektu, poskytovanie relevantných informácií manažmentu projektu

- vedenie a reporting rizík projektu

- podpora pre správu a administráciu dokumentov

- uľahčenie práce projektových manažérov a členov tímov,

V tejto oblasti identifikujeme významný potenciál pre spoluprácu s kanceláriou programového riadenia OPIS. Takáto spolupráca môže viesť najmä k:

- vzájomnému zdieľaniu skúseností z implementácie projektov podobného charakteru,

- včasnej výmene informácií a poznatkov o priebehu projektov, ktoré sú vzájomne závislé

- v neposlednom rade dosiahnutiu synergického efektu z tejto spolupráce.

## Riadenie projektu na úrovni prijímateľa

Kým na úrovni Operačného programu, RO OPBK má za úlohu zvládnuť koordináciu jednotlivých projektov, samotný výkon projektu je plne v rukách prijímateľa NFP. Ten je zodpovedný za realizáciu projektu a dosiahnutie súladu s požiadavkami OPBK a podmienkami výzvy.

Na tejto úrovni projekt má dva aspekty:

- Riadenie ľudských zdrojov

Pri riadení ľudských zdrojov sa prijímateľ (samospráva) môže pridržiavať spomínanou Metodikou pre riadenie projektov vo verejnej správe.

- Riadenie vývoja a implementácie informačných systémov

Pri vývoji systému je potrebné zvoliť čo najefektívnejší postup vytvorenia a dodania požadovaného riešenia. Na základe skúseností z vývoja softvérových produktov boli osvedčené postupy formované do metodológií. Metodológia je súbor odporúčaní a pravidiel, ktorý sa používa na organizáciu a riadenie procesu vývoja softvérových riešení. Cieľom metodológie je poskytnúť podporu pre efektívnu dodávku riešenia, ktoré spĺňa  dohodnuté požiadavky. Samotný proces vývoja, nasadenia a monitoringu stavu vývoja riešenia bude závisieť od výberu metodológie. Typ metodológie bude závisieť aj od toho či pôjde o nové riešenie, vyvíjané na zákazku (custom build), alebo riešenie založené na štandardných komerčných balíkoch tzv. COTS package (commercial-off-the-shelf). Nakoľko integrovaný systém pre samosprávu bude komplexné riešenie, predpokladá sa kombinácia oboch typov.

Metodológia vývoja softvérových produktov sa od metodík projektového riadenia (napr. Metodika riadenia IT projektov MF SR, Prince2 a pod.)  líši tým, že je zameraná len na funkčné a technické aspekty riešenia a nezahŕňa plánovanie rozpočtu, riadenie vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi, personalistiku, organizáciu priestorových a iných zdrojov. Metodológia vývoja softvéru však poskytuje podklady pre projektovú metodológiu.

Existujú mnohé metodológie pre vývoj softvérových riešení, ktoré majú rôzne výhody i nevýhody. Najpoužívanejšími sú napr. RUP, V-model, agilné metodológie, ale i mnohé  dodávateľské metodológie. Pred implementáciou riešenia dohodne dodávateľ riešenia spolu s objednávateľom najvhodnejší spôsob vývoja riešenia a teda i metodológiu. Výber bude závisieť hlavne od požiadaviek objednávateľa na výstupy, charakteristiky metodológie, skúseností dodávateľa s danou metodológiou, nadväznosti na projektovú metodológiu, vývojové nástroje a ďalších faktorov. Odporúčanou metodológiu je RUP, ktorá je vhodná pre vývoj veľkých systémov vyvíjaných na zákazku (custom bulid), ako aj nasadzovania štandardných produktových balíkov (COTS).

Vývoj riešenia a monitorovanie procesu vývoja

Počas realizácie systému bude potrebné sledovať a dokumentovať proces vývoja systému v definovaných míľnikoch. Počas každej fázy tvorby produktu a po jej uzatvorení budú vyhotovené dokumenty, ktoré popisujú čiastkový stav a postup vývoja.

Vývoj riešenia v tabuľke č.9 obsahuje disciplíny vývoja a základné výstupné dokumenty. Disciplína je súbor príbuzných úloh, ktoré definujú oblasť riešenia. Podrobné plánovanie disciplín, fáz a výstupov bude závisieť od nastavenia metodológie a harmonogramu projektu. Štruktúra jednotlivých výstupných dokumentov bude odsúhlasená riadiacim orgánom (RO) pre OPBK, ktorý zabezpečuje kontrolu projektu a jeho výstupov.

Tabuľka č.9: Výstupy disciplín projektu

| Disciplína | Ciele | Základné výstupné dokumenty |
| --- | --- | --- |
| Špecifikácia požiadaviek | Uzavretie dohody dodávateľa s objednávateľom o detailných požiadavkách na systém Poskytnutie podkladov pre porozumenie požiadaviek pre vývojárov systému Definícia ohraničenia systému Poskytnutie základu pre plánovanie výdavkov a času Definícia požiadaviek na používateľské rozhranie z pohľadu požiadaviek používateľov | Základná vízia systému Spoločný slovník pojmov Model používateľských prípadov (use case) a používateľov Požiadavky na systém (funkčne, nefunkčne, doplnkové) Protokol o verifikácii požiadaviek zadávateľom |
| Analýza a návrh systému | Transformácia požiadaviek na návrh budúceho systému Tvorba architektúry systému Adaptácia návrhu riešenia pre implementačné prostredie a výkon | Analytický model Realizácia používateľských prípadov (use case) Softvérová architektúra Návrh softvérového modelu (modely tried, balíkov, podsystémov, udalostí, rozhraní a pod.) Dátový model databázy Návrh používateľského rozhrania (Obrazovky, komponenty, navigačná mapa) |
| Implementácia systému | Definovanie štruktúry kódu podľa jeho organizácie vo vrstvách Implementovanie prvkov návrhu (zdrojové a binárne súbory, spúšťacie programy a pod.) Testovanie komponentov ako samostatných jednotiek Integrovanie výsledkov jednotlivých vývojárov alebo tímov do spustiteľného systému. | Testovacie záznamy Zdrojový kód a súbory implementovaného prvku resp. systému Plán integrácie |
| Testovanie | Vyhľadanie a zdokumentovanie nedostatkov v kvalite softvéru Získanie prehľadu o kvalite softvéru Reálne overenie a potvrdenie predpokladov z návrhu a požiadaviek Overenie funkcií systému podľa návrhu Overenie správnej implementácie požiadaviek | Stratégia testovania Testovacie záznamy Plán iterácií Sada testovacích scenárov Výsledky testov Vyhodnotenie testovania |
| Riadenie zmien a konfigurácia | Kontrola a synchronizácia evolúcie výstupných produktov, ktoré tvoria softvérový systém Podpora metód vývoja Udržiava integritu produktov Zaistí kompletnosť a správnosť produktu Poskytuje stabilné prostredie na vývoj produktu Ohraničuje zmeny pracovných produktov založených a projektových pravidlách Poskytuje kontrolné mechanizmy pre zmenu produktov | Požiadavky na zmenu (Change request) Projektové úložisko |
| Riadenie projektu | Poskytuje rámec pre riadenie projektu Poskytuje praktické návody pre plánovanie, personálne obsadenie, spúšťanie a monitorovanie projektu | Projektový iniciálny dokument PID Zdôvodnenie projektu Plán projektu Popis produktu Kontrolná správa Zoznam rizík Správa o stave Zoznam kvality Preberací / Akceptačný protokol |
| Správa prostredia | Poskytnutie podporného prostredia pre projekt | Popis infraštruktúry pre kompletný vývoj systému |

## Nadväznosť na iné projekty

Projekt Elektronizácia služieb VÚC vyplývajúci z tejto štúdie sa budú realizovať v nadväznosti na iné projekty súvisiace s informatizáciou spoločnosti a budovaním eGovernmentu na celonárodnej úrovni (ako napríklad projekt Elektronizácia služieb matriky, Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne, Elektronizácia služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, IS identifikátora fyzických osôb, IS registra fyzických osôb a mnohé ďalšie) a bude potrebné, aby bol  koncepčne v súlade s podobnými projektmi ktoré budú prebiehať na samosprávach na území cieľa Konvergencie v rámci OPIS. Tieto väzby vyplývajú predovšetkým z potreby integrácie komponentov architektúry regionálnych samospráv s externými systémami. Znamená to, že jednotlivé výstupy projektov realizovaných v rámci VÚC budú závislé na realizácií súvisiacich projektov a ich čiastkových výstupov z iných úrovní verejnej správy. Dôležitým čiastkovým výstupom v tomto kontexte bude popis potrebných služieb externých systémov využívaných v rámci procesov poskytovania služieb VÚC, pričom uvedené čiastkové výstupy budú mimo priamej kontroly samotnej VÚC.

Proces informatizácie nebude môcť efektívne napredovať bez toho, aby boli vybudované a sprevádzkované základné komponenty architektúry integrovaného ISVS (napr. elektronická identifikačná karta, základné identifikátory, základné číselníky, základné registre, základné prístupové komponenty, spoločné moduly ÚPVS). V súvislosti s tým je dôležité zabezpečiť koordináciu medzi kanceláriou programového riadenia OPIS a potenciálnou programovou kanceláriou OPBK, ktoré musia zabezpečiť súlad paralelne prebiehajúcich projektov a dostatočnú koordináciu pre dosiahnutie definovaných cieľov.

# Riziká a odporúčania

Každý projekt, ktorý má ambíciu uskutočňovať výrazné zmeny zákonite obsahuje početné riziká. Včasnou identifikáciou podstatných rizík a  podniknutím správnych krokov sa týmto rizikám dá pomerne účinne predísť, alebo aspoň znížiť ich negatívny dopad.

Riziká možno členiť podľa časovej osi ich vzniku do troch skupín:

- Pred-implementačné – tie, ktoré môžu vzniknúť najmä v období príprav žiadostí o NFP a definovaní samotných projektov

- Implementačné – tie, ktoré môžu vzniknúť najmä počas realizácie projektov

- Post-implementačné – tie, ktoré môžu vzniknúť najmä v období spustenia riešení do prevádzky a pri následnom zdokonaľovaní týchto riešení

V popisoch jednotlivých rizík uvádzame:

- Vecné pomenovanie rizika (v názve)

- Pravdepodobnosť výskytu (vysoká, stredná, nízka)

- Následky, ktoré riziko môže mať na projekt (významné, neutrálne, nevýznamné)

- Popis a odporúčania

## Pred-implementačné riziká

Pred-implementačné riziká sa časovo dajú vymedziť do obdobia po zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Najvýznamnejšie riziká v tomto časovom úseku sú vysvetlené v nasledujúcich častiach.

#### Riziko neochoty prebrať na seba záväzky vyplývajúce z výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zo strany VÚC

Pravdepodobnosť výskytu: 				nízka

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Riziko by vzniklo v prípade:

- keby VÚC usúdila, že podmienky uchádzania sa o NFP sú príliš ambiciózne a rozhodne sa neuchádzať o tieto prostriedky poskytované výzvou, t.j. ide o riziko nepredloženia žiadosti o NFP.

- keby sa VÚC rozhodla odmietnuť integráciu na spoločné moduly ÚPVS. Takéto rozhodnutie by významne narušilo celý koncept budovania informačnej spoločnosti na základe princípov a celkovej architektúry eGovernmentu a takto koncipovaná žiadosť o NFP by nebola schválená.

- keby VÚC usúdila, že svoje riešenie bude vyvíjať mimo koncepcie nami navrhovanej referenčnej architektúry pre samosprávne kraje, zabráni to ďalšiemu zjednocovania IT prostredia samosprávnych krajov a tým aj zefektívneniu vynakladania prostriedkov na rozvoj a prevádzku informačných systémov.

#### Alokovaná  čiastka by nebola postačujúca na uskutočnenie záväzkov vyplývajúcich z výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

Pravdepodobnosť výskytu:				nízka

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Riziko by vzniklo v prípade, keby podmienky výzvy boli stanovené príliš ambiciózne v porovnaní s hodnotou alokovaných zdrojov - NFP. Z analýz však vyplynulo, že služby predpísané výzvou sú za alokované prostriedky implementovateľné.

## Implementačné riziká

#### Riziko nedostatočnej programovej koordinácie

Pravdepodobnosť výskytu:				vysoká

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Riziko môže vzniknúť predovšetkým v dôsledku podcenenia aktivít a zdrojov súvisiacich s celkovou koordináciou a riadením programu počas fázy implementácie projektov. Bližšie sa uvedenou problematikou v rámci tejto štúdie zaoberá kapitola č. 6 Požiadavky na projektovú metodológiu.

#### Riziko odchýlenia sa od štandardov

Pravdepodobnosť výskytu: 				stredná až vysoká

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Efektivita budovania eGovernmentu na Slovensku závisí od akceptácie niektorých základných požiadaviek na štandardizáciu. Štandardy nesmú byť chápané ako obmedzenie autonómie jednotlivých VÚC, ale práve naopak ako podporný nástroj na vybudovanie jednotných, efektívnejších a lacnejších riešení. Takže pre efektívne vybudovanie celonárodného riešenia eGovernmentu je štandardizácia istou nutnosťou.

Štandardizácia na úrovni samospráv pomôže jednotlivým VÚC a jej dodávateľom dosiahnuť synergický efekt pri budovaní a prevádzkovaní riešení eGovernmentu.

Odporúčame vyvíjať štandardy najmä v nasledovných oblastiach:

1. Architektonický rámec

Jednotná metodológia a postup pri definovaní a popisovaní architektúry vymedzuje  jasný a transparentný proces špecifikácie požiadaviek.

2. Referenčná architektúra

Pre účely rovnakého postupu pri nasadzovaní riešení Governmentu je potrebné sa čo najviac približovať k referenčnej architektúre VÚC a používať ju ako štandard vo výzvach na predkladanie žiadostí o NFP.

3. Metadáta

Zjednocovanie metadát je predpokladom interoperability. Príklady typov metadát vhodných na štandardizáciu sú nasledovné

Napríklad:

- Dátové slovníky pre rôzne domény majú mať rovnakú štruktúru s cieľom uľahčiť aplikačnú integráciu.

- Katalóg služieb má zabezpečiť rovnako popísané atribúty služby.

- Popis procesu je vyrobený štandardným grafickým znázornením a metodológiou.

4. Údaje

Jednotný slovník údajov zabezpečí jednoznačné použitie dát v rámci celého programu.

5. Služby

Jednotný katalóg služieb s presným počtom atribútov by zrýchlil prácu VÚC (ako aj dodávateľov riešení). Verejná verzia by pomohla občanom aj podnikateľom zoptimalizovať čas potrebný na nachádzanie relevantných informácií na internete. Návrh služieb je prílohe 2 – Špecifikácia eGovernment služieb.

6. Procesy

Vývoj generického procesu a špecifických tematických skupín procesov na základe generického procesu pre väčšinu služieb VÚC znamená vytvorenie štandardu, ktorý umožní efektívnejší životný cyklus procesov (návrh, optimalizácia, implementácia, ...). Tento model by mal byť skôr rámcový, aby jednotlivé VÚC mali možnosť ho prispôsobiť si ho lokálnym podmienkam.

7. Interoperabilita

Podstatné je, aby systémy a služby dokázali fungovať spolu s cieľom poskytnutia informácií, zdieľania údajov, alebo vykonávania procesov. Znamená to, že štandardy majú byť zadefinované tak na technickej, ako aj na procesnej (biznis) úrovni.

Obrázok č.24: Interoperabilita

Tento graf zjednodušene znázorňuje model úrovní, na ktorých je nevyhnutné dosiahnuť štandardizáciu s cieľom zabezpečiť vzájomnú interoperabilitu. Dosiahnutie istého stupňa interoperability je však veľmi komplexná a časovo náročná záležitosť. Takéto práce sa spravidla začínajú vykonávať v určitých oblastiach (napr. sociálne služby a starostlivosť, zdravotníctvo, ...). V takýchto oblastiach sa stretávajú záujmy strán, ktoré zjednocujú svoje služby, tým pádom aj procesy a IKT spoločným úsilím. Odporúčaním pre VÚC je, aby definovali možné oblasti spoločného záujmu, na ktorých by mohli začať spolupracovať a ťažiť zo spoločného úsilia.

## Post-implementačné riziká

Post-implementačné riziká sú spomedzi všetkých rizík najnepredvídateľnejšie, najmä z dôvodu, že sú ovplyvňované dlhším obdobím prechádzajúcich fáz. Pre túto fázu je charakteristické to, že riziká už nie sú len na strane samospráv, ale aj na strane klientov služieb VÚC (občanov a podnikateľov), keďže v tejto fáze prvýkrát vstupujú do programu ako používatelia riešení.

#### Riziko nedostatočnej interoperability v zmysle horizontálnej a vertikálnej interakcie samosprávy

Pravdepodobnosť výskytu: 				vysoká

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Horizontálnymi interakciami samosprávy rozumieme interakcie medzi jednotlivými VÚC navzájom. Vertikálnymi interakciami samosprávy rozumieme interakcie medzi úrovňou VÚC a niektorou inou úrovňou verejnej správy.

V tomto kroku, skutočnosti vyplývajúce zo vzťahu VÚC a centrálnej úrovne verejnej správy môžu mať priamy dopad na uvedenie riešenia do prevádzky. Niektoré z významných skutočností tohto typu by mohli byť:

- Nepripravenosť centrálnych komponentov (najmä spoločných modulov ÚPVS) – táto skutočnosť by znemožnila uvedenie riešenia do prevádzky. Odkladanie plného rozsahu používania riešenia pre VÚC znamená odloženie doby návratnosti a začiatku plynutia príjmov z používania daného riešenia.

- Legislatívne riziko - VÚC nemajú právomoc upravovať legislatívu, keďže tá prislúcha centrálnej úrovni. V prípade neskorej úpravy príslušných legislatívnych predpisov, môže byť celý proces sprevádzkovania riešenia výrazne oneskorený. VÚC môžu čiastočne predchádzať týmto rizikám tým, že podajú podnet na zmenu legislatívy s dostatočným časovým predstihom.

#### Riziko nedostatočnej prípravy zamestnancov VÚC na eGovernment

Pravdepodobnosť výskytu:				vysoká

Následky, ktoré riziko môže mať na projekt:		významné

Popis a odporúčania:

Elektronizácia služieb nie je len o IKT, ktoré sú v súvislosti s IT projektmi stredobodom záujmu. Úspešnosť je podmienená aj procesným a ľudským faktorom. V tejto súvislosti sa dôraz kladie predovšetkým na ľudský faktor, ktorý je sprostredkovateľom a podporou všetkých zmien. Kľúčovým bude dostatočné zaškolenie, ale aj správny spôsob komunikácie zmien a získanie podpory u zamestnancov úradov samosprávnych krajov.

# PRÍLOHY

## Príloha 1: Zoznam použitých skratiek a prehľad používaných pojmov

| Pojem | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| BPM | Komponent architektúry zabezpečujúci elektronické riadenie procesov (Business Process Management) |
| BRE | Komponent architektúry zabezpečujúci správu vykonávania procesných pravidiel (Business Rules Engine) |
| BSK | Bratislavský samosprávny kraj |
| Capgemini | Capgemini Slovensko, s.r.o. |
| CBA | Analýza nákladov a prínosov (Cost Benefit Analysis) |
| CMS | Komponent architektúry zabezpečujúci správu elektronického obsahu (Content Management System) |
| CRM | Systém zabezpečujúci správu vzťahov s verejnosťou(Citizen Relationship Management) |
| DMS | Komponent architektúry zabezpečujúci elektronickú správu dokumentov (Document Management System) |
| EK | Európska komisia |
| Elektronické služby | eGovernment služby, eGov služby, e-služby |
| ENPV | Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economical Net Present Value) |
| ERP | Enterprise Resource Planning |
| ES | Európske spoločenstvo |
| ESB | Komponent architektúry zabezpečujúci aplikačnú integráciu (Enterprise Service Bus) |
| FAT | Akceptačné testy komponentov na strane dodávateľa (Factory Acceptance Test) |
| FNPV | Finančná čistá súčasná hodnota (Financial Net Present Value) |
| G2B | eGovernment služba pre podnikateľov (Government to Business) |
| G2C | eGovernment služba pre občanov (Government to Citizen) |
| G2E | eGovernment služba pre zamestnancov verejnej správy (Government to Employee) |
| G2G | eGovernment služba poskytovaná navzájom medzi jednotlivými inštitúciami verejnej správy (Government to Government) |
| GIS | Geografický informačný systém |
| IAM | Komponent ÚPVS zabezpečujúci správu identít a prístupov (Identity and Access Management) |
| IKT | Informačno-komunikačné technológie |
| IS | Informačný systém |
| ISVS | Informačný systém verejnej správy |
| IT | Informačné technológie |
| ITMS | Informačno technologický monitorovací systém |
| Komponent / Modul | Ucelená časť informačného systém |
| KRIS | Koncepcia rozvoja informačných systémov |
| MDUERZ | Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MVRR SR | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |
| NFP | Nenávratný finančný príspevok |
| NKIVS | Národná koncepcia informatizácie verejnej správy |
| NPV | Čistá súčasná hodnota (Net Present Value) |
| OPBK | Operačný program Bratislavský kraj |
| OPIS | Operačný program Informatizácia spoločnosti |
| PK | Projektová kancelária Programová kancelária |
| PM | Projektový manažér |
| Podnikateľ | Všetky právnické osoby, ktoré budú používať služby samosprávy |
| REGOB | Register obyvateľov |
| RFO | Register fyzických osôb |
| RIS MF SR | Rozpočtový informačný systém MF SR |
| RO | Riadiaci orgán |
| ROI | Návratnosť investície (Return of Investment) |
| RPO | Register právnických osôb |
| RVP | Riadiaci výbor projektu |
| SIVS | Stratégia informatizácie verejnej správy |
| Služby v originálnej kompetencii samosprávy | Služby vo verejnom záujem a verejné služby |
| Služby preneseného výkonu štátnej správy | Služby verejnej správy |
| SOA | Architektúra orientovaná na služby (Service Oriented Architecture) |
| SORO | Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom |
| Subproces | Podproces |
| SW | Softvér |
| Štúdia Elektronizácia služieb VÚC | Štúdia |
| UAT | Používateľské akceptačné testy (User Acceptance Test) |
| ÚPVS | Ústredný portál verejnej správy |
| VZN | Všeobecné záväzné nariadenie |
| WFM | Komponent architektúry zabezpečujúci správu procesného toku (Work Flow Management) |
| ZEP | Zaručený elektronický podpis |

## Príloha 2: Špecifikácia eGovernment služieb

eGovernment služby v tejto prílohe sú rozdelené podľa príslušnosti k úsekom správy do dvoch tabuliek na povinné a voliteľné. Ďalším atribútom je „typ služby, t.j. či je eGovernment služba považovaná za informačnú alebo transakčnú, pričom:

I – informačné služby – sú služby, pri ktorých dochádza k jednosmernej komunikácii vo vzťahu obec – verejnosť. Procesne a technicky sú pomerne jednoduché na implementáciu.

T – transakčné služby – sú služby, pri ktorých dochádza k obojsmernej komunikácii (výmene informácií a dát) vo vzťahu obec – verejnosť. Procesne a technicky sú pomerne náročné na implementáciu.

# Zoznam povinných eGovernment služieb pre VÚC usporiadaný podľa úsekov správy:

| Úsek správy | Typ služby | Názov eGovernment služby |
| --- | --- | --- |
| Farmácia (Samosprávny kraj) | I | Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach |
|  | T | Schvaľovanie prevádzkového času lekárne |
|  | I | Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv |
| Financie a rozpočet (Samosprávny kraj) | I | Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC |
| Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom (Samosprávny kraj) | T | Predaj prebytočného majetku |
|  | T | Prenájom prebytočného majetku |
|  | I | Zverejňovanie informácii o prebytočnom majektu VÚC |
| Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov (Samosprávny kraj) | T | Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu |
|  | I | Zverejňovanie územného plánu |
| Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi (Samosprávny kraj) | T | Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby |
|  | T | Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby |
| Verejné obstarávanie | T | Elektronické verejné obstarávanie |
| Všeobecná vnútorná správa (Samosprávny kraj) | T | Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC |
|  | I | Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít |
|  | I | Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené |
|  | I | Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám |
|  | I | Informovanie o organizačnej štruktúre úradu VÚC |
|  | I | Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať |
|  | I | Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC |
|  | I | Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC |
|  | I | Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC |
|  | I | Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP |
|  | I | Zverejňovanie výpisov o hlasovaní poslancov |
|  | I | Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva |
| Vydávanie nariadení (Samosprávny kraj) | I | Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC |
|  | T | Pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo |
|  | I | Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení |
| Zdravotná starostlivosť a ochrana zdravia (Samosprávny kraj) | I | Informovanie o lekárskej službe prvej pomoci |
|  | T | Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie |
|  | I | Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi |

Zoznam voliteľných eGovernment služieb pre VÚC usporiadaný podľa úsekov správy:

| Úsek správy | Typ služby | Názov eGovernment služby |
| --- | --- | --- |
| Cestná doprava (Samosprávny kraj) | T | Licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu |
|  | T | Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy |
| Cestovný ruch (Samosprávny kraj) | I | Informovanie o cestovnom ruchu v regióne |
| Civilná ochrana (Samosprávny kraj) | I | Informovanie o civilnej ochrane |
| Farmácia (Samosprávny kraj) | I | Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok |
|  | T | Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok |
| Financie a rozpočet (Samosprávny kraj) | T | Elektronické platenie pokút a poplatkov |
|  | I | Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC |
|  | T | Poskytovanie dotácií na kultúru |
|  | T | Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC |
|  | T | Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu VÚC |
| Kontrola vybavovania petícií a sťažností (Samosprávny kraj) | T | Vybavovanie petícií |
|  | T | Vybavovanie sťažností a podnetov |
| Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo (Samosprávny kraj) | T | Poskytovanie dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok |
| Pozemné komunikácie (Samosprávny kraj) | I | Informovanie o stave a zjazdnosti ciest |
|  | T | Ohlasovanie problémov na ceste |
| Regionálny rozvoj (Samosprávny kraj) | I | Poskytovanie informácií o regióne |
| Školstvo a školské zariadenia (Samosprávny kraj) | I | Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách |
|  | I | Poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania |
| Štátna starostlivosť o mládež a šport (Samosprávny kraj) | T | Poskytovanie dotácií na šport |
|  | T | Poskytovanie dotácií pre podporu mládeže |
|  | I | Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na šport |
| Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi (Samosprávny kraj) | I | Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia |
|  | T | Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti |
|  | T | Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb |
|  | I | Poskytovanie základného sociálneho poradenstva |
|  | T | Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb |
|  | I | Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb |
|  | I | Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb |
| Tvorba a ochrana životného prostredia (Samosprávny kraj) | I | Informovanie o životnom prostredí |
| Verejné obstarávanie | T | Poskytovanie súťažných podkladov pre verejnú súťaž |
|  | I | Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní |
| Všeobecná vnútorná správa (Samosprávny kraj) | T | Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC |
|  | I | Informovanie o dani z motorového vozidla |
|  | I | Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC |
|  | I | Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC |
|  | I | Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií |
|  | I | Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách |
|  | I | Informovanie o vyhlásení referenda |
|  | T | Návrhy na zlepšenie |
| Zdravotná starostlivosť a ochrana zdravia (Samosprávny kraj) | I | Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách) |
|  | I | Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu |
|  | T | Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení |

## Príloha 3: Špecifikácia služieb informačných systémov (IS služieb)

Oprávnenými aktivitami projektu Elektronizácia služieb VÚC sú aktivity rozvoja IS úsekov samosprávneho kraja zamerané na rozvoj elektronických služieb BSK a bezprostredne súvisiace so zavedením minimálne nasledovných skupín služieb informačných systémov. Nasledovný zoznam služieb je definovaný s ohľadom na celú šírku možných elektronických služieb VÚC (teda vrátane voliteľných služieb) a je teda predmetom analýzy a selekcie pri predkladaní žiadosti o NFP a príslušného projektu.

Vstupné služby

- Používateľské služby

  - Elektronická podateľňa

    - Elektronické podpísanie dokumentu

  - Elektronické formuláre

    - Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

    - Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

    - Podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

    - Podanie žiadosti o zaregistrovanie poskytovateľa sociálnych služieb

    - Podanie požiadavky na stretnutie s úradníkom

    - Podanie žiadosti o poskytovanie sociálneho poradenstva

    - Podanie žiadosti na poskytnutie informácií

    - Podanie žiadosti o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

    - Podanie pripomienky k návrhom nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo

    - Podanie pripomienky k návrhu rozpočtu VÚC

    - Podanie pripomienky k návrhu záverečného účtu VÚC

    - Podanie pripomienky k návrhu územného plánu regiónu

    - Podanie pripomienky k návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

    - Podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzku verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok

    - Podanie žiadosti s navrhnutým prevádzkovým časom lekárne

    - Podanie žiadosti o schválenie ordinačných hodín ambulancie

    - Podanie petície

    - Podanie otázky pre VÚC

    - Podanie návrhu / podnetu na zlepšenie

    - Podanie sťažnosti / ohlásenia

    - Podanie návrhu na začatie konania o udelenie dopravnej licencie

    - Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku

    - Podanie žiadosti o dotáciu

    - Podanie žiadosti o prenájom prebytočného majetku

    - Podanie žiadosti o uchádzanie sa o prebytočný majetok

    - Podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky

    - Podanie rozpočtu čerpania poskytnutých finančných prostriedkov v rámci dotácií alebo finančných príspevkov

    - Podanie vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov v rámci dotácií alebo finančných príspevkov

    - Podanie odvolania voči rozhodnutiu

    - Podanie ohlásenia o probléme na ceste

    - Podanie ponuky do verejného obstarávania

    - Podanie žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov

    - Podanie žiadosti o prevádzkovania zdravotníckych zariadení

  - Info Modul

    - Výber eGov služby

    - Zaregistrovanie sledovania informácie

    - Podpora v navigácii

Výstupné služby

- Používateľské služby

  - DMS

    - Poskytnutie informácie týkajúce sa základného sociálneho poradenstva VÚC

    - Poskytnutie odpovede na otázky o činnosti a právomociach VUC

    - Poskytnutie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

    - Upovedomenie o (ne)- akceptovaní pripomienky k návrhu  rozpočtu VÚC

    - Upovedomenie o (ne)- akceptovaní pripomienky k návrhu  územného plánu regiónu

    - Upovedomenie o (ne)- akceptovaní pripomienky k návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

    - Upovedomenie o (ne)- akceptovaní pripomienky k návrhu nariadenia o ktorom má rokovať zastupiteľstvo VÚC

    - Upovedomenie o (ne)- akceptovaní pripomienky k návrhu záverečného účtu VÚC

    - Upovedomenie o (ne)- schválení cestovného poriadku vnútroštátnej autobusovej dopravy

    - Upovedomenie o odstránení problému na ceste

    - Upovedomenie o prijatí návrhu na zlepšenie

    - Upovedomenie o vykonaní zápisu do registra poskytovateľov sociálnej služby

    - Vydanie oznámenia o vybavení petície

    - Vydanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania

    - Vydanie oznámenia VÚC o vybavení sťažnosti alebo podnetu

    - Vydanie potvrdenia o čase stretnutia so zástupcom VÚC

    - Vydanie potvrdenia o zaplatení pokuty alebo poplatku

    - Vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

    - Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení

    - Vydanie rozhodnutia o poskytnutí dotácie na kultúru

    - Vydanie rozhodnutia o poskytnutí dotácie na podporu mládeže

    - Vydanie rozhodnutia o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

    - Vydanie rozhodnutia o poskytnutí dotácie na šport

    - Vydanie rozhodnutia o udelení finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

    - Vydanie rozhodnutia o vydaní dopravnej licencie pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu

    - Vydanie súhlasného stanoviska k ordinačným hodinám ambulancie

    - Vydanie súhlasného stanoviska k prevádzkovému času lekárne

    - Vydanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

    - Vydanie zmluvy o predaji majetku VÚC

    - Vydanie zmluvy o prenájme majetku VÚC

  - Info Modul

    - Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb

    - Publikovanie návrhu rozpočtu VÚC

    - Publikovanie návrhu záverečného účtu VÚC

    - Publikovanie zápisníc z plenárneho zasadnutia

    - Publikovanie textov všeobecne záväzných nariadení

    - Poskytnutie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutiach zastupiteľstva VÚC

    - Publikovanie výpisov o hlasovaní poslancov

    - Publikovanie informácií o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít

    - Publikovanie informácií o funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC

    - Publikovanie informácií o voľných miestach pre študentov na stredných školách

    - Publikovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC

    - Poskytnutie informácií o verejnom obstarávaní

    - Poskytnutie informácií o regióne

    - Poskytnutie informácií o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti občanovi

    - Publikovanie informácií o prijímateľoch a výške dotácií na šport

    - Poskytnutie informácií o stave a zjazdnosti ciest

    - Poskytnutie informácií základného sociálneho poradenstva

    - Poskytnutie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

    - Publikovanie informácií o vyhlásení referenda

    - Publikovanie informácií o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC

    - Publikovanie informácií o výberových konaniach na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo alebo riaditeľov OvZP

    - Publikovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania

    - Publikovanie informácií o životnom prostredí

    - Publikovanie informácií o pohotovostných službách v lekárňach

    - Publikovanie informácií o mimoriadnych oznamoch zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv

    - Publikovanie informácií o príslušnosti k zdravotnému obvodu

    - Publikovanie informácií o lekárskej službe prvej pomoci

    - Publikovanie informácií o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok

    - Publikovanie informácií o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách)

    - Publikovanie informácií o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách

    - Publikovanie informácií o organizačnej štruktúre VÚC

    - Publikovanie informácií o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC

    - Poskytnutie informácií o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

    - Poskytnutie informácií o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

    - Poskytnutie informácií o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC

    - Publikovanie informácií o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad

    - Publikovanie informácií o dani z motorového vozidla

    - Publikovanie informácií o civilnej ochrane

    - Publikovanie informácií územného plánu

    - Poskytnutie informácií o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Podporné služby

- Front-office

  - Portál VÚC

    - Sprístupnenie výstupov služby

  - Elektronické formuláre

    - Overenie úplnosti a správnosti dokumentu

    - Predvyplnenie formulára

  - Info Modul

    - Notifikácia o zmenách v informácii

    - Poskytnutie všeobecných informácií a aktualít

    - Poskytnutie informácie

    - Informovanie o nadväzujúcich službách

  - GIS front-office

    - Podpora výkonu GIS front-office

  - Elektronická podateľňa

    - Overenie podpisov

- Mid-office

  - BPM

    - Nasadenie nového procesu

    - Podpora vykonávania procesu

    - Monitorovanie vykonávania procesu

    - Správa bežiacich procesov

  - BRE

    - Vyhodnocovanie rozhodovacích pravidiel pre procesy

    - Správa rozhodovacích pravidiel pre procesy

  - CMS

    - Sprístupnenie obsahu

    - Vytvorenie obsahu

    - Zmena atribútov/stavu obsahu

  - DMS

    - Sprístupnenie dokumentov podania z archívu

    - Sprístupnenie dokumentu

    - Vytvorenie dokumentu

    - Zmena atribútov/stavu dokumentu

    - Sprístupnenie zoznamu dokumentov podľa definovaných kritérií

    - Správa životného cyklu dokumentu

  - Systém riadenia podaní

    - Uzavretie prípadu / podania

    - Poskytnutie informácie o zvolenom spôsobe dodania výstupu služby (komunikačnom kanále)

    - Potvrdenie o vyžiadaní služby

    - Sprístupnenie definičných údajov podania

    - Vytvorenie definičných údajov podania

    - Zmena atribútov/stavu definičných údajov podania

    - Sprístupnenie zoznamu definičných údajov podania podľa definovaných kritérií

    - Sprístupnenie údajov o vykonávaní podania

    - Vytvorenie údajov o vykonávaní podania

    - Zmena atribútov/stavu údajov o vykonávaní podania

    - Sprístupnenie zoznamu definičných údajov o vykonávaní podľa definovaných kritérií

    - Výber spôsobu platby

  - WFM

    - Správa úloh úradníka

    - Podpora komunikácie účastníkov procesu

- Back-office

  - Operatívne dátové úložiská – Dotácie

    - Sprístupnenie dotácie

    - Vytvorenie dotácie

    - Zmena atribútov/stavu dotácie vrátane jej zrušenia

    - Sprístupnenie zoznamu dotácií podľa definovaných kritérií

  - Operatívne dátové úložiská – eDemokracia

    - Sprístupnenie sťažnosti

    - Vytvorenie sťažnosti

    - Zmena atribútov/stavu sťažnosti

    - Sprístupnenie zoznamu sťažností podľa definovaných kritérií

    - Sprístupnenie nezáväzného referenda

    - Vytvorenie nezáväzného referenda

    - Zmena atribútov/stavu nezáväzného referenda

    - Sprístupnenie zoznamu nezáväzných referend podľa definovaných kritérií

    - Sprístupnenie pripomienky

    - Vytvorenie pripomienky

    - Zmena atribútov/stavu pripomienky

    - Sprístupnenie zoznamu pripomienok k návrhom pre zastupiteľstvo VÚC podľa definovaných kritérií

    - Sprístupnenie návrhu pre zastupiteľstvo VÚC zo strany občanov

    - Vytvorenie návrhu pre zastupiteľstvo VÚC zo strany občanov

    - Zmena atribútov/stavu návrhu zo strany občanov

    - Sprístupnenie zoznamu návrhov zo strany občanov podľa definovaných kritérií

  - Operatívne dátové úložiská – Interný reporting

    - Prezentácia interného reportu z existujúcich dát

    - Vykonanie zberu dát pre existujúci typ reportu

    - Vytvorenie nového typu interného reportu

  - Operatívne dátové úložiská – Licencie

    - Sprístupnenie licencie

    - Vytvorenie licencie

    - Zmena atribútov/stavu licencie vrátane jej zrušenia

    - Sprístupnenie zoznamu licencií podľa definovaných kritérií

  - Operatívne dátové úložiská – Obstarávanie

    - Sprístupnenie verejnej súťaže

    - Vytvorenie verejnej súťaže

    - Zmena atribútov/stavu verejnej súťaže vrátane jej zrušenia

    - Sprístupnenie zoznamu verejných súťaží podľa definovaných kritérií

    - Sprístupnenie súťažných podkladov

    - Vytvorenie súťažných podkladov

    - Zmena atribútov/stavu súťažných podkladov vrátane ich zrušenia

    - Sprístupnenie zoznamu súťažných podkladov podľa definovaných kritérií

  - Lokálne registre - Register poskytovateľov sociálnych služieb

    - Vytvorenie záznamu o registrovanom poskytovateľovi sociálnych služieb.

    - Sprístupnenie záznamu o registrovanom poskytovateľovi sociálnych služieb

    - Zmena atribútov / stavu registrovaného poskytovateľa sociálnych služieb.

    - Sprístupnenie zoznamu záznamov o registrovaných poskytovateľoch sociálnych služieb

  - Lokálne registre - Register zdravotných a zdravotníckych zariadení

    - Vytvorenie záznamu o registrovanom zdravotnom alebo zdravotníckom zariadení

    - Sprístupnenie záznamu o registrovanom zdravotnom alebo zdravotníckom zariadení

    - Zmena atribútov / stavu o registrovanom zdravotnom alebo zdravotníckom zariadení

    - Sprístupnenie zoznamu záznamov o registrovaných zdravotných alebo zdravotníckych zariadeniach

  - Operatívne dátové úložiská - Registratúra

    - Sprístupnenie registratúrnych údajov

    - Vytvorenie registratúrneho záznamu

    - Zmena atribútov/stavu registratúrneho záznamu

    - Sprístupnenie zoznamu registratúrneho záznamu podľa definovaných kritérií

  - Operatívne dátové úložiská - Rozpočtový systém

    - Správa rozpočtu VÚC podľa požiadaviek

  - Operatívne dátové úložiská - Systém pre zastupiteľstvo

    - Podpora výkonu kompetencií zastupiteľstva VÚC

  - Operatívne dátové úložiská - GIS back office

    - Podpora výkonu GIS back-office

  - Operatívne dátové úložiská - Systém účtovníctvo a majetok

    - Podpora výkonu kompetencií správy účtovníctva a majetku

  - Operatívne dátové úložiská - Mzdový systém

    - Podpora výkonu spracovania miezd

  - Operatívne dátové úložiská - Registrácia

    - Sprístupnenie záznamu registrácie

    - Sprístupnenie zoznamu záznamov registrácií podľa definovaných kritérií

    - Vytvorenie záznamu registrácie

    - Zmena atribútov/stavu záznamu registrácie

## Príloha 4: Princípy pre architektúru samospráv

V tomto dokumente uvádzame zoznam princípov architektúry eGovernmentu na úrovni samosprávy rozdelených do kategórií, pričom vždy identifikujeme hlavný princíp a prípadne niekoľko z neho odvodených princípov. Platnosť týchto princípov nie je obmedzená len na samosprávy a preto má tento dokument ambíciu slúžiť ako všeobecné princípy architektúry eGovernmentu platné pre celú verejnú správu. Pre používateľa služieb eGovernmentu používame termín „klient“ pre pomenovanie občana, podnikateľa alebo iného orgánu verejnej správy, pokiaľ nie je uvedené inak.

Použité princípy vychádzajú z princípov definovaných v dokumente Referenčná architektúra holandského eGovernmentu.

Základným účelom princípov je zadefinovať hlavné myšlienky, ktoré by mali stáť za rozhodovaním o jednotlivých čiastkových bodoch v rámci definovania eGovernmentu a všetky následné rozhodnutia by na nich mali byť postavené a pomocou nich zdôvodniteľné. Naopak, tieto princípy môžu slúžiť ako argumentácia o neprijateľnosti niektorých riešení, ktoré sú v rozpore s týmito princípmi. Napriek tomu, že mnohé z nich sa môžu zdať samozrejmé, ich existencia a potvrdenie platným dokumentom s čo najširšou akceptáciou je dôležitá v procese ďalšieho riadenia implementácie eGovernmentu nielen na úrovni samospráv, ale eGovernmentu ako takého.

V rámci každého princípu je nevyhnutným predpokladom jeho plnenia súlad s platnou legislatívou v SR. Na druhej strane aplikácia nasledovných princípov môže vyvolať potrebu legislatívnych zmien.

Princípy, ktoré sme zadefinovali a budeme používať, patria do nasledovných kategórií:

1. Kvalita služieb poskytovaných samosprávami

2. Znižovanie administratívnej záťaže

3. Transparentnosť poskytovania eGovernment služieb

4. Proaktívne poskytovanie služieb

5. Integrálne a spoľahlivé samosprávy

6. Efektivita na úrovni samospráv

- Kvalita služieb poskytovaných samosprávami

Hlavný princíp: eGovernment služby sú poskytované prostredníctvom internetu

Odvodené princípy:

- Podpora typu komunikácie - komunikačného kanálu (internet, osobný kontakt, telefonický kontakt, pošta a iné) - s najlepším pomerom náklady /kvalita

- Maximalizácia elektronizácie a automatizácie procesu poskytovania služby

- Súlad webových stránok s definovanými štandardmi

- Komunikácia samosprávy a klienta prostredníctvom IKT je zabezpečená v zmysle bezpečnostných požiadaviek (napr. ochrana osobných údajov, zálohovanie, archivácia a podobne)

Hlavný princíp: Existujúce typy komunikácie (komunikačné kanály) pre poskytovanie služieb ostávajú zachované a klient môže používať kanál podľa vlastného výberu

Odvodené princípy:

- Služby musia poskytovať rovnocenný výsledok a obsah bez ohľadu na použitý typ komunikácie (komunikačný kanál)

- Klient má možnosť výberu typu komunikácie (komunikačného kanálu) z dostupných možností pri využití služby podľa jeho preferencie

- Samospráva poskytuje služby minimálne prostredníctvom definovanej minimálnej sady komunikačných kanálov, a to internet, osobný kontakt a pošta

- Použité modely a forma reprezentácie údajov sú jednotné bez ohľadu na použitú technológiu a komunikačný kanál

- Samosprávy zabezpečia nepretržitú dostupnosť elektronických kanálov

Hlavný princíp: Samospráva zabezpečí verejne prístupnú a jasnú informáciu o poskytovaných službách a možnom prístupe k ich využitiu

Odvodené princípy:

- Samospráva poskytuje zrozumiteľne definované služby transparentným spôsobom

- V samospráve neexistujú „nesprávne dvere“, teda každý úrad vie poskytnúť minimálne informácie o službách požadovaných klientom

Hlavný princíp: Samospráva poskytuje eGovernment služby podľa logických celkov z pohľadu klienta (životné situácie – napr. narodenie dieťaťa, svadba, ...) a príslušné úrady verejnej správy pre dosiahnutie tohto cieľa navzájom spolupracujú

Odvodené princípy:

- Úrady verejnej správy spolupracujú pri poskytovaní služieb v zmysle Architektúry orientovanej na služby (SOA) chápanej ako koncepčný prístup k budovaniu informačných systémov a nie ako sadu technologických produktov

- Úrady verejnej správy si poskytujú služby navzájom s cieľom minimalizácie počtu nutných interakcií klienta s verejnou správou v rámci procesu poskytovania služby

- Reťazové procesy – t.j. reťaz aktivít smerujúcich k vybaveniu všetkých náležitostí súvisiacich s danou životnou situáciou - sú budované na báze interakcie medzi príslušnými úradmi

Hlavný princíp: Jednotná identifikácia klienta voči verejnej správe je akceptovaná naprieč komunikačnými kanálmi

Odvodené princípy:

- Klient získa jednotný identifikátor a verejná správa je povinná ho akceptovať

- Samospráva umožní zastupovanie klienta pri vybavovaní elektronických služieb

- Elektronické služby sú poskytované na báze overenej identity klienta

Hlavný princíp: V rámci procesu poskytovania služby sú vykonávané iba nevyhnutné kontroly, aby výsledkom bolo rýchle a flexibilné poskytnutie služby. Uvedené kontroly sú v maximálnej možnej miere automatizované

Hlavný princíp: Samosprávy majú verejne prístupné a transparentné postupy pre podávanie a vybavovanie sťažností a námietok

- Znižovanie administratívnej záťaže

Hlavný princíp: Údaje raz získané verejnou správou sú ňou ďalej využívané bez opätovného získavania týchto údajov od klienta

Odvodené princípy:

- Každá informácia je od klienta zisťovaná najviac jeden krát (jeden krát a dosť)

- Úradná komunikácia s klientom je archivovaná a história interakcie je dostupná

- Metadáta sú ukladané spolu (z pohľadu času) so zdrojovými údajmi (teda údaje o dokumente - metadáta - sú udržiavané spolu s dokumentom samotným) a deje sa tak automaticky

- Údaje jednotlivých zložiek verejnej správy sú v rozsahu povolenom právnym rámcom dostupné ostatným zložkám verejnej správy

- Samospráva využíva spoločné základné registre verejnej správy

- Štruktúrované ukladanie údajov je preferovaným spôsobom ukladania

Hlavný princíp: Organizácie verejnej správy minimalizujú administratívnu záťaž a obligatórne úkony klienta

Hlavný princíp: Samospráva definuje obligatórne povinnosti klienta v minimálnom nutnom rozsahu, tak aby boli jednoduché, zrozumiteľné a vzájomne konzistentné, kontrolovateľné a vynútiteľné

- Transparentnosť poskytovania eGovernment služieb

Hlavný princíp: Stav služby poskytovanej klientovi mu je priebežne dostupný a známy (transparentné a sledovateľné poskytovanie služby)

Odvodené princípy:

- Klient môže aktívnym spôsobom zistiť stav vybavovania služby

- Samospráva na požiadanie aktívne informuje klienta o stave vybavovania služby

- Klient má dostupnú informáciu o stave využiteľnosti eGovernment služby v danom čase – t.j. stupeň sofistikácie služby, prípadné technické obmedzenia a podobne

- Samosprávy dbajú na ochranu osobných údajov klienta, aj vo vzťahu k ich poskytovaniu iným organizáciám

- Zo záznamu o priebehu poskytovania služby je zrejmé, ktorá inštitúcia a ktorý pracovník vykonával daný krok

- Klient je plne informovaný o svojich právach a povinnostiach v rámci procesu využívania služieb buď na začiatku procesu poskytovania služby alebo v jeho priebehu podľa jednotlivých krokov procesu

- Vnútorná kontrola v rámci samosprávy je založená na vhodne nastavených merateľných ukazovateľoch výkonnosti

Hlavný princíp: Úrady samosprávy sú zodpovedné za poskytované služby voči klientovi

Odvodené princípy:

- Samosprávy ako suverénne orgány v spravovanom území v plnom rozsahu zodpovedajú za implementáciu eGovernmentu na úrovni samospráv

- Kvalita poskytovaných služieb je definovaná minimálne presnosťou a úplnosťou procesu, ako aj súladom s legislatívou

- Poskytované služby eGovernmentu musia byť dostupné, zrozumiteľné, merateľné, kontrolovateľné, realistické a s definovanými časovými ohraničeniami

- K službe je známy štandardný čas poskytovania a náklady na jej poskytnutie

- Vlastník údajov je zodpovedný za ich kvalitu a presnosť v čase

- Bezpečnostné incidenty sú logované a reportované

Hlavný princíp: Samospráva sprístupňuje svoje všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia a iné relevantné dokumenty klientom

Odvodené princípy:

- Dokumenty musia byť prístupné prostredníctvom internetu

Hlavný princíp: Samospráva zverejňuje informácie o svojej činnosti  a verejné informácie, ktorými disponuje a ktoré používa

Odvodené princípy:

- Dokumenty musia byť prístupné prostredníctvom internetu

Hlavný princíp: Kroky nevyhnutné v procese poskytovania služby sú definované tak, aby proces poskytnutia služby bol čo najrýchlejší a obsahoval čo najmenej interakcií

- Proaktívne poskytovanie služieb

Hlavný princíp: Samosprávy proaktívne informujú klienta o relevantných službách (jeho povinnostiach, resp. nadväzujúcich službách ktoré môže využiť), ale nechávajú priestor na jeho voľbu

Odvodené princípy:

- Ku klientovi sa pristupuje individuálne

- Informácia o zmene v procese poskytovania služby, resp. zavedení novej služby je poskytnutá všetkým dotknutým subjektom

- Pri proaktívnom poskytovaní služieb a informácií je kladený dôraz na personalizáciu týchto informácií pre konkrétneho klienta

- Integrálne a spoľahlivé samosprávy

Hlavný princíp: Samosprávy konajú voči klientovi konzistentne a spoľahlivo

Odvodené princípy:

- Organizácie verejnej správy spolupracujú na eGovernmente (pri budovaní eGovernment riešení ako aj pri poskytovaní eGovernment služieb)

- Architektúra verejnej správy je zameraná na poskytovanie služieb klientovi prostredníctvom komunikačných kanálov a na vzájomnú kooperáciu verejnej správy prostredníctvom integrácie procesov

- Služby môžu byť kombinované do služieb na vyššej úrovni integráciou jednotlivých elementárnych súvisiacich služieb

- Organizácie verejnej správy uzatvárajú dohody o vzájomnom poskytovaní služieb a budovaní integrovaných systémov pre poskytovanie služieb eGovernmentu, pričom pri požiadavkách na služby prihliadajú najmä na ich kvalitu a cenu

- Využívanie služieb je vzájomne poprepájané – služby sa môžu navzájom invokovať

- Administratívny proces je rozdelený na podanie, spracovanie a výstup

- Technologická komunikácia vo verejnej správe a voči klientovi je založená na štandardoch

- Správy obsahujú hlavičku a telo

- Verzionovanie typov správ je podporované (neaktuálne verzie sú naďalej poskytované definovanú dobu po zavedení nových)

Hlavný princíp: Údaje využívané samosprávou sú presné, aktuálne, v súlade s právnym rámcom a chránené

Odvodené princípy:

- Samospráva dbá na digitálnu udržateľnosť zozbieraných údajov

- Všetky údaje majú definovaného vlastníka

- Vlastník údajov je zodpovedný za ich kvalitu a presnosť v čase

- Kľúčové údaje, ktoré sú predmetom elektronickej komunikácie majú celonárodne platné definície v zmysle platných štandardov

- Pri údajoch využívaných a udržiavaných viacerými organizáciami musí byť jasný hlavný vlastník – kvôli riadeniu a koordinácii zmien

- Základné registre sú primárnym zdrojom informácií v nich obsiahnutých a reflektujú skutočný stav

- Existujú postupy na preverovanie a nápravu údajov v registroch pre prípad pochybností o ich stave

- Informačná bezpečnosť je integrálnou súčasťou elektronizácie samosprávy s jasne definovanou zodpovednosťou na strane zástupcov samosprávy

- Ochrana osobných údajov je vykonávaná v súlade s národnými a medzinárodnými štandardmi a legislatívou a je pravidelne kontrolovaná

- Ochrana údajov zamestnancov samosprávy je zabezpečená (do miery nekonfrontujúcej s transparentnosťou a ďalšími cieľmi)

- Citlivé údaje sú kryptované pomocou technologických prostriedkov

- IKT používané samosprávou zabezpečujú transparentné a kontrolovateľné spracovanie osobných údajov

- Dohľad nad bezpečnosťou je zabezpečovaný prostredníctvom auditov a nezávislých expertov

- Elektronická komunikácia je chránená a podpísaná elektronickými prostriedkami pre zaistenie nepopierateľnosti správ a transakcií, dokumenty a správy sú navyše archivované

- Komunikácia voči samospráve (či už interná alebo externá) je vždy vedená s identifikovateľnou konkrétnou osobou

- Zamestnanci samospráv majú definované zodpovednosti v oblasti nakladania s údajmi

- Ochrana údajov je zabezpečená technologickými prostriedkami umožňujúcimi definovať oprávnené osoby a stupeň ich oprávnenia nakladať s údajmi

- Efektivita na úrovni samospráv

Hlavný princíp: Kdekoľvek je to možné, samosprávy používajú zdieľané komponenty, ak bezpečnosť, funkcionalita a náklady sú porovnateľné s vlastným riešením

Odvodené princípy:

- Zdieľané komponenty (procesy spracovania, IS samospráv a centrálne IS) sú v maximálnej možnej miere využívané naprieč rôznymi komunikačnými kanálmi

- Technické správy medzi aplikáciami sa posielajú hierarchiou spolupracujúcich zberníc služieb (ESB – Enterprise Service Bus)

- ESB využívajú spoločné štandardy

- Informačné systémy samospráv majú vysokú spoľahlivosť a dostupnosť

Hlavný princíp: Zjednodušenie a optimalizovanie vnútorných procesov samosprávy

Odvodené princípy:

- Samosprávy systematicky zvyšujú kvalitu procesov

- Architektúra procesov je založená na ich dekompozícii a znovupoužívaní a zjednocovaní jednotlivých subprocesov a ich krokov

- Procesy sú popísané široko akceptovanými a otvorenými štandardmi

- Procesy musia byť implementované s ohľadom na ich opakovateľnosť a znovupoužitie základných procesných krokov

- Aplikácie poskytujú služby iba v jednej oblasti činnosti samospráv (zamedzenie budovania veľkých aplikácií, poskytujúcich duplicitné služby, čo navyše komplikuje kontrolu a riadenie ich ďalšieho vývoja)

- Aplikácie a organizačné útvary samospráv spolupracujú naprieč oblasťami činnosti samospráv na báze vzájomného poskytovania služieb

- Aplikačná architektúra samosprávy je viacvrstvová a organizovaná do funkčných oblastí

- Implementácia manuálnych úloh v rámci procesov je podporovaná workflow manažment systémom

- Aplikácie využívajú dostupné zdieľané služby a nástroje

- Rozhrania medzi aplikáciami zodpovedajú štandardom

- Komplexné služby využívajú elementárne služby systémov

- Služby tvoria voľnú väzbu medzi ich používateľom a poskytovateľom (loose coupling – aplikácie nie sú na seba navzájom pevne naviazané)

- Spôsob vývoja a dokumentácie aplikácií zodpovedá štandardom

- K službám poskytovaným pomocou technicky implementovaného procesu je udržiavaný tzv. transakčný protokol

- Samosprávy majú možnosť voľby používaných technických komponentov pri dodržaní štandardov, dostupnosti, interoperability a bezpečnosti

- Dátové úložiská poskytujú ostatným systémom dátové služby

## Príloha 5: Princípy pre modelovanie procesov

Pri modelovaní procesov používame elementy jazyka BPMN (Business Process Modelling Notation), ale len ohraničenú sadu elementov. Výber tohto jazyka je postavený na fakte, že ide o de facto štandard pre modelovanie procesov, ktorý bude pravdepodobne použitý aj pri implementačnom modelovaní procesov.

Aktérov v procesoch modelujeme ako pool-y (každý pool je reprezentovaný určitým aktérom (napr. Občan, VÚC, zariadenie sociálnej starostlivosti), a aktivity v každom pool-e sú na seba naviazané a tvoria samostatný proces).

- Občan , resp. podnikateľ ako aktéri procesu sú vždy v hornom (najvyššom) pool-e.

- Každý prechod medzi pool-mi musí mať pripojený dokument (správu) a byť typu „message flow“.

- Pomenovanie aktivity vždy začína formuláciou slovesného typu: „podanie“, „dodanie“, „prijatie“, a pod.

- Počiatočný stav procesu je u všetkých aktérov (občan, firma, úrad, samospráva, inštitúcia). Aktér od ktorého odchádza prvý „message flow“ je hlavným iniciátorom procesu. Všetky počiatočné stavy musia mať uvedenú podmienku spustenia procesu. Začiatok procesu má notáciu prázdneho krúžku s textom vysvetľujúcim dôvod / zámer začatia procesu.

- Do procesného modelu udávame všetky dokumenty, ktoré medzi aktivitami prebiehajú.

- Platobné operácie sú uvedené ako samostatné kroky procesu.

- Každý tok dokumentu spája aktivity medzi dvoma pool-mi, definované ako prijatie resp. vydanie dokumentu alebo správy. Smer toku informácie je naznačený šípkou.

- Rozhodovacie bloky obsahujú vždy práve jednu otázku.

- V prípade, že rôzne vetvy jedného procesu končia rôznym spôsobom, každý takýto koniec bude naznačený oddelene ako samostatný koniec. Každý koniec reprezentuje jeden konečný / výstupný stav daného aktéra. Budeme sledovať pozitívne aj negatívne konce daného procesu (viac vetiev môže končiť v tom istom pozitívnom alebo negatívnom výsledku).

- Prípadné sub-procesy (napr. Identifikácia klienta, Platby) majú špecifickú notáciu, a daný sub-proces bude popísaný v rámci ďalšej záložky ako separátny proces (box s označením [+]). Takýto subproces označíme v hlavnom procese jedinečným ID v aktivite, na ktorú sa viaže.

- Jednostranné úkony (oznámenie, notifikácia, atď.) kreslíme bez spätnej väzby, t.j. len zaslanie, prijatie – pokiaľ proces spätnú väzbu nepokrýva.

- V rámci modelov procesov predpokladáme úplnosť žiadosti – nemodelujeme rozhodovanie na úrade o tom, či je kompletná.

- Modelujeme aj odvolacie konanie na úrovni samosprávy. Nejdeme na vyššie oprávnené prostriedky ako tie, ktoré sú platné v rámci samosprávy, t.j. odvolanie súdnou cestou nemodelujeme. Notácia odvolacieho konania sa riadi bodom 11.

- Výnimočné toky v procese, ktoré sú zapríčinené nevykonanou alebo neštandardným spôsobom vykonanou aktivitou, zapisujeme výnimkovým tokom (exception flow).

- Každý pool je korektný proces so začiatkom a koncom /koncami, kde zo začiatku vedie sekvenčný tok do všetkých koncov.

- Každý proces v rámci jednej eGovernment služby (napr. vydanie povolenia, zmena povolenia, zánik povolenia) tvorí samostatnú záložku v rámci jedného súboru.

- Každá eGovernment služba je popisovaná v samostatnom súbore.

- Procesy sa začínajú subprocesom inicializovania procesu s názvom „Inicializácia“. Inicializácia procesu zahŕňa aktivity, ktoré sa týkajú činností, ktoré vedú k spusteniu poskytnutia služby a to najmä aktivity o informovanie sa o službe a o výbere služby.

## Príloha 6: Špecifikácia procesov – grafické znázornenie

Obsah tejto prílohy je dostupný na CD nosiči a na vyžiadanie žiadateľa.

# Footnotes

Podľa §1, od. 5, zákona 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Výnos o štandardoch pre ISVS [č. MF/013261/2008-132]

Metodika riadenia IT projektov bola vydaná ako metodický pokyn Ministerstva financií SR č. MF/28999/2009-132 vo finančnom spravodajcovi MF SR  zo dňa 30.11.1009 a je odporúčanou metodikou pre riadenie informačno-technologických projektov vo verejnej správe SR.

Produktovo - orientované plánovanie – je termín definovaný v metodike PRINCE2, a pre účely tejto štúdie sa pod produktom myslí výsledná služba poskytovaná eGovernmentom

Metodika riadenia projektov

Metodika riadenia IT projektov bola vydaná ako metodický pokyn Ministerstva financií SR č. MF/28999/2009-132 a je odporúčanou metodikou pre riadenie informačno-technologických projektov vo verejnej správe SR.

Zaradenie služieb do úsekov správy vychádza z číselníka úsekov správy a agend poskytnutých MF SR

Zaradenie služieb do úsekov správy vychádza z číselníka úsekov správy a agend poskytnutých MF SR